«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

________________А.И. Чередниченко

от 01.10.2015г.   № 8

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной системы»  за 9 месяцев  2015 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.10.2015 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 9 месяцев 2015 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущее содержание а/дорог, ямочный ремонт, уборка мусора, содержание светофорных объектов, дорожных знаков | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 28953,2 |  | 20998,0 |  | 20998,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущий ремонт тротуаров | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретено: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 1000,0 |  | 605,5 |  | 605,6 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Производился текущий ремонт мостов и водостоков | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 864,7 |  | 589,1 |  | 630,2 |
| 5 | Основные мероприятия 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 456,1 |  | 264,4 |  | 264,4 |
| 6 | Основное мероприятие 1.7. Транспортные услуги (перевозка щебня, фала, песка) | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оказаны услуги по перевозке фала.,щебня, окатыша | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 400,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.14 Софинансирование расходов на строительство а/дороги от ул. Тургенева до ул. Московской ;2015год – Дмитрия Кравцова | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/дорог:ул. Тургенева-ул. Московская; на 2015г.-ул. Дмитрия Кравцова | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 3383,9 |  | 1448,7 |  | 3383,3 |
| 8 | Приобретение строительных материалов (Ж/б) плит) | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  |  | Приобретение строительных материалов (ж/б) плит | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 135,3 |  | 0,0 |  | 131,0 |
| 9 | Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Технический надзор по строительству дорог | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35393,2 |  | 24005,7 |  | 26112,5 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Нанесение дорожной горизонтальной разметки , пешеходной разметки- |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 800,0 |  | 749,1 | 749,1 |  |
| 11 | Основное мероприятие Приобретение светофоров |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты |  | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 |  | 500,0 |  | 388,0 | 464,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  | 1137,1 | 1213,1 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36693,2 |  | 25142,8 | 27325,6 |  |

Приложение № 5  к отчету  на 01.10.2015г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 9   месяцев  2015 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 96170,1 | 39728,1 |
|  |  | областной бюджет | 42787,7 | 14585,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 36693,2 | 25142,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 94870,1 | 38591,0 |
|  |  | областной бюджет | 42787,7 | 14585,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 35393,2 | 24005,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 28953,2 | 20998,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 28953,2 | 20998,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 1.2. | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов | Всего | 1000,0 | 605,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1000,0 | 605,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 864,7 | 589,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 864,7 | 589,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 456,1 | 264,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 456,1 | 264,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Транспортные услуги | Всего | 400,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год -ул. Тургенева -ул. Московская; 2015год- ул. Дмитрия Кравцова | Всего | 45728,0 | 15590,4 |
|  |  | Областной бюджет | 42344,1 | 14141,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3383,9 | 1448,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Приобретение строительных материалов (Ж\Б плит) | Всего: | 135,3 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 135,3 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетный бюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская | Всего: | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Разработка (ПСД) проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 443,6 | 443,6 |
|  |  | Областной бюджет | 443,6 | 443,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Строительство подъездной дороги к детскому дошкольному образованию по ул. Дмитрия Кравцова | Всего | 16689,2 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 1300,0 | 1137,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1300,0 | 1137,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 800,0 | 749,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 800,0 | 749,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение светофоров | Всего | 500,0 | 388,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 500,0 | 388,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  8   к отчету на 01.10.2015  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за 9 месяцев 2015года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Строительство подъездной дороги к детскому дошкольному образованию по ул. Дмитрия Кравцова | 16689,2 | 100% | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2.Разработка (ПСД) проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | - | 443,6 100% | 0,0 | 0,0 | - | - | 443,6 | 100 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 3. Расходы на строительство автомобильных дорог:2014 год: Тургенева-Московская;2015 год -ул. Дмитрия Кравцова | - | 42344,1 92,6% | 3383,9 7,4% | 3383,9 7,4% | - | - | 14141,7 | 91% | 1448,7 | 9% | 1448,7 | 9% |
| ВСЕГО: | 16689,2- 26,5% | 42787,7- 68,1% | 3383,9 – 5,4 % | 3383,9-5,4% | 0 | 0 | 14585,3 | 91% | 1448,7 | 9% | 1448,7 | 9% |