АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2016г.                             №   26                                        г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Администрации

Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Миллеровского городского поселения»

по результатам 2015 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности  муниципальных   программ Миллировского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Миллероского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  (далее - программа) за  2015 год согласно приложению к данному постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (И.Н. Усминская).

Глава   Администрации

Миллеровского городского поселения                                   А.И. Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от  29.01.2016г. №  26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за 2015 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным. Все мероприятия, предусмотренные программой на 2015 год, выполнены, в том числе по программным мероприятиям:

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что: вопросы жилищно-коммунального обслуживания по прежнему  занимают первое место в перечне проблем граждан Миллеровского городского поселения.

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского» было выделено 81566,0 тыс. рублей, в том числе  из них областной бюджет составил 6091,0 тыс. рублей, федеральный бюджет  составил  35321,1 тыс. рублей, 40153,9 тыс. рублей  средства  Миллеровского городского поселения, освоены денежные средства в сумме 81272,3  тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 5848,7  тыс. рублей, федеральный бюджет  составил 35321,1 тыс. рублей и 40102,5 тыс. рублей это средства выделенные  из бюджета Миллеровского городского поселения, что составляет 49,3 % .

В 2015 году муниципальной программой Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» было использовано  5753,4 тыс. рублей  решены и выполнены следующие мероприятия; отремонтировано муниципальных квартир  4 шт. – на сумму 197,5 тыс. рублей.;  отремонтировано кровли  на площади  2914,0 кв. м. на сумму 5210,4 тыс. рублей;  выполнена отмостка  двух МКД на 203 кв. м  на сумму 159,6 тыс.  рублей; выполнена проектно сметная документация  ( ул. Декабристов 11, ул. Донецкая, 22) на  сумму  92,1 тыс. рублей;  произведена установка двери на ул. Сергея Лазо  1А -11,5  тыс. рублей; изготовлены информационные щиты - в количестве  22 шт. на сумму 44,7 тыс. рублей; произведены работы по  переносу счетчика  ул. Земляченко 44, на сумму 37,6 тыс. рублей Для озеленения  территории поселения была произведена высадка однолетних культур для  цветочного оформления клумб  на площади-1411,2 кв. м.1592,8  тыс. рублей, высажено  саженцев роз в количестве 500 шт. на сумму 139,1 тыс. рублей ; выполнялись  работы по уходу  за многолетними растениями  на площади 1,085 кв. м,  772,2 тыс. рублей.; произведена стрижка живой изгороди  по ул. III-Интернационала  на  1100 погонных метрах  на 79,2 тыс. рублей; произвелась   побелка деревьев  9000 шт.  на сумму 150,2 тыс. рублей;  спилено аварийных, сухостойных  192 дерева, произведена  формировочная  обрезка деревьев 58 шт. на сумму 450,0 тыс. рублей; приобретено и высажено кустарников 200 шт. (сирени) на сумму 70,0 тыс. рублей , высажено 810 шт. берез , 30шт кленов и  акации, -фактически на озеленение использовано 3934.5 тыс. рублей;  на  организацию благоустройства  мест массового отдыха использованы 1283,7 тыс. рублей, выполнен комплекс работ по благоустройству территории двух кладбищ – собрано и вывезено 897,0 метров куб. мусора, произведена покупка песка к пасхе 1600 т.; произведена инвентаризация на новом кладбище 44100 мест. Определены квартала с установлением  квартальных столбиков 47 шт., проведена противоклещевая обработка,  произведена уборка поросли на старом кладбище – фактически использовано  982,7 тыс. рублей,  был выполнен ремонт малых архитектурных форм (покраска и ремонт скамеек, урн и т.д.) – на 110,7 тыс. рублей; на содержание мемориала «Вечный огонь» - направлено 391,0 тыс. рублей; для организации сбора и вывоза мусора на территории городского поселения израсходовано 780,2 тыс. рублей; проведена ликвидация стихийных свалочных  очагов. Для обеспечения снижения энергозатрат на уличное освещение  были  проведены следующие мероприятия: замена ламп в светильниках 650 шт.,  замена светильников (демонтаж) 110 шт.,  замена пускорегулирующей аппаратуры 260 шт., ревизия светильников 120 шт. замена фото рыле 10шт., выправка железобетонных опор  в количестве 7 шт.,  замена трехфазных счетчиков - 4 шт.,  замена однофазных  счетчиков - 4 шт.,   произведена перетяжка проводов 3,0 км.

Раздел 2. Меры по реализации программы

реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы  не превышают ожидаемые значения, что свидетельствует о не полной  реализации программных мероприятий.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, а так же превышения объемов ассигнований над объектами, предусмотренными программой, в 2015 году не отмечалось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 12 месяцев 2015 г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Развитие транспортной системы» приведена в приложении № 6  к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

Приложение № 1 отчет от «29.01.2016 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» отчетный период 12  месяцев 2015года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель /ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключе но контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб лей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5753,4 | 5753,3 | 5753,3 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | Капитальный ремонт кровель |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4181,4 | 4181,3 | 4181,3 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома |  |  |  |  | Ремонт фасада МКД |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 807,4 | 807,4 | 807,4 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД |  |  |  |  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения МКД |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 764,6 | 764,6 | 764,6 |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятие по корректировке ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко 42 |  |  |  |  | Корректировка ПСД на усиление конструкции МКД |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 126,8 | 126,7 | 126,7 |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.3. по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. Максима Горького, 21 |  |  |  |  | Капитальный ремонт муниципальных квартир |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 104,9 | 104,8 | 104,8 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5985,1 | 5984,8 | 5984,8 |  |
| 4 |  |  | Основное мероприятие 2.1 Текущий ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 98,7 | 98,6 |  | 98,6 |
| 5 |  |  | Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 400,0 | 399,7 |  | 399,7 |
| 6 |  |  | Основное мероприятие 2.3 Содержание пожарных гидрантов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предотвращение чрезвычайных ситуаций |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 359,7 | 359,7 |  | 359,7 |
| 7 |  |  | Основное мероприятие 2.4 Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | закольцовка высокого и низкого давления |  | 14.05.2015 |  | 31.12.2015 | 726,0 | 726,0 |  | 726,0 |
| 8 |  |  | Основное мероприятие 2.5 Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 268,4 | 268,3 |  | 268,3 |
| 9 |  |  | Основное мероприятие 2.6 Приобретение комплектующих материалов к водопроводу |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Частичное восстановление сетей ВКХ |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 605,5 | 605,4 |  | 605,4 |
| 10 |  |  | Основное мероприятие 2.7. Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предоставление льгот гражданам |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 689,8 | 689,7 |  | 689,7 |
| 11 |  |  | Основное мероприятие 2.8. Транспортный налог |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | оплачен налог |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| 12 |  |  | Основное мероприятие 2.9. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) |  |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 13 |  |  | Основное мероприятие 2.10. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Возмещение части стоимости за ЖКУ |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 130,1 | 110,7 |  | 110,7 |
| 14 |  |  | Основное мероприятие 2.11. строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово |  |  | Строительство скважины пер. Карьерный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 15 |  |  | Основное мероприятие 2.12. Приобретение коммунальной техники |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретена коммунальная техника |  | 01.12.2015 |  | 31.12.2015 | 2156,9 | 2156,7 |  | 2156,7 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 5485,1 | 5464,8 |  | 5464,8 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | посадка однолетних саженцев, уходные работы за розами и одно- летниками, побелка деревьев, бордюр |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3934,6 | 3934,5 |  | 3934,5 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев |  |  |  |  |  | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3402,6 | 3402,5 |  | 3402,5 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев |  |  |  |  |  | Спиливание сухих и аварийных деревьев в количестве 180 шт. |  | 31.01.2015 | 31.12.2015 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  |  |  |  | приобретены саженцы деревьев |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 132,0 | 132,0 |  | 132,0 |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. Содержание мест захоронения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 983,1 | 982,7 |  | 982,7 |
| 16 | Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание уличного освещения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11332,1 | 11332,0 |  | 11332,0 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  |  |  |  | Поставка электроэнергии на уличное освещение |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8920,3 | 8920,3 |  | 8920,3 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  |  |  |  | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, обрезка деревьев |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2408,7 | 2408,7 |  | 2408,7 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям |  |  |  |  |  | Технологическое присоединение к сетям |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3,1 | 3,0 |  | 3,0 |
| 17 | Основное мероприятие 3.4. Прочее благоустройство-всего, в том числе : |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание общественных туалетов, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; иммобилизация животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок и др. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9520,5 | 9496,3 |  | 9496,3 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  |  |  |  | содержание 3-х общественных туалетов |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 193,5 | 193,3 |  | 193,3 |
| * | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей |  |  |  |  |  | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5999,1 | 5998,6 |  | 5998,6 |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |  | производится подача природного газа и обслуживание сетей |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 391,0 | 390,9 |  | 390,9 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана |  |  |  |  |  | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 280,8 | 279,4 |  | 279,4 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  |  |  |  | отремонтированы лавочки на площадях и скверах |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 110,7 | 110,7 |  | 110,7 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  |  |  |  | уборка мусора, спасение на воде, озеленение территории, охрана малых архитектурных форм |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1002,9 | 981,8 |  | 981,8 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных |  |  |  |  |  | Сокращена численность 355 бродячих животных |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 457,9 | 457,9 |  | 457,9 |
| * | Мероприятие по монтажу елки |  |  |  |  |  | Установка городской елки |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки |  |  |  |  |  | Ликвидировано 11 стихийно- образованных свалок |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 446,3 | 446,3 |  | 446,3 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве |  |  |  |  |  | Участие молодежи в уборке мусора |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 137,3 | 137,2 |  | 137,2 |
| * | Мероприятие по изготовлению табличек на детские площадки |  |  |  |  |  | Изготовлены таблички на детские площадки |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 26,4 | 26,4 |  | 26,4 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки и её укладка) |  |  |  |  |  | Приобретены строительные материалы для архитектурных форм , площадок ТБО |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 424,6 | 423,8 |  | 423,8 |
| 18 | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов, определение мест захоронения. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2913,4 | 2907,4 |  | 2907,4 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28683,7 | 28652,9 |  | 28652,9 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40153,9 | 40102,5 |  | 40102,5 |

Приложение №2 к отчету Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| №2. п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения | процент | 86,6 | 90,6 | 92,8 | Доля обеспеченности питьевой водой добавилась на 6,3 % |
| 2. | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене | процент | 33,0 | 33 | 33,0 | - |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 20,5 | 20,5 | 16,7 | Доля нуждающихся в замене |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Миллеровского городского поселения | процент | 78,5 | 78,5 | 78,5 | Доля фактически освещенность не добавилась |
| 2. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процент | 3,1 | 3,15 | 1,8 | Гена |

Приложение №3 к отчету Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации |  |  | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.Подрограмма «Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие по корректировке ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко, 42 |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.11.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.11.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. Максима Горького, 21. |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.11.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.11.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 2.2. | Содержание дренажной системы |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Содержание пожарных гидрантов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение комплектующих материалов к водопроводу |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 2.7. | Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Предоставление льгот гражданам |  |  |  |  |
| 2.8. | Транспортный налог |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Оплата налога |  |  |  |  |
| 2.9. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.10. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Возмещение части стоимости за ЖКУ |  |  |  |  |
| 2.11. | Строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Строительство скважины |  |  |  |  |
| 2.12 | Приобретение коммунальной техники |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | Приобретение техники для коммунального обслуживания жителей г. Миллерово |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Благоустройство Миллеровского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Озеленение | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, восстановление зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных деревьев |  |  |  |
| 3.2. | Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |
| 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений и электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения |  |  |  |
| 3.4. | Прочее благоустройство | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Создание условий для здоровой ,комфортной , удобной жизни как для отдельного человека, так и для всего общества |  |  |  |
| 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Осуществление части полномочий по благоустройству ( леса, городского парка, содержание кладбищ, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов0 |  |  |  |

Приложение № 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Правительства РО от 24.11.2011 № 171 ( изменениями от 29.12.2014 № 881) | Условия предоставления и методы расчеты субсидий предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в части платы граждан за коммунальные услуги | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.2015 | внесение изменений от 02.03.2015; внесение изменений от 17.04.2015; внесение изменений от 02.06.2015; внесение изменений от 10.07.2015. внесение изменений от 27.08.2015; внесение изменений от 30.09.2015; внесение изменений от 25.11.2015; внесение изменений от 08.12.2015; | Привело к более четкому распределению работ по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами Миллеровского городского поселения |
|  |  |  |  |  | внесение изменений от 31.12.2015; |  |

6

Приложение № 5  к отчету  на 01.01.2015  Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 12  месяцев  2015 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 81566,0 | 81272,3 |
|  |  | Областной бюджет | 6091,0 | 5848,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 35321,1 | 35321,1 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 40153,9 | 40102,5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | всего | 5985,1 | 5984,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5985,1 | 5984,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: | всего | 5753,4 | 5753,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5753,4 | 5753,3 |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Всего | 4181,4 | 4181,3 |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4181,4 | 4181,3 |
|  | Мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома | Всего | 807,4 | 807,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| * |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 807,4 | 807,4 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД | Всего | 764,6 | 764,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 764,6 | 764,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |
|  | Корректировке ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко 42 | Всего | 126,8 | 126,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 126,8 | 126,7 |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. Максима Горького,21. | Всего | 104,9 | 104,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 104,9 | 104,8 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 46897,2 | 46634,6 |
|  |  | Областной бюджет | 6091,0 | 5848,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 35321,1 | 35321,1 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5485,1 | 5464,8 |
| Основное мероприятие 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 98,7 | 98,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 98,7 | 98,6 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание дренажной системы | Всего | 400,0 | 399,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 399,7 |
| Основное мероприятие 2.3. | Содержание пожарных гидрантов | Всего | 359,7 | 359,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 359,7 | 359,7 |
| Основное мероприятие 2.4. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | Всего | 726,0 | 726,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 726,0 | 726,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Всего | 268,4 | 268,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 268,4 | 268,3 |
| Основное мероприятие 2.6. | Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | всего | 605,5 | 605,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 605,5 | 605,4 |
| Основное мероприятие 2.7. | Реализация услуг ОАО «Баня» | Всего | 689,8 | 689,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 689,8 | 689,7 |
| Основное мероприятие 2.8. | Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней) | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района (2-этап) | Всего | 35321,1 | 35321,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 35321,1 | 35321,1 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 1757,0 | 1495,3 |
|  |  | Областной бюджет | 1626,9 | 1384,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 130,1 | 110,7 |
| Основное мероприятие 2.11. | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный | Всего | 4464,1 | 4464,1 |
|  |  | Областной бюджет | 4464,1 | 4464,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.12. | Приобретение коммунальной техники | Всего | 2156,9 | 2156,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2156,9 | 2156,7 |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского поселения | Всего | 28683,7 | 28652,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 28683,7 | 28652,9 |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение- всего, в том числе: | Всего | 3934,6 | 3934,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3934,6 | 3934,5 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | Всего | 3402,6 | 3402,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3402,6 | 3402,5 |
| * | Мероприятия по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Всего | 400,0 | 400,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 400,0 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев | Всего | 132,0 | 132,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 132,0 | 132,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | Всего | 983,1 | 982,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 983,1 | 982,7 |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения- всего, в том числе: | Всего | 11332,1 | 11332,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 11332,1 | 11332,0 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | всего | 8920,3 | 8920,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8920,3 | 8920,3 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | всего | 2408,7 | 2408,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2408,7 | 2408,7 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | всего | 3,1 | 3,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3,1 | 3,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство – всего, в том числе: | Всего | 9520,5 | 9496,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 9520,5 | 9496,3 |
| * | Мероприятия по содержание туалетов | Всего | 193,5 | 193,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 193,5 | 193,3 |
|  | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей | Всего | 5999,1 | 5998,6 |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5999,1 | 5998,6 |
|  | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | Всего | 391,0 | 390,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| * |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 391,0 | 390,9 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | Всего | 280,8 | 279,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0, |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 280,8 | 279,4 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | Всего | 110,7 | 110,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 110,7 | 110,7 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | Всего | 1002,9 | 981,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1002,9 | 981,8 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных | Всего | 457,9 | 457,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 457,9 | 457,9 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | Всего | 137,3 | 137,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 137,3 | 137,2 |
| * | Мероприятие по монтажу елки | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50,0 | 50,0 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | Всего | 446,3 | 446,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 446,3 | 446,3 |
| * | Мероприятие по изготовлению табличек на детских площадках | Всего | 26,4 | 26,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 26,4 | 26,4 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки и её укладка) | Всего | 424,6 | 423,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. Миллеровского городского поселения | 424,6 | 423,8 |
| Основное мероприятие 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 2913,4 | 2907,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2913,4 | 2907,4 |

- Приложение № 6 к отчету Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Миллеровского  городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово | 4464,1 | 4464,1 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района РО (2-й этап) | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | 1757,0 | 1495,3 | 261,7 | 261,7 |
| Всего: | 41542,2 | 41280,5 | 261,7 | 261,7 |

- Приложение № 7  к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | -1490,5 | В связи с возникшей необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
| Корректировка ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко, 42 | +126,8 | -//- | -//- |
| Капитальный ремонт муниципальных квартир ул. Максима Горького, 21 | +104,9 | -//- | -//- |
| Текущий ремонт объектов ВКХ | -383,4 | -//- | -//- |
| Содержание пожарных гидрантов | -56,4 | -//- | -//- |
| Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | +326,0 | -//- | -//- |
| Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | -31,6 | -//- | -//- |
| Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | -394,5 | -//- | -//- |
| Реализация услуг ОАО «Баня» | -173,2 | -//- | -//- |
| Транспортный налог | -64,0 | -//- | -//- |
| Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района ( 2-й этап) | +35321,1 | -//- | -//- |
| Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный | +4464,1 | -//- | -//- |
| Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | +955,3 | -//- | -//- |
| Приобретение коммунальной техники | +2156,9 | -//- | -//- |
| озеленение | +125,6 | -//- | -//- |
| Содержание мест захоронения | -1518,0 | -//- | -//- |
| Содержание сетей наружного (уличного) освещения | +241,4 | -//- | -//- |
| Прочее благоустройство | -3341,5 | -//- | -//- |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | +1255,1 | -//- | -//- |

Приложение  № 8 к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном 2014 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджет |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 35321,1 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0 | 35321,1 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2. Строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово Ростовской области | 0,0 | 0 | 4464,1 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 4464,1 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3. возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | 0,0 | 0 | 1626,9 | 92,6 | 130,1 | 7,4 | 130,1 |  | 7,4 | 0,0 | 0 | 1384,6 | 92,6 | 110,7 | 7,4 | 110,7 | 7,4 |
| ВСЕГО: | 35321,1 | 85,0 | 6091,0 | 14,7 | 30,1 | 0,3 | 130,1 |  | 0,3 | 35321,1 | 85,5 | 5848,7 | 14,2 | 110,7 | 0,3 | 110,7 | 0,3 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова