«Утверждаю»

Глава Миллеровского городского

поселения

________________В.С.Макаренко

Отчет № 8  от «03.07.2014 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы : «Развитие транспортной системы» отчетный период 6 месяцев 2014 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  | Текущее содержание а/дорог, ямочный ремонт, уборка мусора,содержание светофорных объектов,дорожных знаков | 24.01.2014 | 31.12.2014 | 17474,2 | 7087,2 | 17474,03 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень,окатыш,фал) для отсыпки автомомбильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | приобретено: фала- 914 тонн щебня-564 тонн окатыш-420 тонн | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 622,4 | 469,2 | 622,4 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Отремонтировано 2 моста 4 водостока | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 810,0 | 637,1 | 637,1 |
| 1.5. | Основные мероприятия 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 407,3 | 176,8 | 407,3 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул.Леваневского |  | Капитальный ремонт а/дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Транспортные услуги (перевозка щебня,фала,песка0 |  | Оказаны услуги по перевозке фала.- 914 тонн | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 66,6 | 85,3 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Обследование мостов |  | ПСД по кап.ремонту а/дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 196,0 | 196,0 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |  | ПСД на строительство и Реконструкцию а/дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 171,6 | 0 | 0 |
| 2.0. | Основное мероприятие 2.0. Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог |  | Разработка ПСД на подъездную дорогу | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 399,7 | 301,9 | 399,7 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Экспертиза на проектирование дороги |  | Оценка достоверности стоимости ПИР по объекту ул.Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
|  | Итого по подпрограмме : |  |  |  |  | 20407,7 | 9047,3 | 19934,33 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | нанесено дорожной разметки -39 км, пешеходной разметки- | 01.01.2014 | 30.05.2014 | 812,0 | 688,9 | 688,9 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 812,0 | 688,9 | 688,9 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  | 9670,7 |  |

Заместитель главы Администрации Миллеровского

городского  поселения                                                                                                                                                          А.И.Чередниченко