«Утверждаю»

Глава Миллеровского городкого

поселения

________________В.С.Макаренко

Отчет  №1 от «03.07.2014 года» об исполнении плана реализации муниципальной программы : « Обеспечение качественными жилишно-коммунальными  услугами населения Миллеровского городского поселения » отчетный период 6 мес.2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов | Чередниченко А.И. |  |  |  | 4386,0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан | Чередниченко А.И. |  |  |  | 251,1 | 174,7 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4637,1 | 174,7 |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт объектов ВКХ | Чередниченко А.И. |  |  |  | 250,0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Содержание дренажной системы | Чередниченко А.И. | предотвращение подтопления жителей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 400,0 | 0 | 99,9 |
| 3 | Основное мероприятие 2.3. Ремонт коллектора | Чередниченко А.И. |  |  |  | 321,0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. Содержание пожарных гидрантов | Чередниченко А.И. |  |  |  | 304,2 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.5. Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | Чередниченко А.И. | закольцовка высокого и низкого давления | 14.05.2014 | 31.12.2014 | 300,0 | 0 | 244,2 |
| 6 | Основное мероприятие 2.6. Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Чередниченко А.И. | Автор.надзор по объекту капит.ремонтОСК | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 300,0 | 25,0 | 250,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.8. Осуществление строительного контроля за строительством скважины | Чередниченко А.И. | Контроль за ходом вып.работ по пер.Карьерному | 21.04.2014 | 31.12.2014 | 127,1 | 0 | 64,3 |
| 8 | Основное мероприятие2.9. Приобретение комплектующих к водопроводу | Чередниченко А.И. | Приобретены материалы на канализац. по ул.Тельмана | 19.06.2014 | 31.12.2014 | 1319,2 | 54,4 | 54,4 |
| 9 | Основное мероприятие 3.0. Реализация услуг ОАО «Баня» | Чередниченко А.И. | получили услуги -1642 чел. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1294,4 | 281,9 | 637,6 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Транспортный налог | Чередниченко А.И. | оплачен налог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 57,0 | 35,6 |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт ОСК Г.Миллерово (2-й этап) | Чередниченко А.И. | Кап.ремонт ОСК (2-й этап) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8433,1 | 1091,7 | 8433,1 |
| 13 | Основное мероприятие 3.4. Строительство и реконструкция водопроводных сооружений пер.Карьерный | Чередниченко А.И. | Стр-во скважины пер.Карьерный | 17.03.2014 | 31.10.2014 | 1150,0 | 128,1 | 1150,0 |
| 14 | Основное мероприятие 3.5. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Чередниченко А.И. | Возмещение части платы за ЖКУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 17,3 | 8,7 | 17,3 |
| 15 | Основное мероприятие 3.6. Разработка водозаборного участка | Чередниченко А.И. | повышение обеспечен. услугами водоснабжения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 264,2 | 151,1 | 264,2 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Озеленение - | Чередниченко А.И. | посадка однолетних саженцев, уходные работы за розами и одно- летниками,побелка деревьев,бордюр | 03.02.2014 | 31.12.2014 | 4982,4 | 2149,1 | 4982,4 |
|  | Спиливание сухих и аварийных деревьев | Чередниченко А.И. | Спиливание сухих и аварийных деревьев | 31.01.2014 | 30.12.2014 | 399,8 | 198,3 | 399,8 |
| 17 | Приобретение саженцев | Чередниченко А.И. | приобретены саженцы деревьев | 01.04.2014 | 30.11.2014 | 150,0 | 148,6 | 148,6 |
| 18 | Основное мероприятие 3.2. Содержание мест захоронения | Чередниченко А.И. | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2382,0 | 1145,9 | 2338,0 |
| 19 | Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: | Чередниченко А.И. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10562,6 | 4942,6 | 8260,8 |
| - | лимит электроэнергии для нужд уличного освещения | Чередниченко А.И. | Поставка электроэнергии на уличное освещение | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6970,4 | 3853,6 | 6970,5 |
| - | содержание сетей уличного освещения | Чередниченко А.И. | Замена ламп ДРЛ, фотореле,проводов, обрезка деревьев | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2392,2 | 890,7 | 1090,7 |
| - | капитальный ремонт сетей уличного освещения | Чередниченко А.И. | Ремонт подвески, замена существующих опор в р-не ДСХТ | 12.05.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 198,3 | 199,6 |
| - | приобретение комплектующих для ремонта сетей | Чередниченко А.И. |  |  |  | 1000,0 | - |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Прочее благоустройство-всего, в том числе : | Чередниченко А.И. |  |  |  | 8438,9 | 2852,1 | 6407,6 |
| - | содержание туалетов | Чередниченко А.И. | содержание 3-х общественных туалетов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 150,0 | 51,0 | 132,4 |
| - | содержание тротуаров, скверов и площадей | Чередниченко А.И. | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4200,0 | 1734,9 | 4145,2 |
| - | содержание мемориала Вечный огонь» | Чередниченко А.И. | производится подача природного газа и обслуживание сетей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 227,9 | 86,6 | 226,1 |
| - | содержание фонтана | Чередниченко А.И. | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора | 01.05.2014 | 31.10.2014 | 223,3 | 85,9 | 220,9 |
| - | текущий ремонт малых архитектурных форм | Чередниченко А.И. | отремонтированы лавочки на площадях и скверах | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 97,9 | 97,9 |
| - | содержание городского пруда | Чередниченко А.И. | уборка мусора, спасение на воде, озеленение территории | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1500,0 | 472,2 | 1261,5 |
| - | Иммобилизация животных | Чередниченко А.И. | Обездвижено 195 бродячих животных | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 400,0 | 99,5 | 99,5 |
| - | участие молодежи в благоустройстве | Чередниченко А.И. | Участие молодежи в уборке мусора | 01.04.2014 | 30.09.2014 | 300,0 | 16,7 | 16,7 |
| - | монтаж елки | Чередниченко А.И. | демонтаж елки | 01.01.2014 | 15.02.2014 | 50,0 |  |  |
| - | ликвидация стихийной свалки | Чередниченко А.И. | Ликвидировано 2 стихийные образо ванные свалки | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 850,0 | 178,6 | 178,6 |
| - | строительство площадок ТБО | Чередниченко А.И. | построена 1 плошадка для сбора ТБО | 01.01.2014 | 31.10.2014 | 300,0 | 28,8 | 28,8 |
|  | приобретение мусорных контейнеров | Чередниченко А.И. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 |  |  |
| - | приобретение бункеров для сбора ТБО | Чередниченко А.И. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 37,7 |  |  |

Заместитель главы Администрации

Миллеровского городского поселения                                                                                А.И.Чередниченко