### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017                           №   84                                       г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Администрации

Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Миллеровского городского поселения»

по результатам 2016 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности  муниципальных   программ Миллировского городского поселения», Администрация  Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Администрации Миллероского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  (далее - программа) за  2016 год согласно приложению к данному постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (И.Н. Усминская).

Глава   Администрации

Миллеровского городского поселения                                   А.И. Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от   20.02.2017№   84

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за 2016 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным. Все мероприятия, предусмотренные программой на 2016 год, выполнены, в том числе по программным мероприятиям:

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что: вопросы жилищно-коммунального обслуживания по прежнему  занимают первое место в перечне проблем граждан Миллеровского городского поселения.

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского» было выделено 122950,2 тыс. рублей, в том числе  из них областной бюджет составил 83250,3 тыс. рублей,  39699,9 тыс. рублей  средства  Миллеровского городского поселения, освоены денежные средства в сумме 122795,7  тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 83113,6  тыс. рублей, и 39682,1 тыс. рублей это средства выделенные  из бюджета Миллеровского городского поселения, что составляет 32,3 % .

Для обеспечения безопасных условий проживания граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, с целью осуществления функций по управлению и обслуживанию  жилищного фонда на территории Миллеровского городского поселения   зарегистрированы две управляющие компании  МУП «ЖЭУ» и ООО «ГУЖФ»,   организованы два ТСЖ «Дружба» и «Аврора».

В 2016 году за счет средств поступивших от оплаты за содержание жилья  предусмотренных  муниципальной программой Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» МУП «ЖЭУ» было использовано  2077,36 тыс. рублей  решены и выполнены следующие мероприятия;  Отремонтировано  инженерных систем  1480 пог. м.  на сумму 1235,0 тыс. рублей; холодное водоснабжение 1141,2 пог. м. на сумму 922,9 тыс. рублей;  горячее водоснабжение  134,5 пог. м. на сумму 108,7 тыс. рублей; отопление  133,3 пог. м. на сумму 107,8 тыс. рублей; водоотведение 63,3 пог.м. на сумму51,2 рублей; энергоснабжение 71 пог.м. на сумму 95,5 тыс. рублей; отремонтировано подъездов 730 пог. м. на сумму 239,1 тыс. рублей; отремонтировано фасадов, отмосток 3526,59 кв. м на сумму 24,0 тыс. рублей; изготовлено  и установлено козырьков  4 штуки на сумму 28,0 тыс. рублей;  заменили и отремонтировали оконных и дверных блоков 35,82 кв. м. на сумму 151,26 тыс. рублей; удалено аварийных и сухих деревьев 297 штук на сумму 400,0 тыс. рублей. В результате  проведенных мероприятий  значительно улучшилось качество поступления холодной воды в многоквартирных домах, снизился  уровень аварийности на внутренних инженерных сетях. В рамках «Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Ростовской области на период 2014- 2049 гг.» в 2016 году на территории  Миллеровского городского поселения   отремонтировано четыре  дома. За  счет  средств местного бюджета по целевой программе  №1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» в 2016 году использовано средств  на сумму  -1114,7 тыс. рублей. Решены и выполнены следующие мероприятия:

- ремонт муниципальных квартир в количестве 6 штук на сумму 744,6 тыс. рублей;

- ремонт инженерной инфраструктуры, замена окон, замена газовых кранов-241,2 тыс. рублей;

-  ремонт  отмостки  на 2-х  МКД  на сумму 128,9 тыс. рублей.

Для озеленения  территории поселения была произведена высадка однолетних культур для  цветочного оформления клумб  на площади-1385,2 кв. м. на сумму 1387,3   тыс. рублей, высажено  саженцев  рябины и Ивы плакучей  в количестве 54 шт. на сумму 47,6 тыс. рублей; в рамках проведения  месячника чистоты в октябре месяце  было приобретено и высажено 290 штук саженцев  (бирючины)  по ул. Седова, ул. Российская, ул. III-Интернационала        выполнялись  работы по уходу  за многолетними растениями  на площади  976 кв. м,   на сумму 489,0 тыс. рублей.; произведена стрижка живой изгороди  по ул. III-Интернационала  на  1100 погонных метрах  на 84,7 тыс. рублей; произвелась   побелка деревьев  8000 шт.  на сумму 146,4 тыс. рублей;  спилено аварийных, сухостойных  297 дерева, произведена  формировочная  обрезка деревьев  в количестве 54 шт.   затраты на  эти два мероприятия  составили  400,0 тыс. рублей;

На содержание городских лесов  было затрачено 466,3 тыс. рублей, в соответствие с санитарными и противопожарными нормами выполнены  следующие мероприятия:

- изготовлено и установлено 3 аншлага в пределах городских лесов;

- произведена опашка, обкос  на всех кварталах.

Выполнен комплекс работ по благоустройству территории двух кладбищ – собрано и вывезено 920 метров куб. мусора на сумму 165,2 тыс. рублей; произведена покупка песка к пасхе 1400 т. на сумму 294,5 тыс. рублей; проведены противоклещевая обработка на 7 га кладбищ на 19,5 тыс. рублей,    фактически   в 2016 году  было использовано 922,0 тыс. рублей,

Текущий ремонт  малых архитектурных форм (покраска и ремонт скамеек, урн и т.д.) составил 8,2 тыс. рублей.

На содержание мемориала «Вечный огонь» - направлено 264,1 тыс. рублей.

Проведена ликвидация стихийных свалочных  очагов на территории городского поселения  на сумму  324,1 тыс. рублей.

Общая протяженность  освещенных улиц поселения по состоянию на 01.01.2016 г. составила 148,4 км., что составляет 77% к общей протяженности автомобильных дорог. Для обеспечения снижения энергозатрат на уличное освещение  были  проведены следующие мероприятия: замена ламп в светильниках 500 шт.,  замена пускорегулирующей аппаратуры 70 шт.,  демонтаж кронштейнов -25 штук; выправка железобетонных опор – 5 штук; заменено патронов – 30 штук; заменено   10 приборов учета электрической энергии;  произведена перетяжка  проводов ВЛ 0,38 кВ -3 км.;  демонтировано фоторыле в количестве 6 штук. на сумму 1135,2 тыс. рублей.

Водоснабжение и водоотведение территории Миллеровского городского поселения  носит социальный характер и основным  критерием её эффективности является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам. Предприятие МУП «Водоканал» для обеспечения качества подаваемой воды потребителям выполнены следующие мероприятия:

по участку водоснабжения:

- за счет собственных средств предприятия – 0,113 км – 56,5 тыс. руб.

- заменено водопроводных сетей – 0,8 км , на сумму – 537,0 тыс. рублей;

-заменено глубинных насосов  4 штуки, на сумму- 175,8 тыс.руб.;

- заменено задвижек разного диаметра – 26 штук, на сумму – 142,5 тыс. руб.;

- заменено и отремонтировано уличных колонок – 48 штук, на сумму – 87,3 тыс.руб.;

- заменено и отремонтировано пожарных гидрантов – 31 штук, на сумму- 35,9 тыс. руб.;

- установлено люков на водопроводные колодцы – 37 штук, на сумму- 100,5 тыс.руб.

- подключено  новых абонентов в количестве – 215  абонентов.

по участку водоотведения:

- заменено самотечных   канализационных сетей – 0,090 км., на сумму -46,3 тыс. руб.

-ремонт канализационных колодцев – 14 шт., на сумму – 35,0 тыс.руб.

-установлено люков на КК – 10 шт., на сумму -28,0 тыс. рублей.

-заменено и отремонтировано  фекальных насосов- 6 шт., на сумму -46,3 тыс.руб.

-заменено обр.клапанов различного диаметра – 3 шт., на сумму- 32,0 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета в  2016 году  выполнены следующие виды работ: ремонт канализации по ул.Заводской, ул.Чехова, установка водонапорной башни, заменен пожарный гидрант, обслуживание  дренажной системы,  на сумму-  652,2 тыс.рублей.

На капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) в 2016 году использовано средств в сумме всего -  87896,5 тыс. рублей, в том числе :

*средства областного бюджета-  81865,4 тыс. рублей

*средства местного бюджета-      6031,1   тыс. рублей

Общий объем отпуска  холодной воды населению в 2016 году составил  -  951,6  тыс.куб.м.

по  газификации:

По состоянию  на 31.12.2016  года  число пользователей услугой  природного газа на территории Миллеровского городского поселения   составляет - 31034  человек.

Раздел 2. Меры по реализации программы

В муниципальную долгосрочную программу было внесено 11  изменений в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на ряд мероприятий.

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 03.02.2016  № 39  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения »;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 20.02.2016  № 67  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 27.04.2016  №  187  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 15.06.2016 № 254  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 29.06.2016 №  289  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 28.07.2016  №  357   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  06.09.2016 №  445 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  12.10.2016 №  530 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

9.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  24.11.2016  № 637  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

10.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  08.12.2016 №  700  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

11.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  28.12.2016 №  748  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы  не превышают ожидаемые значения, что свидетельствует о не полной  реализации программных мероприятий.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, а так же превышения объемов ассигнований над объектами, предусмотренными программой, в 2016 году  составила 136,7 тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы в 2016 году составил 130028,3 тыс. рублей.
	Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной  программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
	Произведенные в 2016 году расходы муниципальной  программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
	Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий  муниципальной  программы в 2016 году не привлекались.
	При реализации  муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного  муниципальной  программой объема средств. Степень достижения целей  муниципальной  программы в 2016 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.
	В ходе реализации муниципальной  программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.
	Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 12 месяцев 2016г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Развитие транспортной системы» приведена в приложении № 6  к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

.

«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

от ____________20____ г. № ________

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за 12 месяцев 2016 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 отчет  на 01.01.2017 год  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» отчетный период за 12 месяцев 2016года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель /ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключе но контрак-тов на отчетную дату, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель-., фасадов-1628 кв.м., отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1114,7 | 1114,6 | 1114,6 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  | -//- |  |  | Капитальный ремонт кровель на 1415 кв.м. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1114,7 | 1114,6 | 1114,6 |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.2. Взносы на капитальный ремонт |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Взносы на капитальный ремонт |  | 03.02.2016 | 31.12.2016 | 56,6 | 56,6 | 0,0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171,3 | 1171,2 | 1114,6 |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов- частичный ремонт системы холодного водоснабжения-1780 п.м. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 353,9 | 353,9 |  | 353,9 |
| 5 |  |  | Основное мероприятие 2.2. Содержание дренажной системы |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |
| 6 |  |  | Основное мероприятие 2.3. Содержание пожарных гидрантов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предотвращение чрезвычайных ситуаций |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 412,8 | 412,7 |  | 412,7 |
| 7 |  |  | Основное мероприятие 2.4. Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 530, | 530,0 |  | 530,0 |
| 8 |  |  | Основное мероприятие 2.5. Приобретение комплектующих материалов к водопроводу |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Частичное восстановление сетей ВКХ |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 573,1 | 573,1 |  | 573,1 |
| 9 |  |  | Основное мероприятие 2.6. Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предоставление льгот гражданам |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 660,1 | 660,0 |  | 660,0 |
| 10 |  |  | Основное мероприятие 2.7. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 6031,1 | 6031,0 |  | 6031,0 |
| 11 |  |  | Основное мероприятие 2.8. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Возмещение части стоимости за ЖКУ |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 109,3 | 98,3 |  | 98,3 |
| 12 |  |  | Основное мероприятие 2.9. Приобретение коммунальной техники |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 405,8 | 405,7 |  | 405,0 |
| 13 |  |  | Основное мероприятие 2.10. Распечатка ПСД на капитальный ремонт ОСК |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Получение пакета документов |  | 03.02.2016 |  | 31.12.2016 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |
| 14 |  |  | Основное мероприятие 2.11. Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Проведение монтажных и демонтажных водопроводных башен и других конструкций |  | 15.07.2016 |  | 31.12.2016 | 42,7 | 42,6 |  | 42,6 |
| 15 |  |  | Основное мероприятие 2.12. Технологическое присоединению к сетям (газовым) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Технологическое присоединение к сетям (газовым) |  | 15.07.2016 |  | 31.12.2016 | 17,6 | 17,6 |  | 17,6 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 9551,4 | 9539,9 |  | 9539,2 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | посадка однолетних саженцев, уходные работы за розами и одно- летниками, побелка деревьев, бордюр |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4006,9 | 4006,8 |  | 4006,8 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев |  |  | -//- |  |  | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3521,3 | 3521,2 |  | 3521,2 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев |  |  | -//- |  |  | Спиливание сухих и аварийных деревьев в количестве 180 шт. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  | -//- |  |  | приобретены саженцы деревьев |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 85,6 | 85,6 |  | 85,6 |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Содержание мест захоронения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 922,4 | 922,0 |  | 572,8 |
| 18 | Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание уличного освещения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11533,5 | 11533,3 |  | 11533,3 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  | -//- |  |  | Поставка электроэнергии на уличное освещение |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10376,4 | 10376,3 |  | 10376,3 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  | -//- |  |  | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, обрезка деревьев |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1153,9 | 1153,9 |  | 1153,9 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям |  |  | -//- |  |  | Технологическое присоединение к сетям |  | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 3,2 | 3,1 |  | 3,1 |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Прочее благоустройство-всего, в том числе : |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание общественных туалетов, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; иммобилизация животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок и др. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10204,0 | 10202,0 |  | 3153,3 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  | -//- |  |  | содержание 3-х общественных туалетов |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189,1 | 188,9 |  | 31,6 |
| * | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей |  |  | -//- |  |  | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8438,5 | 8437,8 |  | 1546,4 |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» |  |  | -//- |  |  | производится подача природного газа и обслуживание сетей |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 264,1 | 264,1 |  | 264,1 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт |  |  | -//- |  |  | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 264,5 | 264,3 |  | 264,3 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  | -//- |  |  | отремонтированы лавочки на площадях и скверах |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,2 | 8,2 |  | 8,2 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  | -//- |  |  | уборка мусора, спасение на воде, озеленение территории, охрана малых архитектурных форм |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 27,5 | 27,5 |  | 27,5 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных |  |  | -//- |  |  | Сокращена численность 135 бродячих животных |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 270,0 | 270,0 |  | 270,0 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве |  |  | -//- |  |  | Участие молодежи в уборке мусора |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 135,0 | 135,0 |  | 135,0 |
| * | Мероприятие по монтажу елки |  |  | -//- |  |  | Установка городской елки |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки |  |  | -//- |  |  | Ликвидировано 2 стихийно- образованных свалки |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 325,0 | 324,1 |  | 324,1 |
| * | Мероприятие по ремонту, строительству и устройству площадок ТБО |  |  | -//- |  |  | Ремонт , строительство и устройство площадок ТБО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 132,1 | 132,1 |  | 132,1 |
| * | Мероприятие по при обретению мусорных контейнеров |  |  | -//- |  |  | Приобретение мусорных контейнеров |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 21 | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов, определение мест захоронения. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2310,4 | 2306,9 |  | 525,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28977,2 | 28971,0 |  | 19791,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39699,9 | 39682,1 |  | 30445,3 |

Приложение №2 к отчету Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| №2. п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения | процент | 92,8 | 93,0 | 94,0 | Доля обеспеченности питьевой водой добавилась на 2,2 % |
| 2. | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене | процент | 33,0 | 33 | 33,0 | - |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 20,5 | 20,5 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Миллеровского городского поселения | процент | 78,5 | 78,5 | 78,5 | Доля фактически освещенность не добавилась |
| 2. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процент | 3,15 | 10,7 | 10,7 | Экономия составила 3115,0 тыс. рублей |

Приложение №3 к отчету Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации |  |  | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.Подрограмма «Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе: |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.11.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.11.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Взносы на капитальный ремонт |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.11.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.11.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 2.2. | Содержание дренажной системы |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Содержание пожарных гидрантов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение комплектующих , строительных материалов к водопроводу |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 2.6. | Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Предоставление льгот гражданам |  |  |  |  |
| 2.7. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.8. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Возмещение части стоимости за ЖКУ |  |  |  |  |
| 2.9 | Приобретение коммунальной техники |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Приобретение техники для коммунального обслуживания жителей г. Миллерово |  |  |  |  |
| 2.10. | Распечатка ПСД на капитальный ремонт ОСК |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 03.02.2016 |  | 31.12.2016 |  | 03.02.2016 |  | 31.12.2016 |  | Получение пакета документов |  |  |  |  |
| 2.11. | Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 15.07.2016 |  | 31.12.2016 |  | 15.07.2016 |  | 31.12.2016 |  | Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций |  |  |  |  |
| 2.12. | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям (газовым) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 15.07.2016 |  | 31.12.2016 |  | 15.07.2016 |  | 31.12.2016 |  | Технологическое присоединение к сетям |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Благоустройство Миллеровского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Озеленение | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, восстановление зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных деревьев |  |  |  |
| 3.2. | Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |
| 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений и электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения |  |  |  |
| 3.4. | Прочее благоустройство | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание условий для здоровой ,комфортной , удобной жизни как для отдельного человека, так и для всего общества |  |  |  |
| 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Осуществление части полномочий по благоустройству ( леса, городского парка, содержание кладбищ, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов0 |  |  |  |

Приложение № 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Правительства РО от 24.11.2011 № 171 ( изменениями от 29.12.2014 № 881) | Условия предоставления и методы расчеты субсидий предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в части платы граждан за коммунальные услуги | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.2016 | внесение изменений от 03.02.2016; внесение изменений от 20.02.2016; внесение изменений от 27.04.2016; внесение изменений от 15.06.2016. внесение изменений от 29.06.2016; внесение изменений от 28.07.2016; внесение изменений от 06.09.2016; внесение изменений от 12.10.2016; | Привело к более четкому распределению работ по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами Миллеровского городского поселения |
|  |  |  |  |  | внесение изменений от 24.11.2016; внесение изменений от 08.12.2016; внесение изменений от 28.12.2016; |  |

6

Приложение № 5  к отчету  на 01.01.2017 Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 12  месяцев  2016 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 122950,2 | 122795,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 83250,3 | 83113,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 39699,9 | 39682,1 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | всего | 1171,3 | 1171,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1171,3 | 1171,2 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: | всего | 1114,7 | 1114,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1114,7 | 1114,6 |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Всего | 1114,7 | 1114,6 |  |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1114,7 | 1114,6 |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  | 56,6 | 56,6 |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт | Всего |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 56,6 | 56,6 |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 92801,7 | 92653,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 83250,3 | 83113,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 9551,4 | 9539,9 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 353,9 | 353,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 353,9 | 353,9 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание дренажной системы | Всего | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 400,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Содержание пожарных гидрантов | Всего | 412,8 | 412,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 412,8 | 412,7 |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Всего | 530, | 530,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 530,0 | 530,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу | всего | 573,1 | 573,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 573,1 | 573,1 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Реализация услуг ОАО «Баня» (МАУ Бл.) | Всего | 660,1 | 660,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 660,1 | 660,0 |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района (2-этап) | Всего | 87896,5 | 87896,4 |  |
|  |  | Областной бюджет | 81865,4 | 81865,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 6031,1 | 6031,0 |  |
| Основное мероприятие 2.8. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 1494,2 | 1346,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1384,9 | 1248,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 109,3 | 98,3 |  |
| Основное мероприятие 2.9. | Приобретение коммунальной техники | Всего | 405,8 | 405,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 405,8 | 405,7 |  |
|  |  | Всего | 15,00 | 15,00 |  |
| Основное мероприятие 2.10. | Распечатка ПСД на капитальный ремонт ОСК |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 15,00 | 15,00 |  |
| Основное мероприятие 2.11. | Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций | Всего | 42,7 | 42,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 42,7 | 42,6 |  |
| Основное мероприятие 2.12. | Технологическое присоединение к сетям | Всего | 17,6 | 17,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17,6 | 17,6 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского поселения | Всего | 28977,2 | 28971,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 28977,2 | 28971,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение- всего, в том числе: | Всего | 4006,9 | 4006,8 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4006,9 | 4006,8 |  |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | Всего | 3521,3 | 3521,2 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3521,3 | 3521,2 |  |
| * | Мероприятия по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Всего | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 400,0 |  |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев (МАУ Бл.) | Всего | 85,6 | 85,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 85,6 | 85,6 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения (МАУ Бл.) | Всего | 922,4 | 922,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 922,4 | 922,0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения- всего, в том числе: | Всего | 11533,5 | 11533,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 11533,5 | 11533,3 |  |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | всего | 10376,4 | 10376,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 10376,4 | 10376,3 |  |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | всего | 1153,9 | 1153,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1153,9 | 1153,9 |  |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | всего | 3,2 | 3,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3,2 | 3,1 |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство – всего, в том числе: | Всего | 10204,0 | 10202,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 10204,0 | 10202,0 |  |
| * | Мероприятия по содержание туалетов (МАУ Бл.) | Всего | 189,1 | 188,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 189,1 | 188,9 |  |
|  | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей (МАУ Бл.) | Всего | 8438,5 | 8437,8 |  |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8438,5 | 8437,8 |  |
|  | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | Всего | 264,1 | 264,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| * |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 264,1 | 264,1 |  |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | Всего | 264,5 | 264,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 264,5 | 264,3 |  |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм (МАУ Бл.) | Всего | 8,2 | 8,2 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8,2 | 8,2 |  |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | Всего | 27,5 | 27,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 27,5 | 27,5 |  |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных (МАУ Бл.) | Всего | 270,0 | 270,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 270,0 | 270,0 |  |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве (МАУ Бл.) | Всего | 135,0 | 135,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 135,0 | 135,0 |  |
| * | Мероприятие по монтажу елки | Всего | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50,0 | 50,0 |  |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | Всего | 325,0 | 324,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 325,0 | 324,1 |  |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО | Всего | 132,1 | 132,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 132,1 | 132,1 |  |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | Всего | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.5 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 2310,4 | 2306,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2310,4 | 2306,9 |  |

- Приложение № 6 к отчету Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Администрации  Миллеровского  городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района РО (2-й этап) | 81865,4 | 81865,4 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | 1384,9 | 1248,2 | 136,7 | 136,7 |
| Всего: | 83250,3 | 83113,6 | 136,7 | 136,7 |

- Приложение № 7  к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) |  |  |  |  | причины перераспределения |  |
|  | Источники финансирования | На начало 2016 года | Тыс. рублей (+) | Тыс. Рублей (-) | На конец 2016 года |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | Местные | 3002,9 | +100,0 | -1931,6 | 1171,3 | В связи с возникшей производственнойнеобходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
|  | Областные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего | 3002,9 | +100,0 | -1931,6 | 1171,3 |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов, всего в том числе: | местные | 2885,6 | - | -600,0 -882,7 -288,2 | 1114,7 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01..2016 № 197, от 01.10.2016 № 6, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| *Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | местные | 2885,6 | - | -600,0 -882,7 -288,2 | 1114,7 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01..2016 № 197, от 01.10.2016 № 6, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Взносы на капитальный ремонт | местные | 117,3 | - | -60,7 | 56,6 | -//- | Решением Собрания депутатов от 28.11.2016 № 11 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности | местные | 0,0 | +100,0 | -100,0 | 0,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 28.11.2016 № 11 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | Местные | 18667,7 | +3063,5 | -12179,8 | 9551,4 | В связи с возникшей производственной необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
|  | Областные | 201933,2 | - | -118682,9 | 83250,3 |  |  |
|  | Всего | 220600,9 | +3063,5 | -130862,7 | 92801,7 |  |  |
| Текущий ремонт объектов ВКХ | местные | 300,0 | +54,3 +17,2 | -17,6 | 353,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 07.06.2016 №215, от 29.06.2016 № 219, от 01.10.2016 № 6, от 28.11.2016 № 11 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Содержание дренажной системы | местные | 400,0 | - | - | 400,0 |  | - |
| Содержание пожарных гидрантов | местные | 416,1 | - | -3,3 | 412,8 | -//- | Решением Собрания депутатов от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | местные | 400,0 | - | -200,0 -200,0 | 0,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 26.08.2016 № 228, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | местные | 0,0 | +600,0 +423,5 +7,7 | -423,5 -7,7 -70,0 | 530,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2016 № 197, от 04.04.2016 № 204, от 01.10.2016 № 6, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | местные | 400,0 | +205,1 | -32,0 | 573,1 | -//- | Решением Собрания депутатов от 07.06.2016 № 215, от 29.06.2016 № 219,, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Реализация услуг ОАО «Баня» | местные | 535,5 | +95,8 +50,0 | -21,2 | 660,1 | -//- | Решением Собрания депутатов от 01.10.2016 № 6, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Транспортный налог | местные | 114,0 | - | -74,0 -40,0 | 0,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.05.2016 № 211, от 26.08.2016 № 228 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района ( 2-й этап) | Местные | 15671,6 | +8,7 +1000,0 +25,9 | -1423,5 -391,3 -1,0 -99,9 -8759,4 | 6031,1 | -//- | Решением Собрания депутатов от 04.04.2016 № 204, от 26.08.2016 № 228, от 12.09.2016 № 233, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
|  | Областные | 199007,4 | - | -4969,5 -112172,5 | 81865,4 | -//- | Решением Собрания депутатов от 26.08.2016 № 228, от 26.12.2016 №17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
|  | всего | 214679,0 | 1034,6 | -127817,1 | 87896,5 | -//- |  |
| Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | местные | 230,5 | - | -15,2 -106,0 | 109,3 | -//- | Решением Собрания депутатов от 07.06.2016 №215, от 29.06.2016 № 219, от 28.11.2016 № 11 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
|  | областные | 2925,8 | - | -1347,6 -193,3 | 1384,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 07.06.2016 №215, от 29.06.2016 № 219, от 28.11.2016 № 11 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
|  | всего | 3156,3 | - | -1662,1 | 1494,2 | -//- |  |
| Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения земельных участков выделенных под перспективную застройку» | местные | 200,0 | - | -200,0 | 0,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Приобретение коммунальной техники | местные | 0,0 | +500,0 | -82,8 -11,4 | 405,8 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01..2016 №192, от 27.05.2016 №211, от 01.10.2016 № 6 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Распечатка ПСД на капитальный ремонт ОСК | местные | 0,0 | +15,0 | - | 15,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2016 № 192 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций | местные | 0,0 | +42,7 | - | 42,7 | -//- | Решением Собрания депутатов от 15.07.2016 № 211 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Мероприятие по технологическому присоединению к сетям (газовым) | местные | 0,0 | +17,6 | - | 17,6 | -//- | Решением Собрания депутатов от 01.10.2016 № 6 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» | Местные | 29374,7 | +2957,2 | -3354,7 | 28977,2 | В связи с возникшей производственной необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
|  | Областные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего | 29374,7 | +2957,2 | -3354,7 | 28977,2 |  |  |
| озеленение | местные | 4099,5 | - | -92,6 | 4006,9 | -//- |  |
| - Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | местные | 3549,5 | - | -1,5 -26,7 | 3521,3 | -//- | Решением Собрания депутатов от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев | местные | 400,0 | - | - | 400,0 |  |  |
| - Мероприятие по приобретению саженцев | местные | 150,0 | - | -64,4 | 85,6 | -//- | Решением Собрания депутатов от 01.10.2016 № 6 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Содержание мест захоронения | местные | 2397,6 | - | -495,5 -502,3 -367,5 -109,9 | 922,4 | -//- | Решением Собрания депутатов от 26.08.2016 № 228, от 01.10.2016 № 6, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Содержание сетей наружного (уличного) освещения | местные | 10645,2 | +1035,5 | -147,2 | 11533,5 | -//- |  |
| - Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | местные | 9507,2 | +178,4 +720,0 +115,0 | -144,2 | 10376,4 | -//- | Решением Собрания депутатов от 01.10.2016 № 6, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | местные | 1138,0 | +18,8 | -1,8 -1,1 | 1153,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2016 № 197, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | местные | 0,0 | +1,8 +1,4 +1,5 | -0,1 | 3,2 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2016 № 197, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Прочее благоустройство | местные | 10160,9 | +1568,2 | -1525,1 | 10204,0 | -//- |  |
| - Мероприятие по содержанию туалетов | местные | 273,9 | - | -51,5 -33,3 | 189,1 | -//- | Решением Собрания депутатов от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей | местные | 7707,3 | +82,8 +433,5 +507,0 | -292,1 | 8438,5 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.05.2016 № 211, от 01.10.2016 № 6, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | местные | 390,1 | - | -126,0 | 264,1 | -//- | Решением Собрания депутатов от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт | местные | 152,3 | +55,8 +56,4 | - | 264,5 | -//- | Решением Собрания депутатов от 04.04.2016 № 204, от 27.05.2016 № 211 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | местные | 200,0 | - | -191,8 | 8,2 | -//- | Решением Собрания депутатов от 01.10.2016 № 6 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по содержанию городского пруда | местные | 0,0 | +36,1 +18,7 | -7,1 -1,5 -18,7 | 27,5 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.05.2016 № 211, от 01.10.2016 № 6, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по иммобилизации животных | местные | 500,0 | - | -50,0 -180,0 | 270,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | местные | 137,3 | - | -2,3 | 135,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 01.10.2016 № 6 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по монтажу елки | местные | 50,0 | +18,7 | -18,7 | 50,0 |  |  |
| - Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | местные | 350,0 | - | -25,0 | 325,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Текущий ремонт, строительство и устройство площадок ТБО | местные | 300,0 | +100,0 +7,1 +107,1 +25,0 | -153,9 -20,0 -126,1 -107,1 | 132,1 | -//- | Решением Собрания депутатов от 04.04.2016 № 204, от 26.08.2016 № 228, от 01.10.2016 № 6, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | местные | 100,0 | +100,0 | -100,0 | 100,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 07.06.2016 № 215, от 29.06.2016 № 219 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| - Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок | местные | 0,0 | +20,0 | -20,0 | 0,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 04.04.2016 № 204, от 26.08.2016 № 228 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | местные | 2071,5 | +242,9 +110,6 | -114,6 | 2310,4 | -//- | Решением Собрания депутатов от 01.10.2016 № 6, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | Местные | 51045,3 | +6120,7 | -17466,1 | 39699,9 | В связи с возникшей производственной необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
|  | Областные | 201933,2 | - | -118682,9 | 83250,3 |  |  |
|  | Всего | 252978,5 | +6120,7 | -136149,0 | 122950,2 |  |  |

Приложение  № 8 сведения на 01.01.2017г.  к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном периоде за 12 месяцев 2016г Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджет |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 0,0 | - | 81865,4 | 92,7 | 6446,9 | 7,3 | 6446,9 |  | 7,3 | 0,0 | - | 81865,4 | 92,7 | 6446,8 | 7,3 | 6446,8 | 7,3 |
| 2. Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | 0,0 | - | 1384,9 | 92,7 | 109,3 | 7,3 | 109,3 |  | 7,3 | 0,0 | - | 1248,2 | 92,7 | 98,3 | 7,3 | 98,3 | 7,3 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 83250,3 | 92,7 | 6556,2 | 7,3 | 6556,2 |  | 7,3 | 0,0 | - | 83113,6 | 92,7 | 6545,1 | 7,3 | 6545,1 | 7,3 |