«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

от  12.10.2016г. №  1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за 9 месяцев 2016 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 отчет  на 01.10.2016 год  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» отчетный период за 9 месяцев 2016года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель /ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключе но контрак-тов на отчетную дату, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель-., фасадов-1628 кв.м., отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2285,6 | 460,8 | 460,8 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | Капитальный ремонт кровель на 1415 кв.м. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2285,6 | 460,8 | 460,8 |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.2. Взносы на капитальный ремонт |  |  |  |  | Взносы на капитальный ремонт |  | 03.02.2016 | 31.12.2016 | 117,3 | 56,6 | 0,0 |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.3. Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности |  |  |  |  | Коммунальные услуги по квартирам |  | 29.06.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2502,9 | 517,4 | 460,8 |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт объектов ВКХ |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов- частичный ремонт системы холодного водоснабжения-1780 п.м. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 354,3 | 260,3 |  | 260,3 |
| 5 |  |  | Основное мероприятие 2.2. Содержание дренажной системы |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 400,0 | 266,7 |  | 266,7 |
| 6 |  |  | Основное мероприятие 2.3. Содержание пожарных гидрантов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предотвращение чрезвычайных ситуаций |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 416,1 | 280,5 |  | 280,5 |
| 7 |  |  | Основное мероприятие 2.4. Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | закольцовка высокого и низкого давления |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 |  |  | Основное мероприятие 2.5. Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 600,0 | 250,0 |  | 250,0 |
| 9 |  |  | Основное мероприятие 2.6. Приобретение комплектующих материалов к водопроводу |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Частичное восстановление сетей ВКХ |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 605,1 | 573,0 |  | 573,0 |
| 10 |  |  | Основное мероприятие 2.7. Реализация услуг ОАО «Баня» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Предоставление льгот гражданам |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 535,5 | 425,9 |  | 425,9 |
| 11 |  |  | Основное мероприятие 2.8. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 14864,5 | 1725,7 |  | 1725,7 |
| 12 |  |  | Основное мероприятие 2.9. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Возмещение части стоимости за ЖКУ |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 124,5 | 58,8 |  | 58,8 |
| 13 |  |  | Основное мероприятие 2.10. Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения земельных участков выделенных под перспективную застройку» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Создание условий для строительства системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения и канализования |  | 03.02.2016 |  | 31.12.2016 | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 14 |  |  | Основное мероприятие 2.11. Приобретение коммунальной техники |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.12.2016 |  | 31.12.2016 | 417,2 | 405,7 |  | 405,0 |
| 15 |  |  | Основное мероприятие 2.12. Распечатка ПСД на капитальный ремонт ОСК |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Получение пакета документов |  | 03.02.2016 |  | 31.12.2016 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |
| 16 |  |  | Основное мероприятие 2.13. Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Проведение монтажных и демонтажных водопроводных башен и других конструкций |  | 15.07.2016 |  | 31.12.2016 | 42,7 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  | /8 |  |  | 18774,9 | 4261,6 |  | 4260,9 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | посадка однолетних саженцев, уходные работы за розами и одно- летниками, побелка деревьев, бордюр |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4099,5 | 1973,3 |  | 1973,3 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев |  |  |  |  |  | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3549,5 | 1625,7 |  | 1625,7 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев |  |  |  |  |  | Спиливание сухих и аварийных деревьев в количестве 180 шт. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 400,0 | 300,0 |  | 300,0 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  |  |  |  | приобретены саженцы деревьев |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,0 | 47,6 |  | 47,6 |
| 18 | Основное мероприятие 3.2. Содержание мест захоронения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1902,1 | 758,2 |  | 568,3 |
| 19 | Основное мероприятие 3.3. Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание уличного освещения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10645,2 | 8137,1 |  | 8137,1 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  |  |  |  | Поставка электроэнергии на уличное освещение |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9507,2 | 7543,7 |  | 7543,7 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  |  |  |  | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, обрезка деревьев |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1136,2 | 591,6 |  | 591,6 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям |  |  |  |  |  | Технологическое присоединение к сетям |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Прочее благоустройство-всего, в том числе : |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание общественных туалетов, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; иммобилизация животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок и др. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10092,0 | 6558,8 |  | 1694,2 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  |  |  |  | содержание 3-х общественных туалетов |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 273,9 | 122,1 |  | 10,0 |
| * | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей |  |  |  |  |  | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7790,1 | 5311,2 |  | 693,6 |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» |  |  |  |  |  | производится подача природного газа и обслуживание сетей |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 390,1 | 165,4 |  | 165,4 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт |  |  |  |  |  | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 264,5 | 252,3 |  | 252,3 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  |  |  |  | отремонтированы лавочки на площадях и скверах |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 200,0 | 8,2 |  | 8,2 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  |  |  |  | уборка мусора, спасение на воде, озеленение территории, охрана малых архитектурных форм |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 36,1 | 27,5 |  | 27,5 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных |  |  |  |  |  | Сокращена численность 135 бродячих животных |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 500,0 | 180,0 |  | 180,0 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве |  |  |  |  |  | Участие молодежи в уборке мусора |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 137,3 | 134,9 |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по монтажу елки |  |  |  |  |  | Установка городской елки |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки |  |  |  |  |  | Ликвидировано 2 стихийно- образованных свалки |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 350,0 | 237,2 |  | 237,2 |
| * | Мероприятие по при обретению мусорных контейнеров |  |  |  |  |  | Приобретение мусорных контейнеров |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 21 | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов, определение мест захоронения. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2071,5 | 1500,7 |  | 325,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28810,3 | 18928,1 |  | 12698,4 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50088,1 | 23707,1 |  | 17420,1 |

Приложение № 5  к отчету  на 01.10.2016 Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 9  месяцев  2016 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 245704,2 | 72979,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 195616,1 | 49272,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50088,1 | 23707,1 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | всего | 2502,9 | 517,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2502,9 | 517,4 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: | всего | 2285,6 | 460,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2285,6 | 460,8 |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Всего | 2285,6 | 460,8 |  |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2285,6 | 460,8 |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  | 117,3 | 56,6 |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт | Всего |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 117,3 | 56,6 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности | Всего | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 214391,0 | 53534,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 195616,1 | 49272,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 18774,9 | 4261,6 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 354,3 | 260,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 354,3 | 260,3 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание дренажной системы | Всего | 400,0 | 266,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 266,7 |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Содержание пожарных гидрантов | Всего | 416,1 | 280,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 416,1 | 280,5 |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | Всего | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Всего | 600,00 | 250,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 600,00 | 250,0 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | всего | 605,10 | 573,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 605,10 | 573,0 |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Реализация услуг ОАО «Баня» (МАУ Бл.) | Всего | 535,5 | 425,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 535,5 | 425,9 |  |
| Основное мероприятие 2.8. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района (2-этап) | Всего | 208902,4 | 50251,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 194037,9 | 48525,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 14864,5 | 1725,7 |  |
| Основное мероприятие 2.9. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 1702,7 | 805,4 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1578,2 | 746,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 124,5 | 58,8 |  |
| Основное мероприятие 2.10. | Строительство Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения земельных участков выделенных под перспективную застройку | Всего | 200,00 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,00 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.11. | Приобретение коммунальной техники | Всего | 417,2 | 405,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 417,2 | 405,7 |  |
|  |  | Всего | 15,00 | 15,00 |  |
| Основное мероприятие 2.12. | Распечатка ПСД на капитальный ремонт ОСК |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 15,00 | 15,00 |  |
| Основное мероприятие 2.13. | Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций | Всего | 42,7 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 42,7 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского поселения | Всего | 28810,3 | 18928,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 28810,3 | 18928,1 |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение- всего, в том числе: | Всего | 4099,5 | 1973,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4099,5 | 1973,3 |  |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | Всего | 3549,5 | 1625,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3549,5 | 1625,7 |  |
| * | Мероприятия по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Всего | 400,0 | 300,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 300,0 |  |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев (МАУ Бл.) | Всего | 150,0 | 47,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 150,0 | 47,6 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения (МАУ Бл.) | Всего | 1902,1 | 758,2 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1902,1 | 758,2 |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения- всего, в том числе: | Всего | 10645,2 | 8137,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 10645,2 | 8137,1 |  |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | всего | 9507,2 | 7543,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 9507,2 | 7543,7 |  |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | всего | 1136,2 | 591,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1136,2 | 591,6 |  |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | всего | 1,8 | 1,8 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1,8 | 1,8 |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство – всего, в том числе: | Всего | 10092,0 | 6558,8 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 10092,0 | 6558,8 |  |
| * | Мероприятия по содержание туалетов (МАУ Бл.) | Всего | 273,9 | 122,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 273,9 | 122,1 |  |
|  | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей (МАУ Бл.) | Всего | 7790,1 | 5311,2 |  |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7790,1 | 5311,2 |  |
|  | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | Всего | 390,1 | 165,4 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| * |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 390,1 | 165,4 |  |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | Всего | 264,5 | 252,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 264,5 | 252,3 |  |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм (МАУ Бл.) | Всего | 200,0 | 8,2 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 8,2 |  |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | Всего | 36,1 | 27,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 36,1 | 27,5 |  |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных (МАУ Бл.) | Всего | 500,0 | 180,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 500,0 | 180,0 |  |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве (МАУ Бл.) | Всего | 137,3 | 134,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 137,3 | 134,9 |  |
| * | Мероприятие по монтажу елки | Всего | 50,0 | 20,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50,0 | 20,0 |  |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | Всего | 350,0 | 237,2 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 350,0 | 237,2 |  |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | Всего | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.5 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 2071,5 | 1500,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2071,5 | 1500,7 |  |

Приложение  № 8 сведения на 01.10.2016г.  к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном периоде за 9 месяцев 2016г Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджет |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 0,0 | - | 194037,9 | 92,7 | 15280,3 | 7,3 | 15280,3 |  | 7,3 | 0,0 | - | 48525,9 | 96,1 | 1975,7 | 3,9 | 1975,7 | 3,9 |
| 2. Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | 0,0 | - | 1578,2 | 92,7 | 124,5 | 7,3 | 124,5 |  | 7,3 | 0,0 | - | 746,6 | 92,7 | 58,8 | 7,3 | 58,8 | 7,3 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 195616,1 | 92,7 | 15404,8 | 7,3 | 15404,8 |  | 7,3 | 0,0 | - | 49272,5 | 96,0 | 2034,5 | 4,0 | 2034,5 | 4,0 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова