«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

________________А.И. Чередниченко

от  14.07.2016   №  8

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  за  6 месяцев 2016 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.07.2016 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 6  месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущее содержание а/дорог, ямочный ремонт составил -3922 кв.м., уборка мусора, содержание (регулярно производится обслуживание 7 светофоров и 16 пешеходных светофоров )дорожных знаков |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 15585,0 |  | 10008,6 |  | 10008,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На проведение текущего ремонта тротуаров |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На приобретение: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На проведение текущего ремонта мостов и водостоков |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров 2016г. – 3 объекта 2017г. – 3 объекта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/дорог: |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 7834,0 |  | 802,1 |  | 802,1 |
| 7 | Основные мероприятия 1.7. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 397,3 |  | 137,0 |  | 137,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На технический надзор по строительству дорог |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 376,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская- ул. Седова, ул. Леваневского- ул. Элеваторская в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | На текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и поддержания их в надлежащем состоянии |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 541,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме : |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | 25583,8 |  | 11097,6 |  | 11097,6 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Нанесение дорожной горизонтальной разметки , пешеходной разметки-1978 кв.м. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 789,9 |  | 717,3 | 717,3 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение светофоров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты (приобретены -4 шт. автономных светофоров, приобретены для установки-102 дорожных знака, установлено допорлнительно-50 шт. дорожных знаков |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 343,1 |  | 343,0 | 343,0 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Разработка схем организации дорожного движения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Разработка схем организации дорожного движения (разработаны новые схемы 66 объектов улично-дорожной сети) |  | 19.05.2016 |  | 31.12.2016 |  | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1333,0 |  | 1060,3 | 1060,3 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 26916,8 |  | 12157,9 | 12157,9 |  |

Приложение № 5  к отчету  на 01.07.2016г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 6  месяцев  2016 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 131100,10 | 17924,0 |
|  |  | областной бюджет | 104183,3 | 5766,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 26916,8 | 12157,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 129767,1 | 16863,7 |
|  |  | областной бюджет | 104183,3 | 5766,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 25583,8 | 11097,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 15585,0 | 10008,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 15585,0 | 10008,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов | Всего | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего: | 150,00 | 149,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 150,00 | 149,9 |
|  |  | Внебюджетный бюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г.- 3 объекта, 2017г. -3 объекта | Всего | 107308,1 | 6568,2 |
|  |  | Областной бюджет | 99474,1 | 5766,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7834,0 | 802,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 397,3 | 137,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 397,3 | 137,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Всего: | 5085,6 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 4709,2 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 376,4 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетный бюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская- ул. Седова, по ул. Леваневского- ул. Элеваторская г. Миллерово | Всего: | 541,1 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 541,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 1333,0 | 1060,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1333,0 | 1060,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 789,9 | 717,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 789,9 | 717,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Приобретение светофоров | Всего | 343,1 | 343,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 343,1 | 343,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Разработка схем организации дорожного движения | Всего | 200,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  8   к отчету на 01.07.2016  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за 6   месяцев 2016года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г- 3 объекта, 2017г- 3 объекта | 0,0 | - | 99474,1 | 92,7 | 7834,0 | 7,3 |  | 7834,0 | 7,3 | 0,0 | - | 5766,1 | 87,8 | 802,1 | 12,2 | 802,1 | 12,2 |
| 2. Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | 0,0 | - | 4709,2 | 92,6 | 376,4 | 7,4 |  | 376,4 | 7,4 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 104183,3 | 92,7 | 8210,4 | 7,3 |  | 8210,4 | 7,3 | 0,0 | - | 5766,1 | 87,8 | 802,1 | 12,2 | 802,1 | 12,2 |