«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

________________А.И. Чередниченко

от    10.10.2018г.  №   8

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  за 9 месяцев  2018 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.10.2018 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 9 месяцев  2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущее содержание а/дорог |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 24573,7 |  | 17864,9 |  |  | 23208,3 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание автомобильных дорог |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 24242,9 |  | 17534,5 |  |  | 22877,9 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 330,8 |  | 330,4 |  |  | 330,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На приобретение: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 2236,0 |  | 805,8 |  |  | 2039,4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | поддержание в технически исправном состояние мостов и водостоков |  |  | 07.09.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 496,4 |  | 122,8 |  |  | 472,8 |
| 4 | Основные мероприятия 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 460,4 |  | 312,0 |  |  | 460,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.7 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 468,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.9. Разработка ПСД на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию автомобильных дорог, расчет начально-максимальной цены |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  | 01.07.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 600,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.15 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 2095,0 |  | 525,7 |  |  | 2095,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Шолохова в г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 943,3 |  | 457,1 |  |  | 943,3 |
| * | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. К.Маркса – ул. Вокзальная |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  |  | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 1151,7 |  | 68,6 |  |  | 1151,7 |
| 8 | Основное мероприятие 1.22 Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Технический, авторский надзор капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  | 251,6 |
| 9 | Основное мероприятие 1.23 Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Строительный контроль капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 200,5 |  | 0,0 |  |  | 198,0 |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | 31430,0 |  | 19631,2 |  |  | 28725,5 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Нанесение дорожной горизонтальной разметки, пешеходной разметки-1978 кв.м. |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 1358,3 | 942,5 |  |  | 942,5 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (Приобретение и установка дорожных знаков) |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 453,7 | 203,1 |  |  | 203,1 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  |  | Обеспечение безопасности граждан, повышение безопасности дорожного движения |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 220,7 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Разработка схем организации дорожного движения |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 759,1 | 571,2 |  |  | 808,2 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2791,8 | 1719,8 |  |  | 1956,8 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | 34221,8 | 21351,0 |  |  | 30682,3 |  |

Приложение № 5  к отчету  на 01.10.2018г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев  2018 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 111145,6 | 43795,8 |
|  |  | областной бюджет | 76923,8 | 22444,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 34221,8 | 21351,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 108353,8 | 42076,0 |
|  |  | областной бюджет | 76923,8 | 22444,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 31430,0 | 19631,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 28773,7 | 22059,8 |
|  |  | областной бюджет | 4200,0 | 4194,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 24573,7 | 17864,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 24242,9 | 17534,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 24242,9 | 17534,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4530,8 | 4525,3 |
|  |  | областной бюджет | 4200,0 | 4194,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 330,8 | 330,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение инертных материалов | Всего | 2236,0 | 805,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2236,0 | 805,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 496,4 | 122,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 496,4 | 122,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 460,4 | 312,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 460,4 | 312,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего: | 468,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 468,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Разработка ПСД на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию автомобильных дорог, расчет начально-максимальной цены | Всего: | 600,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 600,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Всего | 74818,8 | 18775,6 |
|  |  | Областной бюджет | 72723,8 | 18249,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2095,0 | 525,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Шолохова в г. Миллерово | Всего | 33687,4 | 16323,6 |
|  |  | Областной бюджет | 32744,1 | 15866,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 943,3 | 457,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса – ул. Вокзальная в г. Миллерово | Всего: | 41131,4 | 2452,0 |
|  |  | Областной бюджет | 39979,7 | 2383,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1151,7 | 68,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21 | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 200,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,5 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 2791,8 | 1719,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2791,8 | 1719,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 1358,3 | 942,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1358,3 | 942,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Всего | 453,7 | 203,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 453,7 | 203,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Всего | 220,7 | 3,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 220,7 | 3,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Содержание светофорных объектов | Всего | 759,1 | 571,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 759,1 | 571,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  8   к отчету на 01.10.2018  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за  9 месяцев  2018года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Шолохова в г. Миллерово | 0,0 | - | 32744,1 | 97,2 | 943,3 | 2,8 |  | 943,3 | 2,8 | 0,0 | - | 15866,5 | 97,2 | 457,1 | 2,8 | 457,1 | 2,8 |
| 2. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса- ул. Вокзальная в г. Миллерово | 0,0 | - | 39979,7 | 97,2 | 1151,7 | 2,8 |  | 1151,7 | 2,8 | 0,0 | - | 2383,4 | 97,2 | 68,6 | 2,8 | 68,6 | 2,8 |
| 3. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | - | 4200,0 | 92,7 | 330,8 | 7,3 |  | 330,8 | 7,3 | 0,0 | - | 4194,9 | 92,7 | 330,4 | 7,3 | 330,4 | 7,3 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 76923,8 | 96,94 | 2425,8 | 3,06 |  | 2425,8 | 3,06 | 0,0 | - | 22444,8 | 96,33 | 856,1 | 3,67 | 856,1 | 3,67 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова