«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

________________А.И. Чередниченко

от    10.07.2018г.  №   8

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  1 полугодие  2018 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.07.2018 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 1 полугодие  2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущее содержание а/дорог |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 26005,0 |  | 12056,2 |  |  | 12056,6 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание автомобильных дорог |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 25674,2 |  | 11725,8 |  |  | 11725,8 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 330,8 |  | 330,4 |  |  | 330,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На проведение текущего ремонта тротуаров |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 496,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На приобретение: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 236,0 |  | 99,5 |  |  | 99,5 |
| 4 | Основные мероприятия 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 460,4 |  | 183,5 |  |  | 460,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.7 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 468,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.15 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 3746,1 |  | 62,9 |  |  | 62,9 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Промышленная в г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 1636,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Шолохова в г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 948,0 |  | 62,9 |  |  | 62,9 |
| * | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. К.Маркса – ул. Вокзальная |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  |  | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 1161,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.22 Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Технический, авторский надзор капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.23 Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Строительный контроль капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  | 200,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | 31912,4 |  | 12402,1 |  |  | 12679,4 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Нанесение дорожной горизонтальной разметки, пешеходной разметки-1978 кв.м. |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 1132,4 | 942,5 |  |  | 942,5 |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (Приобретение и установка дорожных знаков) |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 482,5 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  |  | Обеспечение безопасности граждан, повышение безопасности дорожного движения |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 420,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Разработка схем организации дорожного движения |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 759,1 | 359,0 |  |  | 359,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2794,7 | 1304,5 |  |  | 1304,5 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | 34707,1 | 13706,6 |  |  | 13983,9 |  |

Приложение № 5  к отчету  на 01.07.2018г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие  2018 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 112130,1 | 17912,2 |
|  |  | областной бюджет | 77423,0 | 4205,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 34707,1 | 13706,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 109335,4 | 16607,7 |
|  |  | областной бюджет | 77423,0 | 4205,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 31912,4 | 12402,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 30205,0 | 14077,5 |
|  |  | областной бюджет | 4200,0 | 2021,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 26005,0 | 12056,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 25674,2 | 11725,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 25674,2 | 11725,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4530,8 | 2351,7 |
|  |  | областной бюджет | 4200,0 | 2021,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 330,8 | 330,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 496,4 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 496,4 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение инертных материалов | Всего | 236,0 | 99,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 236,0 | 99,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 460,4 | 183,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 460,4 | 183,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего: | 468,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 468,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Всего | 76969,1 | 2247,2 |
|  |  | Областной бюджет | 73223,0 | 2184,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3746,10 | 62,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленная в г. Миллерово | Всего | 1636,7 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1636,7 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Шолохова в г. Миллерово | Всего | 33856,6 | 2247,2 |
|  |  | Областной бюджет | 32908,6 | 2184,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 948,0 | 62,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса – ул. Вокзальная в г. Миллерово | Всего: | 41475,8 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 40314,4 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1161,4 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21 | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 200,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,5 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 2794,7 | 1304,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2794,7 | 1304,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 1132,4 | 942,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1132,4 | 942,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Всего | 482,5 | 3,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 482,5 | 3,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Всего | 420,7 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 420,7 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание светофорных объектов | Всего | 759,1 | 359,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 759,1 | 359,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  8   к отчету на 01.07.2018  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за  1  полугодие  2018года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дороги ул. Промышленная | 0,0 | - | 0,0 | - | 1636,7 | 100 |  | 1636,7 | 100 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Шолохова в г. Миллерово | 0,0 | - | 32908,6 | 97,2 | 948,0 | 2,8 |  | 948,0 | 2,8 | 0,0 | - | 2184,3 | 97,2 | 62,9 | 2,8 | 62,9 | 2,8 |
| 3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса- ул. Вокзальная в г. Миллерово | 0,0 | - | 40314,4 | 97,2 | 1161,4 | 2,8 |  | 1161,4 | 2,8 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 3. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | - | 4200,0 | 92,7 | 330,8 | 7,3 |  | 330,8 | 7,3 | 0,0 | - | 2021,3 | 86,0 | 330,4 | 14,0 | 330,4 | 14,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 77423,0 | 95,0 | 4076,9 | 5,0 |  | 4076,9 | 5,0 | 0,0 | - | 4205,6 | 91,5 | 393,3 | 8,5 | 393,3 | 8,5 |