«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

_____________________А.И. Чередниченко

от  10.10.2017г. №   8

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Администрации городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2017 года (далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.10.2017 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 9  месяцев  2017 года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |
| 1 | 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущее содержание а/дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 24212,2 |  |  | 19082,3 |  | 23162,2 |
| * |  | Содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 23897,2 |  |  | 18777,4 |  | 22847,2 |
| * |  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 315,0 |  |  | 304,9 |  | 315,0 |
|  |  | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На проведение текущего ремонта тротуаров |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На приобретение: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 529,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На проведение текущего ремонта мостов и водостоков |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 159,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Основные мероприятия 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 491,3 |  |  | 343,2 |  | 491,3 |
|  |  | Основное мероприятие 1.7 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 100,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Основное мероприятие 1.15 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на капитальный ремонт автодорог г. Миллерово |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 1281,2 |  |  | 873,6 |  | 1042,7 |
| * |  | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров 2016г. – 3 объекта 2017г. – 3 объекта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на капитальный ремонт а/дорог: |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 89,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| * |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на капитальный ремонт а/ дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 1047,4 |  |  | 873,6 |  | 1042,7 |
| * |  | Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеварская г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/ дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 144,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Основное мероприятие 1.17 Приобретение строительных материалов (ж/б плит) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Приобретение строительных материалов для ремонта водостоков |  | 28.09.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 339,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Основное мероприятие 1.20 Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/ дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 876,4 |  |  | 31,6 |  | 322,5 |
|  |  | Основное мероприятие 1.22 Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Технический надзор по строительству автомобильных дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 89,4 |  |  | 0,0 |  | 84,4 |
|  |  | Основное мероприятие 1.23 Строительный контроль по выполнению кап. ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильных дорог |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 149,9 |  |  | 50,0 |  | 149,9 |
|  |  | Основное мероприятие 1.24 Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 60,4 |  |  | 60,4 |  | 60,4 |
|  |  | Итого по подпрограмме : |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | 28388,3 |  |  | 20441,1 |  | 25313,4 |
|  |  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| 2 | 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014- 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Нанесение дорожной горизонтальной разметки , пешеходной разметки-1978 кв.м. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 800,0 |  | 692,5 |  | 692,5 |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (Приобретение и установка дорожных знаков) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 389,1 |  | 151,5 |  | 151,5 |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров и запчастей к автотранспортным светофорам |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Приобретение светофоров и запчастей к автотранспортным светофорам |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 160,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Содержание светофорных объектов |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 1300,0 |  | 929,6 |  | 1258,3 |  |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2650,0 |  | 1773,6 |  | 2102,3 |  |
|  |  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 31038,3 |  | 22214,7 |  | 27415,7 |  |

5

Приложение № 5  к отчету  на 01.10.2017г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев  2017 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 81112,0 | 50800,9 |
|  |  | областной бюджет | 50073,7 | 28586,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 31038,3 | 22214,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 78462,0 | 49027,3 |
|  |  | областной бюджет | 50073,7 | 28586,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 28388,3 | 20441,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 28212,2 | 22350,4 |
|  |  | областной бюджет | 4000,0 | 3268,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 24212,2 | 19082,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 23897,2 | 18777,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 23897,2 | 18777,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4315,0 | 3573,0 |
|  |  | областной бюджет | 4000,0 | 3268,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 315,0 | 304,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение инертных материалов | Всего | 529,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 529,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 159,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 159,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 491,3 | 343,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 491,3 | 343,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего: | 100,3 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,3 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | всего | 42645,7 | 26191,7 |
|  |  | Областной бюджет | 41364,5 | 25318,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1281,2 | 873,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г.- 3 объекта, 2017г. -3 объекта | Всего | 89,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 89,5 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Всего | 37404,3 | 26191,7 |
|  |  | Областной бюджет | 36356,9 | 25318,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1047,4 | 873,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | Всего | 5151,9 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 5007,6 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 144,3 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Приобретение строительных материалов (ж/б плит) | Всего | 339,2 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 339,2 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.20 | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Всего | 5585,6 | 31,6 |
|  |  | Областной бюджет | 4709,2 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 876,4 | 31,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 89,4 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 89,4 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23 | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 149,9 | 50,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 149,9 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.24 | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Всего: | 60,4 | 60,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 60,4 | 60,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 2650,0 | 1773,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2650,0 | 1773,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 800,0 | 692,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 800,0 | 692,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Всего | 389,1 | 151,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 389,1 | 151,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров и запчастей к автотранспортным светофорам | Всего | 160,9 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 160,9 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Содержание светофорных объектов | Всего | 1300,0 | 926,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1300,0 | 926,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  8   к отчету на 01.10.2017  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за  9 месяцев  2017года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | 0,0 | - | 36356,9 | 97,2 | 1047,4 | 2,8 |  | 1047,4 | 2,8 | 0,0 | - | 25318,1 | 96,7 | 873,6 | 3,3 | 873,6 | 3,3 |
| 2 Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | 0,0 | - | 5007,6 | 97,2 | 144,3 | 2,8 |  | 144,3 | 2,8 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 3. Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | 0,0 | - | 4709,2 | 84,3 | 876,4 | 15,7 |  | 876,4 | 15,7 | 0,0 | - | 0,0 | - | 31,6 | 100 | 31,6 | 100 |
| 4. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | - | 4000,0 | 92,7 | 315,0 | 7,3 |  | 315,0 | 7,3 | 0,0 | - | 3268,1 | 91,5 | 304,9 | 8,5 | 304,9 | 8,5 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 50073,7 | 95,5 | 2383,1 | 4,5 |  | 2383,1 | 4,5 | 0,0 | - | 28586,2 | 95,9 | 1210,1 | 4,1 | 1210,1 | 4,1 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова