«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

_____________________А.И. Чередниченко

от   12.10.2016г. №   4

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Администрации городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2016 года (далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.10.2016 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 9  месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ. Текущее содержание а/дорог, ямочный ремонт, уборка мусора, содержание светофорных объектов, дорожных знаков | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 17609,8 |  | 13417,5 |  | 13417,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состояниии приобретено: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков. Производился текущий ремонт мостов и водостоков | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Основные мероприятия 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 405,3 |  | 259,6 |  | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  |  | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 150,0 |  | 149,9 |  | 149,9 |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров 2016г. – 3 объекта 2017г. – 3 объекта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/дорог: расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 7834,0 |  | 3177,1 |  | 3177,1 |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Увеличение сети дорог местного значения с твердым покрытием | 01.09.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 376,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская- ул. Седова, ул. Леваневского- ул. Элеваторская в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Технический надзор по капитальному ремонту дорог | 01.09.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 541,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | 27616,6 |  | 17004,1 |  | 16744,5 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 789,9 |  | 761,8 | 761,8 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение светофоров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 343,1 |  | 343,0 | 343,0 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Разработка схем организации дорожного движения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Разработка схем организации дорожного движения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1333,0 |  | 1304,8 | 1304,8 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 28949,6 |  | 18308,9 | 18049,3 |  |

Приложение № 5  к отчету  на 01.10.2016г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 9  месяцев  2016 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 133132,9 | 56320,7 |
|  |  | областной бюджет | 104183,3 | 38011,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 28949,6 | 18308,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 131799,9 | 55015,9 |
|  |  | областной бюджет | 104183,3 | 38011,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 27616,6 | 17004,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 17609,8 | 13417,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17609,8 | 13417,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов | Всего | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 405,3 | 259,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 405,3 | 259,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего | 150,0 | 149,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 150,0 | 149,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г.- 3 объекта, 2017г. -3 объекта | Всего | 107308,1 | 41188,9 |
|  |  | Областной бюджет | 99474,1 | 38011,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7834,0 | 3177,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Всего: | 5085,6 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 4709,2 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 376,4 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетный бюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская- ул. Седова, по ул. Леваневского- ул. Элеваторская г. Миллерово | Всего: | 541,1 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 541,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 1333,0 | 1304,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1333,0 | 1304,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 789,9 | 761,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 789,9 | 761,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Приобретение светофоров | Всего | 343,1 | 343,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 343,1 | 343,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Разработка схем организации дорожного движения | Всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  8   к отчету на 01.10.2016  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за 9 месяцев 2016 года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г- 3 –объекта, 2017г. – 3 объекта. | 0,0 | - | 99474,1 | 92,7- | 7834,0 | 7,3 | 7834,0 | 7,3 | 0,0 | 0 | 38011,8 | 92,3 | 3177,1 | 7,7 | 3177,1 | 7,7 |
| 2.Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | 0,0 | - | 4709,2 | 92,6 | 376,4 | 7,4 | 376,4 | 7,4 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 104183,3 | 92,7 | 8210,4 | 7,3 | 8210,4 | 7,3 | 15663,5 | 27,6 | 38011,8 | 92,3 | 3177,1 | 7,7 | 3177,1 | 7,7 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова