Утверждаю:

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

В.В. Зинченко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«03» августа 2021г.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Миллеровского городского поселения» за 6 месяцев 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. | Х | Х | Х | 730,7 | 730,7 | | 110,7 | | 620,0 планируется освоить до конца текущего года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016 | - | - | - | - | | - | | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 110,7 | 110,7 | | 110,7 | | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 620,0 | 620,0 | | 0,0 | | 620,0 планируется освоить до конца текущего года |
| 5 | Мероприятие 1.3.1.  ПСД на снос аварийных домов | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 620,0 | 620,0 | | 0,0 | | 620,0 планируется освоить до конца текущего года |
| 6 | Подпрограмма 2  «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»  (далее также – подпрограмма) | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | - | - | - | - | | - | | - |
| 7 | Переданные полномочия  (за счет средств бюджета поселения) | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | - | - | - | - | | - | | - |
| 8 | Итог по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. | Х | Х | Х | 730,7 | 730,7 | | 110,7 | | 620,0 планируется освоить до конца текущего года |

Согласовано:

Руководитель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Локтев А.А.

Заместитель руководителя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морозова Е.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бережнов А.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Погребняк А.В.

Секретарь:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лисичкина В.А.