АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2012 г.                             №  165                                      г. Миллерово

О внесении  изменений в постановление Администрации

Миллеровского городского поселения от 25.10.2011 года № 138

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие сети  внутригородских  автомобильных дорог на

территории Миллеровского городского поселения на

2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 25.10.2011 года №138 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети  внутригородских  автомобильных дорог на

территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1.п.2.3.раздела 2 «Общие положения и обоснования Программы» изложить в новой редакции:

«2.3.Система программных мероприятий, ресурсное  обеспечение Программы.

Для  реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, придорожной  сети и искусственных сооружений на них;

мероприятия по содержанию, ремонту и установке технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофорные объекты);

мероприятия по ликвидации бездорожья (отсыпка дорог);

мероприятия по капитальному ремонту внутриквартальных проездов и благоустройству  придомовых территорий, текущему  ремонту тротуаров ;

мероприятия  по пересчету сметного расчета по комплексному благоустройству;

мероприятия по приобретению окатыша и песка;

мероприятия по изготовлению сметного расчета для разработки ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог; экспертиза на капитальный ремонт дорог;

Реализация мероприятий  обеспечит: благоустройство придомовых территорий, устройство  внутриквартальных проездов по ул.Фестивальная, ул.Артема, ул.Макарова, ул.Васнецова. Отсыпка щебнем и окатышем дорог без покрытия.

Соблюдение  санитарных норм и правил  по содержанию городских дорог, тротуаров и  площадей, а также  обеспечение безопасности  дорожного движения.

Ресурсное  обеспечение Программы осуществляется  из средств местного и областного бюджета  Миллеровское городское поселение согласно     таблице №1»:

Таблица №1

| Источники финансирования | всего тыс.руб. | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Итого в том числе: | 132502,9 | 33593,2 | 42462,2 | 56447,5 |
| областной бюджет | 96760,5 | 14527,5 | 32509,3 | 49723,7 |
| бюджет Миллеровского городского поселения | 35742,4 | 19065,7 | 9952,9 | 6723,8 |

1.2.раздел 3 «Мероприятия Программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы» в новой редакции :

«Раздел 3.Мероприятия Программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы.»

|  | Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Област бюджет | Местный бюджет | Област. бюджет | Местный бюджет | Област бюджет | Местн бюджет | Област. бюджет |
| 1. | Дорожно-мостовое хозяйство всего | 19065,7 | 14527,5 | 9952,9 | 32509,3 | 6723,8 | 49723,7 | 35742,4 | 96760,5 |
| 1.1. | Содержание улично-дорожной сети | 12382,0 | - | 5144,3 | - | - | - | 17526,3 | - |
| 1.2. | Ямочный ремонт | 2806,9 | 5193,1 | 669,8 | 5529,5 | - | 5893,0 | 3476,7 | 16615,6 |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | - | - | 2348,9 | 15311,8 | 6723,8 | 43830,7 | 9072,7 | 59142,5 |
| 1.4. | Работы по нанесению дорожной разметки | 565,0 | - | - | - | - | - | 565,0 | - |
| 1.5. | Содержание и ремонт мостов и водостоков | 475,0 | - | - | - | - | - | 475,0 | - |
| 1.6 | Приобретение щебня | 867,5 |  |  |  |  |  | 867,5 |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт дворовых территорий | 1432,0 | 9334,4 | 1789,9 | 11668,0 | - | - | 3221,9 | 21002,4 |
| 1.8. | Пересчет сводного сметного расчета по комплексному благоустройству | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |  |
| 1.9. | Приобретение окатыша и песка | 132,5 |  |  |  |  |  | 132,5 |  |
| 2.0 | Изготовление сметного расчета для разработки ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | 25,0 | - | - | - | - | - | 25,0 |  |
| 2.1. | Государственная экспертиза инженерных изысканий | 177,8 | - | - | - | - | - | 177,8 |  |
| 2.2. | Текущий ремонт тротуаров | 100,0 |  | - |  |  |  | 100,0 |  |
| 2.3. | Установка бордюр | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.07.2012 №  144.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И.

Глава Миллеровского

городского  поселения                                                          В.С.Макаренко