### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013 				№ 293	          	                	      г. Миллерово

Об утверждении муниципальной

программы Миллеровского городского

поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами

населения Миллеровского городского

поселения»

В  соответствии  с  постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от  16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»  и распоряжением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 12.09.2013 № 138-а «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  Миллеровского  городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года правовые акты Миллеровского городского поселения по Перечню согласно приложению № 2, за исключением актов с правоотношениями, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения и опубликованию в официальном выпуске  общественно-политической газеты «Наш Край - Вести  Власти».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И.

Глава Миллеровского

городского   поселения                                                                          В. С.Макаренко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Миллеровского городского  поселения

от 11.10.2013 № 293

Муниципальная программа Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» (далее – Муниципальная программа). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Миллеровского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | Отсутствуют. |
| Участники муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы | – – | Администрация Миллеровского городского поселения Отсутствуют. |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения; 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Миллеровского городского поселения; |
| Задачи муниципальной программы | – | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Общий объем финансирования -384854,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 147907,7 тыс. рублей; в 2015 году – 39162,7 тыс. рублей; в 2016 году – 35769,9 тыс. рублей; в 2017 году – 55663,0 тыс. рублей; в 2018 году – 35450,5 тыс. рублей; в 2019 году – 35450,5 тыс. рублей; в 2020 году – 35450,5 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 127044,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 105527,5 тыс. рублей; в 2015 году – 2800,0тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 18716,7 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 257811,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 42380,2 тыс. рублей; в 2015 году – 36362,7 тыс. рублей; в 2016 году – 35769,9 тыс. рублей; в 2017 году –36946,3 тыс. рублей; в 2018 году – 35450,5 тыс. рублей; в 2019 году – 35450,5 тыс. рублей; в 2020 году – 35450,5 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц , благоустройство и озеленение территории поселения. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

жилищно-коммунальной сферы

Цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

По состоянию на конец 2012 года общая площадь жилищного фонда Миллеровского городского поселения составила – 755,6 тыс.кв.м. По состоянию на 01.01.2013 года удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составил – 576,5 тыс.кв.м. (76,3 %), оборудованного  канализацией – 574,9 тыс.кв.м.  (76%) , оборудованного  централизованным отоплением – 109,34 тыс.кв.м. (14,4 %)

На 1 января 2012 года в капитальном ремонте нуждалось 67,5 процента от общего количества многоквартирных домов.  При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Практически не применяются кредитные схемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.

Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

На территории Миллеровского городского поселения по состоянию на конец 2012 года из 152,3  км водопроводов (одиночное протяжение)  49,1 км нуждаются в замене (32,2 процента).

Централизованным водоснабжением охвачено- 91,2 процента населения. Главное  снабжающее горожан водой предприятие – МУП «Водоканал». Общая протяженность  водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП «Водоканал» - 148,9 км, износ водопроводной сети на 01.10.2013 года  составляет – 81,1 процент.  В связи  с интенсивной  застройкой за последние пять лет жилых районов города ряд участков водопроводных сетей исчерпали свою пропускную способность. Утечки и неучтенные расходы  хозяйственно-питьевой воды в системе  водопровода при подаче составляют около – 19,034 процента. Запланирована в северо-западной и северной части  городского поселения  перспективная застройка жилья и объектов социального назначения, которая  предполагает  развитие систем водоснабжения и канализации.

Основным источником водоснабжения Миллеровского городского поселения являются  подземные источники.

По данным на конец 2012 года на территории Миллеровского городского поселения протяженность   централизованной системы канализации составляет – 62,2 км, нуждаются в замене  4,8 км  (7,7 процента).

Для очистки сточных канализционных вод  на территории поселения имеется – 1 ОСК.  С 2012 года начаты работы  по капитальному ремонту  ОСК.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

износ  водопроводных сетей и  нерационального  использования воды  в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Основная часть теплоисточников Миллеровского городского поселения (100 процентов) работает на газообразном топливе. На территории поселения снабжение тепловой энергии населения и социальной сферы осуществляют -  4  предприятия.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составила 19,6 км, из  которых нуждаются в замене -0,6  км (3,1 процента) имеют степень износа свыше 60 процентов. Изношенность тепловых сетей приводит к возникновению аварий и потерям тепловой энергии при подаче и распределении ее потребителям. Потери тепловой энергии на 2012 год составили -12%  от общего объема тепла, поданного в сеть.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объекты жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

По состоянию на 01.01.2013 года доля фактически освещенных улиц Миллеровского городского поселения, в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет – 78,5  процента.

Одиночное протяжение уличной газовой сети по   Миллеровскому городскому поселению  по состоянию на 01.01.2013 года составило – 247,41  км. Ежегодно в местном бюджете поселения планируются  средства для  корректировки  рабочей схемы по газификации.

В связи с повышением уровня подземных вод на территории Миллеровского городского поселения,  продолжается неравномерная просадка оснований фундаментов зданий и сооружений, а также повреждение инженерных сетей.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первое место в перечне проблем граждан Миллеровского городского поселения;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;

коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Без принятия срочных мер правового характера на государственном, в том числе региональном, местном уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задач повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники программы не могут оказать непосредственного влияния.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Миллеровского городского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Стратегическая цель муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

Период реализации Муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Миллеровского района и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения Миллеровского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

улучшения экологической ситуации в целом по территории поселения;

улучшение оценки выполнения перспективного развития систем водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления;

увеличением протяженности освещенных улиц территории Миллеровского городского  поселения.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие три подпрограммы:

Подпрограмма1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении»;

Подпрограмма2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

Подпрограмма3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения».

Выделение первой подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении»  произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищных услуг населению Миллеровского городского поселения.

Данная подпрограмма  включает в себя  следующие  мероприятия – изготовление проектно-сметной документации, обследование  МКД, текущий ремонт  кровель, коммуникаций  многоквартирных жилых домов.

Вторая подпрограмма включает мероприятия  по  обеспечению качественными  коммунальными  услугами населения.

Данная подпрограмма  оказывает непосредственное влияния на показатели социально-экономического развития Миллеровского городского поселения и  коммунальной сфере, ее реализация  обеспечивает достижение всех целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основными мероприятиями  подпрограммы 2  являются:

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, обеспечение резервными источниками  электроснабжения объектов жизнеобеспечения , реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации .

Данные  мероприятия включают предоставление субсидий областного бюджета бюджету  Миллеровского городского поселения, на софинансирование  муниципальных программ.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в характеристике соответствующих подпрограмм муниципальной программы.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 384855,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 127044,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 257811,1 тыс. рублей;

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальных подпрограмм.

Объем средств на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

- Раздел 5.Участие Миллеровского городского поселения, в реализации муниципальной программы

Участие Миллеровского городского поселения,  в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей:

снижение административных барьеров при предоставлении земельных участков для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

содействие развитию строительства коммунальной инфраструктуры;

содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 6. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств консолидированного бюджета Миллеровского района.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 2 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные консолидированным бюджетом Миллеровского городского поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета Миллеровского района на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств консолидированного бюджета Миллеровского городского поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

- Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей и участников Муниципальной программы

Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

обеспечивает разработку Муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Миллеровского городского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы); 	подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает проект постановления об утверждении отчета в соответствии с Регламентом работы Администрации Миллеровского городского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, в реализации которой предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю в 5-ти дневный срок информацию, необходимую для подготовки отчетов;

представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам полугодия за 9 месяцев;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении», «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения», «Благоустройство».

Подпрограмма 1

«Развитие жилищного хозяйства в

Миллеровском городском поселении»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в  Миллеровском городском поселении»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» (Далее- подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| Участники подпрограммы Соисполнители муниципальной программы | – | Администрация Миллеровского городского поселения - Отсутствуют. |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищных услуг населению на территории поселения; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; организация и обеспечение системы финансовой поддержки населению города в капитальном ремонте жилищного фонда со стороны органов местного самоуправления; увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда. |
| Задачи подпрограммы | – | реализация проектов по капитальному ремонту жилых домов; повышение качества капитального ремонта жилых домов; проведение комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий жилищного фонда; приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля населения, проживающих в многоквартирных домах , в которых произведен капитальный ремонт отвечающий требованиям безопасности, в общей численности населения города; доля многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте; . |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования -33251,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4386,0тыс. рублей; в 2015 году – 4618,5тыс. рублей; в 2016 году – 4849,4 тыс. рублей; в 2017 году – 4849,4 тыс. рублей; в 2018 году – 4849,4 тыс. рублей; в 2019 году – 4849,4 тыс. рублей; в 2020 году – 4849,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 33251,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4386,0 тыс. рублей; в 2015 году – 4618,5 тыс. рублей; в 2016 году – 4849,4 тыс. рублей; в 2017 году – 4849,4 тыс. рублей; в 2018 году – 4849,4 тыс. рублей; в 2019 году – 4849,4 тыс. рублей; в 2020 году – 4849,4 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем капитального ремонта многоквартирных домов; повышение качества условия проживания; снижение износа жилья и повышение комфортности проживания граждан; повышение надежности и эффективности работы внутридомовых инженерных систем; создание безопасных и комфортных условий для проживания нанимателей жилых помещений; уменьшение объема жилищного фонда, требующего капитального ремонта; улучшение состояния жилищного фонда; повышение количества многоквартирных домов в которых произведен капитальный ремонт. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

жилищной сферы подпрограммы

В настоящее время деятельность жилищного комплекса Миллеровского городского поселения  характеризуется высоким уровнем износа, низким качеством ремонта.

Данная ситуация в жилищном хозяйстве, объясняется высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов жилищной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций жилищного комплекса. Решить проблему снижения физического износа жилищного фонда возможно только путем проведения капитального ремонта.

Подпрограмма разработана исходя из сложившейся социально-экономической ситуации, крайне неудовлетворительного общего технического состояния жилищного фонда и представляет комплекс мероприятий по капитальному конкретных объектов жилищного фонда, обеспечивающих реализацию концепции жилищной политики города на основании капитального ремонта многоквартирных домов жилищной сферы.

В целях повышения качества выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, требуется выделить финансовые средства на оплату указанную выше работ и услуг, что позволит обеспечить устойчивость и повышение эффективности  функционирования жилищного комплекса для предоставления гражданам качественных жилищных услуг по доступным ценам.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также стратегии социально – экономического развития Миллеровского района до 2020 года.

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда;

-организация и обеспечение системы финансовой поддержки населению города в капитальном ремонте жилищного фонда со стороны органов местного самоуправления.

Задачи  подпрограммы:

-приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов домов.

Реализация  цели и задачи будут осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующей задачи:

повышение качества капитального ремонта многоквартирных домов.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1.1 «Доля населения, проживающая в домах, в котором проведен капитальный ремонт, в общей численности населения Миллеровского городского поселения»;

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в общей численности многоквартирных домов»;

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации подпрограммы планируется:

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищного хозяйства, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем развития жилищного хозяйства;

Раздел 3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

установление в правилах предоставления субсидий при  наличии в качестве одного из условий  утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем жилищной инфраструктуры;

утверждение графиков проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

реализация муниципальных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках основного мероприятия «Поддержка частных инвестиций в виде субсидий областного бюджета  на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем жилищной  инфраструктуры».

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1: капитальный ремонт многоквартирных домов.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в характеристике соответствующих подпрограмм муниципальной программы.

- Раздел 4.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  бюджета Миллеровского городского поселения.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет -33252,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 33252,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

- Раздел 5. Участие Миллеровского городского поселения

- в реализации муниципальной подпрограммы

Активное участие Миллеровского городского поселения в мероприятиях, направлены на создание условий для обеспечения доступными и качественными жилищными услугами, создание комфортных условий проживания населения, улучшения архитектурно-планировочного облика территории поселения, благоустройства улиц, скверов и площадей для выполнения которых  формируются  соответствующие муниципальные программы.

Муниципальная подпрограмма представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

создание комфортных условий проживания населения;

содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере жилищного хозяйства.

Подпрограмма2

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными

услугами населения Миллеровского городского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» (Далее- подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| Участники подпрограммы Соисполнители муниципальной программы | – | Администрация Миллеровского городского поселения - Отсутствуют. |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. |
| Задачи подпрограммы | – | повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. текущий и капитальный ремонт объектов ВКХ |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения; доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования -182241,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 118633,5 тыс. рублей; в 2015 году – 9875,6 тыс. рублей; в 2016 году – 6959,4 тыс. рублей; в 2017 году – 26852,5 тыс. рублей; в 2018 году – 6640,0 тыс. рублей; в 2019 году – 6640,0 тыс. рублей; в 2020 году – 6640,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 127044,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 105527,5 тыс. рублей; в 2015 году – 2800,0тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 18716,7 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 55196,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 13106,0 тыс. рублей; в 2015 году – 7075,6 тыс. рублей; в 2016 году – 6959,4 тыс. рублей; в 2017 году – 8135,8 тыс. рублей; в 2018 году – 6640,0 тыс. рублей; в 2019 году – 6640,0 тыс. рублей; в 2020 году – 6640,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

коммунальной сферы подпрограммы

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Миллеровского городского поселения  характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

.

Общая протяженность  водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП «Водоканал» - 148,9 км, износ водопроводной сети на 01.10.2013 года  составляет – 81,1 процент.  В связи  с интенсивной  застройкой за последние пять лет жилых районов города ряд участков водопроводных сетей исчерпали свою пропускную способность. Утечки и неучтенные расходы  хозяйственно-питьевой воды в системе  водопровода при подаче составляют около – 19,034 процента.

Изношенность сетей является причиной сохраняющегося высокого уровня аварийности в канализационном хозяйстве.

Существующие очистные сооружения сточных вод на территории Миллеровского городского поселения в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии, морально устарели и физически изношены.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения Миллеровского городского поселения  относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

невостребованность большинства разведанных участков месторождений подземных вод из-за удаленности их от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей;

Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в городе  является сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых, дренажных вод с оросительных систем и т.д.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации объектов коммунального хозяйства.

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Цель подпрограммы соответствует приоритетам государственной коммунальной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также стратегии социально – экономического развития Миллеровского поселения до 2020 года.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующей задачи:

повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения в Миллеровском городском поселении» относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения»;

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

Целевой показатель (индикатор) 1.3 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»;

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации подпрограммы планируется:

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского района.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

повышение удовлетворенности населения Миллеровского района уровнем коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

Раздел 3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

подготовка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Миллеровского городского поселения и входящих в его состав схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и благоустройства  в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

установление в правилах предоставления субсидий при  наличии в качестве одного из условий  утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

утверждение графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы;

реализация муниципальных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках основного мероприятия «Поддержка частных инвестиций в виде субсидий областного бюджета  на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры».

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основным мероприятием является «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета на софинансирование мероприятий  по капитальному ремонту ОСК г.Миллерово Данное мероприятие позволит   в полной мере производить очистку сточных вод. Улучшить экологическую ситуацию в городе, снизить потери трудовых и энергетических ресурсов на очистку, уменьшить  опасные вещества.

Мероприятия запланированные по подпрограмме  « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения в Миллеровском городском поселении» позволят  произвести работы по содержанию дренажной системы,  ремонту коллектора и пожарных гидрантов.

Мероприятия позволят возмещать недополученный доход производителю услуг по помывке населения  в бане, тем самым  оказывая  материальную поддержку малоимущим и льготным категориям граждан поселения.

Для решения проблемы по замене ветхих водопроводных и канализационных сетей в подпрограмме  выделены такие мероприятия как :

текущий ремонт объектов ВКХ, приобретение материалов и комплектующих.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривается реализация следующего мероприятия обеспечивающего характера.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в характеристике соответствующих подпрограмм муниципальной программы.

- Раздел 4.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет 182241 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за  счет средств областного бюджета – 127044,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 55196,8 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

- Раздел 5. Участие Миллеровского городского поселения

- в реализации муниципальной программы

Активное участие Миллеровского городского поселения в мероприятиях, направлены на создание условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами, создание комфортных условий проживания населения.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

снижение административных барьеров при предоставлении земельных участков для строительства объектов коммунальной инфраструктуры;

содействие развитию строительства коммунальной инфраструктуры;

создание комфортных условий проживания населения;

содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере коммунального хозяйства.

Подпрограмма3

«Благоустройство Миллеровского городского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство Миллеровского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Благоустройство» (Далее- подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| Участники подпрограммы Соисполнители муниципальной программы | – | Администрация Миллеровского городского поселения - Отсутствуют. |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества благоустройства территории поселения; -повышение уровня комфортности пребывания на территории Миллеровского городского поселения; комплексное решение проблемы благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан, озеленению территории города. |
| Задачи подпрограммы | – | повышение качества благоустройства территории поселения; уличное освещение города; содержание наружных сетей электроснабжения; улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка); отлов бездомных и утилизация животных. текущий и капитальный ремонт мест захоронения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля населения, проживающих на освещенных улицах в общей численности населения города; доля электросетей, нуждающихся в замене; доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Миллеровского городского поселения; -площадь убираемой территории кладбищ; -повышение удовлетворенности Миллеровского городского поселения качеством благоустройства территории поселения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования – 169362,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 24888,2тыс. рублей; в 2015 году – 24668,6тыс. рублей; в 2016 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2017 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2018 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2019 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2020 году – 23961,1 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 169362,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 24668,6 тыс. рублей; в 2015 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2016 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2017 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2018 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2019 году – 23961,1 тыс. рублей; в 2020 году – 23961,1 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Повышение уровня комфортности, безопасности и чистоты на территории городского поселения; удовлетворенность населения Миллеровского городского поселения уровнем проведенного благоустройства; повышение протяженности освещенных улиц населенных Миллеровского городского поселения. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

коммунальной сферы подпрограммы

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание  условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры  и благоустройство мест общего пользования территории города. В области текущего содержания территории города можно выделить следующие проблемы:

Уличное освещение.

Недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений и электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения.

Озеленение.

Состояние зеленых насаждений  за последние годы на территории поселения ухудшается , кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения  ( посадки 60-х годов 20 века ), что требует особого ухода  либо замены новыми насаждениями ( процент аварийности деревьев составляет более 80 % ).

В условиях интенсивного роста застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и т.п. площадь зеленых насаждений значительно сокращается.

В области озеленения территории города можно выделить следующие основные проблемы:

Недостаточный уровень озеленения территории города.

Основные причины:

-старовозрастность  существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;

-сокращение площади , используемой для создания новых зеленых зон.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранение аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям  надлежащего декоративного  облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений  на территории горда. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого  фонда путем планомерной  замены старовозрастных  и аварийных насаждений , используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Организация и содержание мест захоронения.

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ. Отсутствие подъездных  путей к кладбищам  приводит к тому, что территории кладбищ завалены мусором. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев, из-за невозможности работы спецтехники  в стесненных условиях.

Отлов и утилизация безнадзорных животных.

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях  предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения  общих требований содержания животных населением на территории города появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Значимость данного мероприятия  состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных больных особо опасной для жизни и здоровья человека  инфекцией, стайных агрессивных, бродячих в местах, где их пребывание недопустимо.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Миллеровского городского поселения  характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере благоустройства, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Благоустройство  окружающей среды  является важнейшей сферой деятельности муниципального образования. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые характеризуют уровень жизни населения. Тем самым, создаются  условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека, так и для всего  общества.

Протяженность  линий наружного освещения территории Миллеровского городского поселения по состоянию на 01.01.2013 года составляет – 148,4 км. Анализ технического состояния  сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросветового оборудования,  что определяет следующие проблемы:

качество и уровень энергоэффективного уличного освещения не соответствует общепринятым нормам;

отсутствие энергосберегающих светильников;

линия уличного освещения проходит на опорах  электрической сети;

рост материальных затрат на содержание сетей наружного освещения.

.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем  благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан, озеленению территории города.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

Выполнить реконструкцию объектов уличного освещения и содержание наружных сетей электроснабжения;

Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций  путем ремонта и содержания  зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка);

Отлов и утилизация безнадзорных животных;

Организация и содержание мест захоронения;

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы «Благоустройство в Миллеровском городском поселении» относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1.1) «Площадь убираемой территории кладбищ»

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Миллеровского городского поселения»;

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации подпрограммы планируется:

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень благоустройства характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем благоустройства;

повышение протяженности освещенных улиц  Миллеровского городского поселения.

Раздел 3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

Реконструкция  уличного освещения  трех микрорайонов жилой застройки многоквартирных домов (район Черноморская, Фестивальная, Артема, Бабушкина, Осипенко, ул.Луначарского) в количестве 1,3 км освещения,  содержание существующих сетей уличного освещения , оплата за потребленную электрическую энергию сетями наружного освещения.

Позволит содержать  зеленое хозяйство территории поселения (клумбы, деревья, кустарники, газоны )

Позволит  выполнять комплекс  работ по содержанию (уборка мусора,  покос травы, очистка дорог)  двух кладбищ на территории поселения.

Прочие  мероприятия  по благоустройству, позволят  выполнять ручную уборку площадей и скверов, обслуживание трех общественных туалетов, обслуживание  городского фонтана, обслуживание  мемориала «Вечный огонь», содержание малых архитектурных форм, иммобилизация  животных, предусмотреть  ремонт посадочных площадок на автобусных  остановках.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в характеристике соответствующих подпрограмм муниципальной программы.

- Раздел 4.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  бюджета Миллеровского городского поселения.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет -169362,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 169362,3 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

- Раздел 5. Участие Миллеровского городского поселения

- в реализации муниципальной подпрограммы

Активное участие Миллеровского городского поселения в мероприятиях, направлены на создание комфортных условий проживания населения, улучшения архитектурно-планировочного облика территории поселения, благоустройства улиц, скверов и площадей для выполнения которых  формируются  соответствующие муниципальная подпрограммы.

Муниципальная подпрограмма представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей:

создание комфортных условий проживания населения;

содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства.

Приложение № 1

- к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения |  | процентов | 90,0 | 90,4 | 90,6 | 90,6 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 91,4 | 92,0 |  |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов | 32,2 | 32,2 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |  |
| 1.3 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | процентов | 20,4 | 20,5 | 20,4 | 20,1 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |  |
|  | Подпрограмма 3.»Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Миллеровского городского поселения |  | процентов | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |  |
| 2.1 | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа |  | процентов | 3 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,40 | 3,45 |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно- коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского района | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Органы местного самоуправления |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | годовая форма статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» | Органы местного самоуправления |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» №1-теп | Органы местного самоуправления |
| 4. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Миллеровского района | Бюллетень 2 п. 77 | № 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов", №1-МО «Сведения о объектах инфраструктуры муниципального образования» | Органы местного самоуправления |

Приложение № 3

- к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия государственной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов Миллеровского городского поселения |  | 2014 |  | 2020 | Изготовление ПСД для проведения кап.ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток , капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |  | Подпрограмма 1 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт объектов ВКХ |  |  | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Миллеровского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | недостижение запланированных показателей | целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |  | 2017 | 2020 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Миллеровского района | недостижение запланированных показателей | показатель (индикатор) подпрограммы 2. |
| 3 | Основное мероприятие 2.3 Содержание дренажной системы |  |  | 2014 | 2020 | Снижение уровня грунтовых вод, предотвращение подтопления | недостижение запланированных показателей |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. Ремонт коллектора |  |  | 2014 | 2020 | Снижение потерь коммунальных ресурсов | недостижение запланированных показателей |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.5. Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  |  | 2014 | 2020 | Обеспечение Качественными коммунальными ресурсами | недостижение запланированных показателей |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.6. Авторский надзор по выполнению капремонта ОСК |  |  | 2014 | 2020 | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | недостижение запланированных показателей |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.7. Устройство санитарно-защитной зоны водозаборной скважины |  |  | 2014 | 2020 | Защита объектов ВКХ от негативного воздействия | недостижение запланированных показателей |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.8.Гидрогелогия скважины |  |  | 2015 | 2020 | Приобретение передвижных дизель генераторов | недостижение запланированных показателей |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.9.МУП Баня |  |  | 2014 | 2020 | Предоставление услуг по помывке льготной категории граждан | Недостижение запланированных показателей |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.0. Транспортный налог |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Приобретение водопроводной трубы ,комплектующих к водопроводу |  |  | 2014 | 2020 | Частичное восстановление сетей ВКХ | Недостижение запланированных показателей |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Строительство,реконструкция объектов электрическихз сетей |  |  | 2014 | 2020 | Увеличение протяженности освещенных улиц | Недостижение запланированных показателей |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение резервными источниками энергоснабжения |  |  | 2014 | 2020 | Бесперебойная подача холодного водоснабжения | Недостижение запланированных показателей |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.4. Строительство водопроводных сооружений |  |  | 2014 | 2020 | Строительство скважины пер.Карьерный | Недостижение запланированных показателей |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.5. Содержание пожарных гидрантов |  |  | 2014 | 2020 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | Недостижение запланированных показателей |  |
| 3. Подпрограмма «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. Содержание сетей уличного освещения |  |  | 2014 | 2020 | Содержание и ремонт сетей наружного освещения, оплата зха потребленную электрическую энергию | Недостижение запланированных показателей | Подпрограмма 3 |
| 2 | Основное мероприятие 3.2. Озеленение |  |  | 2014 | 2020 | Содержание зеленых насаждений, поливка, прополка, посадка, обкос ,удаление поросли, обрезка сухих деревьев, посадка саженцев, приобретение саженцев | Недостижение запланированных показателей | Подпрограмма 3 |
| 3 | Основное мероприятие 3.3. Содержание кладбищ |  |  | 20104 | 2020 | Уборка мусора, обкос территории кладбищ, приобретение песка | Недостижение запланированных показателей | Подпрограмма 3 |
| 4 | Основное мероприятие 3.4. Прочие мероприятия |  |  | 2014 | 2020 | Содержание общественных туалетов, содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; малые архитектурные формы; иммобилизация животных; монтаж елки , ремонт автобусных остановок | Недостижение запланированных показателей | Подпрограмма 3 |

Приложение № 4

- к муниципальной  программе

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Миллеровского городского поселения

на реализацию муниципальной программы

| статус | Наименование Муницмпальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 384854,8 | 147907,7 | 39162,7 | 35769,9 | 55663,0 | 35450,5 | 35450,5 | 35450,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 127044,2 | 105527,5 | 2800,0 | 0 | 18716,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 257810,6 | 42380,2 | 36362,7 | 35769,9 | 36946,3 | 35450,5 | 35450,5 | 35450,5 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | всего | 33251,5 | 4386,0 | 4618,5 | 4849,4 | 4849,4 | 4849,4 | 4849,4 | 4849,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 33251,5 | 4386,0 | 4618,5 | 4849,4 | 4849,4 | 4849,4 | 4849,4 | 4849,4 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения » | всего | 182241 | 118633,5 | 9875,6 | 6959,4 | 26852,5 | 6640 | 6640 | 6640 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 127044,2 | 105527,5 | 2800 | 0,0 | 18716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 55196,8 | 13106,0 | 7075,6 | 6959,4 | 8135,8 | 6640 | 6640 | 6640 |
| Подпрограмма 3 | «благоустройство Миллеровского городского поселения» | всего | 169362,3 | 24888,2 | 24668,6 | 23961,1 | 23961,1 | 23961,1 | 23961,1 | 23961,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 169362,3 | 24888,2 | 24668,6 | 23961,1 | 23961,1 | 23961,1 | 23961,1 | 23961,1 |

Приложение № 5

- к муниципальной  программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) по муниципальному образованию «Миллеровское городское поселение»

| № п/п | Муниципальное образование, показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |  | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – |
| 4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |  | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |

Приложение № 6

- к муниципальной программе

РАСХОДЫ

бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Р3Пр |  | ЦСР |  | ВР |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Муниципальная программа |  | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | ВСЕГО |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 42380,2 |  |  | 36362,7 |  | 35769,9 |  | 36946,3 |  | 35450,5 |  | 35450,5 |  | 35450,5 |  |
| Подпрограмма 1 |  | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 4386 |  |  | 4618,5 |  | 4849,4 |  | 4849,4 |  | 4849,4 |  | 4849,4 |  | 4849,4 |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 4386,0 |  |  | 4618,5 |  | 4849,4 |  | 4849,4 |  | 4849,4 |  | 4849,4 |  | 4849,4 |  |
| Подпрограмма 2 |  | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | Администрация Миллеровского поселения |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 13106,0 |  |  | 7075,6 |  | 6959,4 |  | 8135,8 |  | 6640 |  | 6640 |  | 6640 |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | Текущий ремонт объектов ВКХ |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 1123,8 |  | 945 |  | 945 |  | 945 |  | 945 |  | 945 |  |
| Основное мероприятия 2.2 |  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ВКХ |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 8433,1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 |  | Содержание дренажной системы |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 552 |  | 579,4 |  | 579,4 |  | 579,4 |  | 579,4 |  | 579,4 |  |
| Основное мероприятие 2.4 |  | Ремонт коллектора |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  | 751,8 |  | 789,5 |  | 789,5 |  | 789,5 |  | 789,5 |  | 789,5 |  |
| Основное мероприятие 2.5 |  | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  |
| Основное мероприятие 2.6 |  | Авторский надзор по выполнению капремонта ОСК |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| основное мероприятие 2.7 |  | Устройство санитарно-защитной зоны водозаборной скважины |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  |
| основное мероприятие 2.8 |  | Гидрогеология скважины |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 127,1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| основное мероприятие 2.9 |  | МУП «Баня» |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 1294,4 |  |  | 1363 |  | 1431,2 |  | 1431,2 |  | 1431,2 |  | 1431,2 |  | 1431,2 |  |
| Основное мероприятие3.0 |  | Транспортный налог |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  | 57 |  | 59,9 |  | 59,9 |  | 59,9 |  | 59,9 |  | 59,9 |  |
| основное мероприятие 3.1 |  | Приобретение водопроводной трубы, комплектующих к водопроводу |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 1319,2 |  |  | 2400 |  | 2520 |  | 2520 |  | 2520 |  | 2520 |  | 2520 |  |
| основное мероприятие 3.2 |  | Стр-во ,реконструкция объектов электрических сетей |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 |  | Обеспечение резервными источниками энергоснабжения |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 |  | Строительство водопроводных сооружений |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 |  | Содержание пожарных гидрантов |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 304,2 |  |  | 304,2 |  | 319,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма3 |  | «Благоустройство Миллеровского городского поселения» | Всего |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 24888,2 |  |  | 24668,6 |  | 23961,1 |  | 23961,1 |  | 23961,1 |  | 23961,1 |  | 23961,1 |  |
|  |  |  | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  | Содержание сетей уличного освещения |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 9362,6 |  |  | 9951,9 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  |
| Основное мероприятие 3.2 |  | Озеленение |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 7692,4 |  |  | 7692,4 |  | 8077 |  | 8077 |  | 8077 |  | 8077 |  | 8077 |  |
| Основное мероприятие 3.3 |  | Содержание кладбищ |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 2382 |  |  | 2708,2 |  | 2843,6 |  | 2843,6 |  | 2843,6 |  | 2843,6 |  | 2843.6 |  |
| Основное мероприятие 3.4 |  | Прочие мероприятия |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  | 5451,2 |  |  | 4316,1 |  | 2649,5 |  | 2649,5 |  | 2649,5 |  | 2649,5 |  | 2649,5 |  |

Приложение № 7

- к муниципальной программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий  областного бюджета  по направлениям расходования средств на 2015-2016 годы (тыс. рублей)

| № п/п | Миллеровский район | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств феде-раль-ного бюдже-та | за счет средств обла-стного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформи-рования ЖКХ |  | за счет средств феде-рального бюдже- та | за счет средств обла-стного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформиро-вания ЖКХ |  | за счет средств област-ного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформи-рования ЖКХ |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно- коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 113960,6 |  |  |  |  | 105 527,5 |  | 8 433,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3023,8 |  |  |  | 2800,0 |  | 223,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

- к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положитель-ного заключения государствен-ной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной экспертизы | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно- коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | всего | 113960,6 | 0,0 | 0,0 | 20193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 105527,5 | 0,0 | 0,0 | 18716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 8433,1 | 0,0 | 0,0 | 1477 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17357,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16090,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово Ростовской области | 1-6-1-0492-13 от 17.05.2013 |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17357,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16090,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  | всего | 113960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 105527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 8433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Капитальный ремонт ОСК г.Миллерово Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 61-0354-12 от 22.10.2012 |  |  | всего | 113960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 105527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 8433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2835,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2626 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Комплексное благоустройство ул. Луначарского в г. Миллерово Ростовской области (раздел «Электроснабжение») | 61-1-5-4409-08 от 27.10.2008 |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Благоустройство придомовой территории и внутриквартальных проездов по ул. Черноморская 63, 56, 57, 58, ул. Бабушкина, 35 в г. Миллерово, Ростовской области (раздел «Электроснабжение») | 61-1-3-0899-09 от 20.02.2009 |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Благоустройство придомовой территории и внутриквартальных проездов по ул. Фестивальная, Артема, Макарова, Васнецова в г. Миллерово Ростовской области (раздел «Электроснабжение») | 61-1-3-0901-09 от 20.02.2009 |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Благоустройство придомовой территории и внутриквартальных проездов по ул. Осепенко 26а, 28 и ул. Седова, 33 в г. Миллерово Ростовской области (раздел «Электроснабжение») | 61-1-3-0900-09 от 20.02.2009 |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрация Миллеровского городского поселения

от __________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

Правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения, признаваемых утратившими силу

1.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011  № 137 «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

2.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 27.12.2011 №198 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 23.03.2012 № 49-б «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.04.2012 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.04.2012 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.05.2012 № 94 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.06.2012 № 98-б «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.07.2012 № 146 О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

9. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 21.08.2012 № 166 О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

10. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 24.09.2012 № 193-а О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»

11. Постановление Администрации Миллеровского района  от 01.10.2012  № 203-а «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2015-2020 годы»

12. Постановление Администрации Миллеровского района  от 01.10.2012  № 201 «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

13. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.01.2013 № 23-а О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 01.10.2012 года №1201 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы»