### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

11.10.2013				№  294			      г. Миллерово

Об утверждении муниципальной  программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ МИллеровского городского поселения»  и Распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 12.09.2013 №138-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года правовые акты Администрации Миллеровского городского поселения по Перечню согласно приложению № 2 за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения и опубликованию в официальном выпуске общественно-политической газеты «Наш Край-Вести Власти».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И.

Глава Миллеровского

городского поселения			                                    В.С.Макаренко

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского

поселения

от 11.10.2013 № 294

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «Развитие транспортной системы»

Паспорт

Муниципальной программы Миллеровского городского поселения 
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Администрация Миллеровского городского поселения Участники аукционов, котировок и конкурсов. |
| Подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Миллеровского городского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; повышение безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Миллеровского района; создание и модернизация систем мониторинга и диспетчерского управления на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС для обеспечения высокого качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет - 194008,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 29083,2 тыс. рублей; 2015 год – 28297,6 тыс. рублей; 2016 год – 27325,6 тыс. рублей; 2017 год – 27325,6тыс. рублей; 2018 год – 27325,6 тыс. рублей; 2019 год – 27325,6 тыс. рублей; 2020 год – 27325,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 41251,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 5893,0 тыс. рублей; 2015 год – 5893,0тыс. рублей; 2016 год – 5893,0 тыс. рублей; 2017 год – 5893,0 тыс. рублей; 2018 год – 5893,0тыс. рублей; 2019 год – 5893,0 тыс. рублей; 2020 год – 5893,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 137505,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 23190,2 тыс. рублей; 2015 год – 22404,6 тыс. рублей; 2016 год – 21432,6 тыс. рублей; 2017 год – 21432,6 тыс. рублей; 2018 год – 21432,6 тыс. рублей; 2019 год – 21432,6 тыс. рублей; 2020 год – 21432,6 тыс. рублей; средств внебюджетных источников- не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Миллеровского городского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Миллеровском городском поселении; |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Миллеровского городского

поселения.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Миллеровского городского  поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Миллеровского городского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса всего Миллеровского  района.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта района, формируют специфику межмуниципальных транспортных связей.

Высокий уровень развития производительных сил, специализация на производстве многих видов грузоемкой продукции (промышленность, машиностроение, сельское хозяйство).

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития Миллеровского городского поселения и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние территории. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки,  а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры, на территории  поселения  ведется реализация приоритетных инвестиционных проектов.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте. Не лучшим образом на дорогах сказываются перегрузки, на улично-дорожной сети  свободно передвигается автотранспорт, нагрузка на ось у которых колеблется  от 11 до 16 тонн, что ведет к быстрому разрушению дорожного покрытия.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является комплексное решение проблем благоустройства,  улучшению санитарного и эстетического  вида территории Миллеровского городского поселения, повышению комфортности граждан по уровню содержания, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных  дорогах общего пользования, которые не соответствуют в полной мере требованиям Государственных стандартов, нормативно-технических актов, что в свою очередь влияет на безопасность дорожного движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Развитие объектов транспортной  инфраструктуры должно обеспечить  освоение  новых районов жилой и производственной  застройки  ( в границах  города – юго-восточном и западной части г.Миллерово)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Миллеровского городского поселения   «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Ростовской области и бюджета Миллеровского городского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Отставание развития транспортной системы территории поселения может стать тормозом социально-экономического развития в целом Миллеровского района.

В сложившихся условиях для обеспечения высокого уровня развития Миллеровского городского поселения в целом, необходимо проведение мероприятий по развитию улично-дорожной сети .

Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологические эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет региона; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются последствия терактов и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения; увеличивается пропускная способность дорог и скорость движения и многое другое.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для  территории в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия района в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения г.Миллерово;

внедрением проектного механизма управления муниципальной программой, который позволит скоординировать деятельность органов местного самоуправления, других участников инвестиционного процесса и достигнуть  эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  приведены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности Ростовской области) включен в муниципальную программу согласно приложению № 6 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из  областного и местных бюджетов, средств дорожного фонда Ростовской области.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном, муниципальном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств бюджета Миллеровского городского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения о бюджете  на 2014 год и на плановый период 2014-2016 годов.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджетов и бюджета Миллеровского городского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,  участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем –  Администрацией Миллеровского городского поселения .

План реализации муниципальной программы утверждается Постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Собранием депутатов Миллеровского городского поселения   муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения  ежегодно не позднее 01 сентября текущего финансового года представляют Главе Администрации Миллеровского городского поселения предложения по включению  мероприятий  в  муниципальную  программу.

Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке изменений;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Миллеровского городского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главе Администрации Миллеровского  городского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Администрации Миллеровского городского поселения проект об утверждении отчета в соответствии с Регламентом.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю  предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет Администрации Миллеровского городского поселения  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района, Финансового управления Миллеровского района;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры

Миллеровского городского  поселения»

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Администрация Миллеровского городского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Администрация Миллеровского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям; создание условий дорожной сети, круглогодично доступной для населения; повышения безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет – 186462,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 28040,9 тыс. рублей; 2015 год – 27261,0 тыс. рублей; 2016 год – 26232,2 тыс. рублей; 2017 год – 26232,2 тыс. рублей; 2018 год – 26232,2 тыс. рублей; 2019 год – 26232,2 тыс. рублей; 2020 год – 26232,2 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 41251,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 5893,0 тыс. рублей; 2015 год – 5893,0тыс. рублей; 2016 год – 5893,0 тыс. рублей; 2017 год – 5893,0 тыс. рублей; 2018 год – 5893,0 тыс. рублей; 2019 год – 5893,0 тыс. рублей; 2020 год – 5893,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 145211,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 22147,9 тыс. рублей; 2015 год – 21368,0 тыс. рублей; 2016 год – 20339,2 тыс. рублей; 2017 год – 20339,2 тыс. рублей; 2018 год – 20339,2 тыс. рублей; 2019 год – 20339,2 тыс. рублей; 2020 год – 20339,2 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования территории Миллеровского городского поселения. |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

Актуальность разработки программы обусловлена как социальным, так и  экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и созданию  комфортной среды проживания.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее  место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования, это основа транспортного обслуживания которая оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание бытовых условий  для населения. В соответствии с официальным  утвержденным перечнем  на территории города Миллерово насчитывается – 263  автомобильных дороги.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет  189 км или 3752,0 тыс.кв.м. площади в том числе : с асфальтобетонным покрытием – 1586,7 тыс.кв.м.; щебеночно-тырсовым покрытием – 1000,5 тыс.кв.м., без покрытия (грунтовых) – 1164,8 тыс.кв.м.

В части благоустройства и текущего содержания  улично-дорожной сети на территории Миллеровского городского поселения можно выделить несколько основных проблем:

- низкий уровень твердого покрытия улично-дорожной сети к грунтовому покрытию, которое приводит к загрязнению проезжей части;

-отсутствие на проезжей части, обочинах дорог водопропускных сооружений, что своевременно затрудняет быстрый отвод воды с проезжей части дорог, что ведет к разрушению дорожного покрытия;

- разрушение бордюрного камня;

-не лучшим образом на дорогах сказываются и перегрузки, свободно передвигается автотранспорт, нагрузка на ось у которых колеблется от 11 до 16 тонн, что ведет к созданию колейности и разрушению дорог;

-недостаточность охвата механизированной и ручной уборки улиц, скверов и площадей.

В настоящее время на местных дорогах 56 процентов мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Серьезной проблемой является наличие множества пересечений автодорог с железнодорожными путями в одном уровне, которые оказывают негативное влияние на скорость и безопасность движения по автомобильным дорогам.

Параметры региональных и межмуниципальных дорог в городе в основном соответствуют нормативам III – IV категории.

Местные дороги находятся в муниципальной собственности поселения и  входят в состав Миллеровского района и обслуживают местные связи. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории, на  31  процента общей протяженности отсутствует твердое покрытие. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Миллеровского городского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджета Ростовской области и бюджета Миллеровского городского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация данного мероприятия позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. Выполнять  комплекс работ для обеспечения круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения автомобильного транспорта. Позволит  повысить технический и эксплуатационный уровень  автомобильных  дорог.

2. Мероприятия по текущему ремонту тротуаров.

Реализация мероприятия позволит произвести сплошную или частичную замену покрытия на тротуарах, произвести замену отдельных элементов  тротуаров.

3.Мероприятия  на приобретение инертных  материалов (щебень,окатыш) для отсыпки  автомобильных дорог не имеющих твердого  покрытия.

Реализация мероприятия  позволит  произвести сплошную или частичную отсыпку  автомобильных дорог  не имеющих покрытия.

4. Мероприятия по текущему ремонту мостов и водостоков.

Реализация мероприятий позволит выполнить  усиление , ремонт, замену отдельных звеньев, восстановление  частично разрушенных  элементов мостов и водостоков. Организация безопасного и бесперебойного  движения по мостам.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и  бюджета Миллеровского городского поселения.

- В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» муниципальной программы  предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету Миллеровского городского поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения .

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Администрация Миллеровского городского поселения; Участники аукционов, котировок и конкурсов; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | сокращение ДТП с участием автотранспорта иколичества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Миллеровского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | первый этап 2014 – 2016 годы; второй этап 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет - 7545,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1042,3 тыс. рублей; 2015 год – 1036,6 тыс. рублей; 2016 год – 1093,4 тыс. рублей; 2017 год – 1093,4 тыс. рублей; 2018 год – 1093,4 тыс. рублей; 2019 год – 1093,4 тыс. рублей; 2020 год – 1093,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 7545,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в том числе: 2014 год – 1042,3 тыс. рублей; 2015 год – 1036,6 тыс. рублей; 2016 год – 1093,4 тыс. рублей; 2017 год – 1093,4 тыс. рублей; 2018 год – 1093,4 тыс. рублей; 2019 год – 1093,4 тыс. рублей; 2020 год – 1093,4 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Миллеровского городского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах, за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы суммарно составил 506 246 человек.

Суммарный размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы оценивается в 7 326,3 млрд. рублей, что можно сопоставить с расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011 году на финансирование социальной политики (7 453,3 млрд. рублей).

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В Миллеровском городском поселении  в 2011 году зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествия, погибло 9 человек.
Количество погибших детей при ДТП  2011-2012 годах составило 0 человек, 9 месяцев 2013 года -  1 ребенок.

За 2012 год на территории Миллеровского городского поселения  дорожно-транспортных происшествий стало на 6 единиц меньше, т.е. 43. Уменьшилось количество  погибших в 2012 году по сравнению с 2011 годом и составило 5 человек. Количество раненых детей в 2011 году было 6 человек, в 2012 – 3, а за 9 месяцев 2013 года – 8 человек.

Несмотря на снижение в 2012 году общего количества  дорожно-транспортных происшествий, уровень аварийности в Миллеровском районе остается достаточно высоким, в связи с чем требуется дальнейшая реализация комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения по:

урегулированию вопросов реализации организационно-технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;

приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями.

Согласно плану мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» в 2013 году  продолжаются работы по содержанию и обслуживанию дорожных знаков на территории города и района, работы по установке новых дорожных знаков, содержанию и ремонту светофорных объектов,  нанесению дорожной разметки, установке недостающих дорожных знаков, а также их обслуживанию, обследованию улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов.

Тем не менее, необходимо продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности на территории  Миллеровского городского поселения  с целью не только сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Миллеровского городского поселения  до 2020 года, гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и свобод человека и гражданина России, но и сформировать предпосылки выхода на еще более высокие стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее десятилетие.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода после 2012 года также могут стать:

невозможность формирования единых целевых показателей в данной сфере;

дробление бюджетных средств для решения проблем обеспечения безопасности дорожного движения;

отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы с использованием программно-целевого подхода.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

Целью программы является сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней.

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей Программы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться 
в 2 этапа:

первый этап – 2014 – 2016 годы;

второй этап – 2017 – 2020 годы.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий
 и мероприятий целевых программ подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Миллеровского городского поселения» муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Миллеровского района.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

Нанесение  пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского  поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Миллеровского  городского поселения.

Программа будет осуществляться путем реализации программного мероприятия:

1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть.

Раздел 8.6. Механизм реализации Программы, организация

управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Миллеровского городского поселения.Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Миллеровского городского поселения, определяющими механизм  реализации целевых программ.

Муниципальный заказчик – координатор программы:

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке;

- при необходимости готовит предложения о корректировке сроков реализации программы и перечня программных мероприятий.

Исполнители программы несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Администрация Миллеровского городского поселения  направляет в отдел социально-экономического развития  Администрации Миллеровского района:

- ежеквартально отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий в форме и сроки, определенные постановлением Администрации Миллеровского района от 19.01.2012 № 24;

- ежегодно отчет о реализации программы, а также об эффективности использования финансовых средств в форме и сроки, определенные постановлением Администрации Миллеровского района от 19.01.2012 № 24.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | про-цент | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | – | – | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,6 | 16,25 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | 5 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ные единицы | 11 | 16 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях, включенных в план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |
| 2. | Информация использовании средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов | п. 34.3 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 | Ростовская область |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Миллеровского района по итогам 2012 года (5 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |
|  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Миллеровского района по итогам 2012 года (5 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия вЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Ремонт тротуаров для поддержания их в нормативном состоянии; |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Приобретение инертных материалов (щебень,окатыш) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: Текущий ремонт мостов и водостоков | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков |  |  |
| 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.: Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Установка новых дорожных знаков,светофорных объектов | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

Приложение № 4.1

Подпрограмма  «Повышение безопасности

дорожного движения на территории

Миллеровского городского поселения

на 2014 – 2020 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Миллеровского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в столбце 8) (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетный |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | 2014 | – | – | 812,0 | – | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2015 | – | – | 1000,4 | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | 1000,0 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | 1000,0 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | 1000,0 | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | 1000,0 | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | 1000,0 | – |  |  |
| 2 | Установка новых дорожных знаков | 2014 |  |  | 42,3 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 36,6 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 93,4 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  | 93,4 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  | 93,4 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  | 93,4 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 93,4 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям | 2014 – 2020 | – | – | 7545,9 | – |  |  |
|  | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы | 2014 – 2020 | – | – | 7545,9 | – |  |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

Расходы

на реализацию муниципальной программы из бюджета
Миллеровского городского поселения«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 23190,2 | 22404,6 | 21432,6 | 21432,6 | 21432,6 | 21432,6 | 21432,6 |
|  |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего, в том числе: | 951 |  |  |  | 22147,9 | 21368 | 20339,2 | 20339,2 | 20339,2 | 20339,2 | 20339,2 |
|  |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | - | - | - | 19247,9 | 19268 | 18139,2 | 18139,2 | 18139,2 | 18139,1 | 18139,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 2400 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов (щебень,окатыш) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | всего <3>, в том числе | - | - | - | - | 1042,3 | 1036,6 | 1093,4 | 1093,4 | 1093.4 | 1093,4 | 1093,4 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  |  | 1000 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Установка новых дорожных знаков |  |  |  |  |  | 42,3 | 36,6 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета,  бюджета Миллеровского городского поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 25408,8 | 25992,8 | 26082,9 | 25675,6 | 25675,6 | 25675,6 | 25675,6 |
|  |  | областной бюджет | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 19515,8 | 19692,5 | 20789,0 | 19782,6 | 19782,6 | 19782,6 | 19782,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего | 24596,8 | 24992,4 | 25076,5 | 24669,2 | 24669,2 | 24669,2 | 24669,2 |
|  |  | областной бюджет | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 | 5893,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 18703,8 | 19099,4 | 19183,5 | 18776,2 | 18776,2 | 18776,2 | 18776,2 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | всего | 812,0 | 1000,4 | 1006,4 | 1006,4 | 1006,4 | 1006,4 | 1006,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 812,0 | 1000,4 | 1006,4 | 1006,4 | 1006,4 | 1006,4 | 1006,4 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Сведения 
о показателях (индикаторах) по муниципальному образованию Миллеровское городское поселение

| №№ п/п | Муниципальное образование Ростовской области, показатель (индикатор) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Миллеровское городское поселение | процент | 31 | 31 | 30 | 29 | 28,5 | 28,2 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Распределение 
субсидий по муниципальному образованию Миллеровское городское поселение и направлениям расходования средств

муниципальной программы Миллеровского района «Развитие транспортной системы»

- на  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципаль-ного образования | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федераль-ного бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств Фонда реформиро-вания жилищно-коммуналь-ного хозяйства |  | - за счет средств федераль-ного бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств Фонда реформиро-вания жилищно-коммуналь-ного хозяйства |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств Фонда реформиро-вания жилищно-коммуналь-ного хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение . | 5893,0 | - | 5893,0 | - |  | 5893,0 | - | 5893,0 | - | 5893,0 | - | 5893,0 | - - |
| - ИТОГО |  | 5893,0 | - | 5893,0 | - |  | 5893,0 | - | 5893,0 | - | 5893,0 | - | 5893,0 | - - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского

поселения

от__________№_________

Перечень
 правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения признанных утратившими силу

1.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.10.2011     № 138 «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Развитие сети внутригородских  автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения  на 2012-2014 годы»

2. Постановление Администрации Миллеровского района от 19.01.2012   № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 года №138 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012 -2014 годы»

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 23.03.2012   № 49-в «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского  поселения от 25.10.2011 года №138 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы» .

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 23.04.2012   № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.10.2011 № 138» «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы.

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.06.2012.   № 98-а «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 № 138 Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на  территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.06.2012   № 109-а «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.10.2011  № 138 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012 -2014 годы ».

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.07.2012    № 144 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 № 138 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012 – 2014 годы».

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 21.08.2012   № 165 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 № 138 Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012 – 2014 годы».

9. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 24.09.2012   № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 25.10.2011 № 138 Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

10. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 01.10.2012   № 200 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012 -2014 годы».

11. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 01.10.2012   № 203 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2015 -2017 годы».

12. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 23.11.2012   № 242 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского  поселения от 01.10.200 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

13. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 17.12.2012   № 262 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселение от 01.10.2012 года №200 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети  внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 201202014 годы» .

14. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.01.2013   № 22-а «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.10.2012 №200 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

15. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 20.02.2013   № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского  поселения от 01.10.2012 №200 Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского повеления на 2012-2014 годы».

16. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 20.03.2013   № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.10.2012 года №200 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

17. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 09.04.2013   № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.10.2012 года №200 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012 -2014 годы».

18. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 24.04.2013   № 119 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.10.2012 года №200 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

19. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 24.06.2013   № 181 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.10.2012 года №200 Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие  сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

20. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.07.2013   № 210-б «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.10.2012 года №200 Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие  сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».

21. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 22.08.2013   № 239 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.10.2012 года №200 Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие  сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы».