АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014 г                                          № 222-а                                        г.Миллерово

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Миллеровского городского поселения за 2013 года |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Главы Миллеровского городского поселения от 28.12.2007 № 95 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Миллеровского городского поселения, их формирование и реализация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Администрации Миллеровского городского поселения за  2013 года согласно приложению.

2. Ведущему специалисту финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (Мишустиной М.В.)  разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела  Администрации Миллеровского городского поселения (Т.В. Ковалеву).

Глава  Миллеровского

городского поселения						                       В.С.Макаренко

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от  31.03.2014  №  222-а

Отчет

о ходе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

Миллеровского городского поселения

за 2013 год

| Решение, постановление об утверждении муниципальной целевой (долгосрочной) программы | Утвержденный объем финансирования |  |  |  |  | Объем профинансированных расходов по программным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Всего |  |  | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.04.2010 № 65 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (изм. № 136 от 14.10.2011, № 78 от 25.04.2012, № 147 от 18.07.2012, № 190 от 18.09.2012) | 2533200,0 |  |  | - | 2533200,0 | 2451850,71 |  |  | - | 2451850,71 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 10.08.2011 № 93 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Миллеровском городском поселении» на 2012-2014 годы» (изм. № 13 от 19.01.2012, № 49а от 23.03.2012, № 191 от 19.09.2012, № 284 от 29.12.2012, № 58а от 20.02.2013, № 115а от 24.04.2013, № 345 от 22.11.2013) | 12462600,0 |  |  | - | 12462600,0 | 12390374,51 |  |  | - | 12390374,51 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 135 от 14.10.2011 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы» (изм. № 136 а от 17.10.2011, № 285 от 29.12.2012. | 830700,0 |  |  | - | 830700,0 | 830664,38 |  |  | - | 830664,38 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 138 от 25.10.2011 « Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы» (изм. № 38-а от 01.06.2012, № 49б от 23.03.2012, | 21481800,0 |  |  | - | 21481800,0 | 21472152,30 |  |  | - | 21472152,30 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.10.2011 № 137 « Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы» (изм. № 98-б от 01.06.2012, № 94 от 24.05.2012, № 80 от 25.04.2012, № 72 от 18.04.2012, № 49в от 23.03.2012) | 28961700,0 |  |  | - | 28961700,0 | 28835345,64 |  |  | - | 28835345,64 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 155 от 17.11.2010 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Миллеровского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2011-2013 годы» (изм. № 273 от 28.12.2012) | 385600,0 |  |  | - | 385600,0 | 385436,34 |  |  | - | 385436,34 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 189 от 18.09.2012 « Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Миллеровского городского поселения на 2013-2015 годы» | 500000,0 |  |  | - | 500000,0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |