АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2014г.                             №  509                                            г. Миллерово

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Миллеровского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Миллеровского городского поселения» на 2015 год.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Милллеровского городского поселения» на 2015 год (далее-план реализации согласно приложению к настоящему постановлению.)

2. Отделу муниципального хозяйства Администрации Милллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации  Миллеровского

городского поселения                                                                       А.И. Чередниченко

- Приложение № 1  к постановлению

- от  __________ № ___

- «Приложение № 7

- к постановлению Администрации

- Миллеровского городского поселения

- от  _____________ №  ________

План реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»  на   2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет всего | бюджет Миллеровского городского поселения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития рынка жилья» |  | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. содействие формированию рынка доступного жилья развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство |  | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. |  | 31.12.2015 | 2611,0 | 217,7 | 0,0 | 0,0 | 193,3 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | Завершении расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.01.2012 г. | - | 1169,7 | 1083,1 | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении |  | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  | 1441,3 | 1334,6 | 0,0 | 0,0 | 106,7 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. ликвидация многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу |  | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |