АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2014г.                             № 647-а                                                 г. Миллерово

| О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.11.2014 № 646-а «Об утверждении планов реализации муниципальных программ Миллеровского городского поселения на 2015 год». |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрация Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Решением Собрания депутатов от 27.11.2014 № 108 «О внесении изменений в Решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 23.12.2013 № 54 «О бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации Миллеровского городского поселения от 26.11.2014 № 646-а «Об утверждении планов  реализации муниципальных  программ Миллеровского городского поселения на 2015 год», изложив приложение № 8 в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Миллеровского

городского поселения              	                                           А.И. Чередниченко

- Приложение № 1  к постановлению

- от  __________ № ___

- «Приложение № 8

- к постановлению Администрации

- Миллеровского городского поселения

- от  _____________ №  ________

План реализации муниципальной программы  Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет всего | бюджет Миллеровского городского поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития рынка жилья» | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. содействие формированию рынка доступного жилья развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | - | 31.12.2015 | 10084,5 | 8387,7 | 0,0 |  | 918,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | Завершении расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.01.2012г. | - | 7076,8 | 6553,1 | 0,0 | - | 523,7 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Чередниченко А.А. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | - | 3007,7 | 1834,6 | 778,8 | - | 394,3 | 0,0 |