### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2015                                  № 249                                            г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 11.10.2013 г. №294 «Об утверждении

муниципальной  программы Миллеровского городского

поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013г. № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.1013 года № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

«1.1.Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет - 628337,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 81142,3 тыс. рублей; 2015 год – 95492,7 тыс. рублей; 2016 год – 201419,5 тыс. рублей; 2017 год – 155851,7 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 387126,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс.рублей 2016 год – 164945,3 тыс.рублей 2017 год – 123971,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 224521,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25720,2 тыс. рублей; 2015 год – 36015,8 тыс. рублей; 2016 год – 36474,2 тыс. рублей; 2017 год – 31880,6 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.2. Раздел 7.1.  Паспорта подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения ресурсное обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет – 624747,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 80453,3 тыс. рублей; 2015 год – 94192,7 тыс. рублей; 2016 год – 200619,5 тыс. рублей; 2017 год – 155051,0 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 387126,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей; 2016 год – 164945,3 тыс. рублей; 2017 год – 123971,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 220932,1тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25031,2 тыс. рублей; 2015 год – 34715,8 тыс. рублей; 2016 год – 35674,2 тыс. рублей; 2017 год – 31079,9 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.3 Раздел 8.1. Паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет - 3589,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1300,0 тыс. рублей; 2016 год – 800,0 тыс. рублей; 2017 год – 800,7 тыс. рублей; 2018год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 3589,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в том числе: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1300,0 тыс. рублей; 2016 год – 800,0 тыс. рублей; 2017 год – 800,7 тыс. рублей; 2018год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.4 Приложение № 4. Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: «Перечень подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия вЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие: Текущий ремонт тротуаров |  | Администра-ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2016 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие: Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул.Леваневского |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие: Транспортные услуги (перевозка щебня, песка,фала) |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | Перевозка инертных материалов (щебень,песок,фал) по заданию |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: Обследование мостов |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | Инженерные гидрометеоро- лигические изыскания по материалам обследования мостов |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие: Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.11. | Основное мероприятие: Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.12. | Основное мероприятие: Экспертиза на Проектирование дороги |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии |  |  |
| 1.13. | Основное мероприятие: Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул.Московская |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.14. | Основное мероприятие: Софинансирование расходов на строительство а/дороги 2014 год : от ул.Тургенева до ул.Московской; 2015г-ул.Дмитрия Кравцова |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2015 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.15. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 |  | 2017 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.16. | Основное мероприятие: Приобретение лотков для а/дорог |  |  | 2014 |  | 2014 | Ремонт автомобильных дорог |  |  |
| 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2 |  | Основное мероприятие: Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- 1.5 Приложение № 4.1. Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: «Система  программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в столбце 8) (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетный |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | 2014 | – | – | 689,0 | – | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2015 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | 800,7 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | 0 | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | 0 | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | 0 | – |  |  |
| 2. | Основное мероприятие. Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов | 2015 | - | - | 500,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы | 2014 – 2020 | – | – | 3589,7 | – |  |  |

- 1.6 Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы на реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»   из бюджета Миллеровского городского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего в том числе: |  | - | - | - | 224521,8 | 25720,2 | 36015,8 | 36474,2 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 224521,8 | 25720,2 | 36015,8 | 36474,2 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего, в том числе: |  |  |  |  | 220932,1 | 25031,2 | 34715,8 | 35674,2 | 31079,9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 220932,1 | 25031,2 | 34715,8 | 35674,2 | 31079.9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего в том числе: |  |  |  |  | 175930,9 | 17474,2 | 28434,8 | 19787,8 | 19994,4 | 30079,9 | 30079,9 | 30079,9 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 175930,9 | 17474,2 | 28434,8 | 19787,8 | 19994,4 | 30079,9 | 30079,9 | 30079,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 648,8 | 48.8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 4991,4 | 962,4 | 1000,0 | 1000,0 | 529,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 4813,2 | 1115,0 | 1000,0 | 1000,0 | 498,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 2789,9 | 407,3 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
| Основное мероприятие 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги Ул.Леваневского | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Транспортные услуги(перевозка щебня, песка, фала) | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 1626,0 | 426,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.8. | Обследование мостов | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию дорог | Всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул.Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | Всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего,в том числе за счет средств |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. | Экспертиза на проектирование дороги | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.13. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул.Московская | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 402,3 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14. | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год: Тургенева- Московская; 2015 год – ул.Дмитрия Кравцова | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.15. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г- 6 объектов 2017г-3 объекта | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 22150,5 | 0,0 | 0,0 | 12989,3 | 9161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 22150,5 | 0,0 | 0,0 | 12989,3 | 9161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.16. | Приобретение лотков для ремонта а/дорог | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | бюджет Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | 3589,7 | 689,0 | 1300,0 | 800,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 3089,7 | 689,0 | 800,0 | 800,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов по ул. Тельмана-Российская, ул. III-Интернационала – Российская, ул. Нахимова- Социалистическая, ул. Вокзальная-Ростовская. | бюджет Миллеровского | 951 | - | - | - | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 1.7 Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы бюджета Миллеровского городского поселения, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы « Развитие транспортной системы»».

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 628337,2 | 81142,3 | 95492,7 | 201419,5 | 155851,7 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 387126,2 | 55422,1 | 42787,7 | 164945,3 | 123971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет в т.ч.бюджет Миллеровского городского поселения | 224521,8 | 25720,2 | 36015,8 | 36474,2 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Всего | 624747,5 | 80453,3 | 94192,7 | 200619,5 | 155051,0 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 387126,2 | 55422,1 | 42787,7 | 164945,3 | 123971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 220932,1 | 25031,2 | 34715,8 | 35674,2 | 31079,9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Всего | 3589,7 | 689,0 | 1300,0 | 800,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет ,в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3589,7 | 689,0 | 1300,0 | 800,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Миллеровского городского поселения:

- от  23.12.2014 № 671 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013г. №294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- от 02.06.2015 № 175 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Миллеровского городского поселения.

- Главы Администрации                                                                                                                                                    А.И. Чередниченко