### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                  №  460                                   г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 11.10.2013 г. №294 «Об утверждении

муниципальной  программы Миллеровского городского

поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013г. № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.1013 года № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

«1.1.Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет - 630058,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 81142,3 тыс. рублей; 2015 год – 97213,7 тыс. рублей; 2016 год – 201419,5 тыс. рублей; 2017 год – 155851,7 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 387126,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс.рублей 2016 год – 164945,3 тыс.рублей 2017 год – 123971,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 226242,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25720,2 тыс. рублей; 2015 год – 37736,8 тыс. рублей; 2016 год – 36474,2 тыс. рублей; 2017 год – 31880,6 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.2. Раздел 7.1.  Паспорта подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения ресурсное обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет – 626469,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 80453,3 тыс. рублей; 2015 год – 95915,1 тыс. рублей; 2016 год – 200619,5 тыс. рублей; 2017 год – 155051,0 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 387126,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей; 2016 год – 164945,3 тыс. рублей; 2017 год – 123971,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 222654,5тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25031,2 тыс. рублей; 2015 год – 36438,2 тыс. рублей; 2016 год – 35674,2 тыс. рублей; 2017 год – 31079,9 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.3 Раздел 8.1. Паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет - 3588,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1298,6,0 тыс. рублей; 2016 год – 800,0 тыс. рублей; 2017 год – 800,7 тыс. рублей; 2018год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 3588,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в том числе: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1298,6,0 тыс. рублей; 2016 год – 800,0 тыс. рублей; 2017 год – 800,7 тыс. рублей; 2018год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.4 Приложение № 4. Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: «Перечень подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия вЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие: Текущий ремонт тротуаров |  | Администра-ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие: Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул.Леваневского |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие: Транспортные услуги (перевозка щебня, песка,фала) |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2017 | Перевозка инертных материалов (щебень,песок,фал) по заданию |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: Обследование мостов |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | Инженерные гидрометеоро- лигические изыскания по материалам обследования мостов |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие: Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.11. | Основное мероприятие: Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.12. | Основное мероприятие: Экспертиза на Проектирование дороги |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии |  |  |
| 1.13. | Основное мероприятие: Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул.Московская |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.14. | Основное мероприятие: Софинансирование расходов на строительство а/дороги 2014 год : от ул.Тургенева до ул.Московской; 2015г-ул.Дмитрия Кравцова |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2015 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.15. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 |  | 2017 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.16. | Основное мероприятие: Приобретение лотков для а/дорог |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | Ремонт автомобильных дорог |  |  |
| 1.17. | Основное мероприятие: Приобретение строительных материалов (ж/б) плит) |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | Ремонт водостоков |  |  |
| 1.18. | Основное мероприятие:Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московск |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | Технический надзор по строительству дорог |  |  |
| 1.19. | Основное мероприятие: Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и поддержания их в надлежащем состоянии |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению остановок |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | Приобретение остановок |  |  |
| 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2017 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2 |  | Основное мероприятие: Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2017 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.3 |  | Основное мероприятие: Приобретение светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2017 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- 1.5 Приложение № 4.1. Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: «Система  программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в столбце 8) (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетный |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | 2014 | – | – | 689,0 | – | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2015 | – | – | 798,6 | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | 800,7 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | 0 | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | 0 | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | 0 | – |  |  |
| 2. | Основное мероприятие. Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов | 2015 | - | - | 0,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
| 3. | Основное мероприятие: Приобретение светофоров | 2015 | - | - | 500,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы | 2014 – 2020 | – | – | 3588,3 | – |  |  |

- 1.6 Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы на реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»   из бюджета Миллеровского городского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего в том числе: |  | - | - | - | 226242,8 | 25720,2 | 37736,8 | 36474,2 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 226242,8 | 25720,2 | 37736,8 | 36474,2 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего, в том числе: |  |  |  |  | 222654,5 | 25031,2 | 36438,2 | 35674,2 | 31079,9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 222654,5 | 25031,2 | 36438,2 | 35674,2 | 31079.9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего в том числе: |  |  |  |  | 177449,3 | 17474,2 | 29953,2 | 19787,8 | 19994,4 | 30079,9 | 30079,9 | 30079,9 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 177449,3 | 17474,2 | 29953,2 | 19787,8 | 19994,4 | 30079,9 | 30079,9 | 30079,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 648,8 | 48.8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 4991,4 | 962,4 | 1000,0 | 1000,0 | 529,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 4677,9 | 1115,0 | 864,7 | 1000,0 | 498,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 2848,9 | 407,3 | 456,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
| Основное мероприятие 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги Ул.Леваневского | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Транспортные услуги(перевозка щебня, песка, фала) | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 1626,0 | 426,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.8. | Обследование мостов | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию дорог | Всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул.Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | Всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего,в том числе за счет средств |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. | Экспертиза на проектирование дороги | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.13. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул.Московская | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 402,3 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14. | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год: Тургенева- Московская; 2015 год – ул.Дмитрия Кравцова | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.15. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г- 6 объектов 2017г-3 объекта | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 22150,5 | 0,0 | 0,0 | 12989,3 | 9161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 22150,5 | 0,0 | 0,0 | 12989,3 | 9161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.16. | Приобретение лотков для ремонта а/дорог | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17. | Приобретение строительных материалов (Ж/б) плит) | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 135,3 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18. | Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская | Бюджет Миллеровского городского поселени | 951 |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19. | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению остановок | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | бюджет Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | 3588,3 | 689,0 | 1298,6 | 800,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 3088,3 | 689,0 | 798,6 | 800,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов по ул. Тельмана-Российская, ул. III-Интернационала – Российская, ул. Нахимова- Социалистическая, ул. Вокзальная-Ростовская. | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 1.7 Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы бюджета Миллеровского городского поселения, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы « Развитие транспортной системы»».

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 630058,2 | 81142,3 | 97213,7 | 201419,5 | 155851,7 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 387126,2 | 55422,1 | 42787,7 | 164945,3 | 123971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет в т.ч.бюджет Миллеровского городского поселения | 226242,8 | 25720,2 | 37736,8 | 36474,2 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Всего | 626469,9 | 80453,3 | 95915,1 | 200619,5 | 155051,0 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 387126,2 | 55422,1 | 42787,7 | 164945,3 | 123971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 222654,5 | 25031,2 | 36438,2 | 35674,2 | 31079,9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Всего | 3588,3 | 689,0 | 1298,6 | 800,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет ,в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3588,3 | 689,0 | 1298,6 | 800,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Миллеровского городского поселения:

- от  27.08.2015 №320 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013г. №294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- от 30.09.2015 № 367 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава Администрации Миллеровского городского поселения                                                                         А.И. Чередниченко