АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2016г.                                          № 42                                   г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

от 01.12.2015 № 469 «Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2016год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 01.12.2015 года № 469 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год изменения изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского  городского поселения   		               А.И.Чередниченко

« Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие  транспортной  системы» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реали- зации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2016 | 124295,5 | 0,0 | 101022,9 | 23272,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | X | 13619,7 | 0,0 | 0,0 | 13619,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, песок, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | X | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков | X | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5.Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | X | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | X | 108978,5 | 0,0 | 101022,9 | 7955,6 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Переданные полномочия по транспорту | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Улучшение условий оказанных услуг в сфере осуществления перевозок | Х | 397,3 | 0,0 | 0,0 | 397,3 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | X | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | X | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Разработка схем организации дорожного движения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Х | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 125295,5 | 0,0 | 101022,9 | 24272,6» |