### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2016                                №  452                                            г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 11.10.2013 г. №294 «Об утверждении

муниципальной  программы Миллеровского городского

поселения «Развитие транспортной системы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013г. № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», решением  Собрания  депутатов  от 26.08.2016 № 228 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения  от  25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2016 год»,  Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.1013 года № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

«1.1.Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет -558504,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 81142,3 тыс. рублей; 2015 год – 93946,1 тыс. рублей; 2016 год – 133132,9 тыс. рублей; 2017 год – 155851,7 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –326364,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей 2016 год – 104183,3 тыс. рублей 2017 год – 123971,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 215450,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25720,2 тыс. рублей; 2015 год – 34469,2 тыс. рублей; 2016 год – 28949,6тыс. рублей; 2017 год – 31880,6 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.2. Раздел 7.1.  Паспорта подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения ресурсное обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет – 554543,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 80453,3 тыс. рублей; 2015 год – 92807,9 тыс. рублей; 2016 год – 131799,9 тыс. рублей; 2017 год – 155051,0 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 326364,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей; 2016 год – 104183,3 тыс. рублей; 2017 год – 123971,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 211489,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25031,2 тыс. рублей; 2015 год – 33331,0 тыс. рублей; 2016 год – 27616,6 тыс. рублей; 2017 год – 31079,9 тыс. рублей; 2018 год – 31477,0 тыс. рублей; 2019 год – 31477,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.3. Раздел 8.1. Паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | _ | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет - 3960,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1138,2 тыс. рублей; 2016 год – 1333,0 тыс. рублей; 2017 год – 800,7 тыс. рублей; 2018год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 3960,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1138,2 тыс. рублей; 2016 год – 1333,0 тыс. рублей; 2017 год – 800,7 тыс. рублей; 2018год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы на реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»   из бюджета Миллеровского городского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего в том числе: |  | - | - | - | 215450,6 | 25720,2 | 34469,2 | 28949,6 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 215450,6 | 25720,2 | 34469,2 | 28949,6 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего, в том числе: |  |  |  |  | 211489,7 | 25031,2 | 33331,0 | 27616,6 | 31079,9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 211489,7 | 25031,2 | 33331,0 | 27616,6 | 31079,9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего в том числе: |  |  |  |  | 172700,9 | 17474,2 | 27382,8 | 17609,8 | 19994,4 | 30079,9 | 30079,9 | 30079,9 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 172700,9 | 17474,2 | 27382,8 | 17609,8 | 19994,4 | 30079,9 | 30079,9 | 30079,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 548,8 | 48,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 4074,4 | 962,4 | 783,0 | 300,0 | 529,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 3958,1 | 1115,0 | 844,9 | 300,0 | 498,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 2857,1 | 407,3 | 456,1 | 405,3 | 397,1 | 397,1 | 397,1 | 397,1 |
| Основное мероприятие 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги ул. Леваневского | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 1176,0 | 426,0 | 200,0 | 150,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.8. | Обследование мостов | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию дорог | Всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул.Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | Всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего,в том числе за счет средств |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. | Экспертиза на проектирование дороги | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.13. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул.Московская | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 402,3 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14. | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год: Тургенева- Московская; 2015 год – ул.Дмитрия Кравцова | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г- 3объекта 2017г-3 объекта | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 16995,2 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 9161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 16995,2 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 9161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.16. | Приобретение лотков для ремонта а/дорог | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17. | Приобретение строительных материалов (Ж/б) плит) | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 135,3 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18. | Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19. | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению остановок | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.20. | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 376,4 | 0,0 | 0,0 | 376,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21. | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская – ул. Седова, по ул. Леваневского – ул. Элеваторская в г. Миллерово | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 541,1 | 0,0 | 0,0 | 541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | бюджет Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | 3960,9 | 689,0, | 1138,2 | 1333,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 3028,8 | 689,0 | 749.,2 | 789,9 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов по ул. Тельмана-Российская, ул. III-Интернационала – Российская, ул. Нахимова- Социалистическая, ул. Вокзальная-Ростовская. | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 732,1 | 0,0 | 389,0 | 343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Разработка схем организации дорожного движения |  |  |  |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 1.5. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы бюджета Миллеровского городского поселения, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы « Развитие транспортной системы»».

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 558504,0 | 81142,3 | 93946,1 | 133132,9 | 155851,7 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 326364,2 | 55422,1 | 42787,7 | 104183,3 | 123971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет в т.ч.бюджет Миллеровского городского поселения | 215450,6 | 25720,2 | 34469,2 | 28949,6 | 31880,6 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Всего | 554543,1 | 80453,3 | 92807,9 | 131799,9 | 155051,0 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 326364,2 | 55422,1 | 42787,7 | 104183,3 | 123971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 211489,7 | 25031,2 | 33331,0 | 27616,6 | 31079,9 | 31477,0 | 31477,0 | 31477,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Всего | 3960,9 | 689,0 | 1138,2 | 1333,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет ,в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3960,9 | 689,0 | 1138,2 | 1333,0 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Признать  утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 28.07.2016 г. №  358 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие  транспортной системы»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения                                                                                                                      А.И. Чередниченко