АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016                                         № 669                                          г. Миллерово

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2017год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее – план реализации) согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Специалисту отдела муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в вышеуказанном пункте настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского  городского поселения   		               А.И.Чередниченко

« Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие  транспортной  системы» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реали- зации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2017 | 155051,0 | 0,0 | 123971,1 | 31079,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | X | 19994,4 | 0,0 | 0,0 | 19994,4 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, песок, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | X | 529,0 | 0,0 | 0,0 | 529,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков | X | 498,2 | 0,0 | 0,0 | 498,2 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Улучшение условий оказанных услуг в сфере осуществления перевозок | Х | 397,1 | 0,0 | 0,0 | 397,1 |
|  | Основное мероприятие 1.6. .Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | X | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | X | 133132,3 | 0,0 | 123971,1 | 9161,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | X | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 800,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | X | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 800,7 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 155851,7 | 0,0 | 123971,1 | 31880,6 |