### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2017                                  № 194                                       г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 11.10.2013 г. №294 «Об утверждении

муниципальной  программы Миллеровского городского

поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013г. № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», решением  Собрания  депутатов  от 25.05.2017 № 34 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения  от  25 декабря 2016 года  № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов»,  Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.1013 года № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

«1.1.Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет - 566223,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 81142,3 тыс. рублей; 2015 год – 93946,1 тыс. рублей; 2016 год – 127749,3тыс. рублей; 2017 год – 75909,7 тыс. рублей; 2018 год – 116040,3 тыс. рублей; 2019 год – 39959,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –328362,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей 2016 год – 99474,1 тыс. рублей 2017 год – 45066,1тыс. рублей; 2018 год – 81212,0 тыс. рублей; 2019 год – 4400,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –221172,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25720,2 тыс. рублей; 2015 год – 34469,2 тыс. рублей; 2016 год – 28275,2тыс. рублей; 2017 год – 30843,6 тыс. рублей; 2018 год – 34828,3 тыс. рублей; 2019 год – 35559,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.2. Раздел 7.1.  Паспорта подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения ресурсное обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет –554474,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 80453,3 тыс. рублей; 2015 год – 92807,9 тыс. рублей; 2016 год – 125777,3 тыс. рублей; 2017 год – 73259,7тыс. рублей; 2018 год – 113390,3 тыс. рублей; 2019 год – 37309,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 328362,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей; 2016 год – 99474,1 тыс. рублей; 2017 год – 45066,1 тыс. рублей; 2018 год – 81212,0 тыс. рублей; 2019 год – 4400,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 209423,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25031,2 тыс. рублей; 2015 год – 33331,0 тыс. рублей; 2016 год – 26303,2тыс. рублей; 2017 год – 28193,6 тыс. рублей; 2018 год – 32178,3 тыс. рублей; 2019 год – 32909,0 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.3. Раздел 8.1. Паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | _ | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет - 11749,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1138,2 тыс. рублей; 2016 год – 1972,0тыс. рублей; 2017 год – 2650,0 тыс. рублей; 2018год – 2650,0 тыс. рублей; 2019 год – 2650,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 11749,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1138,2 тыс. рублей; 2016 год – 1972,0 тыс. рублей; 2017 год – 2650,0 тыс. рублей; 2018год – 2650,0 тыс. рублей; 2019 год – 2650,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.4 Приложение № 4. Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: «Перечень подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия вЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 |  |  |  |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 |  | 2020 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Текущий ремонт тротуаров |  | Администра-ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие: Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул.Леваневского |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие: Транспортные услуги (перевозка щебня, песка,фала) |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2017 | Перевозка инертных материалов (щебень,песок,фал) по заданию |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: Обследование мостов |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | Инженерные гидрометеоро- лигические изыскания по материалам обследования мостов |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие: Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.11. | Основное мероприятие: Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 1.12. | Основное мероприятие: Экспертиза на Проектирование дороги |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии |  |  |
| 1.13. | Основное мероприятие: Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул.Московская |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.14. | Основное мероприятие: Софинансирование расходов на строительство а/дороги 2014 год : от ул.Тургенева до ул.Московской; 2015г-ул.Дмитрия Кравцова |  | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2015 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.15. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 |  | 2018 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров: 2016г. – 3 объекта 20107 г. – 3 объекта |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 |  | 2016 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 |  | 2017 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт по ул. Советскав в г. Миллерово |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2018 |  | 2018 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт по ул. Промышленной в г. Миллерово |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2018 |  | 2018 | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.16. | Основное мероприятие: Приобретение лотков для а/дорог |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2014 | Ремонт автомобильных дорог |  |  |
| 1.17. | Основное мероприятие: Приобретение строительных материалов (ж/б) плит) |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | Ремонт водостоков |  |  |
| 1.18. | Основное мероприятие: Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московск |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | Технический надзор по строительству дорог |  |  |
| 1.19. | Основное мероприятие: Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2016 | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и поддержания их в надлежащем состоянии |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению остановок |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | Приобретение остановок |  |  |
| 1.20. | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 |  | 2016 | Увеличение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 1.21. | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская – ул. Седова, по ул. Леваневского –ул. Элеваторская в г. Миллеровол, |  | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 |  | 2016 | Технический надзор по капитальному ремонту дорог |  |  |
| 1.22. | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Бюджет Миллеровского городского поселения | 2017 |  | 2017 | Технический, авторский надзор капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве |  |  |
| 1.23. | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства |  | Бюджет Миллеровского городского поселения | 2017 |  | 2017 | Строительный контроль капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве |  |  |
| 1.24. | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок |  | Бюджет Миллеровского городского поселения | 2017 |  | 2017 | Установка технических средств на общегородских дорогах |  |  |
| 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администра ция Миллеровского городского поселения | 2014 |  | 2017 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2 |  | Основное мероприятие: Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.3 |  | Основное мероприятие: Приобретение светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 |  | 2015 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.4. |  | Основное мероприятие: Разработка схем организации дорожного движения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 |  | 2016 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.5. |  | Содержание светофорных объектов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 |  | 2019 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- 1.5. Приложение № 4.1. Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: «Система  программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в столбце 8) (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетный |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | 2014 | – | – | 689,0 | – | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2015 | – | – | 749,2 | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | 1324,1 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | 0 | – |  |  |
| 2. | Основное мероприятие. Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов | 2017 | - | - | 550,0 | -- | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2018 | - | - | 550,0 | - |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | 550,0 | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Приобретение светофоров | 2015 | - | - | 389,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов - | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2016 | - | - | 447,9 | - |  | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
| 4. | Разработка схем организации дорожного движения | 2016 | - | - | 200,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов - | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
| 5 | Содержание светофорных объектов | 2017 | - | - | 1300,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2018 | - | - | 1300,0 | - |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | 1300,0 | - |  |  |
|  | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы | 2014 – 2020 | – | – | 11749,2 | – | - |  |

- 1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы на реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»   из бюджета Миллеровского городского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего в том числе: |  | - | - |  | 221172,5 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 30843,6 | 34828,3 | 35559,0 | 31477,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 221172,5 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 30843,6 | 34828,3 | 35559,0 | 31477,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего, в том числе: |  |  |  |  | 209423,3 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 28193,6 | 32178,3 | 32909,0 | 31477,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 209423,3 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 28193,6 | 32178,3 | 32909,0 | 31477,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего в том числе: | 951 |  |  |  | 175402,2 | 17474,2 | 27382,8 | 17557,2 | 23952,9 | 28003,0 | 30952,2 | 30079,9 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего в том числе: |  |  |  |  | 174409,9 | 17474,2 | 27382,8 | 17557,2 | 23637,9 | 27672,2 | 30605,7 | 30079,9 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 174409,9 | 17474,2 | 27382,8 | 17557,2 | 23637,9 | 27672,2 | 30605,7 | 30079,9 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет Миллеровского городского поселения |  |  |  |  | 992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 330,8 | 346,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 448,80 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 3832,4 | 962,4 | 783,0 | 0,0 | 529,0 | 529,0 | 529,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 3881,4 | 1115,0 | 844,9 | 26,9 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 400,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 2965,9 | 407,3 | 456,1 | 405,3 | 440,9 | 429,6 | 429,6 | 397,1 |
| Основное мероприятие 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги ул. Леваневского | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 1676,3 | 426,0 | 200,0 | 150,0 | 100,3 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.8. | Обследование мостов | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию дорог | Всего, в том числе |  |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул.Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | Всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего,в том числе за счет средств |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. | Экспертиза на проектирование дороги | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.13. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул.Московская | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 402,3 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14. | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год: Тургенева- Московская; 2015 год – ул.Дмитрия Кравцова | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 11189,4 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 1136,9 | 2218,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 11189,4 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 1136,9 | 2218,5 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров: -2016г- 3объекта -2017г-3 объекта | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 7923,5 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 7923,5 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 1047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Советская в г. Миллерово | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 1305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,1 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Промышленной в г. Миллерово | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.16. | Приобретение лотков для ремонта а/дорог | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17. | Приобретение строительных материалов (Ж/б) плит) | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 135,3 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18. | Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19. | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению остановок | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.20. | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 1135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21. | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская – ул. Седова, по ул. Леваневского – ул. Элеваторская в г. Миллерово | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22. | Технический, авторский надзор по кап. Ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23. | Строительный контроль по выполнению кап. Ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.24. | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0, | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | бюджет Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | 11749,2 | 689,0, | 1138,2 | 1972,00 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 |  |  |  | 5162,3 | 689,0 | 749.,2 | 1324,1 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (Приобретение и установка дорожных знаков) | бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров | Бюджет Миллеровского городского поселения | 951 | - | - | - | 836,9 | 0,0 | 389,0 | 447,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Разработка схем организации дорожного движения |  |  |  |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Содержание светофорных объектов |  |  |  |  |  | 3900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 |

- 1.7. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы бюджета Миллеровского городского поселения, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы « Развитие транспортной системы»».

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 566223,7 | 81142,3 | 93946,1 | 127749,3 | 75909,7 | 116040,3 | 39959,0 | 31477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 328362,0 | 55422,1 | 42787,7 | 99474,1 | 45066,1 | 81212,0 | 4400,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет в т.ч.бюджет Миллеровского городского поселения | 221172,5 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 30843,6 | 34828,3 | 35559,0 | 31477,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Всего | 554474,5 | 80453,3 | 92807,9 | 125777,3 | 73259,7 | 113390,3 | 37309,0 | 31477,0 |
|  |  | Областной бюджет | 328362,0 | 55422,1 | 42787,7 | 99474,1 | 45066,1 | 81212,0 | 4400,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 209423,3 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 28193,6 | 32178,3 | 32909,0 | 31477,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Всего | 11749,20 | 689,0 | 1138,2 | 1972,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет ,в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 11749,20 | 689,0 | 1138,2 | 1972,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Признать  утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения:

- от 28.12.2016г. № 747 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие  транспортной системы»;

-19.04.2017 г. №  65 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие  транспортной системы»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения                                                                                                                      А.И. Чередниченко