### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2017                                     № 365                                           г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 11.10.2013 г. №294 «Об утверждении

муниципальной  программы Миллеровского городского

поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013г. № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», решением  Собрания  депутатов  от 08.08.2017 № 45 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения  от  25 декабря 2016 года  № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов»,  Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.1013 года № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

«1.1.Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет - 570315,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 81142,3 тыс. рублей; 2015 год – 93946,1 тыс. рублей; 2016 год – 127749,3тыс. рублей; 2017 год – 81112,0 тыс. рублей; 2018 год – 115485,2 тыс. рублей; 2019 год – 39403,9 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –333369,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей 2016 год – 99474,1 тыс. рублей 2017 год – 50073,7 тыс. рублей; 2018 год – 81212,0 тыс. рублей; 2019 год – 4400,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –220257,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25720,2 тыс. рублей; 2015 год – 34469,2 тыс. рублей; 2016 год – 28275,2тыс. рублей; 2017 год – 31038,3 тыс. рублей; 2018 год – 34273,2 тыс. рублей; 2019 год – 35003,9 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.2. Раздел 7.1.  Паспорта подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения ресурсное обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет – 558566,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 80453,3 тыс. рублей; 2015 год – 92807,9 тыс. рублей; 2016 год – 125777,3 тыс. рублей; 2017 год – 78462,0 тыс. рублей; 2018 год – 112835,2 тыс. рублей; 2019 год – 36753,9 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 333369,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей; 2016 год – 99474,1 тыс. рублей; 2017 год – 50073,7 тыс. рублей; 2018 год – 81212,0 тыс. рублей; 2019 год – 4400,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 208507,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25031,2 тыс. рублей; 2015 год – 33331,0 тыс. рублей; 2016 год – 26303,2тыс. рублей; 2017 год – 28388,3 тыс. рублей; 2018 год – 31623,2 тыс. рублей; 2019 год – 32353,9 тыс. рублей; 2020 год – 31477,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.3. Раздел 8.1. Паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | _ | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет - 11749,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1138,2 тыс. рублей; 2016 год – 1972,0тыс. рублей; 2017 год – 2650,0 тыс. рублей; 2018год – 2650,0 тыс. рублей; 2019 год – 2650,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 11749,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1138,2 тыс. рублей; 2016 год – 1972,0 тыс. рублей; 2017 год – 2650,0 тыс. рублей; 2018год – 2650,0 тыс. рублей; 2019 год – 2650,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.4 Приложение № 4. «Перечень подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия в ЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1. Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме и её поддержание в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.2,1.3,1.4,1.4,1.5,1.7,1.6,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13 1.14,1.15,1.16,1.17,1.18, 1.20,1.22,1.23,1.24 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  |  |  |  |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Приобретение инертных материалов на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | поддержание в технически исправном состояние мостов и водостоков |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул. Леваневского | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1 |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2017 |  | Перевозка инертных материалов (щебень, песок, фал) по заданию | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.3, |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Обследование мостов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | Инженерные Гидрометеорологические изыскания по материалам обследования мостов | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.4 |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.10 |
| 10. | Основное мероприятие 1.10. Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | Завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения Главгосэкспертизы | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.9 |
| 11. | Основное мероприятие 1.11. Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.12. Экспертиза на Проектирование дороги | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.13 |
| 13. | Основное мероприятие 1.13. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева - ул. Московская | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.12 |
| 14. | Основное мероприятие 1.14. Софинансирование расходов на строительство а/дороги 2014года от ул.Тургенева до ул.Московской; 2015г-ул.Дмитрия Кравцова | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2015 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.13,1.15 |
| 15. | Основное мероприятие 1.15. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2018 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1.1.14 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров: 2016г. – 3 объекта 20107 г. – 3 объекта | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2016 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2018 | 2018 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт по ул. Шолохова в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2018 | 2018 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.16. Приобретение лотков для а/дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | Ремонт автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.4 |
| 17. | Основное мероприятие 1.17. Приобретение строительных материалов (ж/б) плит) | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2015 |  | Ремонт водостоков |  | 1.1,1.3 |
| 18. | Основное мероприятие 1.18. Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московской | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2017 |  | Технический надзор по строительству дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.15,1.14.1.13 |
| 19. | Основное мероприятие 1.19. Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2016 |  | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и поддержания их в надлежащем состоянии | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.15 |
| * | Мероприятие по приобретению остановок | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2015 |  | Приобретение остановок |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 1.20. Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская – ул. Седова, по ул. Леваневского –ул. Элеваторская в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2016 |  | Технический надзор по капитальному ремонту дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.15 |
| 21. | Основное мероприятие 1.21. Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | Технический, авторский надзор капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.14,1.15,1.21 |
| 22. | Основное мероприятие 1.22. Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | Строительный контроль капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.14,.1.15 |
| 23. | Основное мероприятие 1.23. Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | Установка технических средств на общегородских дорогах | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.14,1.15,1.22 |
| 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2017 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2.4, |
| 25. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2015 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2.3,2.5 |
| 26. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2015 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2.2,2.5 |
| 27. | Основное мероприятие 2.4. Разработка схем организации дорожного движения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2016 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  | увеличение количества дорожно- транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | 2.2 |
| 28. | Основное мероприятие 2.5. Содержание светофорных объектов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2019 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2.3,2.2 |

- 1.5 Приложение № 4.1. «Система  программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в столбце 8) (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | 2014 | – | – | 689,0 | – | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2015 | – | – | 749,2 | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | 1324,1 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | 800,0 | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | 0 | – |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов | 2017 | - | - | 550,0 | -- | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2018 | - | - | 550,0 | - |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | 550,0 | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров | 2015 | - | - | 389,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов - | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2016 | - | - | 447,9 | - |  | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
| 4. | Основное мероприятие 2.4. разработка схем организации дорожного движения | 2016 | - | - | 200,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов - | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
| 5 | Основное мероприятие 2.5. Содержание светофорных объектов | 2017 | - | - | 1300,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2018 | - | - | 1300,0 | - |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | 1300,0 | - |  |  |
|  | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы | 2014 – 2020 | – | – | 11749,2 | – | - |  |

- 1.6 Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы на реализацию муниципальной программы из бюджета из бюджета Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Расходы, по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 220257,0 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 31038,3 | 34273,2 | 35003,9 | 31477,0 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 220257,0 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 31038,3 | 34273,2 | 35003,9 | 31477,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 208507,8 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 28388,3 | 31623,2 | 32353,9 | 31477,0 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 208507,8 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 28388,3 | 31623,2 | 32353,9 | 31477,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 174292,0 | 17474,2 | 27382,8 | 17557,2 | 23952,9 | 27447,9 | 30397,1 | 30079,9 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 173299,7 | 17474,2 | 27382,8 | 17557,2 | 23637,9 | 27117,1 | 30050,6 | 30079,9 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 330,8 | 346,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 448,80 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3832,4 | 962,4 | 783,0 | 0,0 | 529,0 | 529,0 | 529,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Текущий ремонт мостов и водостоков | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3881,4 | 1115,0 | 844,9 | 26,9 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 400,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3016,3 | 407,3 | 456,1 | 405,3 | 491,3 | 429,6 | 429,6 | 397,1 |
| Основное мероприятие 1.6 | Геологические изыскания для проектирования дороги ул. Леваневского | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1676,3 | 426,0 | 200,0 | 150,0 | 100,3 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Обследование мостов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Разработка ПСД на строительство реконструкцию дорог | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 399,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул. Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Экспертиза на проектирование дороги | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.13 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенев - ул. Московская | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 402,3 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14 | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год: Тургенева- Московская; 2015 год – ул.Дмитрия Кравцова | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 6903,5 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 11333,7 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 1281,2 | 2218,5 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров: -2016г- 3объекта -2017г-3 объекта | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 7923,5 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,1 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Шолохова в г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,4 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.16 | Приобретение лотков для ремонта а/дорог | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Приобретение строительных материалов (Ж/б) плит) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 135,3 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19 | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению остановок | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.20 | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская – ул. Седова, по ул. Леваневского – ул. Элеваторская в г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21 | Технический, авторский надзор по кап. ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Строительный контроль по выполнению кап. ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23 | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0, | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 11749,2 | 689,0, | 1138,2 | 1972,00 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 0,0 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 11749,2 | 689,0, | 1138,2 | 1972,00 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 5162,3 | 689,0 | 749.,2 | 1324,1 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (Приобретение и установка дорожных знаков) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 836,9 | 0,0 | 389,0 | 447,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Разработка схем организации дорожного движения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Содержание светофорных объектов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 |

- 1.7 Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы бюджета Миллеровского городского поселения, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы « Развитие транспортной системы»».

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 570315,8 | 81142,3 | 93946,1 | 127749,3 | 81112,0 | 115485,2 | 39403,9 | 31477,0 |
|  |  | областной бюджет | 333369,6 | 55422,1 | 42787,7 | 99474,1 | 50073,7 | 81212,0 | 4400,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т. ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 220257,0 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 31038,3 | 34273,2 | 35003,9 | 31477,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего | 558566,6 | 80453,3 | 92807,9 | 125777,3 | 78462,0 | 112835,2 | 36753,9 | 31477,0 |
|  |  | областной бюджет | 333369,6 | 55422,1 | 42787,7 | 99474,1 | 50073,7 | 81212,0 | 4400,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т. ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 208507,8 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 28388,3 | 31623,2 | 32353,9 | 31477,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | всего | 11749,20 | 689,0 | 1138,2 | 1972,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т. ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 11749,20 | 689,0 | 1138,2 | 1972,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 1.8   Внести изменения  к муниципальной программе  добавив  Приложение № 7   «Перечень  инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности   Миллеровского городского поселения  «Развитие транспортной системы»»

| № | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной экспертизы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 342084,9 | 45728,0 | 62417,2 | 107308,1 | 47401,1 | 79230,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 307248,0 | 42344,1 | 42344,1 | 99474,1 | 46073,7 | 77012,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 18147,7 | 3383,9 | 3383,9 | 7834,0 | 1327,4 | 2218,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автодороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | № 61-1-5-0411-14 от 05.09.2014 ( Строка № 273 Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 96300,9 | 45728,0 | 45728,0 | 0,0 | 4844,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 89397,4 | 42344,1 | 42344,1 |  | 4709,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 6903,5 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Строительство подъездной дороги к детскому дошкольному образовательному учреждению по ул. Дмитрия Кравцова в г. Миллерово | № 61-1-5-0606-14 от 12.12.2014 ( Строка №274Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Капитальный ремонт а/д по ул. Артиллерийская в г. Миллерово | № 61-1-5-0777-13 от 27.09.2013 ( Строка № 51 Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 8637,4 | 0,0 | 0,0 | 8637,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8006,8 | 0,0 | 0,0 | 8006,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 630,6 | 0,0 | 0,0 | 630,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 | Капитальный ремонт а/д по ул. Леваневская – ул. Элеваторская в г. Миллерово | №61-1-5-0324-14 от 24.07.2014 ( Строка № 52 Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 29863,3 | 0,0 | 0,0 | 24711,4 | 5151,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 27914,7 | 0,0 | 0,0 | 22907,1 | 5007,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1948,6 | 0,0 | 0,0 | 1804,3 | 144,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 | Капитальный ремонт а/д по ул. Российская – ул. Седова в г. Миллерово | № 61-1-5-1030-13 от 06.12.2013( Строка № 53 Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 73959,3 | 0,0 | 0,0 | 73959,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 68560,2 | 0,0 | 0,0 | 68560,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5399,1 | 0,0 | 0,0 | 5399,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | Капитальный ремонт а/д по ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Миллерово | №61-1-5-0203-14 от 08.05.2014( Строка № 54 Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 37404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37404,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 36356,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36356,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1047,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 | Капитальный ремонт а/д по ул. Шолохова в г. Миллерово | № 61-1-5-0943-13 от 15.11.2013( Строка № 55 Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 32620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32620,2 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 31706,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31706,8 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 | Капитальный ремонт а/д по ул. Промышленная в г. Миллерово | № 61-1-5-0032-14 от 23.01.2014( Строка № 56 Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы» Постановление Правительства РО № 590 от 25.09.2013г) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 46610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46610,3 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 45305,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45305,2 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,1 | 0,0 |  | 0,0 |

2. Признать  утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения:

-23.06.2017 г. №  194 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие  транспортной системы»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения                                                                                                                      А.И. Чередниченко