АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017                                          №  563                                           г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 18.12.2013 г №  461

«Об утверждении муниципальной

программы Миллеровского городского

поселения «Обеспечение качественными	
жилищно-коммунальными услугами

населения Миллеровского городского

поселения»

В  соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013г. №264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», решением Собрания депутатов 08.11.2017  № 58 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского  городского поселения от 26 декабря 2016 года   № 16 «О бюджете Миллеровского  городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение №1 к постановлению  Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 г. № 461 «Об утверждении муниципальной  программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» следующие  изменения:

1.1 В паспорте муниципальной программы Миллеровского городского поселения   «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования –618210,6тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 122238,3 тыс. рублей; в 2015 году – 81566,0 тыс. рублей; в 2016 году – 122950,2 тыс. рублей; в 2017 году – 177615,2 тыс. рублей; в 2018 году – 42533,2 тыс. рублей; в 2019 году – 42979,4 тыс. рублей; в 2020 году – 28328,3тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –254332,9тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 45944,8 тыс. рублей; в 2015 году – 6091,0 тыс. рублей; в 2016 году –83250,3тыс. рублей; в 2017 году –119046,8 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета -70642,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 35321,1 тыс. рублей; в 2015 году – 35321,1 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета -293235,5тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 40972,4 тыс. рублей; в 2015 году – 40153,9 тыс. рублей; в 2016 году – 39699,9 тыс. рублей; в 2017 году – 58568,4 тыс. рублей; в 2018 году – 42533,2 тыс. рублей; в 2019 году – 42979,4тыс. рублей; в 2020 году – 28328,3тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.2 Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в новой редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет –618210,6 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета –  254332,9  тыс. рублей;

за счет федерального бюджета – 70642,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –293235,5тыс. рублей;

1.3 В паспорте  подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» ресурсное  обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования -21906,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4805,0 тыс. рублей; в 2015 году – 5985,1 тыс. рублей; в 2016 году – 1171,3 тыс. рублей; в 2017 году – 1646,3тыс. рублей; в 2018 году – 1080,2тыс. рублей; в 2019 году – 1080,2тыс. рублей; в 2020 году – 6138,7тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 21906,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4805,0 тыс. рублей; в 2015 году – 5985,1 тыс. рублей; в 2016 году –1171,3 тыс. рублей; в 2017 году –1646,3тыс. рублей; в 2018 году – 1080,2 тыс. рублей; в 2019 году – 1080,2 тыс. рублей; в 2020 году – 6138,7 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.4  Раздел 4. Подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить  в новой редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет –21906,8 тыс.рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –21906,8 тыс. рублей.

1.5  В паспорте   Подпрограммы  2 	 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» ресурсное  обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования – 383526,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 88721,8 тыс. рублей; в 2015 году – 46897,2 тыс. рублей; в 2016 году – 92801,7тыс. рублей; в 2017 году – 136739,7 рублей; в 2018 году – 8484,6тыс. рублей; в 2019 году – 8453,0тыс. рублей; в 2020 году – 1428,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 254332,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 45944,8 тыс. рублей; в 2015 году – 6091,0 тыс. рублей; в 2016 году –83250,3 тыс. рублей; в 2017 году –119046,8 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 70642,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 35321,1 тыс. рублей; в 2015 году – 35321,1 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –58551,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 7455,9 тыс. рублей; в 2015 году – 5485,1 тыс. рублей; в 2016 году – 9551,4 тыс. рублей; в 2017 году –17692,9 тыс. рублей; в 2018 году –8484,6тыс. рублей; в 2019 году –8453,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1428,8 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.6 Раздел 4. Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить  в новой редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет- 383526,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за  счет средств областного бюджета –254332,9 рублей;

за счет средств федерального бюджета – 70642,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –58551,7 тыс. рублей.

1.7 В паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» ресурсное обеспечение  подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования –212777,0 тыс. рублей, в том числе: в том числе в 2014 году – 28711,5 тыс. рублей; в 2015 году – 28683,7 тыс. рублей; в 2016 году –28977,2 тыс. рублей; в 2017 году –39229,2 тыс. рублей; в 2018 году – 32968,4 тыс. рублей; в 2019 году – 33446,2 тыс. рублей; в 2020 году – 20760,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 212777,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 28711,5 тыс. рублей; в 2015 году – 28683,7 тыс. рублей; в 2016 году –28977,2 тыс. рублей; в 2017 году –39229,2тыс. рублей; в 2018 году – 32968,4 тыс. рублей; в 2019 году – 33446,2 тыс. рублей; в 2020 году – 20760,8 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.8  Раздел 4.  Подпрограммы  3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить  в новой редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет -212777,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –212777,0тыс. руб.

1.9 Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:	«Перечень подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия государственной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: |  |  | 2014 |  | 2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, изготовление ПСД для проведения кап.ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток , капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | Ухудшение технического состояния многоквартирных домов | 1.1.1, |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  |  | 2014 |  | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальный ремонту фасада многоквартирного жилого дома |  |  | 2014 |  | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД, оплата потребления электроснабжения |  |  | 2014 |  | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд |  |  | 2014 |  | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту отмосток МКД |  |  | 2014 |  | 2014 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения МКД |  |  | 2014 |  | 2014 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| * | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие расходы на уплату сборов и иных платежей (штрафов) |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Корректировка ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко 42 |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 1.1,1.2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 капитальный ремонту муниципальных квартир ул. Максима Горького,21., текущий ремонт муниципальных квартир |  |  | 2014 |  | 2017 |  |  | 1.1,1.3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Экспертиза на ремонт домов, оценка квартир по переселению граждан в том числе: |  |  | 2014 |  | 2014 | Для проведения капитального ремонта и реконструкции домов |  | 1.1,1.4 |
| * | Мероприятие по экспертизе домов |  |  | 2014 |  | 2014 | Экспертиза многоквартирных домов |  |  |
| * | Мероприятие по оценке рыночной стоимости |  |  | 2014 |  | 2014 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Взносы на капитальный ремонт |  |  | 2016 |  | 2016 | Установление минимального размера взноса на капитальный ремонт |  | 1.1.,1.5 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности |  |  | 2016 |  | 2016 |  |  | 1.1.,1.3,1.4,1.5, |
| 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Основное мероприятие 2.1 Текущий ремонт объектов ВКХ |  |  | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | недостижение запланированных показателей | 2.1, 2.9 |
| 8 |  | Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы |  |  | 2017 | 2020 | повышение безопасности подтопления домовладений Снижение уровня грунтовых вод | недостижение запланированных показателей | 2.2 |
| 9 |  | Основное мероприятие 2.3 Ремонт коллектора |  |  | 2014 | 2014 | Снижение потерь коммунальных ресурсов | недостижение запланированных показателей | 2.1,2.3 |
| 10 |  | Основное мероприятие 2.4 Содержание пожарных гидрантов |  |  | 2014 | 2017 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | недостижение запланированных показателей | 2.1,2.4 |
| 11 |  | Основное мероприятие 2.5 Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  |  | 2014 | 2020 | Обеспечение качественными коммунальными ресурсами | недостижение запланированных показателей | 2.5 |
| 12 |  | Основное мероприятие 2.6 Авторский надзор по выполнению капремонта ОСК |  |  | 2014 | 2017 | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | недостижение запланированных показателей | 2.6,2.12 |
| 13 |  | Основное мероприятие 2.7 Осуществление строительного контроля за строительством скважины |  |  | 2014 | 2014 | Соблюдение СНИП строительных норм и правил в ходе производства работ | недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.12, |
| 14 |  | Основное мероприятие 2.8 Субсидия МУП «Водоканал» Для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию |  |  | 2014 | 2014 | Выполнение ремонта сетей водоснабжения |  | 2.8 |
| 15 |  | Основное мероприятие 2.9 Приобретение комплектующих к водопроводу |  |  | 2014 | 2017 | Частичное восстановление сетей ВКХ | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.12, |
| 16 |  | Основное мероприятие 2.10 Реализация услуг ОАО «Баня» |  |  | 2014 | 2017 | Предоставление льгот граждан |  | 2.10 |
| 17 |  | Основное мероприятие 2.11 Транспортный налог |  |  | 2014 | 2017 | Оплата налога | Недостижение запланированных показателей | 2.11 |
| 18 |  | Основное мероприятие 2.12 Капитальный ремонт ОСК 2- этап |  |  | 2014 | 2018 | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; | Недостижение запланированных показателей | 2.6,2.9,2.12,2.8 |
| 19 |  | Основное мероприятие 2.13 Строительство и реконструкция водопроводных сооружений пер. Карьерный |  |  | 2014 | 2014 | Строительство скважины пер.Карьерный | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.9,2,12, |
| 20 |  | Основное мероприятие 2.14 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  |  | 2014 | 2017 | Возмещение части стоимости за ЖКУ | Недостижение запланированных показателей | 2.14 |
| 21 |  | Основное мероприятие 2.15 Услуги по проведению обследования и составления тех. отчета по кап. ремонту ОСК |  |  | 2014 | 2014 | Ремонт ОСК | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.9,2.12,2.7 |
| 22 |  | Основное мероприятие 2.16 Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения и канализования земельных участков выделенных под перспективную застройку |  |  | 2016 | 2016 | Создание условий для строительства системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения и канализования земельных участков выделенных под перспективную застройку | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.7,2.8 |
| 23 |  | Основное мероприятие 2.17 Приобретение коммунальной техники |  |  | 2015 | 2016 | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.17 |
| 24 |  | Основное мероприятие 2.18 Распечатка ПСД на капитальный ремонт ОСК |  |  | 2016 | 2016 | Получение пакета документов | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.12,2.13 |
| 25 |  | Основное мероприятие 2.19 Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций |  |  | 2016 | 2016 | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.7 |
| 26 |  | Основное мероприятие 2.20 Мероприятие по технологическому присоединению к сетям (газовым) |  |  | 2016 | 2016 | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.5,2.20 |
| 27 |  | Основное мероприятие 2.21 Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ |  |  | 08.11.2017 | 2017 | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.16, |
| 3. Подпрограмма 3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение-всего в том числе: |  |  |  | 2014 | 2020 | Содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев | Недостижение запланированных показателей | 3.1 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие объектов для посадочного материала однолетних насаждений |  |  |  | 2017 | 2017 | Содержание зеленых однолетних насаждений (для цветников) | Недостижение запланированных показателей |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения |  |  |  | 2014 | 2020 | Содержание 2-х кладбищ | Недостижение запланированных показателей | 3.2 |
| 29 | Основное мероприятие 3.3 Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе :\ |  |  |  | 2014 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения города Миллерово уровнем коммунального обслуживания, ( оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей) | Недостижение запланированных показателей | 3.3 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  |
| * | Мероприятие по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного ) освещения (капитальный ремонт), ПСД на строительство сетей уличного освещения |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по строительству электрических сетей |  |  |  | 2017 | 2017 | Новое строительство электрических сетей уличного освещения |  | 3.3 |
| 30 | Основное мероприятие 3.4 Прочее благоустройство всего, в том числе: |  |  |  | 2014 | 2020 | Содержание общественных туалетов, содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурные формы; иммобилизация животных; монтаж елки , ликвидация стихийных свалок, строительство площадок ТБО, приобретение контейнеров для ТБО | Недостижение запланированных показателей | 3.1,3.2,3.3 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятия по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по монтажу елки |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятия по ликвидации стихийной свалки |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Разработка ПСД на благоустройство улиц |  |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению детских площадок |  |  |  | 2015 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по заключению договоров по корректировке ПСД по кап. Ремонту ОСК |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |
| * | Мероприятие по изготовлению табличек на детские площадки |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  |
| * | Мероприятие по текущему ремонту тротуаров, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки) |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 3.5 Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  |  |  | 2014 | 2017 | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городской парк, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов) |  | 3.5 |
| 32 | Основное мероприятие 3.6 Формирование современной городской среды |  |  |  | 2017 | 2017 | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территорий |  |  |
| 33 | Мероприятие 3.6.1 Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы) |  |  |  | 2017 | 2017 | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |
|  | * Разработка и изготовление дизайн -проекта на благоустройство улиц города Миллерово (МАУ Благоустройство) |  |  |  | 2017 | 2017 | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |
|  | *Разработка и изготовление дизайн -проекта по благоустройству Парка им. Романенко (МАУ Благоустройство) |  |  |  | 28.09.2017 | 2017 | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |

2.  Приложение № 4 к муниципальной программе изложить  в новой редакции: «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения

| статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | Всего, в том числе: | 618210,6 | 122238,3 | 81566,0 | 122950,2 | 177615,2 | 42533,2 | 42979,4 | 28328,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 70642,2 | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 254332,9 | 45944,8 | 6091,0 | 83250,3 | 119046,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе бюджет Миллеровского городского поселения | 293235,5 | 40972,4 | 40153,9 | 39699,9 | 58568,4 | 42533,2 | 42979,4 | 28328,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | Всего, в том числе: | 21906,8 | 4805,0 | 5985,1 | 1171,3 | 1646,3 | 1080,2 | 1080,2 | 6138,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе бюджет Миллеровского городского поселения | 21906,8 | 4805,0 | 5985,1 | 1171,3 | 1646,3 | 1080,2 | 1080,2 | 6138,7 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения » | Всего, в том числе: | 383526,8 | 88721,8 | 46897,2 | 92801,7 | 136739,7 | 8484,6 | 8453,0 | 1428,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 70642,2 | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 254332,9 | 45944,8 | 6091,0 | 83250,3 | 119046,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе бюджет Миллеровского городского поселения | 58551,7 | 7455,9 | 5485,1 | 9551,4 | 17692,9 | 8484,6 | 8453,0 | 1428,8 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство Миллеровского городского поселения» | Всего, в том числе: | 212777,0 | 28711,5 | 28683,7 | 28977,2 | 39229,2 | 32968,4 | 33446,2 | 20760,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе бюджет Миллеровского городского поселения | 212777,0 | 28711,5 | 28683,7 | 28977,2 | 39229,2 | 32968,4 | 33446,2 | 20760,8 |

2. 1 Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы бюджета  Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) |  |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  |
| Муниципальная Программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | Всего, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  | 293235,5 |  |  |  | 40972,4 |  |  |  | 40153,9 |  |  |  | 39699,9 |  |  |  | 58568,4 |  |  |  |  |  | 42533,2 | 42979,4 |  |  | 28328,3 |  |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 293235,5 |  |  |  | 40972,4 |  |  |  | 40153,9 |  |  |  | 39699,9 |  |  |  | 58568,4 |  |  |  |  |  | 42533,2 | 42979,4 |  |  | 28328,3 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  | 21906,8 |  |  |  | 4805,0 |  |  |  | 5985,1 |  |  |  | 1171,30 |  |  |  | 1646,3 |  |  |  |  |  | 1080,2 | 1080,2 |  |  | 6138,7 |  |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 21906,8 |  |  |  | 4805,0 |  |  |  | 5985,1 |  |  |  | 1171,30 |  |  |  | 1646,3 |  |  |  |  |  | 1080,2 | 1080,2 |  |  | 6138,7 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 20633,9 |  |  |  | 4298,9 |  |  |  | 5753,4 |  |  |  | 1114,7 |  |  |  | 1328,2 |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 6138,7 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 17359,4 |  |  |  | 3650,0 |  |  |  | 4181,4 |  |  |  | 1114,7 |  |  |  | 1250,2 |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 5163,1 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 1877,1 |  |  |  | 94,1 |  |  |  | 807,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 975,6 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД, оплата потребления электроснабжения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 68,2 |  |  |  | 35,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 32,3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 93,4 |  |  |  | 71,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 22,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту отмостки МКД | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 77,6 |  |  |  | 77,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| * | Мероприятие по капитальному холодного водоснабжения МКД | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 216,0 |  |  |  | 216,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 918,6 |  |  |  | 154,0 |  |  |  | 764,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| * | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 22,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 22,6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| * | Мероприятие расходы на уплату сборов и иных платежей (штрафов) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0, |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятие по корректировке ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко 42 | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 225,9 |  |  |  | 99,1 |  |  |  | 126,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. Максима Горького,21., текущий ремонт муниципальных квартир | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 559,2 |  |  |  | 216,4 |  |  |  | 104,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 237,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 190,6 |  |  |  | 190,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| * | Мероприятие по экспертизе на ремонт домов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 170,6 |  |  |  | 170,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| * | Мероприятие по оценке рыночной стоимости | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Взносы на капитальный ремонт | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 297,20 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 56,6 |  |  |  | 80,2 |  |  | 80,2 |  |  | 80,2 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения-всего в том числе: | Всего, в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 58551,7 |  |  |  | 7455,9 |  |  |  | 5485,1 |  |  |  | 9551,4 |  |  |  | 17692,9 |  |  | 8484,6 |  |  | 8453,0 |  |  | 1428,8 |  |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 58551,7 |  |  |  | 7455,9 |  |  |  | 5485,1 |  |  |  | 9551,4 |  |  |  | 17692,9 |  |  | 8484,6 |  |  | 8453,0 |  |  | 1428,8 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 2746,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 98,7 |  |  |  | 353,9 |  |  |  | 1414,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 628,8 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание дренажной системы | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 2800,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Ремонт коллектора | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 198,1 |  |  |  | 198,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание пожарных гидрантов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 2457,4 |  |  |  | 404,2 |  |  |  | 359,7 |  |  |  | 412,8 |  |  |  | 426,9 |  |  | 426,9 |  |  | 426,9 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 1376,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 726,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 400 |
| Основное мероприятие 2.6. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 1198,2 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 268,4 |  |  |  | 530, |  |  |  | 199,8 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Осуществление строительного контроля за строительством скважины | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Субсидия МУП «Водоканал» для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 15279,7 |  |  |  | 322,8 |  |  |  | 605,5 |  |  |  | 573,1 |  |  |  | 2792,7 |  |  | 5508,6 |  |  |  | 5477,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. | Реализации услуг ОАО «Баня» | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 4080,2 |  |  |  | 760,8 |  |  |  | 689,8 |  |  |  | 660,1 |  |  |  | 656,5 |  |  | 656,5 |  |  |  | 656,5 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11. | Транспортный налог | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 278,0 |  |  |  | 78,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.12. | Капитальный ремонт ОСК г.Миллерово (2-й этап) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 17987,7 |  |  |  | 2464,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6031,1 |  |  |  | 8986,5 |  |  | 252,9 |  |  |  | 252,9 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.13. | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений пер.Карьерный | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 1144,3 |  |  |  | 1144,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 2823,6 |  |  |  | 63,4 |  |  |  | 130,1 |  |  |  | 109,3 |  |  |  | 541,4 |  |  | 989,7 |  |  |  | 989,7 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.15. | Услуги по проведению обследования и составление техотчета по кап. Ремонту ОСК | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.16. | Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения земельных участков выделенных под перспективную застройку | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.17. | Приобретение коммунальной техники | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 3012,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2156,9 |  |  |  | 405,8 |  |  |  | 450,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.18. | Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь» | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 889,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 874,5 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.19. | Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 42,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 42,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.20. | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям (газовым) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 17,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 17,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.21. | Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 700,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство Миллеровского городского поселения»- всего в том числе: | Всего, в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 212777,0 |  |  |  | 28711,5 |  |  |  | 28683,7 |  |  |  | 28977,2 |  |  |  | 39229,2 |  |  | 32968,4 |  |  |  | 33446,20 |  |  | 20760,8 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 212777,0 |  |  |  | 28711,5 |  |  |  | 28683,7 |  |  |  | 28977,2 |  |  |  | 39229,2 |  |  | 32968,4 |  |  |  | 33446,20 |  |  | 20760,8 |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение – всего в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 32298,5 |  |  |  | 5932,4 |  |  |  | 3934,6 |  |  |  | 4006,9 |  |  |  | 4224,6 |  |  | 4100,0 |  |  |  | 4100,0 |  |  | 6000 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 29294,8 |  |  |  | 5592,8 |  |  |  | 3402,6 |  |  |  | 3521,3 |  |  |  | 3578,1 |  |  | 3600,0 |  |  |  | 3600,0 |  |  | 6000 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 2189,6 |  |  |  | 189,6 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению объектов для посадочного материала однолетних насаждений | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 93,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 93,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 721,1 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 132,0 |  |  |  | 85,6 |  |  |  | 153,5 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 10995,6 |  |  |  | 2382,0 |  |  |  | 983,1 |  |  |  | 922,4 |  |  |  | 1225,9 |  |  | 1319,3 |  |  |  | 1319,3 |  |  | 2843,6 |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного(уличного)освещения-всего , в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 82842,7 |  |  |  | 11333,7 |  |  |  | 11332,1 |  |  |  | 11533,5 |  |  |  | 14514,7 |  |  | 12116,6 |  |  |  | 12594,4 |  |  | 9417,7 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 66485,5 |  |  |  | 8741,5 |  |  |  | 8920,3 |  |  |  | 10376,4 |  |  |  | 12173,8 |  |  | 9189,0 |  |  |  | 9666,8 |  |  | 7417,7 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 15435,2 |  |  |  | 2389,8 |  |  |  | 2408,7 |  |  |  | 1153,9 |  |  |  | 1627,6 |  |  | 2927,6 |  |  |  | 2927,6 |  |  | 2000,0 |
| * | Мероприятие по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного ) освещения (капитальный ремонт), ПСД на строительство сетей уличного освещения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 297,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 97,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 8,7 |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по строительству электрических сетей | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 616,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 616,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство-всего, в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 72700,1 |  |  |  | 8131,5 |  |  |  | 9520,5 |  |  |  | 10204,0 |  |  |  | 15866,8 |  |  | 13238,9 |  |  | 13238,9 |  |  | 2499,5 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 1145,3 |  |  |  | 132,4 |  |  |  | 193,5 |  |  |  | 189,10 |  |  |  | 27,9 |  |  | 301,2 |  |  | 301,2 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 55867,4 |  |  |  | 4145,2 |  |  |  | 5999,1 |  |  |  | 8438,5 |  |  |  | 13272,3 |  |  | 10970,3 |  |  | 10970,3 |  |  | 2071,7 |
| * | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 2333,2 |  |  |  | 227,9 |  |  |  | 391,0 |  |  |  | 264,1 |  |  |  | 390,8 |  |  | 390,8 |  |  | 390,8 |  |  | 277,8 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 1667,5 |  |  |  | 152,3 |  |  |  | 280,8 |  |  |  | 264,5 |  |  |  | 323,3 |  |  | 323,3 |  |  | 323,3 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 486,3 |  |  |  | 171,0 |  |  |  | 110,7 |  |  |  | 8,2 |  |  |  | 10,0 |  |  | 93,2 |  |  | 93,2 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 2411,9 |  |  |  | 1261,5 |  |  |  | 1002,9 |  |  |  | 27,5 |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 2044,0 |  |  |  | 292,6 |  |  |  | 457,9 |  |  |  | 270,0 |  |  |  | 303,5 |  |  | 360,0 |  |  | 360,0 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 1084,2 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 137,3 |  |  |  | 135,0 |  |  |  | 137,3 |  |  | 137,3 |  |  | 137,3 |  |  | 100,0 |
| * | Мероприятие по монтажу елки | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 350,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 2938,8 |  |  |  | 872,2 |  |  |  | 446,3 |  |  |  | 325,0 |  |  |  | 565,3 |  |  | 365,0 |  |  | 365,0 |  |  | 0,0 |
| * | Разработка ПСД на благоустройство улиц | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 99,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 99,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| * | Текущий ремонт, строительство и устройство площадок ТБО | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 636,3 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 132,1 |  |  |  | 14,0 |  |  | 95,1 |  |  | 95,1 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 589,2 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 183,8 |  |  | 102,7 |  |  | 102,7 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 468,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 448,9 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по заключению договоров по корректировке ПСД по кап. Ремонту ОСК | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по изготовлению табличек на детских площадках | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 52,8 |  |  |  | 26,4 |  |  |  | 26,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки и её укладка) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 424,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 424,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 13357,1 |  |  |  | 931,9 |  |  |  | 2913,4 |  |  |  | 2310,4 |  |  |  | 2814,2 |  |  | 2193,6 |  |  | 2193,6 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6 | Формирование современной городской среды | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 583,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 583,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.6.1 | Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 583,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 583,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| * | Разработка и изготовление дизайн -проекта на благоустройство улиц города Миллерово (МАУ Благоустройство) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 283,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 283,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| * | Разработка и изготовление дизайн -проекта по благоустройству Парка им. Романенко (МАУ Благоустройство) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |

- 2. 2 Приложение № 8  к муниципальной программе изложить в новой редакции:  «Перечень  инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности.

| № | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной экспертизы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам капитального строительства |  |  | Всего | 333847,0 | 84084,6 | 39785,2 | 88312,3 | 121159,1 | 252,9 | 252,9 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 243657,0 | 45154,9 | 4464,1 | 81865,4 | 112172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 70642,2 | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 19547,8 | 3608,6 | 0,0 | 6446,9 | 8986,5 | 252,9 | 252,9 | 0,0 |
| 1 | Строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный, г.Миллерово | 1-6-1-0492-13 от 17.05.2013 | Всего | 19927,3 | 15463,2 | 4464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 18783,0 | 14318,9 | 4464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1144,3 | 1144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Капитальный ремонт ОСК г.Миллерово Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 61-0354-12 от 22.10.2012 | Всего | 313919,7 | 68621,4 | 35321,1 | 88312,3 | 121159,1 | 252,9 | 252,9 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 224874,0 | 30836,0 | 0,0 | 81865,4 | 112172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 70642,2 | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 18403,5 | 2464,3 | 0,0 | 6446,9 | 8986,5 | 252,9 | 252,9 | 0,0 |

3.  Признать утратившими силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения:

-   от 13.10.2017  № 456   «О внесении  в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013г. № 461 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»,

-   от 22.11.2017  № 523   «О внесении  в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013г. № 461 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения».

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава Администрации

Миллеровского   городского  поселения                                                                                                     А.И. Чередниченко