АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017                                      №  568                                          г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского поселения

от 29.11.2016 № 669 «Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением    от  07.12.2017 № 562 « О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 г. № 294 «Об утверждении Муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от  29.11.2016 года № 669 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от  23.11.2017  №  524  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от  29.11.2016  №  669 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год ».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского  городского поселения   		               А.И.Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие  транспортной  системы» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12.2017 | 77348,6 | 0,0 | 49913,9 | 27434,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2017 | 27792,2 | 0,0 | 4000,0 | 23792,2 |
| * | Содержание дорог автомобильного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2017 | 23477,2 | 0,0 | 0,0 | 23477,2 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Субсидия на поддержание автомобильных дорог | 2017 | 4315,0 | 0,0 | 4000,0 | 315,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии | 2017 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, песок, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | 2017 | 524,4 | 0,0 | 0,0 | 524,4 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков | 2017 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Улучшение условий оказанных услуг в сфере осуществления перевозок | 2017 | 496,2 | 0,0 | 0,0 | 496,2 |
|  | Основное мероприятие 1.7 .Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | 2017 | 100,3 | 0,0 | 0,0 | 100,3 |
|  | Основное мероприятие 1.9 Разработка ПСД на строительство, реконструкцию дорог, расчет начально-максимальной цены | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог | 2017 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 1.15 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | 2017 | 42481,3 | 0,0 | 41204,7 | 1276,6 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров 2016г.- 3 объекта 2017 г. – 3 объекта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог | 2017 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 89,5 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | 2017 | 37239,9 | 0,0 | 36197,1 | 1042,8 |
| * | Капитальный ремонт дороги по ул. Леваневского – ул. Элеваторская | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | 2017 | 5151,9 | 0,0 | 5007,6 | 144,3 |
|  | Основное мероприятие 1.17 Приобретение строительных материалов (ж/б плит) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение строительных материалов для ремонта водостоков | 2017 | 343,8 | 0,0 | 0,0 | 343,8 |
| * | Основное мероприятие 1.20 Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | 2017 | 5031,7 | 0,0 | 4709,2 | 322,5 |
|  | Основное мероприятие 1.22 Технический , авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту дорог | 2017 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 89,4 |
|  | Основное мероприятие 1.23 Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Строительный контроль по капитальному ремонту дорог | 2017 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 149,9 |
|  | Основное мероприятие 1.24 Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Дополнительное техническое оборудование для дорог местного значения | 2017 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 60,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2017 | 2654,6 | 0,0 | 0,0 | 2654,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2017 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение оборудования для объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих средств | 2017 | 389,1 | 0,0 | 0,0 | 389,1 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров и запчастей к автотранспортным светофорам | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение светофоров и запчастей для автотранспортных светофоров | 2017 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | 160,9 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание светофорных объектов | 2017 | 1304,6 | 0,0 | 0,0 | 1304,6 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2017 | 80003,2 | 0,0 | 49913,9 | 30089,3 |