АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017                               № 79                                       г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского поселения

от 29.11.2016 № 669 «Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением    от  19.04.2017 № 65 « О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 г. № 294 «Об утверждении Муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от  29.11.2016 года № 669 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от  10.02.2017  № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от  29.11.2016  №  669 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год ».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского  городского поселения   		               А.И.Чередниченко

« Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие  транспортной  системы» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реали- зации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2017 | 73259,7 | 0,0 | 45066,1 | 28193,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | X | 27952,9 | 0,0 | 4000,0 | 23952,9 |
| * | Содержание дорог автомобильного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | Х | 23637,9 | 0,0 | 0,0 | 23637,9 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Субсидия на поддержание автомобильных дорог | Х | 4315,0 | 0,0 | 4000,0 | 315,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, песок, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | X | 529,0 | 0,0 | 0,0 | 529,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков | X | 498,2 | 0,0 | 0,0 | 498,2 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Улучшение условий оказанных услуг в сфере осуществления перевозок | Х | 440,9 | 0,0 | 0,0 | 440,9 |
|  | Основное мероприятие 1.6. .Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | X | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | X | 37493,8 | 0,0 | 36356,9 | 1136,9 |
| * | Капитальный ремонт дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Капитальный ремонт дорог | Х | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 89,5 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | Х | 37404,3 | 0,0 | 36356,9 | 1047,4 |
|  | Основное мероприятие: 1.8. Строительство автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская г. Миллерово ростовской области | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | Х | 5844,9 |  | 4709,2 | 1135,7 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | X | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | X | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Приобретение оборудования для объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих средств | Х | 550,0 | 0,0 | 0, | 550,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание светофорных объектов | Х | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 75909,7 | 0,0 | 45066,1 | 30843,6 |