АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017                                   №   83                                    г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Администрации Миллеровского

городского поселения  «Развитие транспортной

системы» по результатам 2016 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности  муниципальных   программ Миллировского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  Администрации  Миллероского городского поселения «Развитие транспортной системы»  (далее - программа)  по результатам   2016 года  согласно приложению к данному постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (И.Н. Усминская).

И.о. главы   Администрации

Миллеровского городского поселения                                А.А. Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от  20.02.2017   №  83

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2016 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным. По результатам  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год были выполнены следующие основные мероприятия:

-ямочный ремонт на площади – 5196,0 кв.м. на сумму – 4307,2 тыс. руб.,  приобретено для  установки  -  137 штук   дорожных знаков на сумму – 190 тыс. рублей;

-установлено дополнительно  новых дорожных знаков в количестве – 104 штук;

- установлено 3 новых  транспортных, пешеходных светофорных объекта,  на улице Российская- ул. Льва Толстого; ул. Российская – ул. Энгельса; ул. Российская – ул. Менделеева, на 2-х объектах произвели замену  старого оборудования на новое ул. Российская – ул. III-Интернационала, ул. Российская- ул. Тельмана;

-проведено  ежегодное обслуживание  7  светофорных объектов;

-дополнительно установлено 4 пешеходных  (мигающих) светофорных объекта ул. Российская (ул. Жуковского); ул. Российская (между ул.  Добролюбова и ул. Менделеева (школа №4)); ул. Седова (ул.  Осоавиахимовская); ул. Седова (между ул.  Вербная и ул. Бородинская (детский сад №7)).;

-выполнены работы по грейдированию и подметанию автодорог;

-вывезено грунта  с территории поселения  в количестве  220 машин;

-в зимний период была проведена посыпка противогололедными  материалами с использованием 2000т. пескосмеси, на сумму 2578,7 тыс. рублей; -вывезено снега с улично-дорожной сети – 600 куб.м., на сумму – 154,2 тыс. рублей;

-произведена  обрезка веток деревьев с улиц города  - ул. Грибоедова, ул. 20 лет РККА, ул. К.Маркса, ул. Артиллерийская, ул. Шолохова, ул. Тургенева, пер. Средний, ул. 14 съезда ВЛКСМ, ул. Думенко, ул. Северо-Донецкая, ул. Нахимова;

-вывезено 1540 куб. м. веток;

-проведены масштабные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения:  ул. Артиллерийская; ул. Российская – ул. Седова; ул. Леваневского – ул. Элеваторская. На эти цели  направлены средства в сумме всего- 107307,4 тыс. рублей в том числе: средств областного бюджета- 99474,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 7833,4 тыс. рублей.  Выделенные средства позволили капитально отремонтировать – 6,361 км автомобильных дорог нашего городского поселения.

-для повышения безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения была нанесена  пешеходная и  дорожная  разметки на  площади 2741,6  кв. м. – на сумму 548,0 тыс. рублей.

- для организации дорожного движения на 66 автомобильных дорог были разработаны схемы организации дорожного движения, на сумму – 199,9 тыс. рублей.

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2016 год, выполнены в  полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» было выделено 127749,3 тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 99474,1 тыс. рублей, федеральный  бюджет  составил 0,0 тыс. рублей, 28275,2 тыс. рублей это   средства  Миллеровского городского поселения,  освоены денежные средства в сумме 127728,1 тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 99474,0 тыс. рублей, федеральный бюджет составил 0,0  тыс. рублей, 28254,1 тыс. рублей это средства из бюджета Миллеровского городского поселения, что составляет 22,1 % .

Раздел 2. Меры по реализации программы

В муниципальную долгосрочную программу было внесено 9  изменений в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на ряд мероприятий.

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 03.02.2016 № 41   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы »;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 27.04.2016 № 188  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 15.06.2016  № 253  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 29.06.2016 № 288  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 28.07.2016 № 358 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 08.09.2016 № 452   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  24.11.2016  №  636  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  08.12.2016  № 699 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

9.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  28.12.2016 № 747  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы     соответствуют  ожидаемым значениям, что свидетельствует   об эффективности реализации программных мероприятий.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 12 месяцев 2014 г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Развитие транспортной системы» приведена в приложении № 6  к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

_____________________А.И. Чередниченко

от ____________ 20_____г. №  _________

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Администрации городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 12 месяцев 2016 года (далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.01.2017 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 12  месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ. Текущее содержание а/дорог, ямочный ремонт, уборка мусора, содержание светофорных объектов, дорожных знаков |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 17557,2 |  | 17557,2 |  | 17557,2 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | -//- |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 17557,2 |  | 17557,2 |  | 17557,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков. Производился текущий ремонт мостов и водостоков |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 26,9 |  | 26,9 |  | 26,9 |
| 3 | Основные мероприятия 1.3. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 405,3 |  | 384,6 |  | 384,6 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  |  | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 150,0 |  | 149,9 |  | 149,9 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров 2016г. – 3 объекта 2017г. – 3 объекта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/дорог: расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 7834,0 |  | 7833,8 |  | 7833,8 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская- ул. Седова, ул. Леваневского- ул. Элеваторская в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  |  | Технический надзор по капитальному ремонту дорог |  | 27.05.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 329,8 |  | 329,8 |  | 329,8 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | 26303,2 |  | 26282,2 |  | 26282,2 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 1324,1 |  | 1324,1 | 1324,1 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение светофоров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 447,9 |  | 447,8 | 447,8 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Разработка схем организации дорожного движения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Разработка схем организации дорожного движения |  |  | 03.02.2016 |  | 31.12.2016 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972,0 |  | 1971,9 | 1971,9 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 28275,2 |  | 28254,1 | 28254,1 |  |

Приложение №2 к отчету Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 32,0 | 32,0 | 29 | Снижена доля на 3% за счет значения показателя по строительству автомобильных дорог в 2016году. |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 19,5 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 6,361 | 6,361 | 6,361 км – капитально отремонтированных дорог местного значения |
| - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | - | - | - |
| 6. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | 16 | 19,5 | - | - |

Приложение №3 к отчету Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1.Подрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |  | - |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.2. | текущий ремонт мостов и водостоков |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков |  |  |  |  |
| 1.3. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |  |  |
| 1.4. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2065 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Перевозка инертных материалов |  |  |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных работ и тротуаров 2016г. – 3 объекта; 2017г. – 3 объекта |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Капитальный ремонт внутригородских дорог |  |  |  |  |
| 1.6. | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская - ул. Седова, по ул. Леваневского – ул. Элеваторская в г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 27.05.2016 |  | 31.12.2016 |  | 27.05.2016 |  | 31.12.2016 |  | Соответствие выполненных работ проектной документацией |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12. 2016 |  | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно – транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | Увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | Сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |
| 2.2. | Приобретение светофоров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.31.2016 |  | 31.12. 2016 |  | Приобретены и установлены светофоры на территории городского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Разработка схем организации дорожного движения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 03.02. 2016 |  | 31.12.2016 |  | 03.02.2016 |  | 31.12. 2016 |  | Разработка схем организации дорожного движения |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения |  | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ министерства транспорта Российской федерации от 16 ноября 2012г. № 402 | Приказ об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |  | 01.01.2016 | внесение изменений от 03.02.2016; внесение изменений от 27.04.2016; внесение изменений от 15.06.2016; внесение изменений от 29.06.2016; внесение изменений от 28.07.2016; внесение изменений от 08.09.2016; внесение изменений от 24.11.2016; внесение изменений от 08.12.2016; |  | Привело к более четкому распределению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
|  |  |  |  |  |  |  | внесение изменений от 28.12.2016. |  |  |
| 2 | Постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 №12 |  | О нормативных финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.2016 |  | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием выделенных средств |  |

Приложение № 5  к отчету  на 01.01.2017г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 12  месяцев  2016 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | 127749,3 | 127728,1 |
|  |  | областной бюджет | 99474,1 | 99474,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 28275,2 | 28254,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 125777,3 | 125756,2 |
|  |  | областной бюджет | 99474,1 | 99474,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 26303,20 | 26282,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 17557,2 | 17557,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17557,2 | 17557,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 17557,2 | 17557,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17557,2 | 17557,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 26,9 | 26,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 26,9 | 26,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 405,3 | 384,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 405,3 | 384,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего | 150,0 | 149,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 150,0 | 149,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г.- 3 объекта, 2017г. -3 объекта | Всего | 107308,1 | 107307,8 |
|  |  | Областной бюджет | 99474,1 | 99474,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7834,0 | 7833,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская- ул. Седова, по ул. Леваневского- ул. Элеваторская г. Миллерово | Всего: | 329,8 | 329,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 329,8 | 329,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 1972,0 | 1971,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1972,0 | 1971,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 1324,1 | 1324,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1324,1 | 1324,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Приобретение светофоров | Всего | 447,9 | 447,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 447,9 | 447,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Разработка схем организации дорожного движения | Всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 6 к отчету Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Миллеровского  городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров 2016г. 3-объекта | 99474,1 | 99474,0 | 0,1 | 0,1 |
| Всего | 99474,1 | 99474,0 | 0,1 | 0,1 |

- Приложение № 7  к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) |  |  | причины перераспределения |  |
|  |  | На начало 2016 года | Сумма (тыс. рублей) (+) | Сумма (тыс. рублей) (-) | На конец 2016 года |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Местные | 24272,6 | +7136,0 | -3133,4 | 28275,2 |  |  |
|  | Областные | 101022,9 | +4709,2 | -6258,0 | 99474,1 |  |  |
|  | Всего: | 125295,5 |  |  | 127749,3 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Местные | 23472,6 | +5230,1 | -2399,5 | 26303,20 |  |  |
|  | Областные | 101022,9 | +4709,2 | -6258,0 | 99474,1 |  |  |
|  | Всего | 124495,5 | - | - | 125777,3 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | местные | 13619,7 | +834,4 +78,5 +28,9 +1023,5 +2024,8 +285,2 | -337,80 | 17557,2 | -//- | Решением Собрания депутатов от 04.04.2016 №204, от 27.05.2016 № 211, от 07.06.2016 № 215, от 29.06.2016 № 219, от 26.08.2016 № 228, от 01.11. 2016 № 6, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Текущий ремонт тротуаров | местные | 100,0 | - | -100,0 | 0,0 | В связи с возникшей необходимостью | Решением Собрания депутатов от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Приобретение инертных материалов (щебень ,окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | местные | 500,0 | - | -200,0 -300,0 | 0,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 07.06.2016 № 215, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Текущий ремонт мостов и водостоков | местные | 500,0 | - | -273,1 -200,0 | 26,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2016 № 192, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | местные | 397,3 | +5,0 +3,0 | - | 405,3 | -//- | Решением Собрания депутатов от 15.07.2016 № 221, от 26.08.2016 № 228 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Транспортные услуги (перевозка щебня, фала, песка) | местные | 400,0 | - | -50,0 -200,0 | 150,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.05.2016 № 211 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г.– 3 объекта 2017г. – 3 объекта | Местные | 7955,6 | +0,4 | -122,0 | 7834,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 07.06.2016 № 215, от 29.06.2016 № 219 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
|  | Областные | 101022,9 | - | -1548,8 | 99474,1 |  | Решением Собрания депутатов от 07.06.2016 № 215 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
|  | Всего | 108978,5 | +0,4 | -1670,8 | 107308,1 |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Местные | 0,0 | +376,4 | -376,4 | 0,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 28.11.2016 № 11 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
|  | Областные | 0,0 | +4709,2 | -4709,2 | 0,0 |  | Решением Собрания депутатов от 28.11.2016 № 11 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
|  | Всего | 0,0 | - | - | 0,0 |  |  |
| Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общего значения от ул. Российская – ул. Седова, по ул. Леваневского – ул. Элеваторская в г. Миллерово | местные | 0,0 | +200,0 +200,0 +170,0 | -28,9 -211,3 | 329,8 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.05.2016 № 204, от 07.06.2016 № 215, от 29.06.2016 № 219, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Местные | 800,0 | +1905,9 | -686,2 -10,8 -36,9 | 1972,0 |  |  |
|  | Областные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего | 800,0 | +1905,9 | -686,2 -10,8 -36,9 | 1972,0 |  |  |
| Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | местные | 800,0 | +333,0 +268,6 +276,4 | -188,0 -155,1 -10,8 | 1324,10 | -//- | Решением Собрания депутатов от 04.04.2016 № 204, от 27.05.2016 № 211, от 01.11.2016 №6, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Приобретение светофоров | местные | 0,0 | +100,0 +41,7 +343,1 +188,0 +155,1 | -343,1 -36,9 | 447,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 04.04.2016 № 204, от 27.05.2016 № 211, от 07.06.2016 № 215, от 29.06.2016 № 219, от 01.11.2016 №6, от 28.11.2016 № 11, от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |
| Разработка схем организац3ии дорожного движения | местные | 0,0 | +200,0 | - | 200,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 27.01.2016 № 192 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского |

Приложение №  8   к отчету на 01.01.2017  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за 12 месяцев 2016 года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г- 3 –объекта, 2017г. – 3 объекта. | 0,0 | - | 99474,1 | 92,7- | 7834,0 | 7,3 | 7834,0 | 7,3 | 0,0 | - | 99474,0 | 92,3 | 7833,8 | 7,7 | 7833,8 | 7,7 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 99474,1 | 92,7 | 7834,0 | 7,3 | 7834,0 | 7,3 | 0,0 | - | 99474,0 | 92,7 | 7833,8 | 7,3 | 7833,8 | 7,3 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

- Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

- Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова