### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018                               № 299                                 г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 11.10.2013 г. №294 «Об утверждении

муниципальной  программы Миллеровского городского

поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 16.09.2013г. № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», решением  Собрания  депутатов  от 31.05.2018 № 91 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения  от  28 декабря 2017 года  № 64 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов», решением  Собрания  депутатов  от 27.06.2018 № 95 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения  от  28 декабря 2017 года  № 64 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов»,   Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.1013 года № 294 «Об утверждении муниципальной

программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

«1.1Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет - 572531,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 81142,3 тыс. рублей; 2015 год – 93946,1 тыс. рублей; 2016 год – 127749,3 тыс. рублей; 2017 год – 79415,0 тыс. рублей; 2018 год – 112130,1 тыс. рублей; 2019 год – 36895,4тыс. рублей; 2020 год – 41253,5 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –334020,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей 2016 год – 99474,1 тыс. рублей 2017 год – 49913,9 тыс. рублей; 2018 год – 77423,0 тыс. рублей; 2019 год – 4400,00 тыс. рублей; 2020 год – 4600,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –221821,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25720,2 тыс. рублей; 2015 год – 34469,2 тыс. рублей; 2016 год – 28275,2тыс. рублей; 2017 год – 29501,1 тыс. рублей; 2018 год – 34707,1 тыс. рублей; 2019 год – 32495,4 тыс. рублей; 2020 год – 36653,5 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.2  Раздел 7.1.  Паспорта подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения ресурсное обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет –558131,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 80453,3 тыс. рублей; 2015 год – 92807,9 тыс. рублей; 2016 год – 125777,3 тыс. рублей; 2017 год – 76999,3 тыс. рублей; 2018 год – 109335,4тыс. рублей; 2019 год – 34200,2 тыс. рублей; 2020 год – 38558,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 334020,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 55422,1 тыс. рублей; 2015 год – 42787,7 тыс. рублей; 2016 год – 99474,1 тыс. рублей; 2017 год – 49913,9 тыс. рублей; 2018 год – 77423,0 тыс. рублей; 2019 год – 4400,00 тыс. рублей; 2020 год – 4600,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 16689,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 16689,2 тыс. рублей 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –207421,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25031,2 тыс. рублей; 2015 год – 33331,0 тыс. рублей; 2016 год – 26303,2тыс. рублей; 2017 год – 27085,4 тыс. рублей; 2018 год – 31912,4 тыс. рублей; 2019 год – 29800,2 тыс. рублей; 2020 год – 33958,3 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.3 Раздел 8.1. Паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | _ | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет - 14400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1138,2 тыс. рублей; 2016 год – 1972,0 тыс. рублей; 2017 год – 2415,7 тыс. рублей; 2018год – 2794,7 тыс. рублей; 2019 год – 2695,2 тыс. рублей; 2020 год – 2695,2 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 14400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689,0 тыс. рублей; 2015 год – 1138,2 тыс. рублей; 2016 год – 1972,0 тыс. рублей; 2017 год – 2415,7 тыс. рублей; 2018год – 2794,7 тыс. рублей; 2019 год – 2695,2 тыс. рублей; 2020 год – 2695,2 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.4 Приложение № 4. «Перечень подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия в ЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1. Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме и её поддержание в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.2,1.3,1.4,1.4,1.5,1.7,1.6,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13 1.14,1.15,1.16,1.17,1.18, 1.20,1.22,1.23,1.24 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  |  |  |  |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Приобретение инертных материалов на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2017 |  | поддержание в технически исправном состояние мостов и водостоков |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул. Леваневского | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1 |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 |  | Перевозка инертных материалов (щебень, песок, фал) по заданию | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.3, |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Обследование мостов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | Инженерные Гидрометеорологические изыскания по материалам обследования мостов | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.4 |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, расчет начально-максимальной цены | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2017 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.10 |
| 10. | Основное мероприятие 1.10. Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул. Дмитрия Кравцова в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | Завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения Главгосэкспертизы | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.9 |
| 11. | Основное мероприятие 1.11. Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.12. Экспертиза на Проектирование дороги | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.13 |
| 13. | Основное мероприятие 1.13. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева - ул. Московская | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.12 |
| 14. | Основное мероприятие 1.14. Софинансирование расходов на строительство а/дороги 2014года от ул.Тургенева до ул.Московской; 2015г-ул.Дмитрия Кравцова | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2015 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.13,1.15 |
| 15. | Основное мероприятие 1.15. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2018 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1.1.14 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров: 2016 г. – 3 объекта 2017 г. – 3 объекта | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2017 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2018 | 2018 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт по ул. Шолохова в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2018 | 2018 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием |  |  |
| * | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. К. Маркса – ул. Вокзальная | Администрация Миллеровского городского поселения | 26.01. 2018 | 2018 |  | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, их поддержание в надлежащем состоянии |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.16. Приобретение лотков для ремонта а/дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2014 |  | Ремонт автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.4 |
| 17. | Основное мероприятие 1.17. Приобретение строительных материалов (ж/б) плит) | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2017 |  | Ремонт водостоков |  | 1.1,1.3 |
| 18. | Основное мероприятие 1.18. Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московской | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2015 |  | Технический надзор по строительству дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.15,1.14.1.13 |
| 19. | Основное мероприятие 1.19. Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2015 |  | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и поддержания их в надлежащем состоянии | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.15 |
| * | Мероприятие по приобретению остановок | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2015 |  | Приобретение остановок |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.20 Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | Строительство автодорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1, 1.15,1.18 |
| 21. | Основное мероприятие 1.21. Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская – ул. Седова, по ул. Леваневского –ул. Элеваторская в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2016 |  | Технический надзор по капитальному ремонту дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.15 |
| 22. | Основное мероприятие 1.22. Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2018 |  | Технический, авторский надзор капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.14,1.15,1.21 |
| 23. | Основное мероприятие 1.23. Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2018 |  | Строительный контроль капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.14,.1.15 |
| 24. | Основное мероприятие 1.24. Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2017 |  | Установка технических средств на общегородских дорогах | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1,1.14,1.15,1.22 |
| 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администрация Миллеровского городского поселения | 2014 | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2.4, |
| 25. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2.3,2.5,1.15 |
| 26. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2015 | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2.2,2.5 |
| 27. | Основное мероприятие 2.4. Разработка схем организации дорожного движения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2016 | 2016 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  | увеличение количества дорожно- транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | 2.2 |
| 28. | Основное мероприятие 2.5. Содержание светофорных объектов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2017 | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2.3,2.2 |

- 1.5 Приложение № 4.1. «Система  программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в столбце 8) (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | 2014 | – | – | 689,0 | – | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2015 | – | – | 749,2 | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | 1324,1 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | 692,7 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | 1132,4 | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | 844,1 | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | 844,1 | – |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | 2017 | - | - | 208,8 | -- | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2018 | - | - | 482,5 | - |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | 400,0 | - |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | 400,0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | 2015 | - | - | 389,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов - | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2016 | - | - | 447,9 | - |  |  |
|  |  | 2017 | - | - | 156,4 | - |  |  |
|  |  | 2018 | - | - | 420,7 | - |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | 420,7 | - |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | 420,7 | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.4. разработка схем организации дорожного движения | 2016 | - | - | 200,0 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов - | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
| 5 | Основное мероприятие 2.5. Содержание светофорных объектов | 2017 | - | - | 1357,8 | - | участники аукционов, котировок и конкурсов | снижение количества ДТП с участием транспортных средств и населения |
|  |  | 2018 | - | - | 759,1 | - |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | 1030,4 | - |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | 1030,4 |  |  |  |
|  | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы | 2014 – 2020 | – | – | 14400,0 | – | - |  |

- 1.6 Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы на реализацию муниципальной программы из бюджета из бюджета Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Расходы, по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 221821,7 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 29501,1 | 34707,1 | 32495,4 | 36653,5 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 221821,7 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 29501,1 | 34707,1 | 32495,4 | 36653,5 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 207421,7 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 27085,4 | 31912,4 | 29800,2 | 33958,3 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 207421,7 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 27085,4 | 31912,4 | 29800,2 | 33958,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 172636,1 | 17474,2 | 27382,8 | 17557,2 | 23780,0 | 26005,0 | 28139,4 | 32297,5 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 171281,5 | 17474,2 | 27382,8 | 17557,2 | 23465,0 | 25674,2 | 27792,9 | 31935,2 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1354,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 330,8 | 346,5 | 362,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1538,0 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,4 | 496,4 | 496,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2806,9 | 962,4 | 783,0 | 0,0 | 353,5 | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Текущий ремонт мостов и водостоков | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2025,8 | 1115,0 | 844,9 | 26,9 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3146,1 | 407,3 | 456,1 | 405,3 | 496,2 | 460,4 | 460,4 | 460,4 |
| Основное мероприятие 1.6 | Геологические изыскания для проектирования дороги ул. Леваневского | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2340,3 | 426,0 | 200,0 | 150,0 | 160,3 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Обследование мостов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Разработка ПСД на строительство реконструкцию дорог, расчет начально-максимальной цены | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 419,7 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул. Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Экспертиза на проектирование дороги | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.13 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенев - ул. Московская | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 402,3 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14 | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год: Тургенева- Московская; 2015 год – ул.Дмитрия Кравцова | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 6767,8 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 12856,7 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 1276,6 | 3746,1 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров: -2016г- 3объекта -2017г-3 объекта | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 7923,5 | 0,0 | 0,0 | 7834,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1636,7 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Шолохова в г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Леваневского – ул. Элеваторская г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. К. Маркса – ул. Вокзальная | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1161,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1161.,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.16 | Приобретение лотков для ремонта а/дорог | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Приобретение строительных материалов (Ж/б) плит) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 477,9 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 342,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Технический надзор по строительству автомобильной дороги общего значения от ул. Тургенева до ул. Московская | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19 | Текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них всего в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению остановок | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.20 | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21 | Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Российская – ул. Седова, по ул. Леваневского – ул. Элеваторская в г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Технический, авторский надзор по кап. ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,4 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23 | Строительный контроль по выполнению кап. ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,9 | 200,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.24 | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 14400,0 | 689,0, | 1138,2 | 1972,00 | 2415,7 | 2794,7 | 2695,2 | 2695,2 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 14400,0 | 689,0, | 1138,2 | 1972,00 | 2415,7 | 2794,7 | 2695,2 | 2695,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 6275,6 | 689,0 | 749.,2 | 1324,1 | 692,7 | 1132,4 | 844,1 | 844,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1491,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 482,5 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2255,4 | 0,0 | 389,0 | 447,9 | 156,4 | 420,7 | 420,7 | 420,7 |
| Основное мероприятие 2.4 | Разработка схем организации дорожного движения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Содержание светофорных объектов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 4177,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1357,8 | 759,1 | 1030,4 | 1030,4 |

- ,

- 1.7 Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы бюджета Миллеровского городского поселения, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы « Развитие транспортной системы»».

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 572531,7 | 81142,3 | 93946,1 | 127749,3 | 79415,0 | 112130,1 | 36895,4 | 41253,5 |
|  |  | областной бюджет | 334020,8 | 55422,1 | 42787,7 | 99474,1 | 49913,9 | 77423,0 | 4400,0 | 4600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т. ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 221821,7 | 25720,2 | 34469,2 | 28275,2 | 29501,1 | 34707,1 | 32495,4 | 36653,5 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | всего | 558131,7 | 80453,3 | 92807,9 | 125777,3 | 76999,3 | 109335,4 | 34200,2 | 38558,3 |
|  |  | областной бюджет | 334020,8 | 55422,1 | 42787,7 | 99474,1 | 49913,9 | 77423,0 | 4400,0 | 4600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т. ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 207421,7 | 25031,2 | 33331,0 | 26303,2 | 27085,4 | 31912,4 | 29800,2 - | 33958,3 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | всего | 14400,0 | 689,0 | 1138,2 | 1972,0 | 2415,7 | 2794,7 | 2695,2 | 2695,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т. ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 14400,0 | 689,0 | 1138,2 | 1972,0 | 2415,7 | 2794,7 | 2695,2 | 2695,2 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 1.8  Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции:  «Перечень  инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности   Миллеровского городского поселения  «Развитие транспортной системы»»

| № | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной экспертизы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 113176,9 | 45728,0 | 62417,2 | 0,0 | 5031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 89397,4 | 42344,1 | 42344,1 |  | 4709,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7090,3 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автодороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | № 61-1-5-0411-14 от 05.09.2014 ( Строка № 273 Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 96487,7 | 45728,0 | 45728,0 | 0,0 | 5031,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 89397,4 | 42344,1 | 42344,1 | 0,0 | 4709,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7090,3 | 3383,9 | 3383,9 | 0,0 | 322,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Строительство подъездной дороги к детскому дошкольному образовательному учреждению по ул. Дмитрия Кравцова в г. Миллерово | № 61-1-5-0606-14 от 12.12.2014 ( Строка №274Приложение № 20 к государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы») | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | Всего | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16689,2 | 0,0 | 16689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

2. Признать  утратившими силу постановления Администрации Миллеровского городского поселения:

- от 20.02.2018 г. № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие  транспортной системы».

- от 18.04.2018 г. № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие  транспортной системы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения                                                                                                                          А.И. Чередниченко