АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2018                                            № 398                                       г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 18.12.2013 г №  461

«Об утверждении муниципальной

программы Миллеровского городского

поселения «Обеспечение качественными	
жилищно-коммунальными услугами

населения Миллеровского городского

поселения»

В  соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013г. №264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», решением Собрания депутатов 11.07.2018  № 97 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского  городского поселения от 28 декабря 2017 года   № 64  «О бюджете Миллеровского  городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Собрания депутатов 09.08.2018  № 100 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского  городского поселения от 28 декабря 2017 года   № 64  «О бюджете Миллеровского  городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение №1 к постановлению  Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 г. № 461 «Об утверждении муниципальной  программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» следующие  изменения:

1.1 В паспорте муниципальной программы Миллеровского городского поселения   «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования –728833,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 122238,3 тыс. рублей; в 2015 году – 81566,0 тыс. рублей; в 2016 году – 122950,2 тыс. рублей; в 2017 году – 177413,7 тыс. рублей; в 2018 году – 93118,1тыс. рублей; в 2019 году – 74064,9 тыс. рублей; в 2020 году – 57482,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –320032,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 45944,8 тыс. рублей; в 2015 году – 6091,0 тыс. рублей; в 2016 году –83250,3 тыс. рублей; в 2017 году –119046,8 тыс. рублей; в 2018 году –27151,1 тыс. рублей; в 2019 году –27197,1 тыс. рублей; в 2020 году –11351,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета -70642,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 35321,1 тыс. рублей; в 2015 году – 35321,1 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета -338159,2тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 40972,4 тыс. рублей; в 2015 году – 40153,9 тыс. рублей; в 2016 году – 39699,9 тыс. рублей; в 2017 году – 58366,9 тыс. рублей; в 2018 году – 65967,0 тыс. рублей; в 2019 году – 46867,8 тыс. рублей; в 2020 году – 46131,3 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.2 Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в новой редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет –728833,6тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета –  320032,2  тыс. рублей;

за счет федерального бюджета – 70642,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –338159,2 тыс. рублей;

1.3 В паспорте  подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» ресурсное  обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования -19318,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4805,0 тыс. рублей; в 2015 году – 5985,1 тыс. рублей; в 2016 году – 1171,3 тыс. рублей; в 2017 году – 1646,3 тыс. рублей; в 2018 году – 3666,4 тыс. рублей; в 2019 году – 1315,6 тыс. рублей; в 2020 году – 728,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 19318,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4805,0 тыс. рублей; в 2015 году – 5985,1 тыс. рублей; в 2016 году –1171,3 тыс. рублей; в 2017 году –1646,3 тыс. рублей; в 2018 году –3666,4 тыс. рублей; в 2019 году –1315,6 тыс. рублей; в 2020 году –728,4 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.4  Раздел 4. Подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить  в новой редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет –19318,1 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –19318,1 тыс. рублей.

1.5  В паспорте   Подпрограммы  2 	 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» ресурсное  обеспечение подпрограммы  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования – 460620,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 88721,8 тыс. рублей; в 2015 году – 46897,2 тыс. рублей; в 2016 году – 92801,7 тыс. рублей; в 2017 году – 136773,1 тыс. рублей; в 2018 году – 44337,4тыс. рублей; в 2019 году – 34601,4тыс. рублей; в 2020 году – 16487,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –320032,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 45944,8 тыс. рублей; в 2015 году – 6091,0 тыс. рублей; в 2016 году –83250,3 тыс. рублей; в 2017 году –119046,8 тыс. рублей; в 2018 году –27151,1 тыс. рублей; в 2019 году –27197,1 тыс. рублей; в 2020 году –11351,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 70642,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 35321,1 тыс. рублей; в 2015 году – 35321,1 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –69945,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 7455,9 тыс. рублей; в 2015 году – 5485,1 тыс. рублей; в 2016 году – 9551,4 тыс. рублей; в 2017 году –17726,3 тыс. рублей; в 2018 году –17186,3 тыс. рублей; в 2019 году –7404,3 тыс. рублей; в 2020 году –5136,3тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

- 1.6 Раздел 4. Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить  в новой редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет-  460620,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за  счет средств областного бюджета –320032,2 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 70642,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –69945,6 тыс. рублей.

1.7 В паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» ресурсное обеспечение  подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования –248895,5 тыс. рублей, в том числе: в том числе в 2014 году – 28711,5 тыс. рублей; в 2015 году – 28683,7 тыс. рублей; в 2016 году –28977,2 тыс. рублей; в 2017 году –38994,3 тыс. рублей; в 2018 году –45114,3 тыс. рублей; в 2019 году – 38147,9 тыс. рублей; в 2020 году – 40266,6 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 248895,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 28711,5 тыс. рублей; в 2015 году – 28683,7 тыс. рублей; в 2016 году –28977,2 тыс. рублей; в 2017 году –38994,3 тыс. рублей; в 2018 году –45114,3 тыс. рублей; в 2019 году –38147,9 тыс. рублей; в 2020 году –40266,6 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |

1.8  Раздел 4.  Подпрограммы  3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить  в новой редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-  2020 годах составляет -248895,5 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –248895,5  тыс. руб.

1.9 Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:	«Перечень подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия государственной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: |  |  | 2014 |  | 2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, изготовление ПСД для проведения кап.ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток , капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | Ухудшение технического состояния многоквартирных домов | 1.1.1, |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  |  | 2014 |  | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальный ремонту фасада многоквартирного жилого дома |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД, оплата потребления электроснабжения |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд |  |  | 2014 |  | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту отмосток МКД |  |  | 2014 |  | 2014 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения МКД |  |  | 2014 |  | 2014 |  |  |  |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| * | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир |  |  | 2017 |  | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие расходы на уплату сборов и иных платежей (штрафов) |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Корректировка ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко 42 |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 1.1,1.2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 капитальный ремонту муниципальных квартир ул. Максима Горького,21., текущий ремонт муниципальных квартир |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  | 1.1,1.3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Экспертиза на ремонт домов, оценка квартир по переселению граждан в том числе: |  |  | 2014 |  | 2014 | Для проведения капитального ремонта и реконструкции домов |  | 1.1,1.4 |
| * | Мероприятие по экспертизе домов |  |  | 2014 |  | 2014 | Экспертиза многоквартирных домов |  |  |
| * | Мероприятие по оценке рыночной стоимости |  |  | 2014 |  | 2014 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Взносы на капитальный ремонт |  |  | 2016 |  | 2020 | Установление минимального размера взноса на капитальный ремонт |  | 1.1.,1.5 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям |  |  | 2016 |  | 2018 | Улучшение технического состояния по квартирам находящихся в муниципальной собственности |  | 1.1.,1.3,1.4,1.5, |
| 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Основное мероприятие 2.1 Текущий , капитальный ремонт объектов ВКХ |  |  | 2014 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | недостижение запланированных показателей | 2.1, 2.9,2.18 |
| 8 |  | Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы |  |  | 2017 | 2020 | повышение безопасности подтопления домовладений Снижение уровня грунтовых вод | недостижение запланированных показателей | 2.2 |
| 9 |  | Основное мероприятие 2.3 Ремонт коллектора |  |  | 2014 | 2014 | Снижение потерь коммунальных ресурсов | недостижение запланированных показателей | 2.1,2.3 |
| 10 |  | Основное мероприятие 2.4 Содержание пожарных гидрантов |  |  | 2014 | 2020 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | недостижение запланированных показателей | 2.1,2.4 |
| 11 |  | Основное мероприятие 2.5 Разработка схем газоснабжения и водоснабжения |  |  | 2014 | 2016 | Обеспечение качественными коммунальными ресурсами | недостижение запланированных показателей | 2.5 |
| 12 |  | Основное мероприятие 2.6 Авторский надзор по выполнению капремонта ОСК |  |  | 2014 | 2017 | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | недостижение запланированных показателей | 2.6,2.12 |
| 13 |  | Основное мероприятие 2.7 Осуществление строительного контроля за строительством скважины |  |  | 2014 | 2014 | Соблюдение СНИП строительных норм и правил в ходе производства работ | недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.12, |
| 14 |  | Основное мероприятие 2.8 Субсидия МУП «Водоканал» Для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию |  |  | 2014 | 2018 | Выполнение ремонта сетей водоснабжения | недостижение запланированных показателей | 2.8 |
| 15 |  | Основное мероприятие 2.9 Приобретение комплектующих к водопроводу |  |  | 2014 | 2020 | Частичное восстановление сетей ВКХ | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.12, |
| 16 |  | Основное мероприятие 2.10 Реализация услуг ОАО «Баня» |  |  | 2014 | 2020 | Предоставление льгот граждан |  | 2.10 |
| 17 |  | Основное мероприятие 2.11 Транспортный налог, расходы на уплату пени |  |  | 2014 | 2020 | Оплата налога, расходы на уплату пени транспортного налога | Недостижение запланированных показателей | 2.11 |
| 18 |  | Основное мероприятие 2.12 Капитальный ремонт ОСК 2- этап |  |  | 2014 | 2018 | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; | Недостижение запланированных показателей | 2.6,2.9,2.12,2.8 |
|  |  | Мероприятие 2.12.1 Приобретение материалов, выполнение пуско-наладочных работ оборудования |  |  | 15.02.2018 | 2018 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6, 2.15,2.18 |
| 19 |  | Основное мероприятие 2.13 Строительство и реконструкция водопроводных сооружений пер. Карьерный |  |  | 2014 | 2014 | Строительство скважины пер.Карьерный | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.9,2,12, |
| 20 |  | Основное мероприятие 2.14 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги |  |  | 2014 | 2020 | Возмещение части стоимости за ЖКУ | Недостижение запланированных показателей | 2.14 |
| 21 |  | Основное мероприятие 2.15 Услуги по проведению обследования и составления тех. отчета по кап. ремонту ОСК |  |  | 2014 | 2014 | Ремонт ОСК | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.9,2.12,2.7 |
| 22 |  | Основное мероприятие 2.16 Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения и канализования земельных участков выделенных под перспективную застройку |  |  | 2016 | 2017 | Создание условий для строительства системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения и канализования земельных участков выделенных под перспективную застройку | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.6,2.7,2.8 |
| 23 |  | Основное мероприятие 2.17 Приобретение коммунальной техники |  |  | 2015 | 2018 | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.17 |
| 24 |  | Основное мероприятие 2.18 Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь», ПСД на строительство котельных |  |  | 2016 | 2018 | Получение пакета документов | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.12,2.13 |
| 25 |  | Основное мероприятие 2.19 Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций |  |  | 2016 | 2016 | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.1,2.7 |
| 26 |  | Основное мероприятие 2.20 Мероприятие по технологическому присоединению к сетям (газовым) |  |  | 2016 | 2016 | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.5,2.20 |
| 27 |  | Основное мероприятие 2.21 Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС |  |  | 08.11.2017 | 2020 | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.16, |
| 28 |  | Основное мероприятие 2.22 Текущий ремонт водопропускной трубы по улице Леваневского, г. Миллерово |  |  | 27.06.2018 | 2018 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | Недостижение запланированных показателей | 2.22 |
| 3. Подпрограмма 3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение-всего в том числе: |  |  |  | 2014 | 2020 | Содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев | Недостижение запланированных показателей | 3.1 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие объектов для посадочного материала однолетних насаждений |  |  |  | 2017 | 2020 | Содержание зеленых однолетних насаждений (для цветников) | Недостижение запланированных показателей |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения |  |  |  | 2014 | 2020 | Содержание 2-х кладбищ | Недостижение запланированных показателей | 3.2 |
| 29 | Основное мероприятие 3.3 Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе :\ |  |  |  | 2014 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения города Миллерово уровнем коммунального обслуживания, ( оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей) | Недостижение запланированных показателей | 3.3 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного ) освещения (капитальный ремонт), ПСД на строительство сетей уличного освещения |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям |  |  |  | 2014 | 2016 |  |  |  |
| * | Мероприятие по строительству электрических сетей |  |  |  | 2017 | 2018 | Новое строительство электрических сетей уличного освещения |  | 3.3 |
| 30 | Основное мероприятие 3.4 Прочее благоустройство всего, в том числе: |  |  |  | 2014 | 2020 | Содержание общественных туалетов, содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурные формы; иммобилизация животных; монтаж елки , ликвидация стихийных свалок, строительство площадок ТБО, приобретение контейнеров для ТБО | Недостижение запланированных показателей | 3.1,3.2,3.3 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятия по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятия, направленные на поддержание и улучшение санитарного состояния территории ( живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных) |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по монтажу елки |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятия по ликвидации стихийной свалки |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Разработка ПСД на благоустройство улиц |  |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению детских площадок |  |  |  | 2015 | 2020 |  |  |  |
| * | Мероприятие по заключению договоров по корректировке ПСД по кап. Ремонту ОСК |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |
| * | Мероприятие по изготовлению табличек на детские площадки |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  |
| * | Мероприятие по текущему ремонту тротуаров, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки), за оказанные услуги по перевозке грузов |  |  |  | 2015 | 2018 |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 3.5 Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  |  |  | 2014 | 2020 | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городской парк, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов) |  | 3.5 |
| 32 | Основное мероприятие 3.6 Формирование современной городской среды |  |  |  | 2017 | 2018 | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территорий |  |  |
| 33 | Мероприятие 3.6.1 Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы) |  |  |  | 2017 | 2018 | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |
|  | * Разработка и изготовление дизайн -проекта на благоустройство улиц города Миллерово (МАУ Благоустройство) |  |  |  | 2017 | 2017 | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |
|  | *Разработка и изготовление дизайн -проекта по благоустройству Парка им. Романенко (МАУ Благоустройство) |  |  |  | 28.09.2017 | 2018 | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |

2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить  в новой редакции: «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | Всего, в том числе: | 728833,6 | 122238,3 | 81566,0 | 122950,2 | 177413,70 | 93118,1 | 74064,9 | 57482,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 70642,2 | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 320032,2 | 45944,8 | 6091,0 | 83250,3 | 119046,8 | 27151,1 | 27197,1 | 11351,1 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе бюджет Миллеровского городского поселения | 338159,2 | 40972,4 | 40153,9 | 39699,9 | 58366,90 | 65967,0 | 46867,8 | 46131,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | Всего, в том числе: | 19318,1 | 4805,0 | 5985,1 | 1171,3 | 1646,3 | 3666,4 | 1315,6 | 728,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе бюджет Миллеровского городского поселения | 19318,1 | 4805,0 | 5985,1 | 1171,3 | 1646,3 | 3666,4 | 1315,6 | 728,4 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения » | Всего, в том числе: | 460620,0 | 88721,8 | 46897,2 | 92801,7 | 136773,10 | 44337,4 | 34601,4 | 16487,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 70642,2 | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 320032,2 | 45944,8 | 6091,0 | 83250,3 | 119046,8 | 27151,10 | 27197,1 | 11351,1 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе бюджет Миллеровского городского поселения | 69945,6 | 7455,9 | 5485,1 | 9551,4 | 17726,3 | 17186,3 | 7404,3 | 5136,3 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство Миллеровского городского поселения» | Всего, в том числе: | 248895,5 | 28711,5 | 28683,7 | 28977,2 | 38994,30 | 45114,3 | 38147,9 | 40266,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе бюджет Миллеровского городского поселения | 248895,5 | 28711,5 | 28683,7 | 28977,2 | 38994,30 | 45114,3 | 38147,9 | 40266,6 |

2.1  Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Расходы бюджета  Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) |  |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная Программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | Всего, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  | 338159,2 |  |  |  | 40972,4 |  |  |  |  |  |  | 40153,9 | 39699,9 | 58366,90 | 65967,0 | 46867,8 | 46131,3 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 338159,2 |  |  |  | 40972,4 |  |  |  |  |  |  | 40153,9 | 39699,9 | 58366,90 | 65967,0 | 46867,8 | 46131,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  | 19318,1 |  |  |  | 4805,0 |  |  |  |  |  |  | 5985,1 | 1171,30 | 1646,3 | 3666,4 | 1315,6 | 728,4 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 19318,1 |  |  |  | 4805,0 |  |  |  |  |  |  | 5985,1 | 1171,30 | 1646,3 | 3666,4 | 1315,6 | 728,4 |
| Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 17346,7 |  |  |  | 4298,9 |  |  |  |  |  |  | 5753,4 | 1114,7 | 1328,2 | 2980,1 | 1229,3 | 642,1 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 14807,2 |  |  |  | 3650,0 |  |  |  |  |  |  | 4181,4 | 1114,7 | 1250,2 | 2899,9 | 1149,1 | 561,9 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 901,50 |  |  |  | 94,1 |  |  |  |  |  |  | 807,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД, оплата потребления электроснабжения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 71,7 |  |  |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 262,7 |  |  |  | 71,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 54,1 | 57,6 | 57,6 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту отмостки МКД | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 77,6 |  |  |  | 77,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному холодного водоснабжения МКД | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 216,0 |  |  |  | 216,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 918,6 |  |  |  | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 764,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 90,40 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| * | Мероприятие расходы на уплату сборов и иных платежей (штрафов), | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0, | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятие по корректировке ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко 42 | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 225,9 |  |  |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. Максима Горького,21., текущий ремонт муниципальных квартир | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х |  | Х |  |  |  | 1158,2 |  |  |  | 216,4 |  |  |  |  |  |  | 104,9 | 0,0 | 237,9 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 190,6 |  |  |  | 190,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по экспертизе на ремонт домов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 170,6 |  |  |  | 170,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по оценке рыночной стоимости | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Взносы на капитальный ремонт | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 395,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 56,6 | 80,2 | 86,30 | 86,3 | 86,3 |
| Основное мероприятие 1.6. | Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения-всего в том числе: | Всего, в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 69945,6 |  |  |  | 7455,9 |  |  | 5485,1 |  |  |  | 9551,4 | 17726,3 | 17186,3 | 7404,3 | 5136,3 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 69945,6 |  |  |  | 7455,9 |  |  | 5485,1 |  |  |  | 9551,4 | 17726,3 | 17186,3 | 7404,3 | 5136,3 |
| Основное мероприятие 2.1. | Текущий, капитальный ремонт объектов ВКХ | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 4781,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | 98,7 |  |  |  | 353,9 | 1414,50 | 741,5 | 944,8 | 977,6 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание дренажной системы | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 2600,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Ремонт коллектора | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 198,1 |  |  |  | 198,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание пожарных гидрантов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 2530,7 |  |  |  | 404,2 |  |  | 359,7 |  |  |  | 412,8 | 427,0 | 0,0 | 463,5 | 463,5 |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 976,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | 726,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 1794,5 |  |  |  | 200,0 |  |  | 268,4 |  |  |  | 530,0 | 249,80 | 546,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Осуществление строительного контроля за строительством скважины | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Субсидия МУП «Водоканал» для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 4810,3 |  |  |  | 700,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4110,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 6057,5 |  |  |  | 322,8 |  |  | 605,5 |  |  |  | 573,1 | 2792,7 | 768,0 | 497,7 | 497,7 |
| Основное мероприятие 2.10. | Реализации услуг ОАО «Баня» | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 5046,10 |  |  |  | 760,8 |  |  | 689,8 |  |  |  | 660,1 | 689,9 | 748,5 | 748,5 | 748,5 |
| Основное мероприятие 2.11. | Транспортный налог, расходы на уплату пени | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 348,7 |  |  |  | 78,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 | 50,0 | 74,3 | 48,2 | 48,2 |
| Основное мероприятие 2.12. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 19936,6 |  |  |  | 2464,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | 6031,1 | 8936,50 | 2504,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.1. | в том числе: приобретение материалов, выполнение пуско-наладочных работ оборудования | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 2504,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2504,7 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.13. | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений пер.Карьерный | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 1144,3 |  |  |  | 1144,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 3539,8 |  |  |  | 63,4 |  |  | 130,1 |  |  |  | 109,3 | 541,4 | 894,0 | 900,8 | 900,8 |
| Основное мероприятие 2.15. | Услуги по проведению обследования и составление техотчета по кап. Ремонту ОСК | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.16. | Строительство «Системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения земельных участков выделенных под перспективную застройку | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.17. | Приобретение коммунальной техники | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 4292,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2156,9 |  |  |  | 405,8 | 450,0 | 1279,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.18. | Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь», ПСД на строительство котельных | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 2242,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 15,0 | 874,5 | 300,0 | 1052,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.19. | Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 42,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.20. | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям (газовым) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 17,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.21. | Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 7611,1 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 700,0 | 3663,2 | 2247,9 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 2.22. | Текущий ремонт водопропускной трубы по ул. Леваневского г. Миллерово | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 1555,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1555,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство Миллеровского городского поселения»- всего в том числе: | Всего, в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 248895,5 |  |  |  | 28711,5 |  |  | 28683,7 |  |  |  | 28977,2 | 38994,3 | 45114,3 | 38147,9 | 40266,6 |
|  |  | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 248895,5 |  |  |  | 28711,5 |  |  | 28683,7 |  |  |  | 28977,2 | 38994,3 | 45114,3 | 38147,9 | 40266,6 |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение – всего в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 32737,8 |  |  |  | 5932,4 |  |  | 3934,6 |  |  |  | 4006,9 | 4224,6 | 5362,4 | 4014,5 | 5262,4 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 29234,1 |  |  |  | 5592,8 |  |  | 3402,6 |  |  |  | 3521,3 | 3578,1 | 4862,4 | 3514,5 | 4762,4 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 2589,6 |  |  |  | 189,6 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| * | Мероприятие по приобретению объектов для посадочного материала однолетних насаждений | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 93,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 821,1 |  |  |  | 150,0 |  |  | 132,0 |  |  |  | 85,6 | 153,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 10099,5 |  |  |  | 2382,0 |  |  | 983,1 |  |  |  | 922,4 | 1173,40 | 1545,4 | 1537,6 | 1555,6 |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного(уличного)освещения-всего , в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 90752,1 |  |  |  | 11333,7 |  |  | 11332,1 |  |  |  | 11533,5 | 14514,7 | 16646,5 | 12470,6 | 12921,0 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 75752,7 |  |  |  | 8741,5 |  |  | 8920,3 |  |  |  | 10376,4 | 12173,8 | 14140,1 | 10475,1 | 10925,5 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 13566,5 |  |  |  | 2389,8 |  |  | 2408,7 |  |  |  | 1153,9 | 1627,6 | 1995,5 | 1995,5 | 1995,5 |
| * | Мероприятие по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (капитальный ремонт), ПСД на строительство сетей уличного освещения | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 297,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 48,1 |  |  |  | 2,4 |  |  | 3,1 |  |  | 3,2 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по строительству электрических сетей | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 1087,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 616,3 | 471,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство-всего, в том числе: | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 98441,7 |  |  |  | 8131,5 |  |  | 9520,5 |  |  | 10204,0 | 15755,50 | 18825,8 | 17826,8 | 18177,6 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 751,10 |  |  |  | 132,4 |  |  | 193,5 |  |  | 189,10 | 3,0 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| * | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 79724,8 |  |  |  | 4145,2 |  |  | 5999,1 |  |  | 8438,5 | 13185,9 | 16304,7 | 15650,3 | 16001,1 |
| * | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 2688,6 |  |  |  | 227,9 |  |  | 391,0 |  |  | 264,1 | 390,8 | 462,6 | 476,1 | 476,10 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | 1648,9 |  |  |  | 152,3 |  |  | 280,8 |  |  | 264,5 | 323,3 | 285,0 | 171,5 | 171,5 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 585,0 |  |  |  | 171,0 |  |  | 110,7 |  |  | 8,2 | 10,0 | 95,1 | 95,0 | 95,0 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 2439,6 |  |  |  | 1261,5 |  |  | 1002,9 |  |  | 27,5 | 40,0 | 27,7 | 40,0 | 40,0 |
| * | Мероприятия, направленные на поддержание и улучшение санитарного состояния территории ( живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 2351,3 |  |  |  | 292,6 |  |  | 457,9 |  |  | 270,0 | 303,5 | 307,3 | 360,0 | 360,0 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 1187,7 |  |  |  | 300,0 |  |  | 137,3 |  |  | 135,0 | 137,3 | 203,5 | 137,3 | 137,3 |
| * | Мероприятие по монтажу елки | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 313,4 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 56,70 | 56,70 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 3694,9 |  |  |  | 872,2 |  |  | 446,3 |  |  | 325,0 | 535,3 | 609,9 | 453,1 | 453,1 |
| * | Разработка ПСД на благоустройство улиц | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 99,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Текущий ремонт, строительство и устройство площадок ТБО, приобретение (изготовление). | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 737,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  |  | 132,1 | 13,3 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 921,6 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 184,5 | 245,7 | 145,7 | 145,7 |
| * | Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 647,50 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 448,9 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| * | Мероприятие по заключению договоров по корректировке ПСД по кап. Ремонту ОСК | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по изготовлению табличек на детских площадках | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 52,8 |  |  |  | 26,4 |  |  | 26,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту тротуаров, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки), за оказание услуг по перевозке грузов | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 467,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 424,6 |  | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 15881,4 |  |  |  | 931,9 |  |  | 2913,4 |  | 2310,4 | 2743,10 | 2334,2 | 2298,4 | 2350,0 |
| Основное мероприятие 3.6 | Формирование современной городской среды | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 983,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 583,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6.1 | Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 983,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 583,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Разработка и изготовление дизайн -проекта на благоустройство улиц города Миллерово (МАУ Благоустройство) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 283,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * | Разработка и изготовление дизайн -проекта по благоустройству Парка им. Романенко (МАУ Благоустройство) | ОМХ Администрации Миллеровского городского поселения | 951 | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 300,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2. 2  Приложение № 8  к муниципальной программе изложить в новой редакции:  «Перечень  инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности.

| № | Наименование инвестиционного проекта |  | Номер и дата положительного заключения государственной экспертизы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам капитального строительства |  |  |  | Всего | 372160,2 | 84084,6 | 39785,2 | 88312,3 | 121109,10 | 18815,1 | 17093,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 275303,0 | 45154,9 | 4464,1 | 81865,4 | 112172,6 | 15800,0 | 15846,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 70642,2 | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26215,0 | 3608,6 | 0,0 | 6446,9 | 8936,5 | 3015,1 | 1247,9 | 0,0 |
| 1 | Строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный, г.Миллерово | 1-6-1-0492-13 от 17.05.2013 |  | Всего | 19927,3 | 15463,2 | 4464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 18783,0 | 14318,9 | 4464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1144,3 | 1144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Капитальный ремонт ОСК г.Миллерово Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 61-0354-12 от 22.10.2012 |  | Всего | 316323,9 | 68621,4 | 35321,1 | 88312,3 | 121109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 224874,0 | 30836,0 | 0,0 | 81865,4 | 112172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 70642,2 | 35321,1 | 35321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20807,7 | 2464,3 | 0,0 | 6446,9 | 8936,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство ВКХ |  |  | Всего | 35437,5 | - | - | - | - | 18343,6 | 17093,9 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 31646,0 | - | - | - | - | 15800,0 | 15846,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3791,5 | - | - | - | - | 2543,6 | 1247,9 | 0,0 |
| 4 | Строительство электрических сетей |  |  | Всего | 471,5 | - | - | - | - | 471,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 471,5 | - | - | - | - | 471,5 | 0,0 | 0,0 |

3.   Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения:

- от 29.06.2018г.   № 300   «О внесении  в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013г. № 461 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения».

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава Администрации

Миллеровского   городского  поселения                                                                                                     А.И. Чередниченко