АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018                                              № 548                                    г. Миллерово

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018  № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Специалисту отдела муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в вышеуказанном пункте настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского  городского поселения   		               А.И.Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие  транспортной  системы» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. Исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12.2019 | 23559,1 | - | 4400,0 | 19159,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2019 | 20247,2 | - | 4400,0 | 15847,2 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2019 | 15500,7 | - | - | 15500,7 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Субсидия на поддержание автомобильных дорог | 2019 | 4746,5 | - | 4400,0 | 346,5 |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии | 2019 | 496,4 | - | - | 496,4 |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, песок, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | 2019 | 236,0 | - | - | 236,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Улучшение условий оказанных услуг в сфере осуществления перевозок | 2019 | 460,4 | - | - | 460,4 |
| 8 | Основное мероприятие 1.5. .Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | 2019 | 468,0 | - | - | 468,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 2019 | 1651,1 | - | - | 1651,1 |
| 10 | Мероприятие 1.6.1. Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 2019 | 1651,1 | - | - | 1651,1 |
| 11 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2019 | 2695,2 | - | - | 2695,2 |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2019 | 844,1 | - | - | 844,1 |
| 13 | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение оборудования для объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих средств | 2019 | 400,0 | - | - | 400,0 |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогам местного значения | 2019 | 420,7 | - | - | 420,7 |
| 15 | Основное мероприятие 2.4 Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание светофорных объектов | 2019 | 1030,4 | - | - | 1030,4 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2019 | 26254,3 | - | 4400,0 | 21854,3 |