АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                               № 639                                     г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского поселения

от 30.11.2017 № 549 «Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2018 год».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением    от  27.12.2018 № 637 « О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 г. № 294 «Об утверждении Муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от  30.11.2017 года № 549 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от  19.10.2018  № 506  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.11.2017 № 549 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского  городского поселения   		               А.И.Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие  транспортной  системы» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реали зации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12.2018 | 106321,1 | 0,0 | 76923,8 | 29397,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2018 | 27490,3 | 0,0 | 4200,0 | 23290,3 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2018 | 22959,5 | 0,0 | 0,0 | 22959,5 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Субсидия на поддержание автомобильных дорог | 2018 | 4530,8 | 0,0 | 4200,0 | 330,8 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, песок, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | 2018 | 2481,9 | 0,0 | 0,0 | 2481,9 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков | 2018 | 496,4 | 0,0 | 0,0 | 496,4 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Улучшение условий оказанных услуг в сфере осуществления перевозок | 2018 | 460,4 | 0,0 | 0,0 | 460,4 |
|  | Основное мероприятие 1.7. .Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | 2018 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 123,6 |
|  | Основное мероприятие 1.15. Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 2018 | 74818,8 | 0,0 | 72723,8 | 2095,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. Шолохова в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 2018 | 33687,4 | 0,0 | 32744,1 | 943,3 |
| * | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. К. Маркса – ул. Вокзальная | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 26.01.2018 | 41131,4 | 0,0 | 39979,7 | 1151,7 |
|  | Основное мероприятие 1.22. Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Технический, авторский надзор капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве | 26.01.2018 | 251,7 | 0,0 | 0,0 | 251,7 |
|  | Основное мероприятие 1.23. Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Строительный контроль капитального ремонта дорог общегородского значения: при строительстве | 26.01.2018 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2018 | 2435,7 | 0,0 | 0,0 | 2435,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2018 | 942,5 | 0,0 | 0,0 | 942,5 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение оборудования для объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих средств, установка ограждений | 2018 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 73,7 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Текущий и капитальный ремонт светофоров | 2018 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 375,1 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание светофорных объектов | 2018 | 1044,4 | 0,0 | 0,0 | 1044,4 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2018 | 108756,8 | 0,0 | 76923,8 | 31833,0 |