### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                                № 661                        	    г. Миллерово

Об утверждении муниципальной  программы Миллеровского городского поселения «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  от 31.08.2017г. № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», постановлением   Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018  №  476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»  и распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018  №115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения»  Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» согласно приложению  № 1.

2. Признать  утратившими силу с 1 января 2019г. правовые акты Администрации Миллеровского городского поселения по Перечню согласно приложению № 2 за исключением правоотношений, возникших в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных программ за соответствующий период  их действия.

3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019г. и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

4. Настоящее  постановление подлежит размещению на официальном Интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Миллеровского городского  поселения Чередниченко А.А.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения		       	             А.И. Чередниченко

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

Миллеровского  городского поселения

« Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение».

от _____________№______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

- Паспорт

муниципальной программы Миллеровского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

| Наименование муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Администрация Миллеровского городского поселения, собственники помещений в многоквартирном доме, управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее - заинтересованные лица), участники аукционов, котировок и конкурсов |
| Подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | - Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения; - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | -повышение качества и комфорта проживания населения на территории Миллеровского городского поселения; - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Миллеровского городского поселения; - повышение уровня благоустройства территорий Миллеровского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | - развитие формирования единого облика муниципального образования – Милллеровское городское поселение; -увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства; -создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Миллеровского городского поселения; -повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения; - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Миллеровского городского поселения; -принятие Правил Благоустройства территории Миллеровского городского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | -Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД; - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий; - количество реализованных комплексных проектов благоустройства; -охват населения благоустроенными дворовыми территориями; -количество благоустроенных дворовых территорий; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | 2019 – 2030 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет местного бюджета, а также областного бюджета, в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Собрания депутатов «О бюджете Миллеровского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период». общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет - 131613,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 75803,1 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 55810,5 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –122005,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 70269,5 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 51736,3 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 9607,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 5533,6 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 4074,2 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | - улучшение условий проживания, повышение комфортности городской среды; - повышение общественной активности граждан, улучшение условий проживания; - приведение в нормативное состояние дворовых территорий Миллеровского городского поселения; - благоустройство муниципальных территорий общего пользования (городских парков) Миллеровского городского поселения; - повышение эстетического облика городской среды и как следствие уменьшение обращений граждан. |

2.  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий   Миллеровского городского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| Соисполнители подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Администрация Миллеровского городского поселения, собственники помещений в многоквартирном доме, управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее - заинтересованные лица), участники аукционов, котировок и конкурсов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Повышение благоустроенности общественных территорий Миллеровского городского поселения |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | -увеличение количества благоустроенности общественных территорий Миллеровского городского поселения; - увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Милллеровского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; - доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | 2019 – 2030 годы этапы подпрограммы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период». общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет –131613,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 75803,1 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 55810,5 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 122005,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 70269,5 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 51736,3 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –9607,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 5533,6 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 4074,2 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | -повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий Миллеровского городского поселения; |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов   Миллеровского городского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| Соисполнители подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Администрация Миллеровского городского поселения, собственники помещений в многоквартирном доме, управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее - заинтересованные лица), участники аукционов, котировок и конкурсов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | - повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Миллеровского городского поселения |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | - информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Миллеровского городского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на территории Миллеровского городского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | 2019 – 2030 годы этапы подпрограммы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также средств областного бюджета, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период». общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | -повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Миллеровского городского поселения |

4. Приоритеты и цели   муниципальной политики Миллеровского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

Благоустройство и озеленение территорий муниципального   образования «Миллеровское  городское  поселение», в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в муниципальном образовании. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий жизнидеятельности населения, повышение качества и комфорта проживания населения на территории  Миллеровского городского  поселения.

Основными приоритетами  Миллеровского городского поселения в сфере благоустройства  являются:

-благоустройство общественных территорий;

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

-содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков и скверов).

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с:

Поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10;

Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным  протокол  Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017г. № 5;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской	Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановления Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597  государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»;

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться посредством решения следующих задач:

Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Проблема благоустройства общественных территорий является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного  решения.

По состоянию на 01 января 2019г.  площадь территории муниципального образования Миллеровское городское поселение составляет 42151,га. Численность населения, проживающего в населенном пункте составляет -    37496 человек.  Из них в многоквартирных  жилых домах – 11115 человек, т.е. 12% жителей городского поселения. На территории города Миллерово 64 дворовых территорий общей площадью – 212302  кв. м. ,  11  общественных территорий и мест массового отдыха общей площадью -  146271,0 кв. м.

Одним из главных приоритетов развития общественных территорий является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности  среды.

Благоустройство территорий Миллеровского городского поселения является важнейшей  сферой деятельности муниципального образования. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей городского поселения.

Общественные территории – места, где жители отдыхают, проводят свободное  время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парк им. Романенко, улицы, площади, скверы.

Проблема в сфере благоустройства  территорий заключается  в недостаточном количестве комфортных, современных для досугового время провождения населения мест. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

В рамках реализации мероприятий запланированы работы по созданию условий для активного и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников)

Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) носит комплексный  характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей, выполнение которых обеспечивается программой.

Одной из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать  программные  мероприятия по формированию комфортной  городской среды, выработать  системный подход к повышению качества и комфорта жизни населения Миллеровского городского поселения, создать позитивную  социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны будут проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного  благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы.

Благоустройство территории муниципального образования является одной из важнейших сфер деятельности муниципального хозяйства. Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города.

Общественные территории - места, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются  зеленые зоны и парк, улицы  (ул. Ленина, ул.  III-го Интернационала), площади.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории Миллеровского городского поселения и создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами уличной мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству  практически не производились: работы по содержанию зеленых  зон  дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройству парковок для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появлением новых современных требований к благоустройству и  содержанию дворовых территорий, недостаточным финансированием мероприятий в предыдущие годы, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на дворовых территориях многоквартирных домов не обеспечивают  растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства позволит сформировать  многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.

С целью приведения дворовых территорий многоквартирных домов к современным нормам комфортности существует необходимость  принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Миллеровского городского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий муниципальных  образований будет  способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития и  привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий  программы появятся качественно благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов.  Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения  городского поселения.

Муниципальное образование «Миллеровское городское поселение» в соответствии Правил предоставления и распределения субсидий  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  относится к   получателям  субсидий на благоустройство  общественных  территорий и дворовых территорий.

В соответствии  государственной программы  «Формирование современной городской среды на территории  Ростовской области» Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017г. № 597, в предусмотренном порядке, после проведения областного конкурса  проектов благоустройства общественных территорий муниципальных территорий  Ростовской области и мест массового отдыха населения (городских парков) предоставляются субсидии   на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между министерством жилищно-коммунального  хозяйства Ростовской области и администрацией муниципального образования не позднее 1 марта текущего года и в течение двух месяцев со дня вступления в  силу изменений в областной закон об областном бюджете, устанавливающего общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, и их  распределение по каждому муниципальному образованию, в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной  городской среды на 2019-2030 годы на реализацию мероприятий по  благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных  территорий.

При этом  количество проектов представленных от одного муниципального образования не ограничивается.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Милллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение», приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Миллеровского городского поселения   «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Миллеровского городского поселения»  приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» приведён в приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по направлениям расходования средств муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» приведены в приложении № 7 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением № 8 к муниципальной программе.

Субсидии из областного бюджета выделяются бюджету  муниципального образования на софинансирование муниципальной программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и расходуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019-2030 годы.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, участникам, а также организацию процесса управления и контроля.

Участие муниципального образования «Миллеровское городское поселение» в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной  городской среды на территории Ростовской области и поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальная программа «Формирование  современной городской среды  на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»  может предусматривать меры способствующие:

- содействию профессиональной переподготовке и повышению  квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

-  созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в  городском поселение   план реализации приведен в  приложения № 11 к  муниципальной программе.

В  ходе проведения инвентаризации  территорий муниципального образования выявлены территории, нуждающиеся  в благоустройстве, для включения в государственную программу Ростовской области.

В целях  оценки текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования, составляется  Паспорт благоустройства  муниципального  образования по форме, утвержденной Министерством.

Перечень общественных территорий приведен в приложения № 9 к муниципальной программе, результаты инвентаризации  занесены в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ).

Перечень  дворовых территорий  муниципального образования  составленный в ходе инвентаризации  приведен в приложение № 10 к муниципальной программе.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

- СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Миллеровское городское поселение».

| № п/п | Вид нормативно правового акта | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель, соискатель, участник | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования Миллеровское городское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Соглашение о предоставлении субсидий областного бюджета Ростовской области бюджету Миллеровского городского поселения на поддержку муниципальной программы | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ростовской области на благоустройство общественных территорий | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | ежегодно 2019 – 2030 годы |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 2. | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ростовской области бюджету Миллеровского городского поселения на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ростовской области на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | 2019 –2019 годы ежегодно |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 3. | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Ростовской области бюджету Миллеровского городского поселения на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ростовской области на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | 2019 – 2030 годы ежегодно |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

- СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Миллеровское городское поселение» и их значение.

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | По годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Миллеровского района «Формирование современной городской среды на территории Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Доля благоустроенных объектов в Миллеровского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Миллеровском городском поселении |  | процентов |  | 40,3 |  | 41,1 |  | 41,7 |  | 42,3 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Миллеровского городского поселения |  | процентов |  | 32,4 |  | 59,3 |  | 59,3 |  | 54,1 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |
| 1.2. |  | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу |  | единиц |  | 1 |  | 2 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3. |  | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий |  | процентов |  | 62,6 |  | 62,8 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |  | 63,1 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения |  | процентов |  | 39,6 |  | 40,1 |  | 40,5 |  | 40,9 |  | 41,3 |  | 41,3 |  | 41,3 |  | 41,3 |  | 41,3 |  | 41,3 |  | 41,3 |  | 41,3 |  | 41,3 |
| 2.2. |  | Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения. |  | процентов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории Миллеровского городского поселения».

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий Миллеровского городского поселения от общего числа территорий требующих благоустройства в Миллеровском городском поселении | ведомственный | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов; Σ Кбо – количество благоустроенных объектов; Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Миллеровском городском поселении |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Миллеровского городского поселения | ведомственный | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Миллеровского городского поселения; Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Миллеровского городского поселения; Σ Коот – общее количество общественных территорий Миллеровского городского поселения |
| 3. | Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | ведомственный | процентов | Дбп = Σ Кбп / Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Миллеровского городского поселения; Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Миллеровского городского поселения; Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения (городских парков) Миллеровского городского поселения |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | ведомственный | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения; Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения; Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения |
| 5. | Показатель 2.2. Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения. | ведомственный | процентов | До = Σ Ко / Σ Кт х 100% | До – доля руководителей и специалистов Администрации городского поселения в сфере благоустройства, прошедших обучение, в отчетном периоде; Σ Ко – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение, в отчетном периоде; Σ Кт – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий  подпрограмм,  мероприятий муниципальной программы

Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, Подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение благоустроенности общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 1.Увеличение количества благоустроенных территорий Миллеровского городского поселения. 2. Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Миллеровское городское поселение» | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019г | 2030г | повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства общественных территорий | влияет на достижения показателей 1, 1.1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | снижение уровня удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | влияет на достижения показателей 1, 1.2 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 «Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 2 - Проведение обучения специалистов администрации городского поселения по вопросам благоустройства. - Информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды. - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | снижение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | влияет на достижения показателей 1,2.1 |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | снижение качества жилищно-коммунальных услуг | влияет на достижения показателей 1,2.2 |
| 5 | Основное мероприятие 2.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | влияет на достижения показателей 1, 2.2 |
| 6 | Основное мероприятие 2.4.Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование современной городской среды» в Ростовской области | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | повышение открытости сферы благоустройства | снижение открытости сферы благоустройства | влияет на достижения показателей 1, 2.1 2.2 |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Миллеровское городское поселение»

Расходы

на реализацию муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» | всего | 131613,6 | 75803,1 | - | 55 810,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 122005,8 | 70269,5 | - | 51 736,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 9607,8 | 5533,6 | - | 4074,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» | всего | 131613,6 | 75803,1 | - | 55 810,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 122005,8 | 70269,5 | - | 51 736,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 9607,8 | 5533,6 | - | 4 074,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

- «Миллеровское городское поселение»

РАСХОДЫ

бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов <1> |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 131613,6 | 75803,1 | - | 55810,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 131613,6 | 75803,1 | - | 55810,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 131613,6 | 75803,1 | - | 55810,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 131613,6 | 75803,1 | - | 55810,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | Х | Х | Х | 131613,6 | 75803,1 | - | 55810,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 Благоустройство гор. парка культуры и отдыха им. Романенко А.С. в г. Миллерово Ростовской области | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | 0503 | 211 00 L 5551 | 244 (36) | 94742,8 | 43006,5 | - | 51736,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0503 | 211 00 L 5551 | 244 (01) | 4142,0 | 67,8 | - | 4074,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.2 Благоустройство ул. Ленина/ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | 0503 | 211 00 L 5551 | 244 (36) | 27263,0 | 27263,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0503 | 211 00 L 5551 | 244 (01) | 5465,8 | 5465,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» | всего, в том числе | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0503 | 212 00 L 5552 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0503 | 212 00 L 5552 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0503 | 212 00L 5552 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан и иных лиц | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0503 | 212 00 L 5552 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование современной городской среды» в Ростовской области | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0503 | 212 00 L 5552 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС- главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр- раздел, подраздел; ЦСР- целевая статья расходов;

ВР- вид расходов; X- данные ячейки не заполняются.

Приложение № 7

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Миллеровское городское поселение»

Распределение 
субсидий (иных межбюджетных трансфертов) муниципальному образованию

Миллеровское городское поселение    и направлениям расходования средств

муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2019 год |  |  |  | на 2020 год |  |  |  | на 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | 75803,1 |  | - | 70269,5 | 5533,6 |  | - | - | - | - | 55810,5 | - | 51736,3 | - 4074,2 |
| Итого |  | 75803,1 |  | - | 70269,5 | 5533,6 |  | - | - | - | - | 55810,5 | - | 51736,3 | - 4074,2 |
| - Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровское городское поселение | 75803,1 | - |  | 70269,5 | 5533,6 |  | - | - | - | - | 55810,5 | - | 51736,3 | - 4074,2 |
| Итого: |  | 75803,1 | - |  | 70269,5 | 5533,6 |  | - | - | - | - | 55810,5 | - | 51736,3 | - 4074,2 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровское городское поселение | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого: |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |

- Продолжение приложения № 7

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2022 год |  |  |  | на 2023 год |  |  |  | на 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| - Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого: |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого: |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |

- Продолжение приложения № 7

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2025 год |  |  |  | на 2026 год |  |  |  | на 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| - Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого: |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого: |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |

Продолжение приложения № 7

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2028 год |  |  |  | на 2029 год |  |  |  | на 2030 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| - Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого: |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| Итого: |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |

Приложение № 8

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Миллеровское городское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)  Миллеровского городского поселения

|  |  | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |  | Источники финансирования |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей), |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» | X |  | всего |  | 131613,6 |  | 75803,1 |  | - |  | 55 810,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 122005,8 |  | 70269,5 |  | - |  | 51736,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9607,8 |  | 5533,6 |  | - |  | 4 074,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» |  |  | X |  | всего |  | 131613,6 |  | 75803,1 |  | - |  | 55 810,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 122005,8 |  | 70269,5 |  | - |  | 51 736,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9607,8 |  | 5533,6 |  | - |  | 4 074,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1 | Благоустройство гор. парка культуры и отдыха им. Романенко А.С. в г. Миллерово Ростовской области |  |  |  |  | всего |  | 98884,8 |  | 43074,3 |  | - |  | 55810,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 94742,8 |  | 43006,5 |  | - |  | 51736,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4142,0 |  | 67,8 |  | - |  | 4074,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - 2 | Благоустройство ул. Ленина / ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области |  |  |  |  | всего |  | 32728,8 |  | 32728,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 27263,0 |  | 27263,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5465,8 |  | 5465,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» |  |  | X |  | всего |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

Приложение № 9

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Миллеровское городское поселение»

Инвентаризация  общественные территорий муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

| № п/п | Адрес общественного пространства | ТИП Общественного пространства | Площадь (кв. м) в собственности | Площадь не разграничена | МАФ (кол-во) | Освещение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Миллерово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Фрунзе | Аллея | 2907 |  | 15 | есть | уличное освещение проезжей части из мафов 8 скамей 7 урн |
| 2 | ул. Ленина | Аллея | 1942 |  | 17 | есть | из мафов 9 скамей 8 урн |
| 3 | ул. Ленина 5А | Площадь | 2900 |  | 20 | есть | из мафов 11 скамей 9 урн |
| 4 | ул. 3-го Интернационала 3 | Аллея | 8627 |  | 6 | частичное | частичное освещение дорожной части недостаточное количество МАФов |
| 5 | ул. 3-го Интернационала | Аллея | 13824 |  | 13 | частичное | частичное освещение дорожной части недостаточное количество МАФов |
| 6 | Городской парк им. Романенко | парк | 66065 |  | 32 | частичное | Частичное освещение дорожной части недостаточное количество МАФов |
| 7 | Городской парк | парк | 1000 |  | 10 | частичное | Частичное освещение недостаточное количество МАФов |
| 8 | ул. Советская | Аллея | 5623 |  | 0 |  |  |
| 9 | ул. 20 лет РККА | Площадь | 971 |  | 21 | есть |  |
| 10 | ул. Балочная | Сквер | 9000 |  | 0 | частичное |  |
| 11 | ул. Промышленная | Сквер | 33412 |  | 0 | частичное |  |
| Итого |  |  | 146271 |  | 134 |  |  |

Приложение №10

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Миллеровское городское поселение»

Дворовые территории

|  | Адреса дворов входящих в дворовую территорию | Центр дворовой территории согласно методики Мин строя | Площадь | Дворовые проезды | Материал проездов | Состояние проездов | Освещение (наличие) | МАФ (кол-во) | Детские площадки | Спортивные площадки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул. Партизанская 19, 19"а" | 48.918604 40.380133 | 230,7 | 711 | асфальт | Удовлетворительное | Есть | 9 | 0 | 0 | Отсутствуют урны |
| 2 | ул. Чехова 32,36, 38, 40 | 48.927790 40.361317 | 4875,77 | 790 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 5 | 1 | 0 | Отсутствуют урны |
| 3 | ул. Декабристов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 48.907639 40.411905 | 7722,02 | 1746,52 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 29 | 1 | 0 | Недостаточное количество МАФ и необходимо обустроить спорт площадку |
| 4 | ул. Декабристов 19 21 23 25 | 48.907639 40.411905 | 3787,0 | 776,23 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 11 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ и необходимо обустроить спорт площадку |
| 5 | ул. Заводская 17 | 48.927313 40.371427 | 1025 | 37 | асфальт | не удовлетворительное | Есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 6 | ул. Песчаная 16 "а", 16 "б" | 48.927247 40.382893 | 1221,2 | 237,5 | грунт | не удовлетворительное | Есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы дворовые проезды грунт |
| 7 | ул. Донецкая 118 120 122 124 126 128 130 132 | 48. 936072 40.405836 | 9490,25 | 1298,72 | асфальт | хорошее | Есть | 35 | 1 | 0 | Отсутствуют урны |
| 8 | ул. Донецкая 98 100 104 106 108 114 116 116А | 48. 936072 40.405836 | 8258,7 | 1669,78 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 19 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 9 | ул. 3-го Интернационала 37 | 48.925256 40.403611 | 892,5 | 62,5 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 10 | ул. Гаврилова 37 | 48. 924618 40.398799 | 1191 | 186 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 11 | ул. Шолохова 57 59 59А 2А | 48.919713 40.399257 | 678,8 | 515,83 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 4 | 1 | 0 | Недостаточное количество МАФ и необходимо обустроить спорт площадку |
| 12 | ул. Октябрьская 80А | 48.921574 40.405377 | 2511,6 | 1687,5 | асфальт | не удовлетворительное | Есть | 6 | 1 | 0 | Отсутствуют урны |
| 13 | ул. Степная 26 | 48.915824 40.394224 | 508,1 | 212,2 | асфальт | хорошее | Есть | 3 | 0 | 0 | Отсутствуют урны |
| 14 | ул. Шолохова 93, ул. Жуковского 2, ул. Российская 134 | 48.915716 40.404821 | 6288,6 | 5098,6 | асфальт | хорошее | Есть | 14 | 1 | 0 | Недостаточное количество МАФ и необходимо обустроить спорт площадку |
| 15 | ул. Речная 12 | 48.924113 40.382283 | 549,9 | 253,8 | грунт | не удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют условия |
| 16 | ул. Чехова 40А | 48.927865 40.360387 | 967,5 | 122 | грунт | не удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют условия |
| 17 | ул. Седова 73 77 79 75 81 | 48.944169 40.393043 | 5377,3 | 931,2 | асфальт | частичное | Есть | 21 | 1 | 0 | Требуют обустройства проезды и МАФы |
| 18 | ул. Черноморская, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 61Б, 63, 33, 35, 33а | 48.932914 40.372397 | 23188 | 9765,5 | асфальт | хорошее | Есть | 49 | 4 | 0 | Недостаточное количество МАФ и необходимо обустроить спорт площадку |
| 19 | ул. Советская 53а | 48.917744 40.372580 | 1259,0 | 168,0 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 1 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 20 | ул. Декабристов 51 | 48.907430 40.415936 | 489,5 | 189,0 | асфальт | не удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 21 | ул. Алексея Кармазева, 9 | 48.910734 40.411074 | 113,2 | 58,0 | грунт | не удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 22 | ул. Артиллерийская 31 | 48.908095 40.425549 | 1900,04 | 387,0 | асфальт | удовлетворительное | Нет | 0 | 1 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 23 | ДСХТ 1 3 3а 4 14 32 33 34 35 | 48.896803 40.379005 | 16607,08 | 3037,5 | асфальт | удовлетворительное | частично | 1 | 3 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 24 | ул. Артиллерийская 29А 29Б | 48.908824 40.424900 | 6764,0 | 14770,0 | асфальт | частичное | частично | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 25 | ул. Артиллерийская 18 20 | 48.913633 40.405284 | 1847,99 | 186,0 | асфальт | не удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 26 | ул. Артиллерийская 11б 11а | 48.912708 40.415685 | 3334,0 | 124,0 | грунт | частичное | Есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 27 | ул. Земляченко, 39, 40, 42, 44 | 48.921513 40.415872 | 3027,4 | 962,9 | асфальт | не удовлетворительное | Есть | 6 | 1 | 0 | Отсутствуют урны |
| 28 | ул. Набережная 22 | 48.915018 40.385186 | 113,88 | 113,88 | грунт | не удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 29 | ул. Октябрьская 80в | 48.922331 40.405219 | 1666,9 | 648,7 | асфальт | хорошее | Есть | 3 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 30 | ул. 38 Стрелковой Девизии, 65 | 48.934958 40.410793 | 476,0 | 404,6 | асфальт | удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 31 | ул. Калинина 38 | 48.927315 40.396988 | 879,0 | 245,99 | асфальт | удовлетворительное | Нет | 2 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 32 | ул. Розы Люксембург 10 12 | 48.926388 40.395849 | 2212,2 | 1116,93 | асфальт | хорошее | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 33 | ул. Набережная 6/21 | 48.916706 40.385649 | 442,74 | 402,72 | грунт | не удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 34 | ул. Октябрьская 58Б | 48.928081 40.401346 | 835,0 | 409,96 | асфальт | удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 35 | пер. Станиславского, 1 |  | 918 918,0 | 400 400,0 | асфальт | удовлетворительное | Нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 36 | ул. Артема, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 50 | 48.902887 40.371103 | 9679,2 | 2643,5 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 0 | 1 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 37 | пер. Газетный 7 7А |  | 4116,0 | 250,0 | асфальт | удовлетворительное | есть | 0 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 38 | ул. Айвазовского 4, ул. Васнецова 26, ул. Ушакова 11 13 15, ул. Макарова 16, 27 ул. Левитана 3 5 7, ул. Нахимова 86 | 48.904944 40.378071 | 11014,0 | 2483,0 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 24 | 2 | 0 | Отсутствуют урны |
| 39 | ул. Артиллерийская 14а 14 б 14г, ул. Сергея Лазо 1а | 48.913067 40.401752 | 12631,52 | 1138,0 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 20 | 1 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 40 | ул. Заводская , 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Чехова, 35, 37, 39 | 48.923892 40.370953 | 9694,05 | 529,75 | асфальт | не удовлетворительное | Есть | 3 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 41 | ул. 3-го Интернационала 103а, 107а, 11, 113, 113а, 115, 117, 103 | 48.930284 40.415503 | 9122,29 | 820,75 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 8 | 1 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 42 | ул. Осипенко 26а 28 32 33, ул. Седова 33 35 35а | 48.938149 40.393557 | 7457,7 | 617,5 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 8 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 43 | ул. Российская 36 38 40 42 44 | 48.926961 40.397968 | 4699,3 | 378,0 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 9 | 1 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 44 | ул. Российская 89, ул. Тельмана 25 27 29 31 | 48.920827 40.405403 | 7447,4 | 251,0 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 11 | 0 | 1 | Недостаточное количество МАФ |
| 45 | ул. Лейтенанта Матроса 18А 24 26 26А | 48.930925 40.414832 | 2312,7 | 185,25 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 2 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 46 | ул. Свердлова 4а 4б 4г 10 | 48.926779 40.397485 | 3954,5 | 224,5 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 6 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 47 | ул. Сурикова 17 | 48.906252 40.375143 | 813,9 | 121,25 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 1 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 48 | ул. Кирова 6, ул. 1 Мая 3 | 48.918269 40.390342 | 1059,2 | 304,5 | асфальт | хорошее | Есть | 3 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 49 | ул. III-Интернационала 70Б 70Г | 48.929010 40.415889 | 1586,4 | 280,6 | асфальт | удовлетворительное | нет | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 50 | ул. Байдукова 34 36 | 48.920051 40.399557 | 1685,1 | 86,0 | асфальт | удовлетворительное | есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 51 | ул. Фрунзе 8 8А |  | 1598,5 | 288 | асфальт | хорошее | есть | 0 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 52 | ул. Чкалова 3 15 |  | 1154,49 | 127,5 | асфальт | удовлетворительное | есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 53 | ул. Кирова 12 |  | 424,7 | 231 | асфальт | удовлетворительное | есть | 4 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 54 | ул. Ленина 16 |  | 330,34 | 37 | асфальт | удовлетворительное | есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 55 | ул. Плеханова 4 |  | 692 | 117 | асфальт | хорошее | есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 56 | ул. Максима Горького 14 |  | 1019,26 | 89,0 | асфальт | удовлетворительное | есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 57 | ул. Ленина 17 |  | 497,95 | 64,0 | асфальт | неудовлетворительное | есть | 1 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 58 | ул. 1 МАЯ 9 |  | 277,5 | 249,0 | асфальт | хорошее | есть | 3 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 59 | ул. Бабушкина 33 35 33а 33а п.2 |  | 6535,0 | 4191,3 | асфальт | удовлетворительное | есть | 11 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 60 | ул. М.Горького 19 21 25 27 11 |  | 4931,16 | 205,0 | асфальт | неудовлетворительное | есть | 1 | 0 | 0 | Недостаточное количество МАФ |
| 61 | ул. Карла Маркса 6 30 |  | 1722,9 | 178,75 | асфальт | неудовлетворительное | есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 62 | ул. III-Интернационала 1 3 6 8 10 2А |  | 5156,12 | 411,0 | асфальт | неудовлетворительное | есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 63 | ул. Еременко 63 61-а 58-а |  | 4844,35 | 720,75 | асфальт | удовлетворительное | Есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| 64 | ул. Вокзальная 10 43 49 |  | 3458,44 | 178,5 | асфальт | не удовлетворительное | есть | 0 | 0 | 0 | Полностью отсутствуют МАФы |
| Итого |  |  | 241565,84 | 53835,46 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №11

- к муниципальной программе

- Миллеровского городского поселения

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Миллеровское городское поселение»

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

| № п/п | Наименование мероприятие | Ответственный исполнитель | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Октябрь | ноябрь | Декабрь | Январь | февраль | март | Апрель | май | июнь | июль | август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подготовительные работы по выбору территории благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к голосованию по определению общественной территории подлежащей благоустройству | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение голосования | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подведение итогов голосования | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение порядка работы комиссии по благоустройству | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внесение изменений в работу комиссии по благоустройству в соответствии с рекомендациями Министерства ЖКХ РО | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка рекомедации для сельских поселений и городского поселения для внесения изменений в правила благоустройства поселений | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изменения вносимые в правила благоустройства в соответствии с рекомендациями Министерства ЖКХ РО | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка муниципальной программы "Комфортная городская среда Миллеровского района" | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка муниципальной программы г. Миллерово | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение 1 этапа инвентаризации общественных пространств и дворовых территорий | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение 2 этапа инвентаризации и подведение итогов инвентаризации | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий по общественному обсуждению объекта благоустройства | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка сайта посвященного программе "Комфортная Городская среда" | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка концепции благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка схемы благоустройства | ООО «Диара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение работ по топосьемке участка благоустройства | ООО «Диара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка концепции благоустройства совместно с центром компетенции ДГТУ | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Начало переговоров по разработке концепции с АБ МАССШТАБ | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подписание договоров на разработку концепции благоустройства | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка узлов благоустройства | АБ МАССШТАБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка Ведомостей работ | АБ МАССШТАБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка общей концепции | АБ МАССШТАБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Передача концепции заказчику до 01.10.2017. | АБ МАССШТАБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расчет смет на ремонтные работы | ООО Диара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прохождение достоверности сметных нормативов | ООО Диара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Получений заключения в ГАУ РО "Госэкспертиза проектов" | ООО Диара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по общественному вовлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение опроса граждан по общественному пространству ул. Ленина ул. Фрунзе | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение сходов граждан в Миллеровском городском поселении | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение опроса по дворовым территориям | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Размещение информации о ходе реализации программы в СМИ | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение встреч с трудовыми коллективами | А.И. Чередниченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение общественного совета | А.И. Чередниченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОНКУРС |  | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.10. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выписка о лимитах | ФЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка конкурсной документации | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение аукциона (открытого конкурса) | Отдел бухгалтерии, ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заключение муниципального контракта(ов) | Отдел бухгалтерии, ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СМР | ОМХ МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приемка объекта в эксплуатацию | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского

поселения

от__________ №_________

Перечень
 правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 28.12.2017 года № 617 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» на период 2018-2022 годов.