### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                  № 293                                 г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского поселения

от 30.10.2018г.  № 527 «Об утверждении

муниципальной  программы Миллеровского городского

поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение», постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2018г.  № 476  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», распоряжения Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», руководствуясь  решением  Собрания  депутатов   Миллеровского городского поселения от 10.12.2019 № 180 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2019 год и на плановый  период 2020 и 2021 годов»  и  решением  Собрания  депутатов   Миллеровского городского поселения от 26.12.2019 № 184 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2019 год и на плановый  период 2020 и 2021 годов»  Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 года № 527 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

«1.1 В паспорте  муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет - 583432,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 114775,8 тыс. рублей; 2020 год – 44349,6 тыс. рублей; 2021 год – 46132,4 тыс. рублей; 2022 год – 48146,2 тыс. рублей; 2023 год – 41253,5 тыс. рублей; 2024 год – 41253,5 тыс. рублей; 2025 год – 41253,5 тыс. рублей; 2026 год – 41253,5 тыс. рублей; 2027 год – 41253,5 тыс. рублей; 2028 год – 41253,5 тыс. рублей; 2029 год – 41253,5 тыс. рублей; 2030 год – 41253,5 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –89531,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 89531,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 493901,0тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 25244,8тыс. рублей; 2020 год – 44349,6тыс. рублей; 2021 год - 46132,4 тыс. рублей; 2022 год – 48146,2 тыс. рублей; 2023 год – 41253,5 тыс. рублей 2024 год – 41253,5 тыс. рублей 2025 год – 41253,5 тыс. рублей; 2026 год – 41253,5 тыс. рублей; 2027 год – 41253,5 тыс. рублей; 2028 год – 41253,5 тыс. рублей; 2029 год – 41253,5 тыс. рублей; 2030 год – 41253,5тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрено |
| --- | --- | --- |

1.2  Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в новой редакции:                                                                                       Общий объем финансового  583432,0 тыс. рублей  ( в текущих ценах) за счет  всех источников финансирования, в том числе:                                                                        за счет средств областного бюджета –89531,0  тыс. рублей;                                          за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 493901,0 тыс. рублей.

1.3 В  паспорте  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» информацию  по  ресурсному  обеспечению   изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет - 537776,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 111836,2 тыс. рублей; 2020 год – 37795,4 тыс. рублей; 2021 год - 39078,2 тыс. рублей; 2022 год – 40600,0 тыс. рублей; 2023 год – 38558,3 тыс. рублей 2024 год – 38558,3 тыс. рублей 2025 год – 38558,3 тыс. рублей; 2026 год – 38558,3 тыс. рублей; 2027 год – 38558,3 тыс. рублей; 2028 год – 38558,3 тыс. рублей; 2029 год – 38558,3 тыс. рублей; 2030 год – 38558,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 89531,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 89531,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 448245,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 22305,2тыс. рублей; 2020 год – 37795,4 тыс. рублей; 2021 год - 39078,2 тыс. рублей; 2022 год – 40600,0 тыс. рублей; 2023 год – 38558,3 тыс. рублей 2024 год – 38558,3 тыс. рублей 2025 год – 38558,3 тыс. рублей; 2026 год – 38558,3 тыс. рублей; 2027 год – 38558,3 тыс. рублей; 2028 год – 38558,3 тыс. рублей; 2029 год – 38558,3 тыс. рублей; 2030 год – 38558,3 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрено |
| --- | --- | --- |

1.4  Раздел 4.  подпрограммы  «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения»  по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить в новой редакции:                                                                                      Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2019-2030 годах составляет –537776,2  тыс. рублей  (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:                                                                                           за счет средств  областного бюджета –89531,0 тыс. рублей;                                              за счет бюджета Миллеровского городского поселения – 448245,2 тыс. рублей.

1.5  В паспорте подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Миллеровского городского поселения » ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | _ | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет - 45655,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 2939,6 тыс. рублей; 2020 год – 6554,2 тыс. рублей; 2021 год - 7054,2тыс. рублей; 2022 год – 7546,2 тыс. рублей; 2023 год – 2695,2 тыс. рублей; 2024 год – 2695,2 тыс. рублей; 2025 год – 2695,2 тыс. рублей; 2026 год – 2695,2 тыс. рублей; 2027 год – 2695,2 тыс. рублей; 2028 год – 2695,2 тыс. рублей; 2029 год – 2695,2 тыс. рублей; 2030 год – 2695,2 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 45655,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 2939,6 тыс. рублей; 2020 год – 6554,2 тыс. рублей; 2021 год - 7054,2тыс. рублей; 2022 год – 7546,2 тыс. рублей; 2023 год – 2695,2 тыс. рублей 2024 год – 2695,2 тыс. рублей 2025 год – 2695,2 тыс. рублей; 2026 год – 2695,2 тыс. рублей; 2027 год – 2695,2 тыс. рублей; 2028 год – 2695,2 тыс. рублей; 2029 год – 2695,2 тыс. рублей; 2030 год – 2695,2 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрено |
| --- | --- | --- |

1.6 Раздел 4 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Миллеровского городского поселения» информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить в новой редакции:

Общий объем финансового  обеспечения реализации подпрограммы в 2019-2030 годах составляет - 45655,8  тыс. рублей (в  текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета Милеровского городского поселения – 45655,8 тыс. рублей.

- 1.7 Изложить в новой редакции приложение №  2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, Подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Миллеровского городского поселения, обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, комплексное обустройство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019г | 2030г | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме и её поддержание в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | влияет на достижения показателей 1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;2,1;2,2;2,3; |
| 2 | Мероприятие 1.1.1 Содержание, автомобильных дорог местного значения | Администрация Миллеровского городского значения | 2019 | 2030 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | влияет на достижения показателей 1,1; 1,6 |
| 4 | Мероприятие 1.1.3 Прочее содержание дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 |  |  | Влияет на достижение показателей 1.1.; 1.6; 2.1; |
| 5 | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Ремонт тротуаров для поддержания их в нормативном состоянии; |  | влияет на достижения показателей 1,3 |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Приобретение инертных материалов на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии |  | влияет на достижения показателей 1,1;1,2;1,3;1,4;1,5; 1,6 |
| 7 | Основное мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.5 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Администрация Миллеровского городского поселения, | 2019 | 2030 | Перевозка инертных материалов по заданию | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | влияет на достижения показателей 1,1;1,4; 1,5 |
| 9 | Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям |  | влияет на достижения показателей 1,3;1,4;1,5 |
| 10 | Мероприятие 1.6.1 Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Расширение сети дороги с твердым покрытием |  | влияет на достижения показателей 1,6 |
| 11 | Мероприятие 1.6.2 Капитальный ремонт автодорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Расширение сети дороги с твердым покрытием |  | влияет на достижения показателей 1,6 |
| 12 | Основное мероприятие 1.7 Текущий ремонт мостов и водостоков | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Ремонт мостов и водостоков для поддержания их в нормативном состоянии; |  | Влияет на достижение показателей 1.1 |
| 13 | Основное мероприятие 1.8 Услуги по расчету начально-максимальной цены, ПСД на строительство дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Получение пакета документов |  | Влияет на достижение показателей 1.1.,1.6 |
| 14 | Основное мероприятие 1.9. Стройконтроль, технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения, по проведению строительства, сметный норматив по текущему ремонту автомобильной дороги общегородского значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 27.03.2019 | 2030 | Технический надзор по строительству автомобильных дорог |  | Влияет на достижение показателей 1.6,1.8 |
| 15 | Основное мероприятие 1.10 Работа автотранспорта, текущий ремонт дорожной техники, приобретение запасных частей к автотранспорту, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, услуги за абонентскую плату Глонасс, расходы на приобретение оборудования Глонасс, прочие работы, обязательное страхование транспортных средств, | Администрация Миллеровского городского поселения | 10.09.2019 | 2019 | Работа автотранспорта (спец.техники), текущий ремонт, приобретение ГСМ | Содержание автотранспорта задействованного на обслуживание автодорог общего пользования местного значения | Влияет на достижение показателей 1.1, 1.2, 1.7, 1.5,1.3, 1.11 |
| 16 | Основное мероприятие 1.11 Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина, | Администрация Миллеровского городского поселения | 25.09. 2019 | 2019 | Оплата налогов, госпошлин |  | Влияет на достижение показателей 1.11 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения и сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения; сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения; увеличение количества нарушений правил дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | влияет на достижения показателей 1,1;1,6 |
| 18 | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | влияет на достижения показателей 1,1;1,6;2,3; 2,4 |
| 19 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | влияет на достижения показателей 2,2; 2,4 |
| 20 | Основное мероприятие 2.4 Содержание светофорных объектов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | влияет на достижения показателей 2,2;2,3 |
| 21 | Основное мероприятие 2.5 Приобретение материалов для ремонта светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 10.02. 2019 | 2019 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | Влияет на достижение показателей 2.4, 2.3, |
| 22 | Основное мероприятие 2.6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Благоустройство» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » | Администрация Миллеровского городского поселения | 10.12. 2019 | 2019 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | Влияет на достижение показателей 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, |

- 1.8   Изложить в новой редакции приложение №  3 «Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов <1> |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 583432,0 | 114775,8 | 44349,6 | 46132,4 | 48146,2 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 583432,0 | 114775,8 | 44349,6 | 46132,4 | 48146,2 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 537776,2 | 111836,2 | 37795,4 | 39078,2 | 40600,0 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 537776,2 | 111836,2 | 37795,4 | 39078,2 | 40600,0 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | Х | Х | Х | 435757,5 | 44421,9 | 17595,4 | 38529,2 | 40031,0 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 |
| Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | 0409 | 04 1 00 29020 | 244 | 271100,3 | 15618,7 | - | - | - | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 |
|  |  | 951 | 0409 | 04 1 00 29010 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04100 00590 | 244 | 96155,6 | - | 17595,4 | 38529,2 | 40031,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.2 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | 0409 | 04 1 00 S3510 | 244 (36) | 28271,9 | 28271,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04 1 00 S3510 | 244 (01) | 40137,3 | 438,9 | - | - | - | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 |
| Мероприятие 1.1.3 Прочее содержание дорог | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | 0409 | 04100 29020 | 244 | 92,4 | 92,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 1 00 29010 | 244 | 3971,2 | - | - | - | - | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 1 00 29033 | 244 | 4362,8 | 2474,8 | - | - | - | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 04 1 00 00590 | 244 | 5400,0 | - | 5400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0505 | 04 1 00 89030 | 540 | 5718,3 | 531,8 | 483,9 | 499,7 | 519,7 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 |
| Основное мероприятие 1.5 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 1 00 29033 | 244 | 3792,0 | 48,0 | - | - | - | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04100 00590 | 240 | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 61877,9 | 61877,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.6.1 Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 1 00 S3460 | 243 | 618,8 | 618,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 S3460 | 243 (36) | 61259,1 | 61259,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.6.2 Капитальный ремонт автодорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29030 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Текущий ремонт мостов и водостоков | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29010 | 244 | 98,7 | 98,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Услуги по расчету начально-максимальной цены, ПСД на строительство дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29031 | 244 | 396,0 | 396,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Стройконтроль, технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения, по проведению строительства, сметный норматив по текущему ремонту автомобильной дороги общегородского значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29033 | 244 | 361,8 | 361,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 работа автотранспорта, текущий ремонт дорожной техники, приобретение запасных частей к автотранспорту, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, услуги за абонентскую плату Глонасс, расходы на приобретение оборудования Глонасс, прочие работы , обязательное страхование, транспортных средств | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29033 | 244 | 429,9 | 429,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04100 00590 | 244 | 13358,5 | 1191,7 | 12166,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11 Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина , | МКУ «Благоустройство» | Х | Х | Х | Х | 151,6 | 3,7 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 851 | 147,9 | - | 49,3 | 49,3 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 852 | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» | всего, в том числе | 951 | Х | Х | Х | 45655,8 | 2939,6 | 6554,2 | 7054,2 | 7546,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 45655,8 | 2939,6 | 6554,2 | 7054,2 | 7546,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 |
| Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29020 | 244 | 7824,4 | 1071,6 | - | - | - | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 |
| Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29021 | 244 | 3200,0 | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 04 2 00 40370 | 414 | 99,0 | 99,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29030 | 243 | 3740,7 | 375,1 | - | - | - | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 244 | 1406,0 | - | 1406,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Содержание светофорных объектов | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29020 | 244 | 9242,7 | 999,5 | - | - | - | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 244 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Приобретение материалов для ремонта светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29020 | 244 | 394,4 | 394,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Благоустройство» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 244 | 16279,1 | - | 1991,7 | 6897,7 | 7389,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 850 | 469,5 | - | 156,5 | 156,5 | 156,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

-Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС- главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр- раздел, подраздел;

ЦСР- целевая статья расходов;

ВР- вид расходов.

1.9  Изложить в новой редакции приложение №  4 «Расходы на реализацию  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 583432,0 | 114775,8 | 44349,6 | 46132,4 | 48146,2 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 |
|  | областной бюджет | 89531,0 | 89531,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 493901,0 | 25244,8 | 44349,6 | 46132,4 | 48146,2 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 |
|  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего: | 537776,2 | 111836,2 | 37795,4 | 39078,2 | 40600,0 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 |
|  | областной бюджет | 89531,0 | 89531,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 448245,2 | 22305,2 | 37795,4 | 39078,2 | 40600,0 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 |
|  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 45655,8 | 2939,6 | 6554,2 | 7054,2 | 7546,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 45655,8 | 2939,6 | 6554,2 | 7054,2 | 7546,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.10  Изложить в новой редакции приложение №  6 «Распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов)  муниципальному образованию Миллеровское городское  поселение и направлениям расходования средств муниципальной программы Миллеровского района «Развитие транспортной системы» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2019 год |  |  |  | на 2020 год |  |  |  | на 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | 28710,8 | - | 28271,9 | 438,9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| - ИТОГО |  | 28710,8 | - | 28271,9 | 438,9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |

- Продолжение приложения № 6

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2022 год |  |  |  | на 2023 год |  |  |  | на 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего - (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего - (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |
| - ИТОГО |  | - | - | - | - |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |

- Продолжение приложения № 6

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2025 год |  |  |  | на 2026 год |  |  |  | на 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего - (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего - (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение . | 4962,3 | - | - | 4962,3 |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |
| - ИТОГО |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |

Продолжение приложения № 6

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2028 год |  |  |  | на 2029 год |  |  |  | на 2030 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего - (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего - (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | 4962,3 | - | - | 4962,3 |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |
| - ИТОГО |  | 4962,3 | - | - | 362,3 |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |

2. Постановление подлежит размещению на официальном  Интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Признать  утратившими силу постановления Администрации Миллеровского городского поселения:

- от 25.10.2019г. № 168 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 30.10.2018г. № 527 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие  транспортной системы»;

- от 06.12.2019г. № 249 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 30.10.2018г. № 527 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие  транспортной системы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава  Администрации                                                                                                                                              Ю.А. Любченко