АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019                                            №  65                                       г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского поселения

от 06.11.2018 № 549 «Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно -

коммунальными услугами  населения

Миллеровского городского поселения» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Миллеровское городское поселение», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением от  14.08.2019 № 57  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 528     «Об утверждении муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 06.11.2018года № 549 «Об утверждении плана реализации  муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения  Миллеровского городского поселения» на 2019 год (далее – план реализации) изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от  03.07.2019 № 241  «О внесении изменений  в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 06.11.2018 № 549 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Миллеровского городского поселения» на 2019 год».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет- сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского  городского поселения   		                Ю.А. Любченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Миллеровского городского поселения» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат ( краткое описание) | Срок реализации программы | Всего | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 3106,9 | - | - | 3106,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1.Капитальный ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 3040,4 | - | - | 3040,4 |
| * | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт кровель и инженерной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт кровель и инженерной инфраструктуры | 2019 | 2520,1 | - | - | 2520,1 |
| * | Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт систем отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 2019 | 43,7 | - | - | 43,7 |
| * | Мероприятие 1.1.3. Оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Улучшение технического состояния муниципальных квартир, текущий, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | 2019 | 26,3 | - | - | 26,3 |
|  |  |  |  | 05.03. 2019 | 0,3 | - | - | 0,3 |
|  |  |  |  | 29.01. 2019 | 450,0 | - | - | 450,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Взносы на капитальный ремонт | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Взносы на капитальный ремонт | 2019 | 66,5 | - | - | 66,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Повышение надежности функционирования систем коммунального комплекса | 31.12. 2019 | 86468,2 | - | 59428,2 | 27040,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Текущий , капитальный ремонт объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2019 | 171,8 | - | - | 171,8 |
|  | Основное мероприятие 2.2 содержание дренажной системы | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод | 2019 | 1636,0 | - | - | 1636,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание пожарных гидрантов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | 2019 | 677,0 | - | - | 677,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Приобретение комплектующих материалов к водопроводу, трубы, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, текущий ремонт коллекторов, проверка сметного норматива по ОСК, | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Частичное восстановление сетей ВКХ | 2019 | 1093,4 | - | - | 1093,4 |
|  |  |  |  | 27.02. 2019 | 6056,0 | - | - | 6056,0 |
|  |  |  |  | 16.04. 2019 | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Реализация услуг ОАО «Баня» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | 2019 | 682,2 | - | - | 682,2 |
|  | Основное мероприятие 2.6. Транспортный налог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Оплата налога, расходы на уплату пени транспортного налога | 2019 | 48,2 | - | - | 48,2 |
|  | Основное мероприятие 2.7. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Возмещение части стоимости за ЖКУ | 2019 | 12587,9 | - | 11435,4 | 1152,5 |
|  | Основное мероприятие 2.8. Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ. МКД и мемориала «Вечный огонь», ПСД на строительство котельных, разработка ПСД на строительство газопровода | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Получение пакетов документов | 2019 | 14422,6 | - | 13369,7 | 1052,9 |
|  | Основное мероприятие 2.9. Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, эл. сетей, приобретение системы очистки, приобретение КНС, приобретение котельной | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Повышение удовлетворенности население уровнем коммунального обслуживания | 2019 | 37149,7 | - | 34623,1 | 2526,6 |
|  |  |  |  | 2019 | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
|  |  |  |  | 29.01. 2019 | 6000,0 | - | - | 6000,0 |
|  | Основное мероприятие 2.10. Приобретение коммунальной техники | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение жилищно-коммунальной техники | 29.01. 2019 | 4000,0 | - | - | 4000,0 |
|  | Основное мероприятие 2.11. Авторский надзор, стройконтроль, экспертиза на строительство объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | 27.03. 2019 | 200,0 | - | - | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 2.12. Субсидия МУП «Водоканал» (погашение кредиторской задолженности) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | 13.05. 2019 | 723,4 | - | - | 723,4 |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территорий | 2019 | 45076,9 | - | - | 45076,9 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в т.ч. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Увеличение зеленых зон на территории г. Миллерово, содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев, в т. ч. уходные работы за клумбами с цветами | 2019 | 1162,2 | - | - | 1162,2 |
| * | Мероприятие 3.1.1 Содержание зеленых насаждений, спиливание сухих и аварийных деревьев, в том числе санитарная обрезка | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Проведение уходных работ обеспечивающих сохранение зеленых зон на территории г. Миллерово | 2019 | 497,2 | - | - | 497,2 |
| * | Мероприятие 3.1.2. по приобретению саженцев | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение зеленых насаждений | 2019 | 665,0 | - | - | 665,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание 2-х кладбищ | 2019 | 1398,9 | - | - | 1398,9 |
|  | Основное мероприятие 3.3 содержание сетей наружного (уличного) освещения всего в т.ч. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения, оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта эл. сетей | 2019 | 13395,0 | - | - | 13395,0 |
| * | Мероприятие 3.3.1 по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей | 2019 | 11195,0 | - | - | 11195,0 |
| * | Мероприятие 3.3.2 по содержанию сетей уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2019 | 1999,9 | - | - | 1999,9 |
| * | Мероприятие 3.3.3. технологическое присоединение к электрическим сетям | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения, | 12.02. 2019 | 200,1 | - | - | 200,1 |
|  | Основное мероприятие 3.4 прочее благоустройство всего в том числе : | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание общественных мест, содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт МАФ, содержание фонтана, поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных, ликвидация стихийных свалок, строительство ТБО, приобретения для ТБО, содержание городского пруда, повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территории. | 2019 | 25209,2 | - | - | 25209,2 |
| * | Мероприятие 3.4.1 по содержанию тротуаров скверов и площадей | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание тротуаров, скверов и площадей в т. .ч. выполнение ежедневных работ подметание, уборка мусора, земли, обкос травы в летний период | 2019 | 21275,7 | - | - | 21275,7 |
| * | Мероприятие 3.4.2 по содержанию мемориала «Вечный огонь» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание мемориала «Вечный огонь», в т.ч. обслуживание газовой сети при подаче природного газа к мемориалу | 2019 | 50,0 | - | - | 50,0 |
| * | Мероприятие 3.4.3 по содержанию фонтана, текущий ремонт | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание фонтана, в т.ч. включение и выключение фонтана, завоз воды | 2019 | 1608,1 | - | - | 1608,1 |
| * | Мероприятие 3.4.4 по содержанию городского пруда | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Содержание городского пруда, в том числе взятие проб воды для лабораторного исследования, обследования дна водоема, противоклещевая обработка территории | 2019 | 27,7 | - | - | 27,7 |
| * | Мероприятие 3.4.5 Направленные на поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Подержание и улучшение санитарного состояния территории | 2019 | 360,0 | - | - | 360,0 |
| * | мероприятие 3.4.6 по участию молодежи в благоустройстве | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Участие молодежи в благоустройстве | 2019 | 205,5 | - | - | 205,5 |
| * | Мероприятие 3.4.7 по ликвидации стихийной свалки | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Ликвидация стихийных свалок | 2019 | 168,5 | - | - | 168,5 |
| * | Мероприятие 3.4.9 Приобретение мусорных контейнеров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение мусорных контейнеров | 29.01. 2019 | 336,5 | - | - | 336,5 |
| * | Мероприятие 3.4.10 по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение и устройство детских площадок, текущий ремонт | 2019 | 52,9 | - | - | 52,9 |
| * | Мероприятие 3.4.11 приобретение оборудования | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Приобретение оборудования для улучшения санитарного состояния территории | 2019 | 309,0 | - | - | 309,0 |
| * | Мероприятие 3.4.12 экспертиза, авторский надзор, стройконтроль, техническое присоединение , оплата отопления и технологических нужд | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Получение пакета документов, на техническое присоединение, положительное заключение государственной экспертизы | 2019 | 243,4 | - | - | 243,4 |
| * | Мероприятие 3.4.13 Строительство ограждения, водопроводного сооружения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Строительство элементов благоустройства | 27.03 2019 | 185,4 | - | - | 185,4 |
| * | Мероприятие 3.4.14 проверка сметной документации | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Проверка на сметной документации | 01.04. 2019 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| * | Мероприятие 3.4.15 Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | За оказанные услуги транспорта ( при перевозе инертных материалов) | 10.06. 2019 | 76,5 | - | - | 76,5 |
| * | Мероприятие 3.4.16 Работа автотранспорта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Работа спец. техники (бульдозера, грейдера) | 10.06. 2019 | 210,0 | - | - | 210,0 |
|  | Основное мероприятие 3.5 Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городского парка, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов) | 2019 | 2581,6 | - | - | 2581,6 |
|  | Основное мероприятие 3.6 Разработка и изготовление проектно-сметной документации на благоустройство парка | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Получение пакета документов | 27.02. 2019 | 1330,0 | - | - | 1330,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2019 | 134652,0 | - | 59428,2 | 75223,8 |