..

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                                           № 50                                       г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского  городского поселения

от 06.11.2018 № 548   «Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2019год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением    от  27.02.2019  № 48 « О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 г. № 527 «Об утверждении Муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»,  Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения  от 06.11.2018 года № 548 « Об утверждении плана реализации  муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год изменения, изложив  его в новой редакции, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации  Миллеровского городского поселения от  27.12.2018   № 643  «О внесении изменений в постановление Администрации  Миллеровского городского поселения от 06.11.2018 № 548 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год».

3. Настоящее постановление подлежит  размещению  на официальном Интернет-сайте  Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы  Администрации

Миллеровского  городского поселения   		               А.А.Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие  транспортной  системы» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. Исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12.2019 | 99489,2 | - | 65656,0 | 33833,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2019 | 27504,8 | - | 4396,9 | 23107,9 |
| * | Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2019 | 22971,0 | - | - | 22971,0 |
| * | Мероприятие 1.1.2. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Субсидия на поддержание автомобильных дорог | 2019 | 4441,4 | - | 4396,9 | 44,5 |
| * | Мероприятие 1.1.3. Прочее содержание дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 2019 | 92,4 | - | - | 92,4 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии | 2019 | 1353,4 | - | - | 1353,4 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, песок, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | 2019 | 796,3 | - | - | 796,3 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Улучшение условий оказанных услуг в сфере осуществления перевозок | 2019 | 460,4 | - | - | 460,4 |
|  | Основное мероприятие 1.5. .Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | 2019 | 468,0 | - | - | 468,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 2019 | 66485,9 | - | 61259,1 | 5226,8 |
| * | Мероприятие 1.6.1. Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 2019 | 61877,9 | - | 61259,1 | 618,8 |
| * | Капитальный ремонт автодорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Капитальный ремонт дорог местного значения с твердым покрытием | 2019 | 4608,0 | - | - | 4608,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Ремонт мостов и водостоков для поддержания их в нормативном состоянии | 2019 | 498,0 | - | - | 498,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8. Услуги по расчету начально-максимальной цены, ПСД на строительство дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Получение пакета документов | 2019 | 1922,4 | - | - | 1922,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2019 | 2995,6 | - | - | 2995,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Нанесение дорожной горизонтальной разметки , пешеходной разметки | 2019 | 1450,9 | - | - | 1450,9 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретение оборудования для объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих средств, установка ограждений | 2019 | 155,0 | - | - | 155,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретение светофоров и запчастей к автотранспортным светофорам | 2019 | 375,1 | - | - | 375,1 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Содержание светофорных объектов, оплата договоров на приобретение запасных частей к автотранспортным светофорам , текущий ремонт светофорных объектов | 2019 | 1014,6 | - | - | 1014,6 |
|  | Итого: |  |  | 2019 | 102484,8 | - | 65656,0 | 36828,8 |