### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                               № 51                                      г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Администрации

Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Миллеровского городского поселения»

по результатам 2018 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2018 № 476  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности  муниципальных   программ Миллировского городского поселения», Администрация  Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Администрации Миллероского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  (далее - программа) за  2018 год согласно приложению к данному постановлению.

2.Отделу организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы   Администрации

Миллеровского городского поселения                                   А.А. Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от  27.02.2019 г. №  51

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»  за 2018 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что вопросы жилищно-коммунального обслуживания по прежнему  занимают первое место в перечне проблем граждан Миллеровского городского поселения.

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского» было выделено 86691,5 тыс. рублей, в том числе  из них областной бюджет составил 27189,2 тыс. рублей,  59502,3 тыс. рублей  средства  Миллеровского городского поселения, освоены денежные средства в сумме 83026,8  тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 27079,1  тыс. рублей,  и 55947,7  тыс. рублей это средства выделенные  из бюджета Миллеровского городского поселения, что составляет 67%.

Для обеспечения безопасных условий проживания граждан,  проживающих в многоквартирных жилых домах, с целью осуществления функций по управлению и обслуживанию  жилищного фонда на территории Миллеровского городского поселении продолжили свою работу году управляющие  компании  МУП «ЖЭУ»,   ООО «Главное управление жилищным фондом»,  ООО «ДомТепломир»,  а также    ТСЖ «Дружба».

За счет средств поступивших от оплаты за содержание жилья   управляющей компанией МУП «ЖЭУ» за отчетный период 2018 года были выполнены  следующие мероприятия:

Отремонтированы   инженерные системы  холодного  водоснабжения, с   заменой  трубопровода –  227  пог. м.  на сумму 5155,15 тыс. рублей; произведен  частичный ремонт кровель  4016 кв. м. на  сумму 4076,39 тыс.рублей; отремонтировано 806 кв. м  фасадов зданий  на сумму 1557,48 тыс. рублей; отремонтировано  систем  канализации  120 пог. м  на сумму 1945,79 тыс. рублей;   ремонт систем отопления  170 пог. м.   на сумму 3242,79 тыс. рублей; осуществлен  ремонт  и замена    9 штук

дверных блоков     на сумму   177 тыс. рублей;  отремонтировано  подъездов  4674 кв. м  на сумму 1297,96 тыс. рублей;  отремонтировано электроосвещения  на сумму  760,99  тыс. рублей; работы по дератизации подвалов и дезинсекции  выполнены  на 12784 кв. м.  на сумму 55,8  тыс. рублей; осуществлены  ремонт и замена  оконных  блоков   13,1 кв. м. на сумму 55,28  тыс. рублей;  выполнен ремонт системы  отопления на сумму 1257 тыс. рублей.

В результате  проведенных мероприятий  значительно улучшилось качество поступления холодной  и горячей  воды в многоквартирных домах, снизился  уровень аварийности на внутренних инженерных сетях.

В рамках «Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Ростовской области на период 2014- 2049 гг.» в 2018 году на территории  Миллеровского городского поселения   отремонтировано три многоквартирных жилых  дома: (ул. Карла Маркса, 30, ул. Максима Горького,  14, ул. квартал им. Маршала Ефимова, 12), общие затраты составили – 11551,3  тыс. рублей.

Количество граждан  улучшивших  свои жилищные условия,  в отчетном году в результате капитального ремонта за счет ФКР составило – 248 человек.

Решены и выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества при участии собственников жилых помещений  и средств местного бюджета:

- отремонтированы крыши 4-х многоквартирных домов, площадь ремонта составила – 1754 кв. м.  (ул. Декабристов, 23, ул. Байдукова, 34, ул.  Васнецова, 26, ул. III-Интернационала, 1), на сумму – 1322,4 тыс. рублей;

-выполнена отмостка и ремонт подъездов в многоквартирных домах (ул. Чехова, 35, ул. Донецкая, 114), на сумму – 237,5 тыс. рублей;

- ремонт инженерной инфраструктуры (ул. Донецкая, 124, ул. Шолохова, 93) – 627,3 тыс. рублей.

На эти цели  использовано средств местного бюджета в сумме – 2187,2 тыс. рублей.

Одной из важнейших задач  местного самоуправления остается санитарная уборка и очистка   территории поселения.

С целью формирования современной городской среды, на  благоустройство  общественных территорий г. Миллерово   было  выделено-  200,0  тыс. рублей на разработку и изготовление дизайн-проекта по благоустройству Парка им. Романенко.

Проведена ликвидация стихийных свалочных  очагов на территории городского поселения  на сумму  565,4  тыс. рублей.

Для замены и установки, вышедших из строя мусорных контейнеров приобретено – 29 штук, на сумму – 143,9 тыс. рублей.

Построена дополнительная  контейнерная площадка на 4 контейнера в районе  жилых многоквартирных домов  по ул. Пионерская, сумма  средств составила – 52,2 тыс. рублей.

Особое место в благоустройстве территории поселения отведено предприятию МАУ МГП «Благоустройство». Так силами предприятия в 2018 году выполнены следующие работы:

- выполнена формовочная обрезка деревьев и поросли – вывезено более 2800 м3 веток;

- произведена зачистка территории под строительство жилья многодетным семьям по ул. Волгоградской,  было вывезено – 742 м3 веток;

- ежедневно производилась зачистка контейнерных площадок от завалов мусора и негабаритного груза,  в следствии чего собрано вручную и вывезено на свалку – 15560 м3 мусора;

- выполнялись работы по расчистке водостоков, вывезено 400 тонн грунта, мусора;

- произведен обкос  травы на территории городского поселения на площади  более 800 га;

- в благоустройстве территории  в 2018 году  приняли  участие 31 человек детей в возрасте от 14 до 16 лет, использовано средств 203,5 тыс. рублей.

Фактически на уборку скверов и площадей использовано – 18359,8 тыс. рублей,  территория которых составляет  более – 184 тыс. кв.м.

Для озеленения  территории поселения была произведена высадка однолетних культур для  цветочного оформления клумб в количестве – 29610 штук    на площади-493,5 кв. м. на сумму 4430,5   тыс. рублей;

- в рамках проведения   работ по восстановлению зеленых насаждений   было приобретено и высажено 170 штук саженцев  (бирючины, рябины обыкновенной,  клен остролистный) которые  высажены на  ул. Седова, ул. Российская,  ул. Артиллерийская на общую сумму – 55,2 тыс. рублей.

-выполнялись  работы по уходу  за многолетними растениями  на площади  976 кв. м.

-произведена стрижка живой изгороди  по ул. III-Интернационала  на  1100 погонных метрах;

-произвелась   побелка деревьев  11000 шт.;

- побелка бордюров в количестве – 1695,6 кв. м.;

- за отчетный период  спилено аварийных (сухих) деревьев на сумму – 400,0 тыс. рублей.

Фактически на  озеленение  территории использовано средств,  в сумме – 5434,9 тыс. рублей.

На содержание городских лесов  было затрачено 529,1 тыс. рублей, в соответствие с санитарными и противопожарными нормами выполнены  следующие мероприятия:

- изготовлено и установлено 2 аншлага  в пределах городских лесов;

- произведена опашка, обкос  на всех кварталах.

Проведены работы по отлову безнадзорных, беспривязных животных, на эти цели потрачено – 145,3 тыс. рублей.

Выполнен комплекс работ по благоустройству территории двух кладбищ на сумму 1431,9  тыс. рублей:

– собрано и вывезено 5787 метров куб. мусора,  произведена закупка песка на  Пасху – 1400 тонн; проведена противоклещевая обработка на 7 га кладбищ.

Текущий ремонт  малых архитектурных форм (покраска и ремонт скамеек, урн и т.д.) составил 18,2 тыс. рублей.

На содержание мемориала «Вечный огонь» - направлено 255,5 тыс. рублей.

На территории городского поселения  расположен фонтан  содержание и текущий  ремонт,  которого    составил  – 259,0 тыс. рублей.

Общая протяженность  освещенных улиц поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет  148,4 км., что составляет 77% к общей протяженности автомобильных дорог.

Для обеспечения технически исправного и работоспособного состояния сетей наружного освещения и оплате за потребленную электроэнергию расходы местного бюджета  составили  в текущем году  – 11588,8 тыс. рублей, в том числе оплата за потребленную  электроэнергию  по уличному освещению – 9580,7 тыс. рублей  на содержание  и ремонт  сетей уличного освещения  расходовано – 1990,4 тыс. рублей.

В рамках содержания и ремонта выполнены следующие основные мероприятия:

- произведена замена приборов учета электрической энергии в количестве- 12 шт.;

-выполнены работы по замене ламп в светильниках всех типов – 905 штук, заменили таймеров – 8 шт., произвели замену дросселей – 25 шт., заменили кронштейны – 59 шт. и выполнили работы по смене патронов – 108 шт.;

- заменили провода СИП -240 пог. м. ;

- заменили подвески изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ – 4,344 км.

Водоснабжение и водоотведение территории Миллеровского городского поселения  носит социальный характер и основным  критерием её эффективности является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам. Предприятие МУП «Водоканал» для обеспечения качества подаваемой воды потребителям выполнены следующие мероприятия:

по участку водоснабжения:

-  проложено новых сетей водоснабжения (за счет инвесторов) -301 п.м – на сумму 423,55 тыс. рублей;

- заменено и отремонтировано уличных водопроводных колонок – 117 шт. – на сумму 62,6 тыс. рублей;

- установлено 32 люка  на водопроводные колодцы на сумму 96,0 тыс. рублей;

-  отремонтировано и заменено пожарных гидрантов – 8 шт. на сумму – 60,0 тыс. рублей;

- приобретено и установлено установок обеззараживания питьевой воды – 3 шт. , на сумму – 795,3 тыс. рублей;

- заменено водомеров – 5 шт., на сумму 21,49 тыс. рублей.

по участку водоотведения:

- проложено новых сетей канализации – 67 п.м.;

- отремонтировано канализационных колодцев – 11 шт.;

заменено самотечных   канализационных сетей – 114 пог. М.;

- установлено люков на КК – 41 шт.;

- отремонтировано дренажных колодцев – 7 шт;

-заменено и отремонтировано  фекальных насосов- 3 шт.;

- выполнена санация самотечных канализационных сетей и коллекторов – 20,3 км.

На приобретение оборудования, комплектующих к объектам  ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ, приобретение КНС использовано средств, всего в  сумме -  18163,8 тыс. рублей, в том числе:

*средства областного бюджета-  15800,0 тыс. рублей

*средства местного бюджета-      2363,8   тыс. рублей

Общий объем отпуска  холодной воды населению в 2018 году составил  -  1423,7  тыс. куб.м.

Общий  объем сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод,  пропущенных через очистные сооружения составил  - 995,7 тыс. куб. м.

Раздел 2. Меры по реализации программы

В муниципальную долгосрочную программу было внесено 8  изменений в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на ряд мероприятий.

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 20.02.2018  № 60  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения »;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 07.03.2018  № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 24.04.2018  №  185  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского  поселения от 22.05.2018 № 224  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  29.06.2018 №  300  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 09.08.2018  № 398   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  19.10.2018 №  505 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от  27.12.2018 №  636 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы  не превышают ожидаемые значения, что свидетельствует о не полной  реализации программных мероприятий.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию программы, а так же превышения объемов ассигнований над объектами, предусмотренными программой, в 2018 году  составила 110,1  тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2018 году составил 23587,1 тыс. рублей.
	Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной  программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
	Произведенные в 2018 году расходы муниципальной  программы полностью соответствую установленным расходным полномочиям.
	Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы в 2018 году не привлекались.
	При реализации  муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного  муниципальной  программой объема средств. Степень достижения целей  муниципальной  программы в 2018 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.       
	В ходе реализации муниципальной  программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302  «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 
	Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» за 12 месяцев 2018г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» приведена в приложении № 6  к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 12 месяцев 2018 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 отчет  на 01.01.2019 год  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» отчетный период за 12  месяцев 2018 года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель (заместитель /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель-4016 кв. м., фасадов-806 кв.м., отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2535,2 | 2412,0 |  | 2412,0 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Капитальный ремонт кровель –на 4-х многоквартирных домах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2455,0 | 2353,3 |  | 2353,3 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту системы МКД, оплата потребления электроснабжения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Оплата потребления электроснабжения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,5 | 2,1 |  | 2,1 |  |
| * |  | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления и технологических нужд |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Капитальный ремонт отопления – 170 п.м. и технологических нужд и их оплата | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,1 | 30,0 |  | 30,0 |  |
| * |  | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Ремонт и содержание муниципальных квартир | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26,6 | 26,6 |  | 26,6 |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт муниципальных квартир ул. М.Горького,21, текущий ремонт муниципальных квартир |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Текущий ремонт муниципальных квартир | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 196,4 | 194,9 |  | 194,9 |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.5 Взносы на капитальный ремонт |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Взносы на капитальный ремонт | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 75,9 | 75,4 |  | 75,4 |  |
| 4 |  | Основное мероприятие 1.6. Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А | Улучшение технического состояния по квартирам находящимся в муниципальной собственности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,3 | 2,2 |  | 2,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 2809,8 | 2684,5 |  | 2684,5 |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов- частичный ремонт системы холодного водоснабжения- 301 п.м. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 44,9 | 44,9 |  | 44,9 |  |
| 6 |  |  | Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 |  |
| 7 |  |  | Основное мероприятие 2.4 Содержание пожарных гидрантов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Предотвращение чрезвычайных ситуаций, заменено 8 шт. пожарных гидрантов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 463,5 | 356,7 |  | 356,7 |  |
| 8 |  |  | Основное мероприятие 2.6 Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 | 99,9 |  | 99,9 |  |
| 9 |  |  | Основное мероприятие 2.9 Приобретение комплектующих материалов к водопроводу, строительных материалов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Частичное восстановление сетей ВКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 671,7 | 671,6 |  | 671,6 |  |
| 10 |  |  | Основное мероприятие 2.10 Реализация услуг ОАО «Баня» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 748,5 | 598,6 |  | 629,2 |  |
| 11 |  |  | Основное мероприятие 2.11 Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Оплата налогов, штрафов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 74,3 | 74,3 |  | 74,3 |  |
| 12 |  |  | Основное мероприятие 2.12 Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2011,4 | 2011,3 |  | 2011,3 |  |
| * |  |  | Мероприятие 2.12.1. Приобретение материалов, выполнение пуско-наладочных работ оборудования | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Приобретение материалов, выполнение пусконаладочных работ оборудования ОСК | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2011,4 | 2011,3 |  | 2011,3 |  |
| 13 |  |  | Основное мероприятие 2.14 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Возмещение части стоимости за ЖКУ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 897,0 | 888,2 |  | 888,2 |  |
| 14 |  |  | Основное мероприятие 2.17 Приобретение коммунальной техники | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Для повышения удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1244,6 | 1244,6 |  | 1244,6 |  |
| 15 |  |  | Основное мероприятие 2.18 Распечатка ПСД, разработка документации, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, в том числе прохождение государственной экспертизы, получение достоверности сметной стоимости объекта, ПСД многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь», ОСК | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Получение пакета документов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 197,0 | 197,0 |  | 197,0 |  |
| 16 |  |  | Основное мероприятие 2.21 Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ приобретение КНС | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  | Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2363,9 | 2363,8 |  | 22688,4 |  |
| 17 |  |  | Основное мероприятие 2.22. Текущий ремонт водопропускной трубы по ул. Леваневского г. Миллерово, замена канализационного коллектора по ул. С. Лазо, ремонт магистрального самотечного коллектора по ул. Черноморская - ул. Заводская | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  | Предотвращение чрезвычайных ситуаций на водопроводных сетях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1881,8 | 1881,8 |  | 1881,8 |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  | 11998,6 | 11632,7 |  | 31987,9 |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | посадка однолетних саженцев в количестве 29610 шт., уходные работы за розами и однолетниками, побелка деревьев- 11000шт., бордюр | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5435,0 |  | 5434,9 |  | 5434,9 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4430,5 |  | 4430,5 |  | 4430,5 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Спиливание сухих и аварийных деревьев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 949,3 |  | 949,2 |  | 949,2 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Приобретены саженцы деревьев в количестве 170 штук | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 55,2 |  | 55,2 |  | 55,2 |
| 19 | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | приобретен песок к Пасхе, - 1400 тонн, обкос авт. Дорог, противоклещевая проведена обработка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1431,9 |  | 1431,9 |  | 1431,9 |
| 20 | Основное мероприятие 3.3 Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Содержание уличного освещения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14640,9 |  | 11588,8 |  | 11979,0 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Поставка электроэнергии на уличное освещение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12611,0 |  | 9580,7 |  | 9949,2 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, обрезка деревьев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1990,5 |  | 1990,4 |  | 1990,4 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Новое строительство электрических сетей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 39,4 |  | 17,7 |  | 39,4 |
| 21 | Основное мероприятие 3.4 Прочее благоустройство-всего, в том числе: |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Содержание общественных туалетов, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; иммобилизация животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок и др. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20047,8 |  | 20036,6 |  | 20036,6 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | содержание 3-х общественных туалетов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |
| * | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли, обкос травы в летний период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18359,7 |  | 18359,7 |  | 18359,7 |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | производится подача природного газа и обслуживание сетей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 266,5 |  | 255,5 |  | 255,5 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 259,0 |  | 259,0 |  | 259,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | отремонтированы лавочки на площадях и скверах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Содержание городского пруда, в том числе взятие проб воды для лабораторного исследования, обследования дна водоема, противоклещевая обработка территории | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27,7 |  | 27,7 |  | 27,7 |
| * | Мероприятие по поддержанию и улучшению санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Сокращена численность 55 бродячих животных | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 145,3 |  | 145,3 |  | 145,3 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Участие молодежи в уборке мусора - 31 человек | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 203,4 |  | 203,4 |  | 203,4 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Ликвидировано 15 стихийно - образованных свалок | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 522,3 |  | 522,2 |  | 522,2 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО, приобретение (изготовление) |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Текущий ремонт, строительство и устройство площадок ТБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 52,3 |  | 52,2 |  | 52,2 |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Приобретение мусорных контейнеров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 144,0 |  | 144,0 |  | 144,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту тротуаров, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки) за оказание услуг по перевозке грузов) |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Поддержание и улучшение санитарного состояния территории городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 43,2 |  | 43,2 |  | 43,2 |
| * | Мероприятие по экспертизе, авторскому надзору, стройконтроль, технадзор по замене узла учета объема газа мемориала «Вечный огонь» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |
| 22 | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов, определение мест захоронения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2938,3 |  | 2938,3 |  | 2938,3 |
| 23 | Основное мероприятие 3.6 Формирование современной городской среды |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Осуществление уровня благоустроенности территорий г. Миллерово | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  | Мероприятие 3.6.1 Благоустройство общественных территорий г. Миллерово |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Осуществление уровня обустройства мест массового отдыха населения в г. Миллерово (в городских парках, скверах и т.д.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| * | Разработка дизайн – проекта по благоустройству Парка им. Романенко |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Получение дизайн – проекта на благоустройство Парка им. Романенко | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 44693,9 |  | 41630,5 |  | 42020,7 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 59502,3 |  | 55947,7 |  | 76693,1 |

Приложение №2 к отчету Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| №2. п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения | процент | 92,8 | 93,0 | 89,4 | Доля обеспеченности питьевой водой по отношению к прошлому году уменьшился на 3,4 % (естественная убыль населения) |
| 2. | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене | процент | 33,0 | 33 | 32,4 | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене уменьшилась на 0,6 % (было проложено новых сетей водоснабжения 301 пог.м.) |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 20,5 | 20,5 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Миллеровского городского поселения | процент | 78,5 | 78,5 | 78,5 | Доля фактически освещенность не добавилась |
| 6. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процент | 10,7 | 1,6 | 1,7 | Экономия составила 637,4 тыс. рублей |

Приложение №3 к отчету Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1.Подрограмма «Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. М.Горького 21, текущий ремонт муниципальных квартир | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Взносы на капитальный ремонт | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 2.2. | Содержание дренажной системы | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Содержание пожарных гидрантов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу, строительных материалов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |
| 2.10. | Реализация услуг ОАО «Баня» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению |  |  |  |  |
| 2.11. | Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Оплата налогов |  |  |  |  |
| 2.12. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.14. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Возмещение части стоимости за ЖКУ |  |  |  |  |
| 2.17. | Приобретение коммунальной техники | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Приобретение техники для коммунального обслуживания жителей г. Миллерово |  |  |  |  |
| 2.18. | Распечатка ПСД, разработка документации, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, в том числе прохождение государственной экспертизы, получение достоверности сметной стоимости объекта, ПСД многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь», ОСК | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Получение пакета документов |  |  |  |  |
| 2.21. | Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ приобретение КНС | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Монтаж, демонтаж водонапорной башни и других конструкций |  |  |  |  |
| 2.22. | Текущий ремонт водопропускной трубы по ул. Леваневского г. Миллерово, замена канализационного коллектора по ул. С. Лазо, ремонт магистрального самотечного коллектора по ул. Черноморская – ул. Заводская | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Предотвращение чрезвычайных ситуаций на водопроводных сетях |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Благоустройство Миллеровского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Озеленение | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, восстановление зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных деревьев |  |  |  |
| 3.2. | Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |
| 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений и электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения |  |  |  |
| 3.4. | Прочее благоустройство | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Создание условий для здоровой ,комфортной , удобной жизни как для отдельного человека, так и для всего общества |  |  |  |
| 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Осуществление части полномочий по благоустройству ( леса, городского парка, содержание кладбищ, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов |  |  |  |
| 3.6. | Формирование современной городской среды | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территорий |  |  |  |

Приложение № 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Правительства РО от 24.11.2011 № 171 | Условия предоставления и методы расчеты субсидий предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в части платы граждан за коммунальные услуги | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | внесение изменений от 20.02.2018; внесение изменений от 07.03.2018; внесение изменений от 24.04.2018; внесение изменений от 22.05.2018. внесение изменений от 29.06.2018; внесение изменений от 09.08.2018; внесение изменений от 19.10.2018; внесение изменений от 27.12.2018. | Привело к более четкому распределению работ по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами Миллеровского городского поселения |

Приложение № 5  к отчету  на 01.01.2019  Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

за 12  месяцев  2018 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 86691,5 | 83026,8 |
|  |  | Областной бюджет | 27189,2 | 27079,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 59502,3 | 55947,7 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | всего | 2809,8 | 2684,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2809,8 | 2684,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов всего в том числе: | всего | 2535,2 | 2412,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2535,2 | 2412,0 |
| * | Мероприятия по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Всего | 2455,0 | 2353,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2455,0 | 2353,3 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД, оплата потребления электроснабжения | Всего | 3,5 | 2,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3,5 | 2,1 |
| * | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | Всего | 50,1 | 30,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0, | 0, |
|  |  | Федеральный бюджет | 0, | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 50,1 | 30,0 |
| * | Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | Всего | 26,6 | 26,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 26,6 | 26,6 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. М. Горького 21, текущий ремонт муниципальных квартир | Всего | 196,4 | 194,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 196,4 | 194,9 |
| Основное мероприятие 1.5 | Взносы на капитальный ремонт | Всего | 75,9 | 75,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 75,9 | 75,4 |
| Основное мероприятие 1.6 | Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям | Всего | 2,3 | 2,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2,3 | 2,2 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | всего | 39187,8 | 38711,8 |
|  |  | Областной бюджет | 27189,2 | 27079,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 11998,6 | 11632,7 |
| Основное мероприятие 2.1 | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 44,9 | 44,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 44,9 | 44,9 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание дренажной системы | Всего | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1200,0 | 1200,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание пожарных гидрантов | Всего | 463,5 | 356,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 463,5 | 356,7 |
| Основное мероприятие 2.6 | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Всего | 200,0 | 99,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 99,9 |
| Основное мероприятие 2.9 | Приобретение комплектующих материалов к водопроводу, строительных материалов | Всего | 671,7 | 671,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 671,7 | 671,6 |
| Основное мероприятие 2.10 | Реализация услуг ОАО «Баня» | Всего | 748,5 | 598,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 748,5 | 598,6 |
| Основное мероприятие 2.11 | Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней) | всего | 74,3 | 74,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 74,3 | 74,3 |
| Основное мероприятие 2.12 | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-этап) | Всего | 2011,4 | 2011,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2011,4 | 2011,3 |
| Мероприятие 2.12.1 | Приобретение материалов, выполнение пуско-наладочных работ оборудования | Всего | 2011,4 | 2011,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2011,4 | 2011,3 |
| Основное мероприятие 2.14 | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 12286,2 | 12167,3 |
|  |  | Областной бюджет | 11389,2 | 11279,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 897,0 | 888,2 |
| Основное мероприятие 2.17 | Приобретение коммунальной техники | Всего | 1244,6 | 1244,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1244,6 | 1244,6 |
| Основное мероприятие 2.18 | Распечатка ПСД, разработка документации, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, в том числе прохождение государственной экспертизы, получение достоверности сметной стоимости объекта, ПСД многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь», ОСК | Всего | 197,0 | 197,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 197,0 | 197,0 |
| Основное мероприятие 2.21 | Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ, приобретение КНС | Всего | 18163,9 | 18163,8 |
|  |  | Областной бюджет | 15800,0 | 15800,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2363,9 | 2363,8 |
| Основное мероприятие 2.22 | Текущий ремонт водопропускной трубы по ул. Леваневского г. Миллерово, замена канализационного коллектора по ул. С. Лазо, ремонт магистрального самотечного коллектора по ул. Черноморская – ул. Заводская | Всего | 1881,8 | 1881,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1881,8 | 1881,8 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство Миллеровского поселения | Всего | 44693,9 | 41630,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 44693,9 | 41630,5 |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение- всего, в том числе: | Всего | 5435,0 | 5434,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5435,0 | 5434,9 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений | Всего | 4430,5 | 4430,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4430,5 | 4430,5 |
| * | Мероприятия по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Всего | 949,3 | 949,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 949,3 | 949,2 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев | Всего | 55,2 | 55,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 55,2 | 55,2 |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | Всего | 1431,9 | 1431,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1431,9 | 1431,9 |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения- всего, в том числе: | Всего | 14640,9 | 11588,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 14640,9 | 11588,8 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | всего | 12611,0 | 9580,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 12611,0 | 9580,7 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | всего | 1990,5 | 1990,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1990,5 | 1990,4 |
| * | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | всего | 39,4 | 17,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 39,4 | 17,7 |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство – всего, в том числе: | Всего | 20047,8 | 20036,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 20047,8 | 20036,6 |
| * | Мероприятия по содержание туалетов | Всего | 2,7 | 2,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2,7 | 2,7 |
|  | Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей | Всего | 18359,7 | 18359,7 |
| * |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 18359,7 | 18359,7 |
|  | Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | Всего | 266,5 | 255,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| * |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 266,5 | 255,5 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт. | Всего | 259,0 | 259,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 259,0 | 259,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | Всего | 18,2 | 18,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 18,2 | 18,2 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | Всего | 27,7 | 27,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 27,7 | 27,7 |
| * | Мероприятия, направленные на поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспризорных, безнадзорных животных | Всего | 145,3 | 145,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 145,3 | 145,3 |
| * | Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | Всего | 203,4 | 203,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 203,4 | 203,4 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | Всего | 522,3 | 522,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 522,3 | 522,2 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО | Всего | 52,3 | 52,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 52,3 | 52,2 |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | Всего | 144,0 | 144,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет , в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 144,0 | 144,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту тротуаров, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки) за оказание услуг по перевозке грузов | Всего | 43,2 | 43,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 43,2 | 43,2 |
| * | Мероприятие по экспертизе, авторскому надзору, стройконтроль, технадзор по замене узла учета объема газа мемориала «Вечный огонь» | Всего | 3,5 | 3,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3,5 | 3,5 |
| Основное мероприятие 3.5 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 2938,3 | 2938,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2938,3 | 2938,3 |
| Основное мероприятие 3.6 | Формирование современной городской среды | Всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 200,0 |
| Мероприятие 3.6.1 | Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы и т.д. ) | Всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 200,0 |
| * | Разработка и изготовление дизайн –проекта на благоустройство улиц города Миллерово | Всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 200,0 |
| * | Разработка дизайн- проекта по благоустройству Парка им. Романенко | Всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 200,0 |

- Приложение № 6 к отчету Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Администрации  Миллеровского  городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году  муниципальная программа   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС | 15800,0 | 15800,0 | - | - |
| Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | 11389,2 | 11279,1 | 110,1 | 110,1 |
| Всего: | 27189,2 | 27079,1 | 110,1 | 110,1 |

- Приложение № 7  к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) |  |  |  |  | причины перераспределения |  |
|  | Источники финансирования | На начало 2018 года | Тыс. рублей, (+) | Тыс. рублей, (-) | На конец 2018 года |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | Всего | 666,5 | +3610,2 | -1466,9 | 2809,8 | В связи с возникшей производственной необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
|  | Областные | 0,0 | - | - | 0,0 |  |  |
|  | местные | 666,5 | +3610,2 | -1466,9 | 2809,8 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, всего в том числе: | местные | 580,2 | +3007,5 | -1052,5 | 2535,2 | -//- | Решением Собрания депутатов от 20.02.2018. № 60 ; от 07.03.2018 № 103; от 24.04.2018 № 185; от 22.05.2018 № 224 ;от 29.06.2018 № 300; от 09.08.2018 № 398; от 19.10.2018 № 505; от 27.12.2018 № 636 « О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2017 № 64 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| *Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | местные | 500,0 | +2000,0 +1000,0 | -600,1 -361,2 -83,7 | 2455,0 | -//- | -//- |
| * мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД, оплата потребления электроснабжения | местные | - | +2,5 +0,5 +0,5 | - | 3,5 | -//- | -//- |
| * Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | местные | 57,6 | - | -2,5 -0,5 -0,5 -4,0 | 50,1 | -//- | -//- |
| * Мероприятие оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | местные | 22,6 | +4,0 | - | 26,6 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир ул. М. Горького 21, текущий ремонт муниципальных квартир | местные | - | +300,0 +300,0 | -1,0 -162,2 -215,5 -1,7 -23,2 | 196,4 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 1.5. Взносы на капитальный ремонт | местные | 86,3 | - | -10,4 | 75,9 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 1.6. Коммунальные услуги по квартирам находящимся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям |  | - | +1,0 +1,7 | -0,4 | 2,3 | -//- | -//- |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | Всего | 19277,1 | +30558,4 | -10647,7 | 39187,8 | В связи с возникшей производственной необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
|  | Областные | 12555,9 | +15838,1 | -1204,8 | 27189,2 |  |  |
|  | Местные | 6721,2 | +14720,3 | -9442,9 | 11998,6 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Текущий ремонт объектов ВКХ | местные | 973,6 | - | -232,1 -696,6 | 44,9 | -//- | Решением Собрания депутатов от 20.02.2018. № 60 ; от 07.03.2018 № 103; от 24.04.2018 № 185; от 22.05.2018 № 224 ;от 29.06.2018 № 300; от 09.08.2018 № 398; от 19.10.2018 № 505; от 27.12.2018 № 636 « О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2017 № 64 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы | местные | 500,0 | 700,0 |  | 1200,0 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.4 Содержание пожарных гидрантов | местные | 463,5 | - |  | 463,5 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.6 Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | местные | - | +546,3 | -12,9 -333,4 | 200,0 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.9 Приобретение комплектующих материалов к водопроводу, строительных материалов | местные | 497,7 | +300,2 +70,1 +12,5 | -100,0 -49,2 -59,6 | 671,7 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.10 Реализация услуг ОАО «Баня» | местные | 748,5 | - | - | 748,5 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.11 Транспортный налог (расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней), расходы на уплату пени | местные | 48,2 | +25,6 +0,5 | - | 74,3 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.12 Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово (2-й этап) | местные | - | +3894,8 | -1883,4 | 2011,4 | -//- | -//- |
| Мероприятие 2.12.1. приобретение материалов, выполнение пуско-наладочных работ оборудования | местные | - | +1049,2 +1000,0 +48,2 +282,0 +197,5 +45,0 +1260,0 +12,9 | -85,0 -300,2 -10,0 -40,0 -400,0 -48,2 -12,5 -92,9 -45,0 -282,0 -300,0 -70,1 -197,5 | 2011,4 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.14 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | всего | 13545,6 | +41,1 | -1300,5 | 12286,2 | -//- | -//- |
|  | областные | 12555,9 | +38,1 | -1204,8 | 11389,2 | -//- | -//- |
|  | местные | 989,7 | +3,0 | -95,7 | 897,0 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.17 Приобретение коммунальной техники | местные | 1500,0 | +670,0 +10,0 +600,0 +215,0 | -11,3 -37,6 -5,5 -1000,0 -200,0 -246,0 -250 | 1244,6 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.18 Распечатка ПСД, разработка документации, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, в том числе прохождение государственной экспертизы, получение достоверности сметной стоимости объекта, ПСД многоквартирных домов и мемориала «Вечный огонь», ОСК | местные | - | +200,0 +100,0 | -103,0 | 197,0 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.21 Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ | всего | 1000,0 | +21176,4 | -4012,5 | 18163,9 | -//- | -//- |
|  | областные | - | +15800,0 | - | 15800,0 | -//- | -//- |
|  | местные | 1000,0 | +2453,4 +2500,0 +90,9 +332,1 | -894,1 -1047,3 -1153,4 -10,0 -279,0 -223,5 -405,2 | 2363,9 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.22. Текущий ремонт водопропускной трубы по ул. Леваневского г. Миллерово, замена канализационного коллектора по ул. С. Лазо, ремонт магистрального самотечного коллектора по ул. Черноморская - ул. Заводская | местные | - | +1555,9 +40,0 +400,0 | -114,1 | 1881,8 | -//- | -//- |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» | Всего | 43160,8 | +4821,3 | -3288,2 | 44693,9 | В связи с возникшей производственной необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
|  | Областные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местные | 43160,8 | +4821,3 | -3288,2 | 44693,9 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Озеленение - всего, в том числе: | местные | 5362,4 | +666,7 | -594,1 | 5435,0 | -//- | Решением Собрания депутатов от 20.02.2018. № 60 ; от 07.03.2018 № 103; от 24.04.2018 № 185; от 22.05.2018 № 224 ;от 29.06.2018 № 300; от 09.08.2018 № 398; от 19.10.2018 № 505; от 27.12.2018 № 636 « О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2017 № 64 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| *Мероприятие по содержанию зеленых насаждений | местные | 4862,4 | +117,4 | -549,3 | 4430,5 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев | местные | 400,0 | +549,3 | - | 949,3 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по приобретению саженцев |  | 100,0 | - | -44,8 | 55,2 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения | местные | 1537,6 | - | -105,7 | 1431,9 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 3.3 Содержание сетей наружного (уличного) освещения | местные | 16135,6 | +78,8 | -1573,5 | 14640,9 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | местные | 14140,1 | - | -164,6 -286,5 -260,0 -818,0 | 12611,0 | -//- | -//- |
| * Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | местные | 1995,5 | +39,4 | -39,4 -5,0 | 1990,5 | -//- | -//- |
| * Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | местные | - | +39,4 | - | 39,4 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 3.4 Прочее благоустройство | местные | 17826,8 | +3235,9 | -1014,9 | 20047,8 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по содержанию туалетов | местные | 77,7 | - | -13,9 -61,1 | 2,7 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по содержанию тротуаров, скверов и площадей | местные | 15650,3 | +2709,4 | - | 18359,7 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по содержанию и ремонту мемориала «Вечный огонь» | местные | 476,1 | - | -13,5 -3,5 -192,6 | 266,5 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по содержанию фонтана, текущий ремонт | местные | 171,5 | +13,5 +100,0 | -26,0 | 259,0 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | местные | 95,0 | +0,1 | -76,7 -0,1 -0,1 | 18,2 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по содержанию городского пруда | местные | 40,0 | - | -12,3 | 27,7 | -//- | -//- |
| *Мероприятия, направленные на поддержание и улучшения санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных) | местные | 360,0 | - | -52,7 -162,0 | 145,3 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | местные | 137,3 | +52,7 +13,5 | -0,1 | 203,4 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по монтажу елки | местные | 56,7 | - | -56,7 | 0,0 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | местные | 453,1 | +200,0 | -43,2 -87,6 | 522,3 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по текущему ремонту, строительство и устройство площадок ТБО, приобретение (изготовление) | местные | 97,2 | - | -44,9 | 52,3 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | местные | 145,7 | +100,0 | -101,7 | 144,0 | -//- | -//- |
| *Мероприятие по приобретению и устройству детских площадок (текущий ремонт детских площадок | местные | 66,2 | - | -66,2 | 0,0 | -//- | -//- |
| * Мероприятие по текущему ремонту тротуаров, (приобретение стройматериалов (тротуарной плитки), за оказание услуг по перевозке грузов | местные | - | +43,2 | - | 43,2 | -//- | -//- |
| * Мероприятие по экспертизе, авторскому надзору, стройконтроль, технадзор по замене узла учета объема газа мемориала «Вечный огонь» | местные | - | +3,5 | - | 3,5 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 3.5 Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | местные | 2298,4 | +639,9 | - | 2938,3 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 3.6. Формирование современной городской среды | местные | - | +200,0 | - | 200,0 | -//- | » -//- |
| Мероприятие 3.6.1 Благоустройство общественных территорий г. Миллерово (городские парки, скверы и т.д.) | местные | - | +200,0 |  | 200,0 | -//- | -//- |
| *Разработка дизайн- проекта по благоустройству Парка им. Романенко | местные | - | +200,0 |  | 200,0 | -//- | -//- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | Всего | 63104,4 | +38989,9 | -15402,8 | 86691,5 | В связи с возникшей производственной необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
|  | Областные | 12555,9 | +15838,1 | -1204,8 | 27189,2 |  |  |
|  | Местные | 50548,5 | +23151,8 | -14198,0 | 59502,3 |  |  |

Приложение  № 8 сведения на 01.01.2019г.  к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном периоде за 12  месяцев 2018г Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджет |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ, приобретение КНС | 0,0 | - | 15800,0 | 92,7 | 1244,3 | 7,3 | 1244,3 |  | 7,3 | 0,0 | - | 15800,0 | 92,7 | 1244,3 | 7,3 | 1244,3 | 7,3 |
| 2. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | 0,0 | - | 11389,2 | 92,7 | 897,0 | 7,3 | 897,0 |  | 7,3 | 0,0 | - | 11279,1 | 92,7 | 888,2 | 7,3 | 888,2 | 7,3 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 27189,2 | 92,7 | 2141,3 | 7,3 | 9374,9 |  | 7,3 | 0,0 | - | 27079,1 | 92,7 | 2132,5 | 7,3 | 2132,5 | 7,3 |