АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020                                  №  118                                       г. Миллерово

О подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план и Правила землепользования

и застройки Миллеровского городского поселения

В целях урегулирования вопросов устойчивого развития территории Миллеровского городского поселения,  руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №  190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области», Уставом, постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 25.03.2015 № 75 «О создании комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Миллеровского городского поселения, об утверждении регламентов работы комиссии, Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приступить к подготовке проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Миллеровского городского поселения.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Миллеровского городского поселения согласно приложению.

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов направлять в письменном виде в комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Миллеровского городского поселения по адресу: 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Ленина, 1, 2-й этаж, кабинет № 1, в течение 30 дней со дня официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации                                                                             Ю.А. Любченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от 27.03.2020 № 118

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Миллеровского городского поселения

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликовать постановление о принятии решения о подготовке проектов в установленном порядке официального опубликования нормативно-правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения | не позднее 10 дней со дня принятия решения | Администрация Миллеровского городского поселения |
| 2. | Разработка проектов: проект внесения изменений в Генеральный план; проект внесения изменений в ПЗЗ | срок определяется муниципальным контрактом | Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Миллеровского городского поселения (далее – комиссия) |
| 3. | Проверка проектов на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Миллеровского городского поселения | в течение 3-5 дней после представления проектов | Администрация Миллеровского городского поселения |
| 4. | Доработка проектов в случае обнаружения их несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану Миллеровского городского поселения | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | комиссия |
| 5. | Размещение проекта Генерального плана в ФГИС ТП и уведомление органов государственной власти и органов местного самоуправления об обеспечении доступа к проектам документов территориального планирования для согласования в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) | не менее чем за 3 месяца до утверждения проекта | комиссия |
| 6. | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план председателю Собрания депутатов – главе Миллеровского городского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту | в течение 3-х дней после получения сводного положительного заключения о согласовании проекта в соответствии с ст. 25 ГрК РФ | Администрация Миллеровского городского поселения |
| 6.1 | Направление проектов председателю Собрания депутатов – главе Миллеровского городского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проектам | в течение 3-х дней после завершения проверки проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Миллеровского городского посления |  |
| 7. | Постановление председателя Собрания депутатов – главы Миллеровского городского поселения о проведении публичных слушаний по проектам | в срок не позднее, чем через 10 дней со дня получения проектов | Председатель Собрания депутатов – глава Миллеровского городского поселения |
| 8. | Продолжительность публичных слушаний по проектам | не менее одного и не более трех месяцев со дня официального опубликования проекта | комиссия |
| 9. | Внесение изменений в проекты с учетом результатов публичных слушаний | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | комиссия |
| 10. | Принятие решения о направлении проектов Собранию депутатов Миллеровского городского поселения или об отклонении проектов и о направлении их на доработку с указанием даты их повторного представления | в течение 10 дней после представления проектов | Глава Администрации Миллеровского городского поселения |