АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                                             №  371                                              г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского поселения

от 30.12.2019 № 298 «Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно -

коммунальными услугами  населения

Миллеровского городского поселения» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Миллеровское городское поселение», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением от  23.09.2020 № 369 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 528     «Об утверждении муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2019 года № 298 «Об утверждении плана реализации  муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения  Миллеровского городского поселения» на 2020 год (далее – план реализации) изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 04.08.2020 № 296  «О внесении изменений  в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2019г № 298 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Миллеровского городского поселения» на 2020 год».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет- сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава   Администрации                                                                  Р.А. Топольсков

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №________

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Миллеровского городского поселения» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат ( краткое описание) | Срок реализации программы | Всего | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 31.12. 2020 | 2409,6 | - | - | 2409,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | 2020 | 2310,8 | - | - | 2310,8 | - |
| * | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт кровель и инженерной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Капитальный ремонт кровель и инженерной инфраструктуры | 2020 | 1847,1 | - | - | 1847,1 | - |
| * | Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт систем отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 2020 | 243,7 | - | - | 243,7 | - |
| * | Мероприятие 1.1.3. Оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Улучшение технического состояния муниципальных квартир, текущий, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | 2020 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  | 2020 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Взносы на капитальный ремонт | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Взносы на капитальный ремонт | 2020 | 98,8 | - | - | 98,8 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Повышение надежности функционирования систем коммунального комплекса | 31.12. 2020 | 92155,9 | - | 42679,6 | 49476,3 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Текущий, капитальный ремонт объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2020 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |
|  |  |  |  | 03.03. 2020 | 7463,4 | - | - | 7463,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 содержание дренажной системы | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод | 2020 | 1248,7 | - | - | 1248,7 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание пожарных гидрантов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | 2020 | 1007,0 | - | - | 1007,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу, трубы, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, текущий ремонт коллекторов, проверка сметного норматива по ОСК, приобретение комплектующих (запчастей к оборудованию), таблички | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Частичное восстановление сетей ВКХ | 2020 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Реализация услуг ОАО «Баня» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | 2020 | 682,2 | - | - | 682,2 | - |
|  | Основное мероприятие 2.6 Транспортный налог, расходы на уплату пени | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Оплата налога, расходы на уплату пени транспортного налога | 03.03. 2020 | 37,3 | - | - | 37,3 | - |
|  | Основное мероприятие 2.7. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Возмещение части стоимости за ЖКУ | 2020 | 18789,2 | - | 17338,6 | 1450,6 | - |
|  | Основное мероприятие 2.8. Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ. МКД и мемориала «Вечный огонь», ПСД на строительство котельных, разработка ПСД на строительство газопровода, на реконструкцию объектов газификации | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Получение пакетов документов | 03.03. 2020 | 27345,7 | - | 25341,0 | 2004,7 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1240,5 | - | - | 1240,5 | - |
|  | Основное мероприятие 2.9. Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС, приобретение котельной, строительство водопроводного сооружения, ограждения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Повышение удовлетворенности население уровнем коммунального обслуживания | 2020 | 13996,5 | - | - | 13996,5 | - |
|  |  |  |  | 2020 | 1028,8 | - | - | 1028,8 | - |
|  | Основное мероприятие 2.10. Приобретение коммунальной техники | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Приобретение жилищно-коммунальной техники | 27.03. 2020 | 528,8 | - | - | 528,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.11 Авторский надзор, стройконтроль, экспертиза на строительство объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | 03.03. 2020 | 12787,8 | - | - | 12787,8 | - |
|  | Основное мероприятие 2.12 Субсидия МУП «Водоканал» (погашение кредиторской задолженности) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | 03.03 2020 | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территорий | 31.12. 2020 | 50580,8 | - | - | 50580,8 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в т.ч. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Увеличение зеленых зон на территории г. Миллерово, содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев, в т.ч. уходные работы за клумбами с цветами | 2020 | 497,2 | - | - | 497,2 | - |
| * | Мероприятие 3.1.1. Содержание зеленых насаждений, спиливание сухих и аварийных деревьев, в том числе санитарная обрезка | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Проведение уходных работ обеспечивающих сохранение зеленых зон на территории г. Миллерово | 2020 | 497,2 | - | - | 497,2 | - |
|  | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения МКУ МГП «Благоустройство» | Содержание 2-х кладбищ, содержание муниципальных мест захоронения | 2020 | 908,4 | - | - | 908,4 | - |
|  |  |  |  | 29.06. 2020 | 850,0 | - | - | 850,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.3 содержание сетей наружного (уличного) освещения всего в т.ч. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения, оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта эл. сетей | 2020 | 13543,7 | - | - | 13543,7 | - |
| * | Мероприятие 3.3.1 по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей | 2020 | 11522,3 | - | - | 11522,3 | - |
| * | Мероприятие 3.3.2 по содержанию сетей уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2020 | 1910,8 | - | - | 1910,8 | - |
| * | Мероприятие 3.3.3 технологическое присоединение к электрическим сетям | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | технологическое присоединение электрическим сетям | 03.03. 2020 | 110,6 | - | - | 110,6 | - |
|  | Основное мероприятие 3.4 прочее благоустройство всего в том числе : | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Содержание общественных мест, содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; содержание фонтана, поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных; ликвидация стихийных свалок, строительство ТБО, приобретения для ТБО, содержание городского пруда, повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территории. | 2020 | 9521,3 | - | - | 9521,3 | - |
| * | Мероприятие 3.4.1 Содержание тротуаров, скверов и площадей, туалетов, МАФ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Содержание тротуаров, скверов и площадей в т.ч. выполнение ежедневных работ подметание, уборка мусора, земли, обкос травы в летний период | 2020 | 6254,1 | - | - | 6254,1 | - |
| * | Мероприятие 3.4.2 содержание мемориала «Вечный огонь» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Содержание мемориала «Вечный огонь», в т.ч. обслуживание газовой сети при подаче природного газа к мемориалу | 2020 | 294,1 | - | - | 294,1 | - |
| * | Мероприятие 3.4.3 содержание фонтана, текущий ремонт | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Содержание фонтана, в т.ч. включение и выключение фонтана, завоз воды | 2020 | 428,9 | - | - | 428,9 | - |
| * | Мероприятие 3.4.4 содержание городского пруда | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Содержание городского пруда, в том числе взятие проб воды для лабораторного исследования, обследования дна водоема, противоклещевая обработка территории | 2020 | 21,1 | - | - | 21,1 | - |
| * | Мероприятие 3.4.7 ликвидация стихийной свалки | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Ликвидация стихийных свалок | 2020 | 465,0 | - | - | 465,0 | - |
| * | Мероприятие 3.4.8. Строительство и устройство площадок ТКО, приобретение (изготовление) изготовление эскиза памятника, информационных щитов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Изготовление эскиза памятника, информационных щитов | 10.07. 2020 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |
| * | Мероприятие 3.4.12 Оплата отопления и технологических нужд | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Приобретение оборудования для улучшения санитарного состояния территории | 2020 | 240,7 | - | - | 240,7 | - |
| * | Мероприятие 3.4.14 Проверка сметной документации, разработка ПСД на капитальный ремонт мемориала «Вечный огонь» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Проверка сметной документации | 2020 | 882,4 | - | - | 882,4 | - |
| * | Мероприятие 3.4.15 Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | За оказанные услуги транспорта ( при перевозе инертных материалов) | 2020 | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| * | Мероприятие 3.4.16 Работа автотранспорта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Работа спец. техники (бульдозера, грейдера) | 2020 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.5 Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городского парка, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов) | 2020 | 5584,4 | - | - | 5584,4 | - |
|  |  |  |  | 2020 | 18702,2 | - | - | 18702,2 | - |
|  | Основное мероприятие 3.7 Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог обслуживающей организации | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Оплата налогов, госпошлин автотранспорта обслуживающей организации | 29.06. 2020 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.8 Расходы на уплату обслуживающей организации имущественного налога, сборов в бюджеты всех уровней, государственная пошлина и сборы в установленных законодательством РФ случаях | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Оплата налогов, госпошлин имущества принадлежащего обслуживающей организации | 2020 | 81,9 | - | - | 81,9 | - |
|  |  |  |  | 03.03. 2020 | 25,8 | - | - | 25,8 | - |
|  | Основное мероприятие 3.9 Прочие услуги в том числе: услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, запчастей основных фондов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Улучшение технического состояния автотранспорта и имущества обслуживающей организации занимающейся содержанием общественных мест, тротуаров, скверов и площадей расположенных на территории Миллеровского городского поселения | 2020 | 826,4 | - | - | 826,4 | - |
|  | Основное мероприятие 3.10 Расходы на оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Повышение квалификации сотрудников, | 2020 | 37,5 | - | - | 37,5 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2020 | 145146,3 | - | 42679,6 | 102466,7 |  |