РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020года                                     № 80

г. Миллерово

| О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 527 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением  Администрации Миллеровского городского поселения  от 11.10.2018  № 476  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», распоряжением  Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», руководствуясь  решением  Собрания  депутатов   Миллеровского городского поселения от 28.12.2020  № 251 «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов   Миллеровского городского поселения от 26.12.2019 № 185 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов»,  решением  Собрания  депутатов   Миллеровского городского поселения от 28.12.2020  № 253 «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов   Миллеровского городского поселения от 26.12.2019 № 185 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское  поселение», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 527 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

«1.1 В паспорте  муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в новой редакции:

| «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет - 588569,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 114775,8 тыс. рублей; 2020 год – 54119,4тыс. рублей; 2021 год – 42127,3 тыс. рублей; 2022 год – 43491,6тыс. рублей; 2023 год – 45281,3 тыс. рублей; 2024 год – 41253,5 тыс. рублей; 2025 год – 41253,5 тыс. рублей; 2026 год – 41253,5 тыс. рублей; 2027 год – 41253,5 тыс. рублей; 2028 год – 41253,5 тыс. рублей; 2029 год – 41253,5 тыс. рублей; 2030 год – 41253,5 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета –89531,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 89531,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения –499038,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 25244,8тыс. рублей; 2020 год – 54119,4тыс. рублей; 2021 год - 42127,3 тыс. рублей; 2022 год – 43491,6тыс. рублей; 2023 год – 45281,3 тыс. рублей 2024 год – 41253,5 тыс. рублей 2025 год – 41253,5 тыс. рублей; 2026 год – 41253,5 тыс. рублей; 2027 год – 41253,5 тыс. рублей; 2028 год – 41253,5 тыс. рублей; 2029 год – 41253,5 тыс. рублей; 2030 год – 41253,5тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрено» |
| --- | --- | --- |

1.2  Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в новой редакции:                                                                                       «Общий объем финансового  588569,9 тыс. рублей  ( в текущих ценах) за счет  всех источников финансирования, в том числе:                                                                        за счет средств областного бюджета –89531,0  тыс. рублей;                                          за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 499038,9 тыс. рублей».

1.3 В паспорте подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» информацию по ресурсному обеспечению   изложить в новой редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет - 541615,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 111836,2 тыс. рублей; 2020 год – 47891,0тыс. рублей; 2021 год - 35820,7 тыс. рублей; 2022 год – 37185,0 тыс. рублей; 2023 год – 38974,7 тыс. рублей 2024 год – 38558,3 тыс. рублей 2025 год – 38558,3 тыс. рублей; 2026 год – 38558,3 тыс. рублей; 2027 год – 38558,3 тыс. рублей; 2028 год – 38558,3 тыс. рублей; 2029 год – 38558,3 тыс. рублей; 2030 год – 38558,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 89531,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 89531,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 452084,7тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 22305,2тыс. рублей; 2020 год – 47891,0 тыс. рублей; 2021 год - 35820,7 тыс. рублей; 2022 год – 37185,0 тыс. рублей; 2023 год – 38974,7 тыс. рублей 2024 год – 38558,3 тыс. рублей 2025 год – 38558,3 тыс. рублей; 2026 год – 38558,3 тыс. рублей; 2027 год – 38558,3 тыс. рублей; 2028 год – 38558,3 тыс. рублей; 2029 год – 38558,3 тыс. рублей; 2030 год – 38558,3 тыс. рублей; средств внебюджетных источников -не предусмотрено» |
| --- | --- | --- |

1.4  Раздел 4.  подпрограммы  «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения»  по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить в новой редакции:                                                                                      «Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2019-2030 годах составляет –541615,7 тыс. рублей  (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:                                                                                           за счет средств  областного бюджета –89531,0 тыс. рублей;                                              за счет бюджета Миллеровского городского поселения - 452084,7тыс. рублей».

1.5  В паспорте подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Миллеровского городского поселения » ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Миллеровского городского поселения | _ | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет - 46954,2тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 2939,6 тыс. рублей; 2020 год – 6228,4 тыс. рублей; 2021 год - 6306,6тыс. рублей; 2022 год – 6306,6 тыс. рублей; 2023 год – 6306,6 тыс. рублей; 2024 год – 2695,2 тыс. рублей; 2025 год – 2695,2 тыс. рублей; 2026 год – 2695,2 тыс. рублей; 2027 год – 2695,2 тыс. рублей; 2028 год – 2695,2 тыс. рублей; 2029 год – 2695,2 тыс. рублей; 2030 год – 2695,2 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения – 46954,2тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 2939,6 тыс. рублей; 2020 год – 6228,4 тыс. рублей; 2021 год - 6306,6тыс. рублей; 2022 год – 6306,6 тыс. рублей; 2023 год – 6306,6 тыс. рублей; 2024 год – 2695,2 тыс. рублей; 2025 год – 2695,2 тыс. рублей; 2026 год – 2695,2 тыс. рублей; 2027 год – 2695,2 тыс. рублей; 2028 год – 2695,2 тыс. рублей; 2029 год – 2695,2 тыс. рублей; 2030 год – 2695,2 тыс. рублей; средств внебюджетных источников – не предусмотрено» |
| --- | --- | --- |

1.6 Раздел 4 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Миллеровского городского поселения» информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2019-2030 годах составляет - 46954,2 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств бюджета Милеровского городского поселения – 46954,2 тыс. рублей».

- 1.7 Изложить в новой редакции приложение №  2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, Подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Миллеровского городского поселения, обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, комплексное обустройство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019г | 2030г | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме и её поддержание в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | влияет на достижения показателей 1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;2,1;2,2;2,3; |
| 2 | Мероприятие 1.1.1 Содержание, автомобильных дорог местного значения | Администрация Миллеровского городского значения | 2019 | 2030 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | влияет на достижения показателей 1,1; 1,6 |
| 4 | Мероприятие 1.1.3 Прочее содержание дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 |  |  | Влияет на достижение показателей 1.1.; 1.6; 2.1; |
| 5 | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Ремонт тротуаров для поддержания их в нормативном состоянии; |  | влияет на достижения показателей 1,3 |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Приобретение инертных материалов на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии |  | влияет на достижения показателей 1,1;1,2;1,3;1,4;1,5; 1,6 |
| 7 | Основное мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.5 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Администрация Миллеровского городского поселения, | 2019 | 2030 | Перевозка инертных материалов по заданию | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | влияет на достижения показателей 1,1;1,4; 1,5 |
| 9 | Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2020 | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям |  | влияет на достижения показателей 1,3;1,4;1,5 |
| 10 | Мероприятие 1.6.1 Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2020 | Расширение сети дороги с твердым покрытием |  | влияет на достижения показателей 1,6 |
| 11 | Мероприятие 1.6.2 Капитальный ремонт автодорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2020 | Расширение сети дороги с твердым покрытием |  | влияет на достижения показателей 1,6 |
| 12 | Мероприятие 1.6.3 Разработка ПСД для капитального ремонта дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 03.03.2020 | 2020 | Получение пакета документов |  | Влияет на достижение показателей 1.1., 1.6 |
| 13 | Основное мероприятие 1.7 Текущий ремонт мостов и водостоков | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2019 | Ремонт мостов и водостоков для поддержания их в нормативном состоянии; |  | Влияет на достижение показателей 1.1 |
| 14 | Основное мероприятие 1.8 Услуги по расчету начально-максимальной цены, ПСД на строительство дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2020 | Получение пакета документов |  | Влияет на достижение показателей 1.1.,1.6, 1.12 |
| 15 | Основное мероприятие 1.9. Стройконтроль, технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения, по проведению строительства, сметный норматив по текущему ремонту автомобильной дороги общегородского значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 27.03.2019 | 2019 | Технический надзор по строительству автомобильных дорог |  | Влияет на достижение показателей 1.6,1.8 |
| 16 | Основное мероприятие 1.10 Работа автотранспорта, текущий ремонт дорожной техники, приобретение запасных частей к автотранспорту, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, услуги за абонентскую плату Глонасс, расходы на приобретение оборудования Глонасс, прочие работы, обязательное страхование транспортных средств, / Приобретение прочих материальных запасов по содержанию дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 10.09.2019 | 2020 | Работа автотранспорта (спец.техники), текущий ремонт, приобретение ГСМ | Содержание автотранспорта задействованного на обслуживание автодорог общего пользования местного значения | Влияет на достижение показателей 1.1, 1.2, 1.7, 1.5,1.3, 1.11 |
| 17 | Основное мероприятие 1.11 Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина, | Администрация Миллеровского городского поселения | 25.09. 2019 | 2022 | Оплата налогов, госпошлин |  | Влияет на достижение показателей 1.11 |
| 18 | Основное мероприятие 1.12 Строительство и реконструкция дорог, мостов | Администрация Миллеровского городского поселения | 03.03.2020 | 2020 | Строительство и реконструкция дорог местного значения |  | Влияет на достижение показателей 1.1., 1.6,1.8 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения и сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения; сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения; увеличение количества нарушений правил дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | влияет на достижения показателей 1,1;1,6 |
| 20 | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | влияет на достижения показателей 1,1;1,6;2,3; 2,4 |
| 21 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | влияет на достижения показателей 2,2; 2,4 |
| 22 | Основное мероприятие 2.4 Содержание светофорных объектов | Администрация Миллеровского городского поселения | 2019 | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | влияет на достижения показателей 2,2;2,3 |
| 23 | Основное мероприятие 2.5 Приобретение материалов для ремонта светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 10.02. 2019 | 2019 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | Влияет на достижение показателей 2.4, 2.3, |
| 24 | Основное мероприятие 2.6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Благоустройство» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ МГП «Благоустройство» | 10.12. 2019 | 2022 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения |  | Влияет на достижение показателей 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, |
| 25 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на приобретение прочих основных фондов 9прицепы и др.) | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ МГП «Благоустройство» | 11.11. 2020 | 2020 | Приобретение основных фондов |  | Влияет на достижение показателей 2.6, |

- 1.8   Изложить в новой редакции приложение №  3 «Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов <1> |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 588569,9 | 114775,8 | 54119,4 | 42127,3 | 43491,6 | 45281,3 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 588569,9 | 114775,8 | 54119,4 | 42127,3 | 43491,6 | 45281,3 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 541615,7 | 111836,2 | 47891,0 | 35820,7 | 37185,0 | 38974,7 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 541615,7 | 111836,2 | 47891,0 | 35820,7 | 37185,0 | 38974,7 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | Х | Х | Х | 338239,0 | 44421,9 | 8860,3 | 4838,3 | 10765,3 | 11070,7 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 | 36897,5 |
| Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | 0409 | 04 1 00 29020 | 244 | 239165,1 | 15618,7 | - | - | - | - | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 | 31935,2 |
|  |  | 951 | 0409 | 04 1 00 29010 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04100 00590 | 244 | 35534,6 | - | 8860,3 | 4838,3 | 10765,3 | 11070,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.2 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | 0409 | 04 1 00 S3510 | 244 (36) | 28271,9 | 28271,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04 1 00 S3510 | 244 (01) | 35175,0 | 438,9 | - | - | - | - | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 | 4962,3 |
| Мероприятие 1.1.3 Прочее содержание дорог | Администрация Миллеровского городского поселения, | 951 | 0409 | 04100 29020 | 244 | 92,4 | 92,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 1 00 29010 | 244 | 3474,8 | - | - | - | - | - | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 1 00 29033 | 244 | 4126,8 | 2474,8 | - | - | - | - | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 04 1 00 00590 | 244 | 6565,9 | - | 6565,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0505 | 04 1 00 89030 | 540 | 5746,3 | 531,8 | 483,9 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 | 460,4 |
| Основное мероприятие 1.5 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 1 00 29033 | 244 | 3324,0 | 48,0 | - | - | - | - | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04100 00590 | 244 | 4100,0 | - | 2100,0 | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 67911,8 | 61877,9 | 870,6 | 1721,1 | 1721,1 | 1721,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.6.1 Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 1 00 S3460 | 243 | 618,8 | 618,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 S3460 | 243 (36) | 61259,1 | 61259,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.6.2 Капитальный ремонт автодорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29030 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 243 | 2551,8 | - | - | 850,6 | 850,6 | 850,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.6.3 Разработка ПСД для капитального ремонта дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 00590 | 243 | 1512,1 | - | 370,6 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 244 | 1970,0 | - | 500,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Текущий ремонт мостов и водостоков | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29010 | 244 | 98,7 | 98,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Услуги по расчету начально-максимальной цены, ПСД на строительство дорог, | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29031 | 244 | 396,0 | 396,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 414 | 1789,2 | - | 280,0 | 809,2 | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 244 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Стройконтроль, технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения, по проведению строительства, сметный норматив по текущему ремонту автомобильной дороги общегородского значения | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29033 | 244 | 361,8 | 361,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 - Приобретение прочих материальных запасов по содержанию дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 29033 | 244 | 429,9 | 429,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04100 00590 | 244 | 96129,2 | 1191,7 | 23505,9 | 22352,3 | 23797,5 | 25281,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11 Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина , | МКУ «Благоустройство» | Х | Х | Х | Х | 198,5 | 3,7 | 49,3 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 852 | 198,5 | 3,7 | 49,3 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12 Строительство и реконструкция дорог, мостов , ограждений | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04100 00590 | 414 | 7363,3 | - | 3814,6 | 3548,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04100 00590 | 244 | 860,5 | - | 860,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» | всего, в том числе | 951 | Х | Х | Х | 46954,2 | 2939,6 | 6228,4 | 6306,6 | 6306,6 | 6306,6 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 |
|  | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 46954,2 | 2939,6 | 6228,4 | 6306,6 | 6306,6 | 6306,6 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 |
| Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 29020 | 244 | 6980,3 | 1071,6 | - | - | - | - | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 | 844,1 |
|  |  | 951 | 0409 | 04 2 00 00590 | 244 | 4735,6 | - | 1183,9 | 1183,9 | 1183,9 | 1183,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29021 | 244 | 2800,0 | - | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | 951 | 0409 | 04 2 00 40370 | 414 | 99,0 | 99,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29030 | 243 | 3320,0 | 375,1 | - | - | - | - | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 |
|  | МКУ «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 244 | 873,2 | - | 873,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Содержание светофорных объектов | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29020 | 244 | 8311,2 | 999,5 | 98,9 | - | - | - | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 | 1030,4 |
|  | МКУ МГП «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 244 | 7152,5 | - | 1152,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКУ МГП «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 247 | 332,7 | - | - | 110,9 | 110,9 | 110,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Приобретение материалов для ремонта светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | 951 | 0409 | 04 2 00 29020 | 244 | 394,4 | 394,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Благоустройство» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения » | МКУ МГП «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 244 | 608,2 | - | 608,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 850 | 2075,9 | - | 156,5 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 244 | 425,8 | - | 425,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на приобретение прочих основных фондов | МКУ МГП «Благоустройство» | 951 | 0409 | 04 2 00 00 590 | 244 | 8845,4 | - | 1729,4 | 2372,0 | 2372,0 | 2372,0 | - | - | - | - | - | - |  |

-Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС- главный распорядитель бюджетных средств;        ЦСР- целевая статья расходов;  ВР – вид расходов

РзПр- раздел, подраздел;

1.9  Изложить в новой редакции приложение №  4 «Расходы на реализацию  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 588569,9 | 114775,8 | 54119,4 | 42127,3 | 43491,6 | 45281,3 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 |
|  | областной бюджет | 89531,0 | 89531,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 499038,9 | 25244,8 | 54119,4 | 42127,3 | 43491,6 | 45281,3 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 | 41253,5 |
|  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего: | 541615,7 | 111836,2 | 47891,0 | 35820,7 | 37185,0 | 38974,7 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 |
|  | областной бюджет | 89531,0 | 89531,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 452084,7 | 22305,2 | 47891,0 | 35820,7 | 37185,0 | 38974,7 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 | 38558,3 |
|  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 46954,2 | 2939,6 | 6228,4 | 6306,6 | 6306,6 | 6306,6 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 46954,2 | 2939,6 | 6228,4 | 6306,6 | 6306,6 | 6306,6 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 | 2695,2 |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.10 Изложить в новой редакции приложение №  6 «Распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов)  муниципальному образованию Миллеровское городское  поселение и направлениям расходования средств муниципальной программы Миллеровского района «Развитие транспортной системы» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2019 год |  |  |  | на 2020 год |  |  |  | на 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | 28710,8 | - | 28271,9 | 438,9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| - ИТОГО |  | 28710,8 | - | 28271,9 | 438,9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - - |

- Продолжение приложения № 6

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2022 год |  |  |  | на 2023 год |  |  |  | на 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего - (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего - (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |
| - ИТОГО |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |

- Продолжение приложения № 6

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2025 год |  |  |  | на 2026 год |  |  |  | на 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего - (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего - (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение . | 4962,3 | - | - | 4962,3 |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |
| - ИТОГО |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |

Продолжение приложения № 6

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | на 2028 год |  |  |  | на 2029 год |  |  |  | на 2030 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего - (тыс. рублей) | - в том числе: |  |  | - всего - (тыс. рублей) | в том числе: |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |  | - за счет средств федерального бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств областного бюджета - (тыс. рублей) | - за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения - (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миллеровское городское поселение | 4962,3 | - | - | 4962,3 |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |
| - ИТОГО |  | 4962,3 | - | - | 362,3 |  | 4962,3 | - | - | 4962,3 | 4962,3 | - | - | - 4962,3 |

2. Признать  утратившими силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения:

-  от 21.12.2020. № 38  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 30.10.2018г. № 527 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения  «Развитие транспортной системы»;

3.Постановление подлежит опубликованию  на официальном  сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Миллеровского городского поселения.

Глава   Администрации Миллеровского

городского поселения                                                                                                                                                  В.В. Зинченко