АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03. 2020 г.                                 №  80                                      г.Миллерово

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения

Миллеровского городского поселения»

по результатам за 12 месяцев 2019 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от  11.10.2018 №  476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,  Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Миллеровского городского поселения» за 12 месяцев 2019 года согласно приложению.

2. Отделу организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения (Цыбулиной А.В.) разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   Администрации Миллеровского

городского поселения                                                                          Ю. А. Любченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от 16.03.2020 № 80

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского  городского поселения» за 2019 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» (далее – программа) соответствуют запланированным.                 Все мероприятия, предусмотренные программой на 2019 год, выполнены в не полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

- на обеспечение  жилыми помещениями молодых семей запланированы  средства в размере – 173,9 тыс. рублей, что позволило обеспечить жильем одну молодую семью;

-  на переселение граждан из аварийного жилья – 6 713,5 тыс. рублей, что позволило отселить из аварийного жилищного фонда 10 семей.

Всего программой на 2019 год было предусмотрено 6 887,4 тыс.рублей,                    в результате денежные средства освоены в полном объеме.

Раздел 2. Меры по реализации программы

В 2019 году в связи с изменением объема финансирования                                    на предусмотренные программой мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» вносились изменения восемь раз:

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения            от  11.02.2019 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения            от  07.03.2019 № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения            от  15.04.2019 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения            от  0.05.2019 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения            от  28.06.2019 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения            от  10.09.2019 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения            от  20.11.2019 № 218-а «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения            от  30.12.2019 № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы не превышают ожидаемые значения.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, а так же превышения объемов ассигнований над объектами, предусмотренными программой, в 2019 году не отмечалось.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы не осуществлялось.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены                   в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 12 месяцев 2019 г. приведены    в приложении № 4 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы Миллеровского городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в  отчетном году  приведена в приложении № 5     к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 6 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения               в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

- приложение № 1 к постановлению № 80 от  16.03.2019

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Миллеровского городского поселения» за  12  месяцев 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Шкондина И.П. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 6887,4 | 6887,4 |  | 6887,4 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Шкондина И.П | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016 г., заключено три соглашения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений, фактически перечислены средства местного бюджета за изымаемое имущество | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 6713,5 | 6713,5 |  | 6713,5 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | Отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Шкондина И.П | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, по состоянию на 01.10.2019 выдано 1 свидетельства о праве получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 173,9 | 173,9 |  | 173,9 | - |
|  | Итоги по муниципальной программе | Отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Шкондина И.П |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 6887,4 | 6887,4 |  | 6887,4 | - |

- Приложение № 2 к постановлению от 16.03.2020 № 80

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | - | - | - | - |
| 2.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2017 года | тыс. кв. м | - | 0,263 | 0,263 | - |
| 2.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2017 года | тыс. кв. м | - | - | - | - |
| 2.4. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | - | 10 | 10 | - |
| 2.5. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.6. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,072 | 0,072 | 0,072 | - |

- Приложение № 3 к постановлению от  16.03.2020 №   80

- Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел жилищно -имущественных, земельных отношений и правовой работы Шкондина И.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Изъятие жилых помещений 10, общей площадью 263,0 кв.м. | 10 |  |
| 2.2. | Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | Отдел жилищно -имущественных, земельных отношений и правовой работы Шкондина И.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение жилищных условий 1 молодая семья | 1 | - |
| 2.3 | ликвидация многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Отдел жилищно -имущественных, земельных отношений и правовой работы Шкондина И.П |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |

- Приложение № 4 к постановлению от  16.03.2020 № 80

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета  источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 12 месяцев 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения | всего | 6887,4 |  | 6887,4 |
|  | областной бюджет | 6315,4 |  | 6315,4 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет, в т.ч.: | 572,0 |  | 572,0 |
| Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 6887,4 |  | 6887,4 |
|  | областной бюджет | 6315,4 |  | 6315,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет, в т.ч.: | 572,0 |  | 572,0 |

- Приложение № 5 к  постановлению от 16.03.2020 №  80

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»
            (наименование программы)

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения | 6887,4 | 6887,4 | - | - |
|  | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 6713,5 | 6713,5 |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 173,9 | 173,9 | - | - |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | - | - |

- Приложение № 6 к постановлению от  16.03.2020 № 80

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| ВСЕГО: | //-// | //-// | //-// |

- Приложение № 7 к постановлению от 16.03.2020 №  80

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственной целевой программы  Миллеровского городского поселения
в отчетном году Муниципальная программа Миллеровского городского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Консолидированный бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |
|  |  |  | Бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |
| Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Миллеровское городское поселение) | 0,0 | 92,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 6223,4 | 92,7 | 490,1 | 7,3 |
| Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 41,7 | 51,0 | 7,3 |  | 41,7 | 92,0 | 51,0 | 81,9 | 7,3 |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | //-// | //-// | //-// |  | //-// | 6315,4 | //-// | 572,0 | //-// |

- Приложение № 8 к постановлению от  16.03.2020 №  80

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
при реализации основных мероприятий  программ Миллеровского городского поселения в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»
            (наименование программы)

| Наименование поселения (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | бюджет Миллеровского городского поселения | Тыс. рублей | % | Тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Миллеровское городское поселение | 92,7% | 7,3% | 6315,4 | 92,7 | 572,0 | 100 |
| ВСЕГО: |  | //-// //-// | 6315,4 |  | 572,0 | //-// |