РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30.12.2020  года                          № 82

г. Миллерово

| О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2019 №299 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 №  476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от  30.12.2020 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018  № 527 «Об утверждении Муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение»,  Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения  от 30.12.2019  № 299 « Об утверждении плана реализации  муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год изменения, изложив  его в новой редакции, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 21.12.2020 № 41 « О внесении изменений в постановление Администрации  Миллеровского городского поселения от 30.12.2019 № 299 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год».

3. Настоящее постановление подлежит  опубликованию   на официальном сайте  Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации  Миллеровского

городского поселения                                                                               В.В. Зинченко

Приложение

к постановлению

Миллеровского

городского поселения

от   30.12.2020  №  82

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие  транспортной  системы» на 2020 год»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12. 2020 | 47891,0 | - | - | 47891,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12. 2020 | 8860,3 | - | - | 8860,3 | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12. 2020 | 8860,3 | - | - | 8860,3 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Приобретение инертных материалов на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии | 31.12. 2020 | 6565,9 | - | - | 6565,9 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | 31.12. 2020 | 483,9 | - | - | 483,9 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Перевозка инертных материалов по заданию | 31.12. 2020 | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в г. Миллерово | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям | 31.12. 2020 | 870,6 | - | - | 870,6 | - |
| 8 | Мероприятие 1.6.3 Разработка ПСД для капитального ремонта дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Получение пакета документов, для капитального ремонта автомобильных дорог | 31.12. 2020 | 370,6 | - | - | 370,6 | - |
|  |  |  |  | 31.12. 2020 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 Услуги по расчету начально-максимальной цены, ПСД на строительство дорог, | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Получение пакета документов | 31.12. 2020 | 280,0 | - | - | 280,0 | - |
|  |  |  |  | 31.12. 2020 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.10 Работа автотранспорта, текущий ремонт дорожной техники, приобретение запасных частей к автотранспорту, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, услуги за абонентскую плату Глонасс, расходы на приобретение оборудования Глонасс, прочие работы, обязательное страхование, транспортных средств | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Работа автотранспорта (спец. техники), текущий ремонт, приобретение ГСМ и др. | 31.12. 2020 | 23505,9 | - | - | 23505,9 | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина, | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Оплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина, | 31.12. 2020 | 49,3 | - | - | 49,3 | - |
| 12 | Основное мероприятие 1.12 Строительство и реконструкция дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Строительство и реконструкция автодорог местного значения | 31.12. 2020 | 3814,6 | - | - | 3814,6 | - |
|  |  |  |  | 31.12. 2020 | 860,5 | - | - | 860,5 | - |
| 13 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12. 2020 | 6228,4 | - | - | 6228,4 | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | 31.12. 2020 | 1183,9 | - | - | 1183,9 | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогам местного значения | 31.12. 2020 | 873,2 | - | - | 873,2 | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.4 Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Содержание светофорных объектов | 31.12. 2020 | 98,9 | - | - | 98,9 | - |
|  |  |  |  | 31.12. 2020 | 1152,5 | - | - | 1152,5 | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Благоустройство» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогам местного значения | 31.12. 2020 | 608,2 | - | - | 608,2 | - |
|  |  |  |  | 31.12. 2020 | 156,5 | - | - | 156,5 | - |
|  |  |  |  | 31.12. 2020 | 425,8 | - | - | 425,8 | - |
| 18 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на приобретение прочих основных фондов (прицепы и др.) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Приобретение прочих основных фондов | 31.12. 2020 | 1729,4 | - | - | 1729,4 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 54119,4 | - | - | 54119,4 | - |