РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021г. №91-а

г. Миллерово

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения

Миллеровского городского поселения»

по результатам за 12 месяцев 2020 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 « Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 12 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Отделу организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы.

Глава Администрации В.В. Зинченко

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 2020 год

(далее Отчет)

Раздел 1. Основные результаты

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» (далее – программа) соответствуют запланированным. Все мероприятия, предусмотренные программой на 2020 год, выполнены в полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

- на переселение граждан из аварийного жилья запланированы средства в размере 846,2 тыс. рублей, что позволило переселить и обеспечить жильем одного человека;

- на обеспечение жильем молодых семей – 106,7 тыс. рублей, что позволило обеспечить жильем одну молодую семью;

- на территориальное планирование и развитие территорий – 251,9 тыс. рублей.

Всего программой было предусмотрено 1204,8 тыс. рублей, в результате денежные средства освоены в полном объеме.

Раздел 2. Меры по реализации программы

В 2020 году в связи с изменением объема финансирования на предусмотренные программой мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» вносились изменения пять раз:

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.03.2020 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.03.2020 № 119 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.07.2020 № 234 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 15.09.2020 № 354 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2020 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения».

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Отчет о ходе реализации муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 3 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 12 месяцев 2020 г. приведены в приложении № 4 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 5 к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 6 к отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету

Приложение 1 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за отчетный период 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | ОЖИЗО и ПР Администрации МГП  Бережнов А.А. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 953,0 | 953,0 | 952,9 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖИЗО и ПР Администрации МГП  Бережнов А.А. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016г., по решению суда изъяли жилое помещение, средства перечислены из областного и местного бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 846,2 | 846,2 | 846,2 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖИЗО и ПР Администрации МГП  Бережнов А.А. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, выдано 1 свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | - |
| 4 | Подпрограмма 2  «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | ОЖИЗО и ПР Администрации МГП  Бережнов А.А. | Устойчивое территориальное планирование, развитие жилищного строительства, разработаны ПЗЗ МГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 251,9 | 251,9 | 251,9 | - |
|  | Итоги по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1204,9 | 1204,9 | 1204,8 |  |

Приложение 2 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | | | | | |
| 1 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 1 Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | | | | | |
| 1.1 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодных для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | - | - | - | - |
| 1.2 | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2016 года | тыс. кв. м | - | 0,0447 | 0,0447 | - |
| 1.3 | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семьи | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Подпрограмма 2 Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | | | | | |
| 2.1 | Документация территориального планирования | проект |  | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | ОЖИЗО и ПР Администрации МГП  Бережнов А.А | 31.12.2020 | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖИЗО и ПР Администрации МГП  Бережнов А.А | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Изъятие 1-го жилого помещения, общей площадью 44,7 кв.м | 1 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖИЗО и ПР Администрации МГП  Бережнов А.А | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшены жилищные условия 1-ой молодой семье | 1 | - |
| 4 | Подпрограмма 2  Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | ОЖИЗО и ПР Администрации МГП  Бережнов А.А | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка 1 проекта землепользования и застройки Миллеровского городского поселения | 1 | - |

Приложение 4 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | всего | 1204,9 |  | 1204,8 |
| областной бюджет | 784,4 |  | 784,4 |
| федеральный бюджет | - |  | - |
| местный бюджет | 420,5 |  | 420,5 |
| Подпрограмма 1.  Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 953,0 |  | 952,9 |
| областной бюджет | 784,4 |  | 784,4 |
| федеральный бюджет | - |  | - |
| местный бюджет | 168,6 |  | 168,6 |
| Основное мероприятие 1.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | всего | 846,2 |  | 846,2 |
| областной бюджет | 784,4 |  | 784,4 |
| федеральный бюджет | - |  | - |
| местный бюджет | 61,8 |  | 61,8 |
| Основное мероприятие 1.2  Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | всего | 106,8 |  | 106,7 |
| областной бюджет | - |  | - |
| федеральный бюджет | - |  | - |
| местный бюджет | 106,8 |  | 106,7 |
| Подпрограмма 2.  Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | всего | 251,9 |  | 251,9 |
| областной бюджет | - |  | - |
| федеральный бюджет | - |  | - |
| местный бюджет | 251,9 |  | 251,9 |

Приложение 5 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | 1204,9 | 1204,8 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1.  Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | 953,0 | 952,9 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 846,2 | 846,2 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 106,8 | 106,7 | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2.  Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | 251,9 | 251,9 | - | - |

Приложение 6 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

Миллеровского городского поселения в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей)  (+), (-) | причины перераспределения |
| Всего: | - | - | - |

Приложение 7 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | | за счет местного бюджета | |
| Бюджет Миллеровского городского поселения | за счет бюджета Миллеровского городского поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1.  Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан |  | 784,4 | 168,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |  | 61,8 |  |  | 784,4 | 92,7 | 61,8 | 7,3 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении |  |  | 106,8 |  |  |  |  | 106,7 | 7,3 |
| 4 | Подпрограмма 2.  Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства |  |  | 251,9 |  |  |  |  | 251,9 | 7,3 |
|  | Всего | - | - | - |  |  | 784,4 | - | 420,4 | - |

Приложение 8 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований   
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования  расходов, (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Миллеровское городское поселение | 92,7 % | 7,3 % | 784,4 | 92,7 % | 420,4 | 7,3 % |
| Всего: |  |  | 784,4 |  | 420,4 |  |