Утверждаю:

И.о. главы Администрации Миллеровского

городского поселения

А.А. Локтев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« \_\_\_» октября 2023г.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» за 9 месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///%5C%5CAISBP%5CUsers%5C%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%91%D0%9F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.2019%20%D0%B3%5C%E2%84%96%20476%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2018%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///%5C%5CAISBP%5CUsers%5C%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%91%D0%9F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.2019%20%D0%B3%5C%E2%84%96%20476%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2018%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | АдминистрацияМиллеровского городского поселения | X | X | X | 662,8 | 662,8 | 332,1 | 330,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Капитальный ремонт многоквартирных домов  | Администрация | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 585,3 | 585,3 | 277,8 | 307,5 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1По капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Миллеровского городского поселения | Капитальный ремонт кровель и инженерной инфраструктуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 По капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд  | Миллеровского городского поселения | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 85,3 | 85,3 | 26,6 | 58,7 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 Оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | Миллеровского городского поселения | улучшение технического состояния муниципальных квартир, текущий, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 251,2 | 248,8 |
| 1.2. | Основное мероприятие1.2.Взносы на капитальный ремонт  | Миллеровского городского поселения | Взносы на капитальный ремонт | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 77,5 | 77,5 | 54,3 | 23,2 |
| 2. | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | Миллеровского городского поселения | X | X | X | 105151,4 | 105151,4 | 49248,3 | 55903,1 |
| 2.1 | ОсновноеМероприятие 2.1.Текущий, капитальный ремонт объектов ВКХ | Миллеровского городского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2077,2 | 2077,2 | 517,2 | 1560,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.Содержание дренажной системы | Миллеровского городского поселения | повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 262,5 | 237,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Содержание пожарных гидрантов | Миллеровского городского поселения | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу, трубы, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, текущий ремонт коллекторов, проверка сметного норматива по ОСК, приобретение комплектующих (запчастей к оборудованию), таблички  | Миллеровского городского поселения | Частичное восстановление сетей ВКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 911,3 | 911,3 | 341,7 | 569,6 |
| 2.5. | Основное мероприятие2.5.Реализации услуг ОАО «Баня» | Миллеровского городского поселения | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.6. | Основное мероприятие2.6.Транспортный налог, расходы на уплату пени | Миллеровского городского поселения | Оплата налога, расходы на уплату пени транспортного налога | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0 |
| 2.7. | Основное мероприятие2.7.Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Миллеровского городского поселения | Возмещение части стоимости за ЖКУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 86761,9 | 86761,9 | 47726,2 | 39035,7 |
| 2.8. | Основное мероприятие2.8.Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, разработка ПСД на строительство газопровода, на реконструкцию объектов газификации  | Миллеровского городского поселения |  Получение пакета документов,  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1168,9 | 1168,9 | 0 | 1168,9 |
| 389,0 | 389,0 | 389,0 | 0 |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9.Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ приобретение КНС, приобретение котельной, строительство, реконструкция водопроводного сооружения, ограждения | Миллеровского городского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13331,4 | 13331,4 | 0 | 13331,4 |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.10. Приобретение коммунальной техники | Миллеровского городского поселения | Приобретение жилищно-коммунальной техники | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.11. | Основное мероприятие 2.11.Авторский надзор, стройконтроль, экспертиза на строительство объектов ВКХ | Миллеровского городского поселения | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.12. | Основное мероприятие 2.12. Субсидия МУП «Водоканал» (погашение кредиторской задолженности), МУП «ЖЭУ» | Миллеровского городского поселения | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3«Благоустройство Миллеровского городского поселения» | Миллеровского городского поселения | X | X | X | 93596,4 | 93596,4 | 54083,0 | 39513,4 |
| 3.1. | Основное мероприятие3.1.Озеленение – всего, в том числе | Миллеровского городского поселения | Увеличение зеленых зон на территории г. Миллерово, содержание зеленыхнасаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев, в т. ч. уходные работы за клумбами с цветами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1Содержание зеленых насаждений, спиливание сухих и аварийных деревьев, в том числе санитарная обрезка. | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2Приобретение саженцев | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие3.2.Содержание мест захоронения | Миллеровского городского поселения | Содержание 2-х кладбищ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2156,3 | 2156,3 | 581,8 | 1574,5 |
| 3.3. | Основное мероприятие3.3.Содержание сетей наружного (уличного) освещения-всего, в том числе | Миллеровского городского поселения | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения, оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта эл. сетей) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17774,8 | 17774,8 | 11936,3 | 5838,5 |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. лимит электроэнергии для нужд уличного освещения | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13982,5 | 13982,5 | 9076,0 | 4906,5 |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.3.2содержание сетей уличного освещения | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3685,8 | 3685,8 | 2760,5 | 925,3 |
| 3.3.3. | Мероприятие 3.3.3. технологическое присоединение к электрическим сетям | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 106,5 | 106,5 | 99,8 | 6,7 |
| 3.4. | Основное мероприятие3.4.Прочее благоустройство-всего, в том числе | Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест ,содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт МАФ; содержание фонтана, поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных), ликвидация стихийных свалок, строительство ТБО, приобретение ТБО, содержание городского пруда, повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16194,8 | 16194,8 | 10508,7 | 5686,1 |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1содержание тротуаров, скверов и площадей, туалетов, МАФ, на приобретение светильников для МАФ  | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4874,6 | 4874,6 | 3250,7 | 1623,9 |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.4.2содержание мемориала «Вечный огонь» | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 34,9 | 34,9 | 26,3 | 8,6 |
| 3.4.3. | Мероприятие 3.4.3.содержание фонтана, текущий ремонт | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 525,2 | 525,2 | 496,2 | 29,0 |
| 3.4.5. | Мероприятие 3.4.5.Поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1420,6 | 1420,6 | 417,0 | 1003,6 |
| 3.4.6. | Мероприятие 3.4.6.участие молодежи в благоустройстве | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.4.7. | Мероприятие 3.4.7.ликвидация стихийной свалки | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2818,5 | 2818,5 | 2234,4 | 584,1 |
| 3.4.8. | Мероприятие 3.4.8.Строительство и устройство площадок ТКО, приобретение (изготовление)изготовление эскиза памятника, информационных щитов, строительных материалов. | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.4.9. | Мероприятие 3.4.9.Приобретение мусорных контейнеров, площадок ТКО. | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2766,6 | 2766,6 | 330,0 | 2436,6 |
| 3.4.10. | Мероприятие 3.4.10.Приобретение и устройство, монтаж и ограждение детских площадок, экспертиза, строительные материалы (текущий ремонт детских площадок) | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2410,4 | 2410,4 | 2410,4 | 0 |
| 598,1 | 598,1 | 598,1 | 0 |
| 3.4.11. | Мероприятие 3.4.11.Приобретение оборудования, хозяйственных материалов ,комплектующих | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0 |
| 3.4.12. | Мероприятие 3.4.12. Оплата отопления и технологических нужд | АдминистрацияМиллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.4.13. | Мероприятие 3.4.13.Строительство ограждения, водопроводного сооружения, линия освещения | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 734,3 | 734,3 | 734,0 | 0,3 |
| 3.4.14. | Мероприятие 3.4.14. Проверка сметной документации, разработка ПСД на капитальный ремонт мемориала «Вечный огонь» | АдминистрацияМиллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.4.15. | Мероприятие 3.4.15.Транспортные услуги | Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.4.16 | Мероприятие 3.4.16.Работа автотранспорта  | АдминистрацияМиллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5.Расходы на выплаты персоналу «Благоустройство» | Миллеровского городского поселения | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городской парк, содержание кладбищ, тротуаров и скверов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9650,2 | 9650,2 | 5144,8 | 4505,4 |
| 31954,4 | 31954,4 | 18103,2 | 13851,2 |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Разработка и изготовление проектно-сметной документации на благоустройство парка  | АдминистрацияМиллеровского городского поселения | Получение пакета документов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7.Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог обслуживающей организации  | Миллеровского городского поселения | Оплата налогов, госпошлин автотранспорта обслуживающей организации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 214,6 | 214,6 | 160,9 | 53,7 |
| 68,2 | 68,2 | 47,5 | 20,7 |
| 6,3 | 6,3 | 4,5 | 1,8 |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8.Расходы на уплату обслуживающей организации имущественного налога, сборов в бюджеты всех уровней, государственная пошлина и сборы в установленных законодательством РФ случаях | АдминистрацияМиллеровского городского поселения | Оплата налогов, госпошлин имущества принадлежащего обслуживающей организации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |  |
| 3.9. | Основное мероприятие 3.9.Прочие услуги в том числе: услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, запчастей основных фондов | Миллеровского городского поселения | Улучшение технического состояния автотранспорта и имущества обслуживающей организации занимающейся содержанием общественных мест, тротуаров, скверов и площадей расположенных на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14692,6 | 14692,6 | 6942,1 | 7750,5 |
| 299,9 | 299,9 | 153,2 | 146,7 |
| 3.10 | Основное мероприятие 3.10.Расходы на оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах | АдминистрацияМиллеровского городского поселения | Повышение квалификации сотрудников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 84,3 | 84,3 | 0,0 | 84,3 |
|  | Итого: |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 199410,6 | 199410,6 | 103663,4 | 95747,2 |

[<1>](file:///%5C%5CAISBP%5CUsers%5C%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%91%D0%9F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.2019%20%D0%B3%5C%E2%84%96%20476%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2018%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Ростовской области, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](file:///%5C%5CAISBP%5CUsers%5C%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%91%D0%9F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.2019%20%D0%B3%5C%E2%84%96%20476%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2018%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///%5C%5CAISBP%5CUsers%5C%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%91%D0%9F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.2019%20%D0%B3%5C%E2%84%96%20476%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2018%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///%5C%5CAISBP%5CUsers%5C%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%91%D0%9F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.2019%20%D0%B3%5C%E2%84%96%20476%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2018%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Руководитель комиссии  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Локтев А.А. |
| Заместитель руководителя комиссии  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Морозова Е.А. |
| Члены комиссии:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Смирнова В.А. |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Федориненко Н.В. |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Беницкий К.С.  |
| Секретарь:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Ломатченко А.В. |