РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2024 № 126

 г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» по результатам 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Отчет о реализации муниципальных программ Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» согласно приложению 1.

 2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения Г.Н. Ревин

 Приложение 1

к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения

от 19.03.2024 № 126

Отчет

о реализации муниципальных программ Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» за 2023 год (далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

|  |
| --- |
|  В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным.  С целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Миллеровского городского поселения было выделено 187423,0 тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 80428,3 тыс. рублей, 106994,7 тыс. рублей средства Миллеровского городского поселения, освоены денежные средства в сумме 172193,0 тыс. рублей.  В результате проведенных мероприятий значительно улучшилось качество поступления холодной и горячей воды в многоквартирных домах, снизился уровень аварийности на внутренних инженерных сетях.  Выполнены следующие мероприятия:-Проведена ликвидация стихийных свалочных очагов на территории городского поселения;- Содержание 2-х кладбищ ;- Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городской парк, содержание кладбищ, тротуаров и скверов), мероприятия по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд;- Одной из важнейших задач местного самоуправления остается санитарная уборка и очистка территории поселения;- Оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир;- Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, разработка ПСД на строительство газопровода, на реконструкцию объектов газификации другие мероприятия, отраженные в отчете. В рамках содержания и ремонта выполнены следующие основные мероприятия:- произведена замена приборов учета электрической энергии;-выполнены работы по замене ламп в светильниках всех типов. |

 Раздел 2. Меры по реализации программы

 2.1 В течение 2023 года ответственным исполнителем в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения 6 раз следующими нормативно-правовыми актами:

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 19.04.2023 № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 528 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 19.05.2023 № 208 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 528 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 20.07.2023 № 457 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 528 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 07.08.2023 № 495 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 528 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2023 № 779 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 528 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 29.12.2023 № 846 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 528 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

 2.2 Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 187 423,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 80428,3 тыс. рублей.

- местный бюджет –106994,7 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 172193,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 76443,0 тыс. рублей.

- местный бюджет –95750,0 тыс. рублей.

 Остаток бюджетных ассигнований 15230,0 в сумме перенесен на 2024 год

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Отчет о ходе реализации муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» на территории Миллеровского городского поселения на 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к отчету.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» за 2023 год

ОТЧЕТ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат  |
| начала реализации | окончания реализации | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | Администрация Миллеровского городского поселения | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Капитальный ремонт многоквартирных домов. | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1По капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры  | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд  | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3Оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Взносы на капитальный ремонт  | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения  | Администрация Миллеровского городского поселения | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Текущий, капитальный ремонт объектов ВКХ | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.Содержание дренажной системы | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение безопасности подтопления домовладенийСнижение уровня грунтовых вод |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.Содержание пожарных гидрантов | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Частичное восстановление сетей ВКХ |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5Реализация услуг ОАО «Баня» | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставлениельгот граждан |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6Транспортный налог, расходы на уплату пени | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата налога, расходы на уплату пени транспортного налога |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возмещение части стоимости за ЖКУ |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  Получение пакета документов,  |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, строительство ВКХ, приобретение системы очистки, приобретение КНС  | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания  |
| 3. | 3. Подпрограмма 3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» | Администрация Миллеровского городского поселения | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.Озеленение, всего я | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание зеленыхнасаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.Содержание мест захоронения | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание 2-х кладбищ |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  Повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем коммунального обслуживания (оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей) |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4.Прочие мероприятия, всего | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание общественных туалетов,содержание тротуаров, скверов и площадей,содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонтмалых архитектурные формы;поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных)монтаж елки,ликвидация стихийных свалок |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5 Субсидия на выполнение муниципального задания | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городской парк, содержание кладбищ, тротуаров и скверов) |

 Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Миллеровского городского поселения на 2019-2030 годы» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма | Всего | 187423,0 | 187423,0 | 172193,0 |
| областной бюджет | 80428,3 | 80428,3 | 76443,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 106994,7 | 106994,7 | 95750,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» | Всего | 515,5 | 515,5 | 513,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 515,5 | 515,5 | 513,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1Капитальный ремонт многоквартирных домов. | Всего | 434,1 | 434,1 | 432,1 |
| Мероприятие 1.1.1По капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры  | Всего | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.2 по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд  | Всего | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 44,2 | 44,2 | 42,3 |
| Мероприятие 1.1.3Оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | Всего | 362,7 | 362,7 | 362,6 |
| Основное мероприятие 1.2.Взносы на капитальный ремонт  | Всего | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | Всего | 101835,1 | 101835,1 | 94876,6 |
| областной бюджет | 80428,3 | 80428,3 | 76443,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21406,8 | 21406,8 | 18433,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| ОсновноеМероприятие 2.1.Текущий, капитальный ремонт объектов ВКХ | Всего | 679,9 | 679,9 | 679,9 |
| Основное мероприятие 2.2.Содержание дренажной системы | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 2.3.Содержание пожарных гидрантов | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4.Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу, трубы, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, текущий ремонт коллекторов, проверка сметного норматива по ОСК, приобретение комплектующих (запчастей к оборудованию), таблички | Всего | 341,8 | 341,8 | 341,7 |
| Основное мероприятие2.5.Реализации услуг ОАО «Баня» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие2.6.Транспортный налог, расходы на уплату пени | Всего | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Основное мероприятие2.7.Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 86761,9 | 86761,9 | 82462,7 |
| Основное мероприятие2.8.Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, разработка ПСД на строительство газопровода, на реконструкцию объектов газификации | Всего | 1168,9 | 1168,9 | 0,0 |
| 389,0 | 389,0 | 389,0 |
| Основное мероприятие 2.9.Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ приобретение КНС, приобретение котельной, строительство водопроводного сооружения, ограждения | Всего | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.10. Приобретение коммунальной техники | Всего | 11630,0 | 11630,0 | 10201,2 |
| Основное мероприятие 2.11.Авторский надзор, стройконтроль, экспертиза на строительство объектов ВКХ, | Всего | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.12.Субсидия МУП «Водоканал» (погашение кредиторской задолженности), МУП «ЖЭУ» | Всего | 351,9 | 351,9 | 290,4 |
| Подпрограмма 3«Благоустройство Миллеровского городского поселения» | Всего | 85072,4 | 85072,4 | 76802,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 85072,4 | 85072,4 | 76802,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.Озеленение, всего: | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 3.1.1Содержание зеленых насаждений, спиливание сухих и аварийных деревьев, в том числе санитарная обрезка. | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 3.1.2Приобретение саженцев | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2.Содержание мест захоронения | Всего | 688,3 | 688,3 | 612,0 |
| Основное мероприятие 3.3.Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего | Всего | 17550,4 | 17550,4 | 16856,0 |
| Мероприятие 3.3.1. лимит электроэнергии для нужд уличного освещения | Всего | 13519,1 | 13519,1 | 12882,1 |
| Мероприятие 3.3.2содержание сетей уличного освещения | Всего | 3931,4 | 3931,4 | 3874,1 |
| Мероприятие 3.3.3. технологическое присоединение к электрическим сетям | Всего | 99,9 | 99,9 | 99,8 |
| Основное мероприятие 3.4.Прочие мероприятия, всего | Всего | 15080,8 | 15080,8 | 12346,9 |
| Мероприятие 3.4.1содержание тротуаров, скверов и площадей, туалетов, МАФ, на приобретение светильников для МАФ  |  | 3648,2 | 3648,2 | 3342,4 |
| Мероприятие 3.4.2содержание мемориала «Вечный огонь» |  | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Мероприятие 3.4.3.содержание фонтана, текущий ремонт |  | 525,2 | 525,2 | 525,2 |
| Мероприятие 3.4.4.содержание городского пруда |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.5.Поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных |  | 1420,6 | 1420,6 | 1398,0 |
| Мероприятие 3.4.6.участие молодежи в благоустройстве |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.7.ликвидация стихийной свалки |  | 2854,5 | 2854,5 | 2854,4 |
| Мероприятие 3.4.8.Строительство и устройство площадок ТКО, приобретение (изготовление)изготовление эскиза памятника, информационных щитов, строительных материалов. |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.9.Приобретение мусорных контейнеров, площадок ТКО. |  | 2745,0 | 2745,0 | 340,0 |
| Мероприятие 3.4.10.Приобретение и устройство детских площадок, экспертиза, строительные материалы (текущий ремонт детских площадок) |  | 2410,4 | 2410,4 | 2410,3 |
| 696,1 | 696,1 | 696,1 |
| Мероприятие 3.4.11.Приобретение оборудования, хозяйственных материалов ,комплектующих |  | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Мероприятие 3.4.12. Оплата отопления и технологических нужд |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.13.Строительство ограждения, водопроводного сооружения, линии освещения |  | 734,3 | 734,3 | 734,0 |
| Мероприятие 3.4.14. Проверка сметной документации, разработка ПСД на капитальный ремонт мемориала «Вечный огонь» |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.15.Транспортные услуги |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.16.Работа автотранспорта  |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.Расходы на выплаты персоналу «Благоустройство» |  | 8502,6 | 8502,6 | 8502,6 |
| 28228,3 | 28228,3 | 28228,3 |
| Основное мероприятие 3.6. Разработка и изготовление проектно-сметной документации на благоустройство парка  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7.Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог обслуживающей организации  |  | 358,7 | 358,7 | 358,7 |
| 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 6,3 | 6,3 | 3,8 |
| Основное мероприятие 3.8.Расходы на уплату обслуживающей организации имущественного налога, сборов в бюджеты всех уровней, государственная пошлина и сборы в установленных законодательством РФ случаях |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.9.Прочие услуги в том числе: услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, запчастей основных фондов |  | 13692,6 | 13692,6 | 9021,7 |
| 299,9 | 299,9 | 247,7 |
| Основное мероприятие 3.10.Расходы на оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах |  | 84,3 | 84,3 | 45,0 |

 Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Миллеровского городского поселения к отчету о реализации муниципальной программы«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровскогогородского поселения» |
|  | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» |
|  | 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения | % | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | 2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 32,2 | 32,2 |  |  |
|  | 3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | - |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |
|  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Миллеровского городского поселения | % | 78,5 | 78,5 |  |  |
|  | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | % | - |  |  |  |