РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________                          № _____

г. Миллерово

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 26.09.2024 № 479 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Специалисту отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в вышеуказанном пункте настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025года.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Миллеровского

городского поселения                                                                              А.А. Локтев

Приложение

к постановлению

Миллеровского

городского поселения

от ____________  № _____

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебд- жетные источни ки |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения», всего, в том числе: | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12.2025 | 82274,8 | - | - | 82274,8 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог общего пользования Миллеровского городского поселения и искусственных сооружений на них | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12.2025 | 63392.8 | - | - | 63392.8 | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | 31.12.2025 | 9573,1 | - | - | 9573,1 | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 53819,7 |  | 40000 | 13819,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог общего пользования Миллеровского городского поселения и искусственных сооружений на них | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Текущий ремонт тротуаров | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог общего пользования Миллеровского городского поселения и искусственных сооружений на них (приобретение) | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Приобретение инертных материалов (щебня, песка и т.п) | 31.12.2025 | 14321.4 |  |  | 14321.4 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий городского поселения на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Улучшение условий оказанных услуг в сфере осуществления перевозок | 31.12.2025 | 677,3 | - | - | 677,3 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии на строительство и реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Перевозка инертных материалов по заданию (перевозка щебня, песка, фала) | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием, отвечающим нормативным требованиям | 31.12.2025 | 710,0 | - | - | 710,0 | - |
| 7 | Мероприятие 1.6.2. Капитальный ремонт автодорог | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием, отвечающим нормативным требованиям | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
| 8 | Мероприятие 1.6.3. Разработка ПСД капитального ремонта дорог | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Получение пакета документов для капитального ремонта автомобильных дорог | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 710,0 | - | - | 710,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 Услуги по расчету начально-максимальной цены, ПСД на строительство дорог | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Получение пакета документов | 31.12.2025 | 3173,3 | - | - | 3173,3 | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.10 Приобретение прочих материальных запасов по содержанию дорог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Работа автотранспорта (спец. техники), текущий ремонт, приобретение ГСМ и др. | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.11 Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Оплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог, госпошлина, | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
| 12 | Основное мероприятие 1.12 Строительство и реконструкции дорог, мостов, ограждений | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Строительство и реконструкция автодорог местного значения | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
| 13 | Основное мероприятие 1.13 Приобретение дорожной техники, машин и оборудования | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Приобретение дорожной техники, машин и оборудования | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения» | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12.2025 | 8154,7 | - | - | 8154,7 | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1 Расходы на ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог общего пользования Миллеровского городского поселения и искусственных сооружений на них | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | 31.12.2025 | 4404,2 | - | - | 4404,2 | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | 31.12.2025 | 1693,4 |  |  | 1693,4 |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.4 Содержание светофорных объектов | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В. | Содержание светофорных объектов | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 162,2 | - | - | 162,2 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5 Приобретение материалов для ремонта светофоров | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В. | Приобретение материалов для ремонта светофоров | 31.12.2025 | 394,9 |  |  | 394,9 |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.6 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Миллеровского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Снижение количества погибших пешеходов в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на приобретение прочих основных фондов | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Приобретение прочих основных фондов | 31.12.2025 |  | - | - |  | - |
|  | Основное мероприятие2.8 Разработка ПСД на техническое присоединению светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | Разработка ПСД на техническое присоединению светофоров | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.9 Текущий ремонт светофоров | Администрация Миллеровского городского поселения | Текущий ремонт светофоров | 31.12.2025 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 31.12.2025 | 90429,5 | - | 40000,0 | 50429,5 | - |