Утверждаю:

И.о. главы Администрации Миллеровского

городского поселения

А.А. Локтев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« 02 » июля 2025

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Миллеровского городского поселения» за 6 месяцев 2025 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименованиепрограммы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1«Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (10 4 01 00000) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. | Х | Х | Х | 4341,2 | 4341,2 | 164,1 | 4177,1 планируется освоить до конца текущего года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (10 4 01 S3160) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3952,3 | 3952,3 | 0 | 3952,3 планируется освоить до конца текущего года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области (10 4 01 S3140) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.1Дополнительные расходы областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей в целях превышения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов (10 4 01 Д4970) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу(10 4 01 29260) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 224,8 | 224,8 | - | 224,8 планируется освоить до конца текущего года |
| 6 | Мероприятие 1.3.1.ПСД на снос аварийных домов | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.3.2.Снос аварийных домов | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 224,8 | 224,8 | 0 | 224,8 планируется освоить до конца текущего года |
| 8 | Мероприятие 1.3.3.Монтаж ограждения | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.3.4.Обследование МКД | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.4Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры(10 4 01 40370) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. | Сдача строящихся объектов в эксплуатацию, реконструкция объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в том числе ограждений домов, признанных аварийными  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий 3«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»(10 4 03 00000) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства (10 4 03 S4580) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий городского поселения на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (10 4 01 L4970) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. |  | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Итог по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В.Пономарева Н.И. | Х | Х | Х | 4341,2 | 4341,2 | 164,1 | 4177,1 планируется освоить до конца текущего года |

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Заместитель руководителя комиссии  |  |  | Гулиева Э.М. |
|  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  | Морозова Е.А. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Федориненко Н.В. |
|  |  |  | Жидков Д.В. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Беницкий К.С. |
|  |  |  |  |
| Секретарь: |  |  | Саранова А.А. |